浙江中诚工程管理科技有限公司关于浙江公安出入境警察博物馆建设项目

德财采确临[2025]858号

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZCDQCG-2025-JC04

项目名称：浙江公安出入境警察博物馆建设项目

采购单位：德清县公安局

采购代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司

2025年5月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 采购内容及技术要求	18

第四章 磋商原则和程序	21

第五章 合同主要条款	28

第六章 磋商响应文件文件格式	62

- 第一章 竞争性磋商公告

浙江中诚工程管理科技有限公司受德清县公安局的委托，就其所需的浙江公安出入境警察博物馆建设项目组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格要求，能提供优质售后服务的国内供应商参加磋商。

- 采购项目的名称、内容、用途：

1.项目名称：浙江公安出入境警察博物馆建设项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购编号：ZCDQCG-2025-JC04

4.项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 完工期 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浙江公安出入境警察博物馆建设项目 | 100日历天 | 266.0581万元 | 详见采购文件 |
| 备注 | 磋商报价不得超预算金额，否则将为无效标。 |  |  |  |

- 供应商资格要求：

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

B.拟磋商响应方必须是在中华人民共和国境内注册，且能提供本项目所要求货物及服务内容的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）。

C. 磋商响应方须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

D. 磋商响应方须具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级（有效期内）及以上资质。

E.磋商响应方拟派项目负责人须具有专业类别为建筑工程专业二级及以上注册建造师，且具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证)，未担任其他任何在建合同工程项目的项目负责人。

三、项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2025年5月30日至开标截止时间止(采购文件公告期限届满后允许潜在磋商响应方网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

四、磋商答疑时间及现场勘查事项：

1、任何要求澄清或质疑采购文件内容的磋商响应方，均应在2025年6月10日（提交首次响应文件截止时间3日前）下午16：00前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向本代理机构一次性提出，本代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可采购文件，本代理机构将不予受理、答复。

2、本项目建议供应商报名完成后自行联系采购人进行现场考察,不进行集中考察。

五、磋商的时间及地点：

1.递交磋商响应文件文件时间：2025年6月13日，08:30~09:00（北京时间）；

2.磋商响应文件文件递交截止时间：2025年6月13日，09:00止（北京时间）；

3.磋商时间：2025年6月13日，09:00整（北京时间）；

4.磋商响应文件文件递交：“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标。

5.磋商地点：德清县公共资源交易中心（德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）203磋商室；

6.供应商报名成功并获取采购文件后，不得无故放弃磋商，确有特殊情况不能参加磋商的，应在磋商截止时间2天前以书面形式陈述原因，以（信函、传真加盖磋商单位公章）等方式通知浙江中诚工程管理科技有限公司，如在规定期内未收到磋商响应方书面函件，则视为磋商响应方同意参加磋商。

六、磋商保证金：0元。

七、竞标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.供应商应在提交磋商响应文件前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各供应商抓紧时间办理。

3.供应商通过政采云平台电子竞标工具制作磋商响应文件，电子竞标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4.供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

供应商应当在投标截止时间前将备份电子磋商文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心203开标室（德清县武康街道永安街169号），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如竞标人未在投标截止时间前完成电子磋商文件的传输递交，其备份电子磋商文件无效。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：德清县公安局

联系人：蔡先生

联系电话：0572-8815505

2、代理机构：浙江中诚工程管理科技有限公司

联系人：吉罗喆（项目负责人）、宣芸芸

项目联系方式（询问）：0572-8013857

地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道云岫南路718号(中科卫星大厦10楼)

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：姚女士

监督投诉电话：0572-8280257

地址：德清县舞阳街228号

九、本次采购项目相关信息发布媒体：

1.浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn

2.德清县公共资源交易网：http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html

十、本磋商文件的解释权归采购人所有。

2025年5月30日

- 第二章 竞争性磋商须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江公安出入境警察博物馆建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章内容 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本竞争性磋商项目报价以人民币为结算货币。 2、不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用 3、本项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定：按成交金额的相应比例向成交单位收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.0%收取，100-500万元按0.7%收取，500万-1000万按0.55%收取，最终不足壹万按壹万收，作为不可竞争费用，由成交单位在领取成交通知书之前支付。 |
| 4 | 保证金：不收取。 |
| 5 | 答疑与澄清：如磋商响应方如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2025年6月10日下午16:00点前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出质疑。（根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（逾期将不再受理），本代理机构将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应方均对此无异议；本代理机构将于提交响应截止时间5日前进行可能影响磋商文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的磋商响应方。因其他紧急情况影响本项目正常磋商活动的，采购单位将于磋商响应文件截止日期一天前书面通知所有已报名的磋商响应方。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。磋商响应文件组成： （1）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求递交。 （2）备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子磋商响应文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 磋商响应文件文件提交截止时间及地点：2025年6月13日09:00前德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）203磋商室。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标 |
| 8 | 磋商时间及地点：2025年6月13日09:00德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）203磋商室。 |
| 9 | 磋商文件的接收： 1、供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 供应商应当在磋商响应截止时间前将备份电子磋商响应文件密封送交到德清县公共资源交易中心204开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子磋商响应文件传输提交、仅提供备份磋商响应文件的，其提供的备份磋商响应文件无效。 2、供应商递交备份电子磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的磋商响应文件； （2）供应商未成功办理政采云报名手续的； （3）超过磋商响应截止时间送达的； （4）仅提供备份磋商响应文件的。 供应商不提供或仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，因而造成评审委员会对其磋商响应文件无法评审的，其竞标无效，相关风险和责任由供应商自行承担。 |
| 10 | 磋商的原则和程序详见采购文件第四章。 |
| 11 | 成交结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn） 等网站或媒体。 |
| 12 | 成交公告及成交通知书：磋商结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金。 |
| 14 | 磋商响应文件文件有效期：90日历天。 |
| 15 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在竞标截止之日或递交磋商、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及磋商小组、磋商小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 16 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 注意事项：1、磋商响应方如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，磋商响应方不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第15、16条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 4、为保障解密成功，竞标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的货物和服务。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“需方”系指采购人。

2.“磋商响应方”系指向需方提交磋商响应文件文件的供应商。

3.“服务”系指按竞争性磋商文件要求的服务。

4.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

（三）竞标委托

磋商响应方代表若出席开标会，须携带身份证。如磋商响应方代表不是法定代表人（含分支机构负责人，下同），须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见附件）。未提供或提供材料不符的，将被拒绝参加开标会，同时提交的备份电子磋商响应文件将被拒绝。

（四）费用

不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（五）联合体

本项目接受联合体。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（七）特别说明：

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）规定，符该办法第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 5%的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为评审计算）。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对大中型企业的报价按最高优惠幅度2%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。并且，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人的中小企业声明函在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）（本项目非专门面向中小企业）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）和最新发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》等文件规定，《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围内的，须强制采购节能产品，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

（八）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告

2.竞争性磋商须知

3.采购内容及技术要求

4. 评分办法及标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商响应方的风险

磋商响应方没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商响应方没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商响应方的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在磋商截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有磋商响应方有约束力。磋商响应方在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并依法在采购文件要求提交磋商响应文件的截至时间2日前，将变更时间通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）规定，符合该办法第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

三、磋商响应文件的编制

注：磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）磋商响应文件的形式和效力

1. 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份电子磋商响应文件。

1.1电子磋商响应文件：电子磋商响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密并递交；

1.2 备份电子磋商响应文件：即电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

2.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、备份电子磋商响应文件。因网络或者其他非供应商问题造成电子磋商响应文件无法正常解密的，方可启用备份磋商响应文件。若正常解密成功，则备份电子磋商响应文件不予以开启。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

（二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件（包括电子磋商响应文件和备份磋商响应文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。（中标后提供纸质版投标文件一正二副）

其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》（浙财函[2020]298号），供应商参加政府采购活动实行“承诺+信用管理”的准入管理制度，书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，采购组织机构不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，政府采购交易平台自动核验信用记录。在核验功能开通前，各级财政部门、采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对不符合政府采购法相关规定资格条件的供应商，应拒绝其参与政府采购活动。

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 若以联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书原件（格式见附件）；

- 磋商响应方须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

- 磋商响应方须具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级（有效期内）及以上资质。

- 磋商响应方拟派项目负责人须具有专业类别为建筑工程专业二级及以上注册建造师，且具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证)，未担任其他任何在建合同工程项目的项目负责人复印件加盖公章；

- 拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（格式见附件）；

- 磋商响应方承诺函（格式见附件）；

- 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（格式见附件）；

- 磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则必须提供此项；证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

- 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商磋商响应文件文件评分索引一览表（格式见附件）

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍（格式见附件）；

- 磋商响应方相关资质证书情况（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（复印件加盖公章，格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)（格式见附件）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（格式见附件）；

- 拟派项目团队人员（不含项目负责人）；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

- 技术指标及相关服务承诺要求；

- 项目理解程度；

- 项目质量目标、体系及施工组织设计；

- 保保证施工质量的技术方案和措施；

- 施工进度计划及网络图；

- 应急方案；

- 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施方案；

- 验收及保修服务方案

- 售后保修期内服务情况

- 响应情况

- ▲技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是磋商响应方的责任；

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

3.初次报价文件：

- 磋商响应文件函（格式见附件）；

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）；

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）。

（三）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.成交价格是履行合同的最终价格，须包括规费、税金、措施费、人员工资、各种社会保险、福利、人员食宿与交通、消耗材料、专用设备及工具、器材、办公费、服装、人员培训、卫生保洁费、招标代理服务费等以及工商管理、消防部门、环保部门等相关部门的费用，供应商对合同内容的所有费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包，招标范围内全部工作内容等一切费用。

3、其他说明

磋商报价编制的参考依据：

（1）《浙江省建设工程计价规则》2018版；《浙江省建设工程计价依据》2018版、综合解释及相关补充规定；

（2）本工程使用砂浆的，则必须执行德经信发〔2015〕35号文件《关于下发《德清县推广使用预拌砂浆的实施办法》的通知》，请投标人自行考虑并报价。

（3）部分材料、设备由采购人推荐几个主要品牌或厂家（如有，见发包人推荐材料品牌），投标人必须在推荐的品牌或厂家中选择其一进行报价，并在报价文件中注明其选择的品牌或厂家及作出明确承诺，否则对其视为不响应磋商文件，作无效标处理。工程实施过程中，采购人有权在推荐的品牌或厂家中任选其一要求供应商购买和施工，供应商不得拒绝，且无论采购人最终选择推荐的哪个品牌均按投标人投标品牌的报价结算。以上可能发生的风险，视为已综合考虑在投标报价中。若采购人最终未采用招标时推荐品牌的，则按双方签证的价格结算。采购人推荐材料品牌详见工程量清单。

4、工程量清单（电子版自行下载）

本报价依据本工程有关条款进行编制。投标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（建筑工程、安装工程）有关规定。

▲5、磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲6、磋商响应方对同一竞标产品不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

7、磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（五）磋商响应文件的有效期

▲1.自磋商截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与磋商响应方协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

4.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商保证金：本项目不收取保证金。

（七）磋商响应文件的装订、签署和份数

1.电子磋商响应文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2.备份电子磋商响应文件部分：

电子磋商响应文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，磋商响应文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3. 磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

4.磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（八）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回（中标后提供纸质投标文件一正二副）

1.磋商响应方应按资格文件、商务技术文件、报价文件三部分密封封装磋商响应文件。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资格文件、商务技术文件、报价文件、备份电子磋商响应文件）、竞标项目名称、项目编号、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

2.如果磋商响应文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理公司有权予以拒绝此磋商响应文件，并退回磋商响应方。同时，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应方承担。

3.磋商响应方在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位。磋商截止时间后，磋商响应方不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因磋商响应文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理公司概不负责。

5.在磋商截止时间之后递交的磋商响应文件将被拒绝。

6.未在磋商响应截止时间前进行政采云报名程序的供应商的磋商响应文件将被拒绝。

（九）竞标无效的情形

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）超出经营范围竞标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）磋商时不能按采购文件和磋商小组要求提供相应有效的资格证明文件供磋商小组进行资格审查的，或要求提供的资格证明文件原件与响应文件内容不相符的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）磋商响应文件所有的竞标声明书、竞标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件规定格式提供竞标声明书、竞标函和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）磋商响应文件内容不真实的；

（5）磋商响应文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（8）与采购文件中标“▲”的条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（9）竞标产品（或服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（10）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（11）在磋商响应截止时间以后传送的电子磋商响应文件；

（12）电子磋商响应文件未在规定时间内解密，或解密失败的且未在磋商响应截止时间前提交备份磋商响应文件的，或备份磋商响应文件均无法评审使用的；

（13）授权委托书内容与实际不符的；

（14）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（15）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（16）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（17）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（18）法律、法规和本采购文件中其他规定磋商响应文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标产品（或服务）的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（磋商小组一致认定）；

（3）竞标产品（或服务）的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（5）竞标产品（或服务）数量明显不符合采购文件要求的；

（6）与其他参加本次磋商响应方的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）磋商报价具有选择性；

（3）磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但竞标人不能证明其报价合理性的；

（4）供应商报价低于项目预算50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（6）磋商报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7)法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的磋商响应文件为无效。

- 第三章 采购内容及技术要求

一、说明

1.本采购文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3、带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，磋商响应方必须完全响应。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

注：在磋商过程中，磋商小组可以根据实际情况实质性变动本章节以下采购需求中的技术、服务要求，但必须经采购人代表签字确认。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

二、项目概况及要求

1、本工程地点位于德清县，在全球一体化和国际交流日益频繁的背景下，出入境管理工作的重要性日益凸显，不仅关系到国家安全和社会稳定，也是展示国家形象和文化的重要窗口。在此背景下，浙江公安出入境警察博物馆的建设应运而生，立足于国家战略需求和总书记的重要指示精神，旨在全面展示浙江出入境管理的历史与发展，进一步推进出入境管理知识的普及与教育。通过多元的体验，让观众感受出入境历史，讲述浙江故事，传递中国力量。

博物馆需兼顾历史感、现代化和国际化的展示平台，配置最新科技展示设备，以及先进的信息技术和互动技术，以实现出入境管理知识的高效普及和互动体验的深度拓展。

2、本工程位于德清县公安局警务技能训练基地内，内装修约484平方米。

3、主要服务内容根据效果图及工程量清单对整体布展及展项方案设计进行深化及施工：

（1）展厅、展区、展项等陈列布展、室内装饰装修、水电安装施工、消防工程、空调工程、电气布管布线、电气照明工程等；（2）展项各功能展示区块平面图文版面深化设计和施工；（3）多媒体内容及互动程序的设计和制作；（4）本次布展区域范围内的原装修的拆除和建筑垃圾清运；（5）本项目相关的设施设备采购及安装调试等。

三、技术标准及要求

1. 一般标准和技术规范

本篇所列的技术规范为完成本招标项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

本工程工程采用的主要技术规范如下：

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

本工程同时执行国家强制性标准及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向供应商发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

2．特殊标准和规范

根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工除必须达到以上标准外和技术规范的要求外，还必须满足下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：

本工程暂无特殊标准和技术规范。施工时如采购人有特殊要求，发承包双方另行协商。

3．注意事项

对施工范围内的光缆、电信、电视、给排水或供电等线路，在施工时应采取保护措施，严禁盲目施工，如发生挖断、损坏上述线路或人员伤害的，由承包方承担赔偿费用及后果。

四、项目总体要求

（一）深化设计要求

1、供应商中标后需与采购单位进行沟通，负责本项目的智能化展馆所具备展示功能设计以及完整的深化设计方案，包含多媒体影片的制作（含脚本制作、拍摄、剪辑等），艺术字具体文字内容、展项内容（含实物复刻中展品的具体内容；展墙上具体展示的内容（不限于文字、图片、照片等））、展示方式、数字及多媒体系统运用等。

本项深化设计内容不作为评审要求，供应商须在响应文件中承诺中标后无条件配合采购人进行深化设计，投标时请供应商综合考虑报价。

2、色彩空间和谐：空间色彩搭配需符合浙江公安出入境警察博物馆整体视觉识别系统，既要体现浙江公安出入境警察博物馆特色，又要营造温馨、雅致的学习氛围。色彩运用应有助于提升空间的视觉层次，增强展览内容的吸引力，同时考虑视觉舒适度。

（二）后续服务阶段

1、包括但不限于对采购人相关人员的培训及技术指导、配合采购人完成相关固定资产登记工作等；

2、竣工验收后的维保服务。

3、本项目版权归采购人所有，未经采购人同意不得泄露，否则采购人有权追究法律责任。

（三）质量目标

符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。

五、项目的基本要求

1、符合设计规范及国家有关规定；

2、满足对外公众开放的要求；

3、材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，主要部件及配件应采用高端配置；

4、体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同层次观展群体的要求；

5、充分考虑安全性及延伸性，符合公共场所安全、消防规范。

6、运用多样化展示手段与方式，提供多种观展方式和体验。

六、货物主材说明

1.所有建筑材料必须要求合乎国家健康标准的环保型材料；

2.本采购文件涉及的所有材料要求采用在行业内有较好信誉的品牌，生产厂家必须通过ISO质量认证并符合国家相关标准，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.供货服务期间做到防噪、防尘，所产生的垃圾及时外运，不得影响学校的正常运行。

4、基本要求

4.1、材料设备质量要求

4.1.1材料设备选择：本采购文件涉及的主要材料设备及零星材料，各供应商须根据设计施工图及工程量清单的要求及效果图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有材料设备要求采用有一定生产规模和市场信誉好的制造商的合格产品，产品需经采购人确认后方可采购，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施。主要材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当供应商选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，采购人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论采购人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由供应商承担。

4.1.2材料的质量保证

（1）在缺陷保修期内，供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或使用单位的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）供应商必须对所承包的项目的质量负全部责任，其责任不因产品制造商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在项目上使用。

4.1.3供应要求：由供应商采购的主要材料设备，当供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且合同价不予调整。

4.1.4供应商应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。

4.2、工程管理的要求

4.2.1采购范围内的项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2.2供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，供应商不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4.4.3项目经理、技术负责人到位率应在80%以上，其它管理人员到位率应在100%。

商务条款部分

（一）项目服务要求

1．采购人不组织踏勘现场，供应商应根据自身需求自行踏勘采购人现场，以充分了解施工场地、施工限制及周围环境，根据踏勘结果编制调研报告并编制在投标文件中，以更准确地根据采购需求进行报价。因未踏勘现场造成安装尺寸不符或影响报价的，该责任由供应商自行承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘费用自理。

▲（二）付款方式及履约保证金

1.付款方式：合同签订并具备履约条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的20%作为预付款，工程竣工验收合格后支付至已完合格工程量的100%。（注：已完合格工程量最终以第三方审计为准。）。施工期间，若由于成交供应商现场管理不到位或工程质量、安全存在问题时，采购人有权暂停支付，直至整改完毕。

2.履约保证金：中标人在签订合同后7天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在保修期（缺陷责任期）满后一个月内退还（无息）。

（三）售后服务

1.保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2.项目验收完成后保修期2年。在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当项目现场的相关设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，竞标人应提供相应承诺书。

3.保修期结束前，须由供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（四）安装调试（若需要安装调试）

1.安装地点：由采购人指定施工地点。

2.完工期：100日历天；

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

4.中标人免费提供中标设备的安装服务。

5.调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

（五）工程结算及调整方式:

（1）本次报价采用清单报价的方式，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、工程量清单、图纸中未标明的其他一切设备和附件辅材。应为合同中履行各项内容的最终单价，其市场风险由竞标人承担。投标报价为竞标人所能承受的最低、最终一次性单价报价。经供应商根据参考施工图纸、采购文件以及自行现场踏勘后所提供的清单及报价如有漏项，视同漏项内容已包含在其报价中，合同单价不做调整。

（2）如施工过程中出现由图纸变更或采购人确认的工程内容和数量的增减变更，以联系单形式进行调整（其中变更后增加价款不得超过合同价的10%），如调整的工程内容与原投标内容相同的，则单价按照报价明细表中的单价按实结算。如调整的工程内容与原投标内容不同的，则需根据以下规则重新组价：

①编制依据、组价原则按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（建筑工程、安装工程）等根据进行组价，其中人工、材料价格按施工期间前80%月份的平均信息价（按德清县→湖州市→浙江省信息价）的顺序确定价格，材料没有相应信息价的，则由采购人和成交供应商协商确定。

②依据编制依据、组价原则，并按中标下浮率下浮后进行调整，经采购人审定后，作为结算的依据。成交供应商中标下浮率=（1-中标价/最高限价）×100%。

（3）下列情况的合同价格不能调整

属成交供应商为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

第四章 磋商原则和程序

一、拆封磋商响应文件文件

1.需方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商。参加磋商会的磋商响应方法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

2.磋商开始时，需方将查验磋商响应文件文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件文件。

二、磋商小组

1.磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购方代表及从政府采购评审的相关专家库中通过随机方式抽取的专家组成，磋商小组对磋商响应文件文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.磋商期间，磋商响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性磋商评审原则与方法

1.磋商小组将遵循公开、公平、公正，科学合理，竞争择优的原则，对磋商响应方提供服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由磋商小组根据综合评分法法确定成交供应商。

2.客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。

3.磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

4.磋商小组分别与各磋商响应方进行商务、技术磋商，在磋商过程中磋商小组成员不得透露其他磋商响应方的磋商信息，严守商业秘密。

5.在磋商期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

6.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

7.需方不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件文件。

四、磋商程序

1.磋商会由采购代理公司主持，主持人宣布磋商会议开始。

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单。

3.主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4. 电子磋商开标及评审程序

4.1磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该竞标人递交的备份电子竞标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子竞标文件自动失效；备份电子竞标文件无法评审使用的，作无效标处理。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上开启报价文件；

4.4系统上开启新一轮报价（各供应商在规定时间内进行新一轮报价，如若因CA锁等非供应商原因无法进行报价，供应商可将线下材料递交给采购代理机构，由采购代理机构替供应商录入报价金额；如在规定时间内第二次报价失败且并未上交线下报价材料，则默认第一次报价为最终报价）；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

6.采购人授权磋商小组检查磋商响应方提交的资格证明文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

7.磋商小组审核磋商响应文件文件。

A.磋商小组按照商务、资格进行分工审核磋商响应文件文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

B.依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定磋商响应方是否具有磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

10.供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.磋商响应文件文件的澄清。

为有助于磋商响应文件文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对磋商响应文件文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的磋商响应文件文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

12.采购代理机构工作人员在系统上公开资格和商务技术评审结果；

13. 采购代理机构工作人员在系统上公开第一轮报价开标情况；

14.对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

15.按磋商项目内容与各磋商响应方进行2轮的磋商。

（1）磋商响应方介绍公司的基本情况、磋商产品的性能、用途、销售。

（2）磋商小组就讨论和汇总的情况与磋商响应方展开磋商，磋商分为技术和商务两部分，商务磋商主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺。

(3)磋商响应方确认服务的配置及商务要求并对磋商记录确认后由授权代表签字。

16.采购代理机构工作人员在系统上开启新一轮报价（各供应商在规定时间内进行新一轮报价，如若因CA锁等非供应商原因无法进行报价，供应商可将线下材料递交给本中心，由本中心工作人员代供应商录入报价金额；如在规定时间内第二次报价失败且并未按规定上交线下报价材料，则默认第一次报价为最终报价）；

各磋商响应方在本项目全部磋商结束后根据系统规定时间（一般为30分钟）进行最终报价（最终报价不得高于初次报价，否则为无效报价）。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（法律、法规另有规定的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。）

17.磋商小组对报价情况进行评审；

18.磋商小组对磋商的情况进行综合评议并根据综合评分法初步确定成交供应商。

磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评分由高到低的顺序提出3名以上（法律、法规另有规定的情形除外）成交候选人，并编写磋商报告。

19.确定成交供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

19.1 替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃成标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成标人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

20.本采购代理公司在系统上公布最终评审结果。

21.开标评标会议结束。

五、磋商响应文件文件计算错误的修正

1.磋商响应文件文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

2.磋商响应文件文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本磋商响应文件文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江公安出入境警察博物馆建设项目的评标。

1.总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格磋商响应供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列,得分且报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。排名第一的的磋商响应供应商为中标候选人,排名第二的磋商响应供应商为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人书面说明（包括人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。竞标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该竞标人的磋商响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效竞标处理。

2.评标内容及标准

| 内容 | 评分项目及分值 | 评 分 标 准 及 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 20分 | 1.满足采购文件要求且竞标报价（最终报价）最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他磋商响应方的价格分统一按照下列公式计算：竞标报价得分=（评标基准价/竞标报价）×20%×100 |
| 资信商务及其他分 （20分） | 磋商响应方总体情况6分 | ①磋商响应方具有质量管理体系认证的，得2分。 ②磋商响应方具有环境管理体系认证，得2分。 ③磋商响应方具有职业健康安全管理体系认证的，得2分。 本项最高6分。 【须在磋商响应文件中提供的有效证书复印件或扫描件加盖公章，未提供或提供不全的不得分。】 |
|  | 磋商响应方业绩1分 | 根据磋商响应方提供2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至本项目磋商响应截至时间止，完成的类似项目业绩的数量进行打分，每个业绩得0.5分，最高得1分。 磋商时在磋商响应文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分。 |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施7分 | 根据磋商响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件进行打分(3.5/3/2/1/0分)，实质性服务措施进行打分（3.5/3/2/1/0分）。 |
|  | 拟派项目团队人员（不含项目负责人6分 | 1、拟派设计团队成员：配备环境艺术设计、其他艺术设计类等专业人员，每个专业各得1分，最高得3分； 2、拟派施工团队成员：配备施工员、安全员、资料员等负责重要岗位的，每个岗位工种（不得兼任）得1分，最高得3分。 注：1、提供拟派项目班子成员表（格式自拟）； 2、设计团队人员提供相关专业的毕业证复印件并加盖公章，否则不得分； 3、所有人员近三个月中任意时间一个月的社保证明扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 技术分 （60分） | 技术指标及相关服务承诺要求3分 | 满足招标货物的所有性能、技术指标及满足相关服务承诺要求的得3分，允许偏离的指标低于招标需求（非实质性负偏离，招标文件“第三章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为重要指标负偏离）后，每一项减0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目理解程度6分 | 磋商响应方对本项目理解的全面性、针对性、合理性，进行评审（3、2、1、0.5、0分）； 磋商响应方对本项目现状提供专业的认识与技术解决能力，进行评审（3、2、1、0.5、0分）。 |
|  | 项目质量目标、体系及施工组织设计12分 | 具有明确的质量目标（2、1、0.5、0分）、施工质量管理体系（2、1、0.5、0分）、质量控制计划（2、1、0.5、0分）、现场质量检查措施及成品保护方案（2、1、0.5、0分）； 相关施工组织设计（包括对本工程施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行（2、1、0.5、0分），考虑是否全面（2、1、0.5、0分）。 |
|  | 保证施工质量的技术方案和措施9分 | 针对本项目的主要施工方法、施工关键施工工序、复杂环节、设计与施工与设备采购安装的相应技术、协调措施以及采用新技术/新产品/新工艺/新材料应用等具有明确的合理性、针对性、可操作性（3、2、1、0.5、0），施工组织设计内容全面性、合理（3、2、1、0.5、0），具有明确的针对性、可操作性、保障实施（3、2、1、0.5、0）。 |
|  | 施工进度计划及网络图8分 | 供应商具有详细的计划及网络图包括但不限于： 材料、机械设备进场计划及进度控制措施，（ 2、1、0.5、0）， 施工采购安装人员的安排计划、采购运输时间进度的规划（2、1、0.5、0）， 对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施、问题等解决方案（2、1、0.5、0）， 施工进度与设备采购安装单位人员的配合程度，衔接计划（2、1、0.5、0）。 注：网络图须包含施工进度、人员安排、与设备采购的衔接配合进度。 |
|  | 应急方案3分 | 针对施工过程中突发事件处理应急预案方案，确保事件及时排除，具备科学性、合理性等评审条款（3、2、1、0.5、0分）进行打分。 |
|  | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施方案5分 | 根据投标人提供安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施方案的完善性、合理性，可行性进行评分。（5、4、3、2、1、0.5、0） |
|  | 验收及保修服务方案6分 | 针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行(3、2、1、0.5、0分)； 保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分(3、2、1、0.5、0分)； |
|  | 售后保修期内服务情况5分 | 根据供应商针对本项目提供的后期展厅售后服务方案（包括具备完善的售后技术支持、服务体系、服务机构、服务内容、服务承诺服务方式等）的全面性、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约等进行评分。（4、3、2、1、0.5、0） |
|  |  | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长1年得0.5分，最高得1分 |
|  | 响应情况3分 | 对采购人提出的售后服务要求应在30分钟内予以响应（电话、电传等），沟通解决思路，需提供书面承诺函，满足要求得1分，不满足要求不得分； |
|  |  | 对现场实施的紧急售后服务在1小时内到达得2分，2小时内到达得1分，需提供书面承诺函。 |

3、 技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

七、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外），并由磋商小组出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.磋商响应方的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

八、成交通知

1.磋商结束后，浙江中诚工程管理科技有限公司在浙江省政府采购网上发布成交结果公告，公告1个工作日。如无磋商响应文件商质疑，由浙江中诚工程管理科技有限公司签发，成交供应商应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

2.如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变采购结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

九、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。 同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.合同正本应一式四份，采购单位与供应商双方各执一份；其他两份交由采购代理机构。

3.成交供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

- 第五章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

项目编号：

确认书号：

发包方：  （以下简称“甲方”）

承包方：   （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲乙双方的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

合同基本条款是指甲方和乙方应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅的精神，在投标中协商解决。

采购文件（包括答疑、询标文件）、投标文件、成交通知书等依法均为本合同的附件，享有与本合同同等的法律效力。构成合同的各文件的解释顺序是：合同、成交通知书、询标纪要、投标文件、采购补充文件（答疑等）、采购文件、国家有关标准和规范。

- 工程名称：

第二条  工程主要内容：       （具体内容见采购文件技术要求）。

第三条  施工工期：

合同工期总日历天数：      日历天，    年  月  日前完工。

开工日期：以甲方签发的开工令为准（乙方按要求提供开工报告）。

竣工日期：以甲方签发的开工令要求的开工时间起    日历天内竣工。

第四条 合同总价：

金额（大写）：         元（人民币）；￥：           元；

- 付款方式：

第六条 履约保证金（如有）：中标人在签订合同后   天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价   %（金额（大写）：      元（人民币）；￥：     元；），应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），待项目最终验收合格后一次性付清余款。

第七条 工程结算及调整方式：

（1）本次报价采用固定综合单价的方式，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材，应为履行合同的最终单价，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。根据采购人提供的工程量清单及采购文件中所包含的内容，供应商提供的报价为整个采购项目的总报价，经供应商根据采购文件、工程量清单以及自行现场踏勘后所提供的清单及报价，如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同单价不作调整。

（2）如施工过程中出现由变更或采购人确认的工程内容和数量的增减变更，以联系单形式进行调整，如调整的工程内容与原投标内容相同的，则单价按照报价明细表中的单价按实结算。如调整的工程内容与原投标内容不同的，则需根据以下规则重新组价：

①编制依据、组价原则按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（建筑工程、安装工程）等根据进行组价，其中人工、材料价格按施工期间前 80%月份的平均信息价（按德清县→湖州市→浙江省信息价）的顺序确定价格，材料没有相应信息价的，则由发包人和承包人协商确定。

②依据编制依据、组价原则，并按中标下浮率下浮后进行调整，经发包人审定后，作为结算的依据。承包人中标下浮率=（1-中标价/采购预算）×100%。

（3）下列情况的合同价格不能调整

属成交供应商为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

第八条  施工内容：

1.本工程的设计施工图纸由发包人提供，承包方在施工过程中所涉及的施工工艺及相关要求须依据设计施工图纸上载明的技术要求进行实施，承包方不得随意变更施工路线及相关要求，变更前须经发包人确认。施工图纸中主要设备材料按图纸上内容提供，图纸仅作为实施过程的部分依据供参考，其余材料清单由承包方自行踏勘现场后所得。图纸中涉及墙面部分或低压电缆的布线需均以桥架、线槽等方式敷设，所涉及的桥架、线槽等材料的颜色、尺寸将根据现场尺寸及墙体整体颜色调整，具体将以发包人指定的为准。

2.线路改造过程中，如需对建筑或路面进行开挖施工的，承包方应事先征得发包人同意后方可施工，且承包方须将动工过的场地进行修复，并尽可能地恢复原状，使其不影响整体美观，达到与原环境协调一致。若承包方破坏整体协调性且恕不修复的，发包人有权扣除其部分履约保证金或质保金。

3.本工程施工严格按照设计要求和有关标准规范进行施工，达到各项拟定的设计指标。

4.成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其它材料生产商及分包方提供的保证书而减轻或更改。

第九条 工程质量

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的甲方、监督。

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

1）甲方在采购文件中已推荐品牌的材料，成交供应商在选定品牌报价时应考虑供货等风险，若成交供应商选定品牌在实施时无法供货或无法正常供货，甲方将在剩余两个品牌中的选定，材料、设备价格不予调整。未推荐品牌的材料、设备，进场时必须征得甲方认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，有权更换品牌，并视投标报价时已综合考虑，不调整材料、设备价格。

2）施工中如成交供应商遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且必须经甲方同意，变更后材料（设备）的单价不能突破供应商投标文件所投报的材料（设备）单价。

3）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经甲方验收合格后方可使用。

4）根据工程需要，甲方有权对乙方投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由甲方签证进行结算。

5）隐蔽工程完工后，必须经甲方人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

6）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。

7）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起2年为保修期。

第十条 施工及设计变更

1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。

2、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由双方协商确定。

第十一条 工程竣工验收

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除，整改合格次日后，作为竣工日期。

3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交竣工报告移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第十二条 双方职责

1、甲方责任

1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。

2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表负责现场工程质量、进度的监督，并办理有关签证。

3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。

4）组织工程的竣工验收

2、乙方责任

1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。

3）严格按照施工规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

7）负责配置点后水、电线路安装，并承担施工期间的水、电费。

第十三条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规等有关规定，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

第十四条 违约责任

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费5000元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

3、乙方在投标文件中所述项目班子必须到岗（特别是项目经理及技术负责人），否则业主将采取一定的处罚措施。如未经甲方批准缺勤，则项目经理及技术负责人缺勤处1000元/天/人的罚款，其他人员处500元/天/人的罚款。如确需变动必须提前10天书面形式报请甲方后方可变动，否则按缺勤处理。

第十五条 争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁。

第十六条 本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

第十七条 本合同未尽事宜双方协商解决。

第十八条 本合同一式六份，甲方四份，乙方壹份，招标代理机构壹份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）          法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

签订时间：                            签订时间：

- 第六章 磋商响应文件文件格式

浙江公安出入境警察博物馆建设项目

资格文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

资格审查证明文件目录：

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 若以联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书原件（格式见附件）；

- 中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）；

- 磋商响应方须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

- 磋商响应方须具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级（有效期内）及以上资质。

- 磋商响应方拟派项目负责人须具有专业类别为建筑工程专业二级及以上注册建造师，且具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证)，未担任其他任何在建合同工程项目的项目负责人复印件加盖公章；

- 拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（格式见附件）；

- 磋商响应方承诺函（格式见附件）；

- 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（格式见附件）；

- 磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则必须提供此项；证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

附件：

磋商响应单位承诺函

致            （采购人、采购代理机构）：

我方（竞标人）                 在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

竞标人全称（盖单位公章）：

竞标文件签署人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于       采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目              标段投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给采购人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位公章)：                    拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

- 联合体共同投标协议书（仅供联合体投标）

（单位名称）    和     （单位名称）  自愿组成联合体，共同参加            采购项目（采购编号为：_________）投标，现就有关事宜明确如下：

1、联合体成员间的责任分工（联合体牵头人应为两者之中实力较强一方），具体如下：

（1）                   为联合体牵头人，分工为                         ；

（2）                   为联合体成员，分工为                           ；

2、联合体与采购人的联系、协调等工作均由牵头人负责，包括投标及中标后合同的实施，具体如下：

（1）投标工作由牵头人牵头实施，联合体成员参与，牵头人在投标文件中的所有承诺均代表联合体成员；

（2）联合体应严格按照招标文件的要求提交投标文件，并承担各自的法律责任和义务；

（3）如中标，联合体就中标项目责任分工向业主负各自的法律责任和义务；

（4）牵头人，除对本身服务的质量承担主要责任外，还需指导、参与全过程服务的质量管理，同时对项目整体质量承担连带责任；

（5）在合同实施过程中，牵头人代表联合体成员接受采购人的各项指令，并负责整个合同的全面履行。

3、联合体牵头人和成员保证不同时参与两个或以上联合体的投标，否则与此相关的联合体投标均无效；

4、联合体牵头人和成员根据采购人意愿集中或分别与采购人签订合同。

5、承诺本项目30%及以上合同份额专门面向小微企业（即联合体成员之一）。

6、以上未尽事宜，中标后联合体内部可另签协议，但必须征得采购人同意，否则为无效协议；

7、本协议书一式 3份，投标文件中提供一份，联合体主办方与成员各执一份；

6、本协议自签署之日起生效，未中标的，在投标有效期结束后失效，中标的，在服务合同履行完毕后失效。

联合体牵头人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

联合体成员（公章）：

法定代表人签字或盖章：

- 日期：

浙江公安出入境警察博物馆建设项目

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

（1）商务部分目录：

- 供应商磋商响应文件文件评分索引一览表（格式见附件）

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍（格式见附件）；

- 磋商响应方相关资质证书情况（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（复印件加盖公章，格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；（格式见附件）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保缴纳证明等）（加盖公章）（格式见附件）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（格式见附件）；

- 磋商响应方的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

附件：

供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分值 | 相应内容所在磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。

附件：

声 明 书

致            （采购人、采购代理机构）：

_________（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（磋商响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

磋商响应供应商公章：

日期：

附件：

法定代表人授权委托书

致            （采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：      年龄：            职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

磋商响应方：                                      （盖章）

法定代表人：                          （亲笔签名或盖私章）

授权委托日期：     年     月     日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件：

磋商响应方基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 企业代码 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业法人 |  |
| 经济类型 |  |
| 授权代表 |  |
| 公司成立时间 |  |
| 公司联系电话、传真 |  |
| 职工总人数 |  |
| 资产总额 |  |
| 其中固定资产原值 |  |
| 固定资产净值 |  |
| 负债总额 |  |
| 其中银行借款 |  |
| 所有者权益总额 |  |
| 其中实收资本 |  |
| 上年工业总产值 |  |
| 上年销售收入 |  |
| 上年销售利润 |  |

磋商响应方：（公章）

日期：

附件：

企业类似业绩情况

注：企业业绩是指磋商响应方2019年1月1日至今            (复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 项目实施内容 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

附件：

企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

注：此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

服务网点情况

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：磋商响应方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

响应供应商名称（签章）：

日期：

附件：

商务条款偏离表

采购项目名称：                              采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件文件对应的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

磋商响应方全称（加盖公章）：

日期：

（2）技术部分目录

- 自行踏勘调研方案；

- 项目整体实施方案；

- 保证工期和施工进度的方案和措施；

- 保证施工质量的技术方案和措施；

- 保证施工安全、文明的技术方案和措施；

- 保证项目实施的技术力量和人力资源安排；包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明、相关经验履历、所获证书等复印件（加盖公章）；

- 验收及保修服务方案；

- ▲技术指标偏离情况一览表（此项属投标文件重要实质性内容）：详细列明所投产品设备货物的品牌、型号、清单，完整配置方案，所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。投标产品规格、性能、技术指标参数偏离表必须对照采购文件要求一一对应说明。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是磋商响应方的责任；

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

附件：

针对本项目的相关服务承诺一览表（技术指标偏离表）

竞标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 序号 | 采购文件要求 技术指标 | 投标服务 实际技术指标 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：  年  月  日

注：1、竞标人必须按采购需求一一对应,如实填写《针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2、此表仅提供了表格形式，竞标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

整体方案、措施方案及实施计划等根据评分细则提供

采购项目名称：                             采购编号：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件：

服务承诺或其它重要事项说明

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件：

针对本项目的服务技术团队情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 专业类别 | 证书编号 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、注册证书、社保缴纳证明等有关证明文件等，具体根据评审细则要求提供。

此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

浙江公安出入境警察博物馆建设项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

报价文件目录：

A.磋商响应文件函（格式见附件）；

B.磋商初次报价一览表（格式见附件）；

C.磋商最终报价一览表（格式见附件）；

D.磋商初次报价明细表(即已标价工程量清单)。

附件A：

磋商响应文件函

致            （采购人、采购代理机构）：

（磋商响应方全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）（括号内填项目编号）   采购的有关活动，进行磋商。为此声明如下：

1、 按照采购文件要求制作并提交磋商响应文件文件。。

2、 项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；年龄：        。

3、 保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、 保证严格执行甲、乙双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

5、 我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在磋商响应方的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

6、 我方在磋商响应文件之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

7、 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。

8、 本磋商响应文件文件对采购文件要求的偏离或保留均已在磋商响应文件文件第   页，第   条中明示或在磋商偏离表中明示。

9、我单位承诺，本成交价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

10、本磋商响应文件文件自磋商之日起    日内有效。

11、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件B：

磋商初次报价一览表

采购项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 数量 | 金额（万元） | 项目负责人 | 完工期 | 是否符合小微企业扣除情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江公安出入境警察博物馆建设项目 | 1项 |  |  |  |  |
| 磋商总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

1、若供应商竞标产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格。若确实符合价格扣除政策情形的，将按扣除产品在总价中所占比例对最终报价执行价格扣除政策，扣除后的价格仅作为价格分计算。

2、中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》。

磋商响应方全称：

日期：

附件C：

磋商最终报价一览表 (政采云系统填写）

采购项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 数量 | 金额（万元） | 项目负责人 | 完工期 | 是否符合小微企业扣除情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江公安出入境警察博物馆建设项目 | 1项 |  |  |  |  |
| 磋商总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

注：中标单位的磋商最终报价作为签订合同价的依据，结算时，结算合同价按以下方式调整：

1.结算合同价应以磋商初次报价明细为基础进行调整，形成结算基准价；

2.最终结算合同价=结算基准价*（磋商最终报价/磋商初次报价）。

磋商响应方全称：

日期：

附件：

磋商初次报价明细表(即已标价工程量清单)

投标报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

投标报价封面；                  表10.2.2-5

投标报价扉页；                  表10.2.2-6

编制说明；                      表10.2.2-11

投标报价费用表；                 表10.2.2-12

单位(专业)工程投标报价费用表；   表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

综合单价计算表；                 表10.2.2-17

综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

计日工表；                       表10.2.2-26

总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

主要工日一览表；                 表10.2.2-29

发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。

其中以上 本次电子投标文件中无需提供，中标人的投标报价软件版及excel版在签订合同前提供给采购人。

注：报价明细表中合计总价（应与开标一览表中初次报价一览表总价相一致），供应商在填报报价明细表时应按照采购需求清单内容逐项报价，不得随意更改序号、项目名称、项目编码，单位、数量，否则有可能被视为无效报价文件。

附   件

工程量清单附后