附件3：

杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位： 杭州师范大学附属未来科技城学校（杭州二中教育集团未来科技城学校）

项目名称： 杭州师范大学附属未来科技城学校（天元公学西站校区）国交教室设施设备采购项目

编制单位： 杭州师范大学附属未来科技城学校（杭州二中教育集团未来科技城学校）

编制时间： 2025年7月

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：是

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：否

（三）需求调查方式

þ咨询 þ论证 ¨问卷调查 ¨其他方式

（四）需求调查对象

产品供应商、相关专家；

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

教育技术装备现代化标准：为适应教育改革发展要求，推进教育技术装备现代化，2020年浙江省教育厅办公室修订后的《浙江省中小学教育技术装备标准》；明确提出各学科教室的装备配备依据及其在标准化，现代化学校创建中的重要性。

教育信息化改革推动：从2018年《教育信息化2.0行动计划》到2019年《中国教育现代化2035》等国家层面出台了多项政策，以及“十四五”规划中对教育信息化的发展规划，这些政策极大地推动了智慧教室及相关产业的发展；2020年《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》及浙江省教育技术中心《2022年全省教育技术工作要点》 中均要求基础设施、资源数据、应用服务、信息素养、保障体系、特色发展六个方面开展建设，促进信息技术与教育教学深度融合；

技术进步：新技术的应用，如5G、人工智能、大数据、云计算等，为专用教室提供了更多可能性。这些技术的应用不仅提升了教学质量，也促进了相关产业的技术创新和产品升级。

市场需求增长：根据教育部数据，全国共有各级各类学校数十万所，在校生数亿人，专任教师数百万，这表明了对专用教室及教育信息化设施的庞大市场需求。

政策支持：国家和地方政府对教育新型基础设施建设给予了政策和资金支持，如《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出了到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系的目标。

市场规模扩大：智慧教室行业市场规模逐年增长，从2016年的千亿级市场规模增长至2021年的近三千亿规模，预计未来市场渗透率和行业规模将继续增长。

综上所述，中学专用教室建设相关产业在政策推动、技术进步、市场需求等多方面因素的共同作用下，呈现出快速发展的态势，行业前景广阔。

2.市场供给情况

从市场供应商情况来看，能完成此类项目的单位较多

3.同类采购项目历史成交信息情况

杭州未来科技城第四小学专业教室设施设备类采购项目，中标价：8996913元；杭州市余杭第一中学实验室三期设备采购项目，中标价7785258元；杭州未来科技城天空之城小学专用教室设施设备采购项目，中标金额9569372元；杭州师范大学附属乍浦实验学校（小学部）专用教室，中标价2560194.61。

4.可能涉及的维护、保养、维修等后续采购情况

满足招标需求

5.其他相关情况

无

二、采购需求内容

- 项目概况

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物设计、制造、供货、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括货款、标准附件、样品费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费等因本项目而产生的一切费用。

- 二、采购清单（另附）

- 三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他相关标准及规范

中标人所供的货物须为全新的，符合国家标准的合格产品。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 四、基本要求

1、交付（实施）的时间（期限）：2025年9月5日前完成供货、安装调试及验收完成。

2、交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

3、人员团队要求：供应商应配置1名项目负责人，项目负责人负责协调项目整体实施过程中的统筹安排及沟通，且要求其在项目实施过程中进行驻场服务。

供应商应配置完成项目所需的其他人员，包括但不限于：设计人员、安装人员、运输人员、资料人员、财务人员等。

4、质量要求：供应商对中标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

(1)质量跟踪检测：采购人有权组织专家或委托第三方权威机构对货物生产过程及交付货物（验收）进行抽检，并按照采购人要求抽检内容送至第三方检测机构检验，若存在与所投产品不一致的问题，供应商应当按要求进行整改，连续二次整改无法达到要求的，采购人有权利终止合同，一切后果由供应商承担。每次抽检检测结果以第三方权威机构出具检验报告为准，所有抽检检测费用由供应商承担。如果供应商不能完全履行合同（检测、验收不合格），须承担由此造成的一切后果。

(2)产品的完好性：投标供应商所提供的产品必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的产品，并且必须是高质量的、工艺精良和包装完好的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

(3)供货时提供的货物应具有出厂检验合格证（如有）、原材料鉴定报告等的相关质保书。

（4）供应商应保护采购人在使用该产品、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 五、投标报价

应包括货款、标准附件、样品费、成品保护费（如电梯、精装修、进户门等）、检验试验费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、保修、培训、售后服务、质保等一切税金和费用及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费，以及天元大脑对接二次开发费用等因本项目而产生的一切费用。包括但不限于：

（1）招标范围内的全部货物、材料、专用设备和工器具、配件、附件、备品备件等的费用；

（2）选型（包括颜色的调整）、采购、制造（包括适当的尺寸调整）、国内外运输及保险、出厂验收费、装卸、搬运、安装、调试、检测（不含第三方检测）、成品保护、通过所有相关部门验收合格、交付需方、竣工资料汇总整理移交等需要的费用。

（3）根据采购人需要提前介入、货物交付使用前后的技术支持、使用操作技术培训、提供完整的操作手册、不少于三年（含）的质保期及质保期内现场技术服务及系统运行维护、维修等相关服务的费用。

（4）管理、利润、税金（含货物的关税、增值税等）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

（5）施工用水电费、仓库、宿舍、预留孔洞修补、临时存放场地、升降设备和其它可能使用的总包人现场已有的临时设施等由此产生的费用。由供应商自行与总包单位进行协调、结算。

（6）供应商先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、建筑物结构及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准；对技术难度和安全性引起特别重视，所发生的费用全部包括在投标报价中。

（7）供应商应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的工伤事故的保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害险、材料运输险等相关保险，费用由供应商自行支付，并已包含在投标报价中，采购人将不再另行支付。

（8）本招标项目所有供货、运输、安装过程中产生的垃圾由供应商负责清理，且必须运出工地之外经批准的丢弃场地。从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的一切费用，供应商在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。如需总承包单位运输，所需费用由供应商在与总承包单位协商后自行报价，相关费用计入报价。

六、其他技术要求：

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供供货安装方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

3、如招标文件中遗漏了完工必须具备的材料、配件或服务，供应商应包含在投标总价中；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须负责提供，合同金额不作调整。

4、如招标文件中遗漏了货物、设备等设施在今后安全正常使用时需要的保护装置或措施，供应商应根据自身的工程经验提出解决方案，并包含在投标总价中；中标供应商有义务保证整个项目能被安全正常的使用。

5、本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由供应商补齐，采购人不再额外支付费用。

6、投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由供应商提供，投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等，采购人不再额外支付费用。

7、清单中的所有产品清单中的参考图片颜色并非最终供货成品颜色，供应商需将各材质色卡交由用户选择；清单中各产品的规格需在下单下料前进一步与用户核准。颜色和规格需用户书面确认后，供应商可下料制作。

8、所投产品应是目前市场上的主流产品，产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

9、所有设备必须是全新的，未曾使用过的。所投产品及主要部件必须为成熟的产品,须充分考虑产品的使用者和使用环境,不得提供对师生安全和健康存在威胁的方案或产品。投标供应商须保证所提供产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。

10、投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

11、供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员、工地邻近设施和附近人员的安全。必须在施工区域或危险区域应设置醒目的警示标志（包括夜间警示标志）。

12、对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证相关人员的人身安全。项目实施过程中配合相关职能部门、采购人等做好现场工作（包括相关检查等），并为现场人员提供安全保护用具和各种设施，采购人不再额外支付费用。

13、施工作业中，如发生安全事故，由供应商承担全部责任，所产生费用由供应商全部承担，因供应商管理不善或使用不当造成的损失由供应商负责赔偿，在施工区域因缺少相应安全措施或相关安全设施缺损未及时修复而引发的各类事故由供应商承担全部责任，并负责赔偿。

14、项目实施期间由于供应商原因造成项目方案的更改，所增加的费用及工期一概不予调整，属技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由供应商承担。对项目组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同优惠。

15、投标时请供应商结合图纸及联系单，踏勘现场，充分考虑因现场条件偏差造成的对本次招标范围内货物尺寸的影响，相关费用计入总价，今后不做调整。

16、项目实施前，供应商需及时到现场确认相关土建尺寸，在充分了解设计要求和现场情况后，提供相关设计深化图纸及最终效果图，并提供主要材料货物样品（根据采购人要求对相关材料货物颜色、样式等提供多种选择），经采购人确认。此后方可大批采购、施工，否则由此引起的一切返工、退货、整改、变更等相关一切费用均由供应商自行承担。

17、货物尺寸、布局严格按照相关图纸所示，如根据现场条件，确需调整的，需事先报采购人同意，不得擅自变更，否则，由此造成的一切后果，由供应商自行负责。

18、相关材料货物颜色、尺寸、式样等变更造成的费用偏差，及此过程中产生的配合、整改等费用，请供应商在报价时充分考虑计入总价，中标后，相关费用不做调整。

19、相关材料货物等进场及安装时间应事先报总包单位及采购人，并取得一致意见后方可实施，擅自进场及安装产生的窝工，返工等所有后果均由供应商自行承担。

20、供应商进场应服从现场采购人及总包单位的安排，并做好货物的堆放，检验和保管工作，费用在投标报价中充分考虑。包干计算。

- 七、售后服务要求

1、投标供应商应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）

2、除在质保期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供质保期满后3年服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、升级的要求

3、在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

4、当投标货物发生非招标方人为因素严重故障时，供应商应当在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

5、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致无法使用的时间应从其质保期内扣除，质保期做相应时间的顺延。

6、质保期内，每年提供上门全面巡检维修服务、保养2次，并制订维护保养方案。

7、质保期满后，供应商终身维护，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。

8、供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

9、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

10、供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

11、在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

12、供应商提供的售后服务点须具备处理所有的维修服务，并配有较强的专业技术队伍；维修响应时间为1小时之内，2小时到达工地现场。1小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，供应商应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。故障排除后供应商应出具书面故障诊断报告备案。质保期外响应时间同质保期内。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

13、质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商予以更换，采购人不再额外支付费用；对达不到技术要求者，根据实际情况，做更换、贬值或退货处理。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。

14、每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。

15、涉及软件升级的，质保期内应提供升级服务，质保期结束后，可根据市场价为采购人提供升级服务，如采购人有优于供应商的升级服务时，供应商需积极配合升级，并不可因接口问题拒绝。

- 八、培训要求：

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

1、投标供应商必须提供满足产品维护要求的技术培训服务，包括产品的安装、调试、日常操作、管理维护、软件性能优化，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

2、投标供应商必须根据采购人需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，包括培训项目、人数、地点、日程、住宿、交通、培训教材、其它等详细内容。并作为投标文件的一部分提交。

①投标供应商必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是原厂商的资深培训讲师。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

②培训费用包含在项目总价内。

3、质保期内每年暑期开学时，需要提供一次专业培训，采购人不再额外支付费用。

- 九、商务要求：

1.履约保证金：

合同签订生效并具备实施条件，且采购人完成财政资金审批手续后7个工作日内，中标人缴纳合同总价1%的履约保证金。以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2.付款条件（进度及方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同金额40% | 合同签订生效并具备实施条件，且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款【40%】的预付款。 |
| 2 | 合同金额30% | 到货安装完毕，采购人确认具备使用条件，且采购人完成财政资金审批手续，中标人提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【30%】。 |
| 3 | 合同金额30% | 项目验收通过后，且采购人完成财政资金审批手续，中标人提供发票后【7】个工作日内，支付至实际合同总价款的【100%】。 |

中标后，供应商所填写的价格在合同实施期间实行固定单价，对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中（除非采购人后期方案存在增减，并对增减部分作相应的价格调整），供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数（包括政策性调价、市场材料价格变化、采购人对数量、品牌调整以及按原价补单所产生的价格风险等因素），风险系数进入单项报价中，以后不再调整。

供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，除采购人原因引起的设计变更外，不得以任何理由予以变更。

- 十、验收标准

1、采购人按照采购合同规定的技术、服务、标准以及中标单位的投标文件、本项目招标文件等要求，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收合格书。

2、验收流程

（1）采购人按照余财采〔2020〕14号《关于转发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知》规定组织对中标单位履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标单位须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）本项目分阶段进行验收，验收要求：

①在设计及生产的各大阶段（如深化设计、图案的选定、选料等）报采购人进行确认，得到采购人人确认后方可实施下步工序，否则对采购人造成损失的由供应商承担。

②到场数量和外观质量验收

供应商将产品送至交货地点后，采购人对实到产品的数量和外观质量进行验收，产品经验收合格后，安装人员方可进行安装。产品数量和外观质量的验收不免除供应商对整体质量的保证责任。采购人发现产品外观有质量问题（如有缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，采购人有权拒绝接收并要求安装人员不可进行安装此货物。

③安装过程中间验收

供应商投标文件中须提供各项安装技术指标，安装过程须配合采购人中间验收，如发现验收不合格，供应商须及时进行整改。

④整体质量验收

在产品的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，采购人有权将验收工作交给交货地具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，产品经质量检验部门检验合格的，检验费用由供应商支付，设备经质量检验部门检验不合格的，供应商应立即派人处理，并承担全部费用并赔偿因此给采购人造成的经济损失。以上费用在报价中考虑。

项目验收过程中，如发现应用于本项目的产品不满足投标文件技术要求，供应商应进行整改，最终满足投标文件技术要求，否则采购人视为验收不通过并据此依法终止并解除合同，且供应商应向采购人退还采购人已支付的合同款，同时供应商应赔偿给采购人造成的损失。

3、验收标准

（1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

（8）供应商提供的实际服务符合招标文件要求；

（9）供应商提供的项目成果资料符合《招标文件》及合同约定要求。

4、验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标单位支付所有费用。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由供应商承担。产品检验不通过，投标供应商应无条件退货，由此造成的损失由投标供应商负责，采购人保留追究的权利。

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）： 7110000 ，最高限价（元）：  7110000

（二）开展采购活动的时间安排： 2025年7月

（三）采购组织形式：分散采购

（四）委托代理安排：采购代理机构

（五）采购包划分：	不分标项

（六）合同分包：允许分包

（七）供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到80% ，小微企业合同金额应当达到56% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

3.本项目的特定资格要求：无 。

（八）采购方式：公开招标

（九）选择采购方式的理由

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，公开招标应作为主要采购方式；该项目预算达到公开招标限额标准

（十）竞争范围：公开发布

（十一）评审规则：综合评分

四、合同管理安排

（一）合同类型：货物合同

（二）定价方式：固定单价

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

详见另附 采购清单

2.履行时间（期限）：2025年9月5日前完成供货、安装调试及验收完成。

3.履约地点和方式：采购人指定地点

4.价款或者报酬：按中标价支付

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同金额40% | 合同签订生效并具备实施条件，且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款【40%】的预付款。 |
| 2 | 合同金额30% | 到货安装完毕，采购人确认具备使用条件，且采购人完成财政资金审批手续，中标人提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【30%】。 |
| 3 | 合同金额30% | 项目验收通过后，且采购人完成财政资金审批手续，中标人提供发票后【7】个工作日内，支付至实际合同总价款的【100%】。 |

- 资金支付方式：分期付款

- 验收、交付标准和方法：详见履约验收方案

8.质量保修范围和保修期：提供不少于三年（含）的质保期及质保期内现场技术服务及系统运行维护、维修等相关服务。。

9.知识产权归属、处理方式：采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

10.成本补偿、风险分担约定

不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由采购人、供应商协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

- 违约责任与解决争议的方法：

11.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

11.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

11.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

11.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

12.其他条款：

（1）所供货物在现场进行到货验收时乙方必须派人员参加并与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

（2）若因乙方产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由乙方承担；若二次验收不合格，甲方有权退货。甲方在此期间保留对乙方的索赔权利。

（3）乙方在货物到货、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

（4）在保修期内，乙方应提供免费维保服务，在正常工作条件下，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供免费维修直至更换。费用由乙方承担（包括返厂维修）。

（5）乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（6）以下所列为本次采购的基本要求，乙方须按有关标准及规范完成本次采购设备制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术参数及产品样本等由乙方在投标文件中提供。

（7）乙方应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准），并附鉴定文件（批准证书）的复印件。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件。乙方的投标产品必须具备相当于或高于招标文件中甲方所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

三、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州师范大学附属未来科技城学校（杭州二中教育集团未来科技城学校）

2.是否选择代理机构：	是

3.是否邀请本项目的其他供应商：	否

4.是否邀请专家：	是

5.是否邀请服务对象：	否

6.其他：

采购人按照规定组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。采购人根据验收报告形成验收意见并经采购人与中标人签字盖章。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标人支付。

（二）履约验收时间：2025年 9月

（三）履约验收方式：一般程序

（四）履约验收程序：一次性验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

- 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

- 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

- 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

- 所供产品结构牢固，无安全隐患。

- 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

- 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

- 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- 供应商提供的实际服务符合招标文件要求；

- 供应商提供的项目成果资料符合《招标文件》及合同约定要求。

2.商务履约内容

根据招标文件、投标文件、其他相关招标文件、采购合同等

（六）履约验收标准

根据招标文件、投标文件、其他相关招标文件、采购合同等

（七）履约验收其他事项

## 无

四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是

（一）国家政策变化应对措施

采购人有权根据国家政策或法律法规的变动等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。采购人有权对需求进行修改。

（二）实施环境变化应对措施

采购人有权根据实施环境变化等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。采购人有权对需求进行修改。

（三）重大技术变化应对措施

采购人有权根据实施环境变化等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。采购人有权对需求进行修改。

（四）预算项目调整应对措施

采购人有权根据实施环境变化等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。采购人有权对需求进行修改。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

1、依法制订采购需求，正确编制采购文件，从源头上减少质疑投诉。2、及时处理质疑， 加强从质疑收件、调查核实、组织专家论证、向有关行业主管部门求证、与质疑供应商沟通协 调、与职能部门会商等各环节工作，确保顺利处理质疑、有效减少投诉。3、质疑属实的，及时修 改采购文件中的不合法、不合规条款后继续组织采购活动。

（六）采购失败应对措施

分析采购失败原因，及时调整招标策略；改变招标方式；修改招标文件。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记 录一次，并给予通报。 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中 标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

一旦出现政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情况，采购人和投标人 双方都有义务变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各 自承担相应的责任。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

无。