建设工程施工招标文件

招标编号：ZBCG2025081

工 程 名 称：杭州市临平区中医院门诊骨科中医治疗室改造项目

招   标  人：     杭州市临平区中医院     (盖章)

2025年5月

目 录

一、前附表…………………………………………………………………1

二、投标须知………………………………………………………………3

三、招标要求及工程清单…………………………………………………4

四、评标方法和标准………………………………………………………9

五、工程款支付及结算……………………………………………………10

六、参照的法律法规及地方规定…………………………………………11

七、联系方式………………………………………………………………11

八、工程合同………………………………………………………………12

附件：响应文件格式

一、前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 杭州市临平区中医院门诊骨科中医治疗室改造项目 |
|  | 招标人 | 杭州市临平区中医院 |
| 2 | 建设地点 | 塘栖镇运城街101号 |
|  | 设计单位 | / |
| 3 | 建设规模 | 概算9.7万元 |
|  | 工程类别 | 建筑装饰装修工程 |
|  | 结构层数 | / |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 本次招标投资额 | 9.7万元 |
| 5 | 质量标准 | 相关工程施工质量验收规范标准 |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 施工图范围内的工程（具体以工程量清单为准） |
|  | 标段划分 | 1 个标段 |
| 7 | 工期要求 | 15日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质等级 | 具备建筑装饰装修工程专业承包（新）贰级及以上资质，并具有足够资产及能力来履行合同的企业均可参加投标；诚信制裁企业不得参与报名）。 |
|  | 项目负责人资格 | 建筑工程贰级及以上 |
|  | 联合体 | 本工程不允许联合体投标 |

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 资格审查方法 | 符合报名要求的潜在投标人全部入围 |  |
| 11 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 12 | 投标保证金 | 本次投标保证金按杭建研发〔2020〕41 号规定免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |  |
|  | 招标文件及相关资料成本费 | / 元 |  |
| 13 | 踏勘现场 投标预备会 | 踏勘现场：6月3日下午2时-4时，自行前往。联系人电话；13868080508 杨工 |  |
| 14 | 投标函份数 | 一份正本，两份副本 |  |
| 15 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：杭州市临平区中医院综合楼710评标室 时间：2025年6月5日13时45分止 |  |
| 16 | 开标 | 地址：杭州市临平区中医院综合楼710评标室 时间：2025年6月5日13时45分 |  |
| 17 | 评标标准及方法 | 明标抽签法 |  |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：0 履约保证金缴纳形式：转账支票、汇票、网银等招标人认可的其他形式（不允许使用现金） |  |
| 19 | 备注 |  |  |

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、工程量清单或经审核的预算标底有误、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日两个工作日前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。

二、投标须知

1.本工程要求投标人资质等级为具备建筑装饰装修工程专业承包（新）贰级及以上资质，并具有足够资产及能力来履行合同的企业均可参加投标。项目负责人资格为建筑工程贰级及以上的施工企业参加投标，本工程不允许联合体投标。

2.为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应按前附表第12项规定递交本工程投标保证金，本次投标保证金按杭建研发〔2020〕41 号规定免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。

3.招标人将按前附表第13项所述由投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。为确保项目有序施工，投标人需对施工场地进行踏勘、熟悉。投标文件需提供踏勘证明，否则投标无效。

三、招标要求及工程清单

1.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。

2.本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价1%的违约金。

3.中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位。甲方将按“小额建设工程履约评价办法”，针对人员到位情况、施工进度、施工质量、及安全文明施工管理等方面对中标单位进行履约评价，评价结果列入全区建设工程交易市场管理范畴，中标必须做好配合工作。

3.1 本项目为医院改造项目，且施工时医院各科均正常运行。施工单位必须积极配合好医院的管理。在不影响正常的医疗工作下，合理安排施工人员，按招标人要求时间内施工。避免噪音产生，影响就诊与康复。

4.报价依据：

（1）根据清单内容本工程的预算价为97000元，中标让利2000元，中标价即95000元。

工程量及材料价格详见如下：

| 临平区中医院骨科熏蒸室改造工程预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 加气砖墙体拆除 | 102平方 | 95元/平方 | 9690 |  |
| 2 | 产生的建筑垃圾外运 | 5车 | 600元/车 | 3000 | 20个平方加气砖一车垃圾 |
| 3 | 顶面石膏板包梁 | 15米 | 150元/米 | 2250 |  |
| 4 | 墙面油漆零星修补 | 1项 | 1500元/项 | 1500 |  |
| 5 | 门洞加气砖封堵 | 2个 | 600元/个 | 1200 |  |
| 6 | 墙面及地面瓷砖修补 | 1项 | 3000元/项 | 3000 |  |
| 7 | 顶面矿棉板修复 | 1项 | 1000元/项 | 1000 |  |
| 8 | 新开门洞过桥板 | 1块 | 100元/块 | 100 |  |
| 9 | 单开门及门套 | 1套 | 500元/套 | 500 | 利旧，安装费 |
| 10 | 新砌筑加气砖墙体 | 12平方 | 200元/平方 | 1920 | 含加气砖砌筑及两面挂网批界面剂及乳胶漆 |
| 11 | 不锈钢压条及踢脚线 | 1项 | 800元/项 | 800 |  |
| 12 | 钢质门及水池拆除 | 1项 | 1000元/项 | 1000 |  |
| 13 | 定制衣柜隔断1 | 1项 | 12500元/项 | 12500 |  |
| 14 | 排烟风机 | 1项 | 4000元/项 | 4000 | 3台 |
| 15 | 水电改造安装 | 1项 | 5000元/项 | 5000 |  |
| 16 | 空调安装 | 1项 | 24000元/项 | 24000 | 功率3台2匹 |
| 17 | 墙面乳胶漆 | 100平方 | 35元/平方 | 3500 | 1200墙砖以上做乳胶漆 |
| 18 | 医用围帘轨道 | 1项 | 1200元/项 | 1200 |  |
| 19 | 定制衣柜隔断2 | 1项 | 4500元/项 | 4500 |  |
| 21 | 围档 | 1项 | 800 | 800 |  |
| 22 | 直接费 |  |  | 81460 |  |
| 23 | 税金及管理费 |  |  | 16292 |  |
| 24 | 总计 |  |  | 97752 |  |

- 特别说明；

1、医用围帘为耐火材质

2、柜体由专业厂家机器定制

3、本项目不得新增联系单，部分零星小项目根据现场踏看实际情况自行考虑，费用已包含在总价内。

3.1工期要求：本工程工期要求为 15日历天，（具体以开工报告为准）。

4.工程质量标准：

（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。

（2）本工程竣工验收结论报告由五方主体（包括业主方、监理方、设计方、勘测方、施工方）或工程实际的相关主体方共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。

5.安全文明施工要求：

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

（3）工程施工期间所发生的任何安全事故一律由中标人负责，招标人不承担任何责任。

6.投标文件要求：

（1）投标文件的语言及度量衡单位

a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）投标文件组成：投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、营业执照（复印件加盖公章）、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）、拟派建造师未在其它建设工程项目上担任施工单位项目负责人的承诺书。其中投标文件一式三份，正本一份，副本二份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件封面上须清楚注明“正本”或“副本”。每份投标文件均应装订成册。

（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章或法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。

（4）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前由投标人委派的法定代表人或交易员将投标文件密封送达投标地点，并在签到簿上签名。招标人收到投标文件后，应当妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。

（5）投标文件的补充、修改与撤回

a.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的成部分；

b.投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知有关规定密封、标志和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；

c.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件。

（6）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

（7）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a.逾期送达的或者未送达指定地点的；

b.未按招标文件要求密封的。

7.开标：

（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

（2）各投标人的法定代表人或交易员必须参加开标会议。参加开标会议人员应随带并现场提供本人(二代)身份证件原件，交易员还需提供法定代表人授权委托书原件（附件2）及交易员证原件；并同时提供以下资料：营业执照、资质证书（复印件加盖投标人公章）、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）；拟派建造师未在其它建设工程项目上担任施工单位项目负责人的承诺书（格式自拟）；安全生产许可证（复印件加盖投标人公章）；提供的资料复印件与原件一致承诺书（格式自拟）。

以上资料不齐或不符合要求或未在有效期内的，招标人及招标代理人有权拒收该单位的投标文件。

（3）投标人委派法定代表人或交易员未准时参加开标会议的作无效标处理。

（4）开标程序：开标会议由招标人主持。

a.由招标人按核验顺序查验各投标人应到会代表身份；

b.由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

c.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

d.由招标人对投标文件进行符合性审查。

（5）投标文件有下列情况作无效标书处理。

a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；

b.未按招标文件要求做出承诺的；

c.投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d.投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；

e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

f. 投标文件中投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更说明的；

g.投标文件附有招标人不能接受的条件；

h.项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；

i.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

8.其他要求：

（1）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。

（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起（5-30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（3）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。

（4）本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题。

（5）订立书面合同后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。

四、评标方法和标准

1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：

（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。

（2）确定所有有效投标人的序号及其代表的号球。

（3）由招标人或投标人代表实施实施抽签。

2.抽签规则

（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：

实施一轮抽签抽出3名中标候选人，分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人

（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：

第一轮抽出5名投标人，第二轮抽出3名中标候选人，

（3）10名以上投标人，实行三轮抽签：

第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出3名中标候选人。

3.招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

五、工程款支付及结算

（1）关于付款周期的约定：

①、项目全部完成，经双方验收合格并投入使用30天，无质量问题，7个工作日内支付全部工程款。

（2）当发生工程设计变更或出现工程量清单错误超30%时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：

1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。

2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算）2018版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。

3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。

（3）工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算,工程结算价以招标人委托双方认可的具备相应工程结算审计资质的单位出具的审计报告为依据。

六、参照的法律法规及地方规定

（1）工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有约定的其他专业工程按招标人要求和工程实际情况在合同中约定。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。

- 联系方式

联系地址：杭州临平区中医院基建科

联系人：杨工      联系电话： 13868080508

合同条款格式

合同编号：

发包方（甲方）：

统一社会信用代码：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　职务：

联系电话：

电子邮箱：

承包方（乙方）：

统一社会信用代码：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　职务：

联系电话：

电子邮箱：

甲、乙双方根据杭州市临平区中医院        项目（项目编号：     ）采购公开招标的结果，及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方对     实施基本建设改造工程签署本合同，以资遵照执行。

一、工程概况

1.工程名称：  。

2.工程地点：。

3.工程内容：。

4.其他信息：                        。

二、合同工期

1. 计划开工日期：年月日。

2. 计划竣工日期：年月日。

3. 工程最迟不得迟于      年    月    日竣工。

三、工程质量标准

1. 工程质量应当符合招标文件的要求，以及现行现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

2. 隐蔽工程检查：承包人应当对工程隐蔽部位进行自检确认是否具备覆盖条件，如具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知甲方检查。经双方共同检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经检查质量不合格的，承包人应返工修复，由此增加的费用或延误的工期由承包人承担。如乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示承包人揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用或延误的工期均由承包人承担。

3. 隐蔽工程重新检查：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用或延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用或延误的工期由承包人承担。

四、保证金

1. 双方约定乙方按照以下第    种方式提供质量保证金：

（1）质量保证金保函；

（2）      比例的工程款；

（3）其他方式：            。

2. 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，如缺陷责任期内承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

五、价款支付

1. 本合同总价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

2. 上述合同价款为 包工包料 价格，市场价格波动不调整本合同总价格。承包人负责采购材料和工程设备，但应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知甲方检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准。甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换，由此增加的费用和或延误的工期由承包人承担。

3. 价款支付周期：

4. 乙方指定账户：

户  名：

开户行：

账  号：

六、项目负责人

1. 甲方委托          为甲方项目负责人。甲方项目负责人应根据甲方授权及法律规定，代表甲方对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的乙方任何责任与义务。甲方如变更项目负责人应提前3日书面告知乙方。

2. 乙方委派        为乙方项目负责人。乙方项目负责人应依据乙方授权范围负责办理乙方事务。乙方如变更项目负责人应事先征得甲方的书面同意。

七、竣工验收

1. 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）如存在甩项工作和缺陷修补工作的，乙方已编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）按照建筑工程施工行相关国家、地方标准备齐竣工资料，及交予甲方的竣工资料备份   份。

2. 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

3. 竣工验收不合格的，甲方有权要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请，并重新进行验收。

4. 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

5. 颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

（6）施工现场的竣工退场费用由承包人承担。

八、缺陷责任和保修

1. 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

2. 缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起  12个月 。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

3. 保修期：质量保修期1年

3.1 工程质量保修期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;

（3）装修工程为    年；

（4）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;

（5）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（6）其他项目保修期约定：

3.2 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。

3.3 在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，承包人应在3天内到达工程现场并修复缺陷或损坏，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认。

3.4 保修费用由造成质量问题的责任方承担。

九、甲方的权利义务

1. 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2. 发包人应当按照施工所需提供相应的必要条件，如用水、电力、通讯、交通等。

3. 发包人应最迟于开工日期前7日向承包人移交施工现场。

4. 发包人应当在移交施工现场前向承包人提供工程施工所必需供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视地下管线等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

5. 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

6. 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

十、乙方的权利义务

1. 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。

2. 按法律规定和合同约定的质量标准完成工程，并在保修期内承担保修义务。

3. 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保安全文明施工，办理工伤保险，保证工程及现场施工人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4. 按工程的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5. 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

6. 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明。

7. 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并于竣工验收通过后将竣工资料的备份移交发包人。

8. 乙方的项目负责人应常驻施工现场，按合同约定组织工程的实施，乙方不得未经甲方同意擅自更换项目项目负责人。乙方项目负责人不称职的，甲方有权通知乙方更换。

9. 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡事故和财产损失事故，由承包人负责赔偿。

10. 未经甲方书面同意，乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

十一、违约责任

1. 本合同一经签订，双方当事人均应按照合同约定履行自己的义务，如任意一方违反约定，应承担因其违约导致增加的费用或延误的工期。如因违约方的违约行为给守约方造成损失的，全部损失由违约方负责赔偿。

2. 因承包人原因造成工期延误的，乙方应向甲方支付逾期竣工违约金，每逾期一日，按照工程总价款的 千分之五 支付。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。延误工期达到90天的，视为乙方根本违约，甲方有权不予支付工程尾款，剩余工程甲方有权另寻第三方完成，所需费用由乙方全部承担。

3. 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用或延误的工期。无法补救的，甲方有权拒绝接收全部或部分工程，且甲方有权不予支付工程尾款，修复工程甲方有权另寻第三方完成，所需费用由乙方全部承担。

十二、不可抗力

1. 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和其他一般被认为是不可抗力的情形。

2. 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

3. 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照公平原则共同承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

4. 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。

5. 合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

6. 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。甲方应当支付合同解除前乙方已完成的工作的价款。

十三、保密

1. 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

十四、送达

1.与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

2.发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

3.甲方送达地址：

4.乙方送达地址：

十五、管辖条款

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函、合同附件等均作为本合同组成部分，具有同等效力。如文本存在互相冲突，则以签订在后的文本为准。如正式合同中未提及的内容，以招投标文件内的约定为准。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后方可生效。

3、本合同未尽事宜，首先参照招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等文件内容执行，如前述文件内均无法参照执行的，则遵照《中华人民共和国民法典》等其他相关法律法规执行。

4、本合同一式   份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

甲方（盖章）：杭州市临平区中医院        乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：临平区塘栖镇运城街101号         地址：

电话：                                 电话：

税号:12330110470390664U.               税号:

开户银行：建设银行塘栖分行             开户银行：

银行账号：33001617482050001342.        银行账号：

年    月    日                           年    月    日

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(m2) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

- （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称甲方）与承包人_____________（以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

- 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

年    月    日                            年    月    日

甲方监督单位（盖章）                      乙方监督单位（盖章）

工程施工安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就                    ，建设业主单位                   （以下简称甲方）与施工单位                （以下简称乙方），特签订本协议书。

第一条 甲方安全责任

1、在开工前，甲方应向区安全监督管理部门办理相关安全手续。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方委托监理单位负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、乙方在施工中发生的安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生场内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第二条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，并严格执行。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第三条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于12小时内予以响应。

第四条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

6、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担5000元至10000元/次的违约责任。

第五条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第六条 本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。

第七条 本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第八条 本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。

甲方:  (盖章)            乙方:  (盖章)

法定代表人:              法定代表人:

地      址:              地      址：

签订时间

附件1：

投 标 承 诺 书

致招标人:

我方决定参加贵方招标编号为           的                      工程     标段的抽签竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮        %，即        元；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。

2、一旦我方中标，我方保证在        日历天内完成并移交本工程，质量达到       标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为          ，资格等级         ，证号              。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人(盖章)：

承诺人的法定代表人 (印章或签字)：

年   月

附件2：

投标人诚信承诺书

招标人：

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。项目负责人（注册建造师）无其他中标（尚未开工）或在建工程，社保由我公司缴纳；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受杭州市临平区中医院作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：     年   月    日

附件3：

企业营业执照（复印件加盖公章）

附件4：

企业资质证书（复印件加盖公章）

附件5：

安全生产许可证（复印件加盖公章）

附件6：

建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）

附件7：

建造师无其他在建项目承诺书

致招标人:

我方郑重承诺，本次用于（项目名称               ）投标的项目负责人（注册建造师）（建造师姓名        ），证书编号(             )无其他中标（尚未开工）或在建工程，社保由我公司缴纳。

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受  杭州市临平区中医院 取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：     年   月    日