邱隘镇南区、东区环卫保洁项目采购需求

- 一、项目基本情况

项目编号：NBZSCG(2025)052

项目名称：邱隘镇南区、东区环卫保洁项目

预算金额（元/年）：11200000.00

最高限价（元/年）：7075472.00；3903324.00

采购需求：

标项一：

标项名称：邱隘镇南区环卫保洁项目

数量：1项

预算金额（元/年）：7200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：邱隘镇南区道路、河道、农田、绿地保洁，绿化养护，公厕清理维修，垃圾桶采购，吸粪及下水道清理等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

标项二：

标项名称：邱隘镇东区环卫保洁项目

数量：1项

预算金额（元/年）：4000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：邱隘镇东区道路保洁，绿化养护，公路段移交的道路保洁养护，农田保洁，公厕清理维修，垃圾桶采购，吸粪及下水道清理等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

合同履约期限：标项 1，标项 2，自合同签订之日起三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况、财政资金落实情况等决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业:服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、技术商务要求：

- 标项一：邱隘镇南区环卫保洁项目

- 一、项目基本情况

邱隘镇南区环卫保洁项目主要服务内容：包括但不限于邱隘镇南区道路、河道、农田、绿地保洁，绿化养护，公厕清理、维修，垃圾桶采购，吸粪及下水道清理等。

- 二、商务条款要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★投标报价及费用 | （1）本项目投标报价应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 （2）投标报价构成：包括但不限于完成本项目所有服务的人工费【包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保（五险）、各种保险、意外伤害险】；工作服，作业工具及机械设备（包括环卫车辆、绿化机具、保洁船只）的购置、折旧及运维费用（包含保险、保养、年检、维修、燃油等）；各类耗材费；仓储场地（包括停车场）；水电费用（公厕水电费除外）；人身伤害、事故赔偿费用；应急保障及业主方委托的其他任务费用；招标代理服务费；管理费、利润、税金等完成本项目服务所涉的一切费用。 （3）采购预算：人民币7200000.00元/年。 （4）4、最高限价及各类服务单价限价：详见下表。 序号; 服务类别; 单价最高限价; 备注; 最高限价. 1; 14小时保洁; 13.17元/㎡×年; 该限价已包含管理费及税金; 7075472.00元/年. 2; 10小时保洁; 7.90元/㎡×年. 3; 河道保洁; 12000元/km×年. 4; 绿地、公园保洁及绿化养护; 5.46元/㎡×年. 5; 行道树养护; 39元/株×年. 6; 公厕保洁及零星维修; 3000元/厕×年. 7; 垃圾桶采购; 225元/只×年. 注：投标报价超过投标限价或各类服务单价限价的投标均作无效标处理。 （5）人工费用须符合《劳动法》、采购文件的要求（包含基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育，人身意外伤害保险要求）；保洁人员的费用需符合甬政发【2024】27号，人发【1997】113号城市环境卫生工人岗位津贴标准，浙人社发【2018】65号，《宁波市城市管理局关于开展环卫工人“爱心早餐”工作的通知》（甬城管【2015】12号）等地方标准，否则相关责任由中标人承担（服务期限内，如有最新，应按照最新标准执行）。 （6）合同履行期间，中标单价不因市场因素和政策因素（包含最低基本工资调整、社保调整等因素）的变动而调整。 （7）合同履行期间，因环卫保洁内容、范围、设备调整须调整金额的，有中标单价的按中标单价×调整的数量进行计算，在总价中调整；无中标单价有组价依据的，按组价依据测算出单价×调整的数量进行计算，经双方协商同意后方可调整；无中标单价且无组价依据的经双方协商同意后方可调整。 （8）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ★合同履约期限 | 2025年8月1日至2028年7月31日，合同一年一签，采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况、财政资金落实情况等决定是否续签。 |
| ★考核验收 | 详见服务要求“考核办法”。 |
| ★付款方式 | 服务经费根据考评结果每月拨付，支付金额=年度合同金额的1/12-每月考核金额，考核金额待每次考核后支付，变更费用（如有），一年结算一次，多退少补。 |
| ★履约保证金 | （1）履约保证金的收取：年度合同价的1%；在合同生效后7个工作日内完成递交。 （2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （3）履约保证金的退还：项目履约结束验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |

- 三、采购内容及要求

第一部分、邱隘镇南区道路保洁；

第二部分、邱隘镇南区垃圾的收集和垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理；

第三部分、邱隘镇南区绿化保洁及养护；

第四部分、邱隘镇南区河道保洁；

第五部分、邱隘镇南区公厕保洁、化粪池清理及下水道疏通；

第六部分、邱隘镇南区农田保洁；

第七部分、邱隘镇南区公交候车亭及果壳箱保洁；

第八部分、邱隘镇南区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗；

第九部分、各类应急保障任务。

- 第一部分、邱隘镇南区道路保洁

（一）保洁范围：邱隘镇南区范围内（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）的所有道路等路面（包含无物业管理小区区域的白色垃圾及烟头等垃圾的清扫、卫生死角的清理）。保洁范围内的保洁内容、保洁要求等内容均列入考核对象、考核范围。其中14小时重点路段道路保洁80045㎡；10小时保洁道路保洁面积366876㎡；详见下列表格:

（二）邱隘镇南区保洁道路面积明细表

------单位：平方米

| 序号 | 道路名称 | 起止（坐落） | 面积 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重点路段——14小时保洁 |  |  |  |
| 1 | 北斗路 | 盛莫路—汇头五里牌 | 44885 | 80045 |
| 2 | 盛莫路南 | 南外环—东钱湖地界 | 35160 |  |
| 二 | 四级道路——10小时保洁 |  |  |  |
| （一） | 道路及停车场面积 |  |  |  |
| 1 | 宁和路 | 诚信路-宁波特警大队 | 9240 | 81551 |
| 2 | 潘火路渔金段 | 御锦水岸-福庆南路 | 7294 |  |
| 3 | 人民路 | 南外环-西王工业区 | 5593 |  |
| 4 | 东城阳光南侧工业区道路 | 东城阳光南侧 | 1620 |  |
| 5 | 新邱路和万里路 | / | 35771 |  |
| 6 | 东雅村北斗路停车场 | / | 6420 |  |
| 7 | 田郑村村道及停车场 | / | 15613 |  |
| （二） | 沈家村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 沈家村顺达工业区道路 | 晨源公司—顺达工业区 | 4153 | 26206 |
| 2 | 锦楠府南侧道路 | 人民路-晨源公司 | 1815 |  |
| 3 | 沈家村工业区道路 | 锦楠府东面 | 4347 |  |
| 4 | 淡湖漕弄堂 | 沈家村淡湖漕 | 3305 |  |
| 5 | 沈家村西王工业区等弄堂、道路 | 沈家村西王工业区 | 9309 |  |
| 6 | 沈家封桥头弄堂、道路 | 沈家村封桥头 | 1837 |  |
| 7 | 沈家村西王停车场 | / | 1440 |  |
| （三） | 渔金村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 北斗路 | 白云涂料厂桥头-欣贤金属桥头 | 7032 | 41859 |
| 2 | 渔金村村道 | 环城南路-北斗路 | 3807 |  |
| 3 | 渔金村村道 | 渔金村金价桥接通福庆路 | 5385 |  |
| 4 | 渔金村村道 | 福庆路至金价下穿 | 1477 |  |
| 5 | 渔金村村道 | 北斗路-金亿工业区 | 7752 |  |
| 6 | 渔金工业区道路 | 渔金小区东面 | 2488 |  |
| 7 | 石池庙停车场 | 石池庙南侧 | 505 |  |
| 8 | 金价桥 | / | 1560 |  |
| 9 | 菜场周边 | / | 3266 |  |
| 10 | 小区南侧 | / | 2106 |  |
| 11 | 渔郎岸工业区 | / | 3827 |  |
| 12 | 环城南路渔金 外围道路 | / | 1654 |  |
| 13 | 环城南路石池庙边 道路下穿 | / | 500 |  |
| 14 | 环城南路高铁下穿 | / | 500 |  |
| （四） | 东雅村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 高邱线 | 北斗路-张家瀛地界 | 6653 | 43601 |
| 2 | 东雅新村北侧、东侧外围沿河路段 | 东雅新村 | 7619 |  |
| 3 | 东雅工业区道路 | 北斗路-河 | 7847 |  |
| 4 | 东雅工业区道路 | 河-甬台温高速 | 7897 |  |
| 5 | 南东雅工业区道路 | 北斗路南 | 9739 |  |
| 6 | 南东雅工业区农田前新路 | 碧野服饰-河 | 2323 |  |
| 7 | 文化礼堂空地 | 东雅村文化礼堂 | 1073 |  |
| 8 | 东雅新村连接 文化礼堂桥梁 | 东雅新村东 | 450 |  |
| （五） | 回龙村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 回龙村村道 | 盛莫路-张浪漕 | 1064 | 90195 |
| 2 | 回龙村村道 | 林家东面进村路 | 1405 |  |
| 3 | 回龙村村道 | 回龙工业-至界牌桥东 | 1908 |  |
| 4 | 回龙村村道 | 界牌桥北面进村-善嘉寺 | 2271 |  |
| 5 | 回龙村村道 | 盛莫路-毕家 | 2447 |  |
| 6 | 回龙村村道 | 哲哲塑料公司-林家北 | 4242 |  |
| 7 | 回龙村村道 | 盛莫路-哲哲塑料公司 | 8977 |  |
| 8 | 回龙工业区道路 | 回龙村工业区 | 20743 |  |
| 9 | 毕家弄堂 | 回龙村毕家 | 7247 |  |
| 10 | 董家、徐家漕弄堂 | 万里学院南 | 22274 |  |
| 11 | 回龙小学西面弄堂 | 回龙小学西 | 2020 |  |
| 12 | 界牌桥弄堂 | 回龙村界牌桥 | 4595 |  |
| 13 | 林家弄堂 | 回龙村林家 | 2503 |  |
| 14 | 毕家北面停车场 | 回龙村毕家北 | 1164 |  |
| 15 | 毕家南面停车场 | 回龙村毕家南 | 1196 |  |
| 16 | 回龙社区服务站东停车场 | 回龙村社区服务站东 | 1163 |  |
| 17 | 火把漕北面停车场地 | 回龙村火把漕北 | 1558 |  |
| 18 | 界牌桥北面停车场 | 回龙村界牌桥北 | 401 |  |
| 19 | 界牌桥东面停车场 | 回龙村界牌桥东 | 1191 |  |
| 20 | 林家东面停车场 | 回龙村林家东 | 1826 |  |
| （六） | 张家瀛村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 张家瀛村村道 | 杨家耷-东环南路 | 2655 | 37262 |
| 2 | 张家瀛村村道 | 东环南路西侧-姚村 | 7575 |  |
| 3 | 张家瀛村村道 | 哲哲塑料公司-杨家耷 | 5873 |  |
| 4 | 张家瀛村村道 | 张家瀛村杨家耷北侧进村道路 | 1944 |  |
| 5 | 杨家耷弄堂 | 张家瀛村杨家耷 | 5520 |  |
| 6 | 姚村弄堂 | 张家瀛村姚村 | 7236 |  |
| 7 | 杨家耷114号楼西侧停车场 | 张家瀛杨家耷 | 921 |  |
| 8 | 杨家耷41号楼北侧停车场 | 张家瀛杨家耷 | 862 |  |
| 9 | 姚村公园旁停车场 | 张家瀛村姚村 | 3676 |  |
| 10 | 张家瀛姚村下家漕 工业区 | / | 1000 |  |
| (七) | 田郑村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 田郑村村道 | 田郑村外围东侧及南侧 | 2779 | 10664 |
| 2 | 田郑村弄堂 | 田郑村村内弄堂 | 1860 |  |
| 3 | 田郑村村道 | 北斗路-回龙村地界 | 6025 |  |
| （八） | 盛莫社区道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 东城阳光二期 | / | 3804 | 35538 |
| 2 | 农科所多条小道保洁 | / | 22011 |  |
| 3 | 盛莫社区幼儿园 |  | 480 |  |
| 4 | 宁和路 |  | 8775 |  |
| 5 | 东城阳光三期桥梁 |  | 468 |  |

（三）邱隘镇南区道路保洁服务要求：

1、做到墙角到墙角的“一把扫帚”保洁模式，道路两边为农田的公路保洁范围为路基以内；14小时保洁自5:30-19:30，10小时保洁自6:30-16:30，上午普扫、洒水必须在8:00之前完成，下午在16:00之前完成，季节变更，作适当调整。

2、南区道路保洁道路达到“四无四净”，无烟蒂白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无生活垃圾留存，无垃圾堆放，无积泥（砂石）、晴天无积水。路面干净、人行道干净、雨水井、窨井盖基本干净无其他废弃物，隔离护栏下干净。

3、要求进行巡回保洁，垃圾停留时间不超过30分钟。

4、机扫频次≥2次/日（上、下午各一次），清扫时必须启用警示灯，清扫时须喷水压尘，无扬尘。冲洗频次≥2次/日（上、下午各一次），作业时按规定使用提示音乐，洒水时注意避让行人，无漏撒漏冲，无倒车洒水现象，在指定取水栓取水，气温低于0度时暂停洒水。

5、邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域现有的但未在上述保洁清单中统计的零星弄堂、里弄、小道也均包含在本次保洁任务范围内。

6、合同履行期间，因道路保洁面积、范围、设备调整（如有新移交道路、道路施工暂停保洁道路等）须调整金额的，有中标单价的按中标单价×调整的数量进行计算，在总价中调整；无中标单价有组价依据的，按组价依据测算出单价×调整的数量进行计算，经双方协商同意后方可调整；无中标单价且无组价依据的经双方协商同意后方可调整。

- 第二部分、邱隘镇南区垃圾的收集和垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理

（一）邱隘镇南区垃圾的收集和清理

邱隘镇南区垃圾收集：邱隘镇南区范围内（邱隘镇行政区域范围内的环城南路以南、东外环快速路以西区域）的生活垃圾和非生活垃圾的收集和清理。

非生活垃圾的收集作业包括偷倒的垃圾、绿化垃圾、破旧家具、各类废弃物、建筑垃圾、工业垃圾等的收集和清理。以上非生活垃圾的收集和清理要求日产日清（其中工业垃圾由中标人负责清运至采购人指定倾倒地点），中标人需建立巡查制度，负责对辖区范围内非生活垃圾的排查，发现非生活垃圾需及时向采购人汇报，并组织人员及设备、设施对非生活垃圾进行收集和清理。非生活垃圾（工业垃圾除外）的倾倒地点由中标人自行确定，费用由中标人负责，中标人因违规倾倒被相关部门及采购人查获由此造成的处罚、赔偿由中标人负责，并不得影响采购人的声誉。接采购人通知的突击性非生活垃圾清运任务需在1小时内清理完毕。作业范围内的非生活垃圾要求于次日8:30前需清理完毕。所有非生活垃圾清理前后的图片需以微信方式上传至镇环卫考核群平台。合同履行期间如被上级部门查获、处罚的或被媒体曝光、群众投诉的将从严处罚。

（二）南区垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理

1、南区垃圾冲洗点4个，垃圾冲洗点的水费、电费、设施维护费、人工费包含在投标总价中。

2、垃圾桶的数量为约700只，合同履行期间垃圾桶如有缺少、损坏等任何原因影响正常使用，都由中标人负责配置、修复；如经采购人确认需强制更换的垃圾桶，中标人须按采购人要求进行更换，更换的垃圾桶应当符合采购人要求，并经采购人初步验收合格后方可投入使用。中标人应保证所管理的垃圾桶完好、清洁，该部分作业内容纳入考核内容。垃圾桶应按采购人要求放至指定位置且有统一标识，费用由中标人承担。合同履行期间垃圾桶数量如有调整的服务经费按中标人所报的单价计算部分作为计算依据，经双方协商同意后进行调整。

3、垃圾桶技术参数要求

| - 名称 | - 规格尺寸 | - 型号 | - 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 240L - 垃圾桶 | - 长750mm*宽570mm*高1070mm - (±5mm) | - 容积240L | - 额定载重：100kg； |
|  |  |  | - 容器壁厚：桶壁厚度≧5mm； - 桶口、桶顶部外沿加强筋厚度≧6mm； |
|  |  |  | - ▲产品整体重量≧18.5KG，单桶身（不包括轮轴、铆钉、插销、桶盖）≧13.5KG，桶盖（不包括插销）≧1.7KG； |
|  |  |  | - 材质：桶体及桶盖、销子采用100%高密度聚乙烯(要求全新料)一次性注模成型，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性； |
|  |  |  | - ▲桶体内部刻有标识(从60L起，10L/刻度)，以便垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量； |
|  |  |  | - 外观质量：外表光滑，便于清洗； |
|  |  |  | - 投料口需有钢印标识的生产年月，钢印标识的收集容器材质、EN840字样和最大容量标志，还需有钢印标识代表垃圾桶材质的三角形标志； |
|  |  |  | - 桶口需凸出钢印，有一次性成型的“邱隘环卫”以防丢失； |
|  |  |  | - ▲把手两边有垃圾袋收紧条固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧条迅速扣牢且不易松脱； |
|  |  |  | - 产品材料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色； |
|  |  |  | - ▲桶体密闭有盖，顶部外沿没变至少设纵向加强筋3条，桶沿挂车位置采用更牢靠的蜂窝状加强筋设计，保证垃圾桶在负荷挂车过程中不因桶沿崩裂而造成不必要的损伤； |
|  |  |  | - 桶盖与桶体由四条铰链连接，连接处牢固。把手由六条加强筋与桶身连接，采用断点虚线防滑设计； |
|  |  |  | - 桶口边缘四周设计成内高外低的排水梯度，在遭遇雨水天气时或清洗完毕后，积水能迅速排去不滞留； |
|  |  |  | - ▲桶身四面凹凸加强筋设计，且采用波浪面加强筋与底部连接，加大了底部的强度的同时加大了受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；桶内底部采用放射状加强筋设计，桶外底部周围由蜂窝状加强筋，桶底与地面间距约两公分，使垃圾桶放置更平稳，配有12个钢制耐磨钉，保证在使用过程中底部不易磨损； |
|  |  |  | - 桶盖插销采用倒三角设计，保证桶盖与桶身连接后因其独特的止退功能而不脱落； |
|  |  |  | - 轮轴长度550mm，直径21.2±1mm；采用45#实心穿心钢轴(锁螺丝跟轮子固定)，轴的外表面采用镀锌进行防锈处理，同时降低工作噪音，轮轴采用螺丝紧固； |
|  |  |  | - 滚轮采用噪音小的橡胶实心轮，内衬不锈钢套，轮子直径200±5mm，每轮承载能力120kg； |
|  |  |  | - 工作温度：正常工作温度-30℃~+65℃； |
|  |  |  | - 在桶身背面下方，设计更人性化的教材装置，使得工作人员在垃圾桶负荷工作的情况下，仍能轻松的托运垃圾； |
|  |  |  | - 备品配件：与垃圾载车配套使用方便、灵活，具有较好的配套适用性；中标人必须确保货品及其所有配件的完整性，对于标书没有列出，而对货品的正确使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、配件等，中标人有责任给以补充。 |

（三）邱隘镇南区垃圾收集服务要求

1、垃圾桶出现破损、缺失现象应于2小时内予以更新。

2、垃圾冲洗点的冲洗：南区垃圾冲洗点4个，该部分作业由投标人根据实际情况自行安排，合理排班，要求垃圾冲洗点干净、无污水外溢。

3、非生活垃圾根据巡查情况、采购人要求及时清理，中标人须机动合理组织人员、设备进行收集及处置。

4、在垃圾收集和处理过程中，中标人不得将已分类的厨余垃圾、其他垃圾和非生活垃圾混装。

- 第三部分：邱隘镇南区绿化保洁及养护

（一）邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）绿化保洁及养护总面积62031㎡，南区行道树共计2193株。

（二）南区绿化保洁及养护面积统计、行道树统计表

——单位：平方米

| 序号 | 名称 | 起始地点 | 绿地面积 | 公园面积 | 行道树（棵） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚村公园 | 张家瀛姚村 | / | 554 | / |
| 2 | 东雅村公园 | / | / | 10204 | / |
| 3 | 回龙村公园 | / | / | 1030 | / |
| 4 | 盛莫路 | 铁路至东钱湖 | 19278 | / | 477 |
| 5 | 回龙公园 | 万里学院东校区对面 | / | 5400 | / |
| 6 | 北斗路 | 盛莫路至高邱线 | 6396 | / | 479 |
| 7 | 界牌桥村路 | 回龙、张家瀛村道至界牌桥 | 3047 | / | 601 |
| 8 | 联丰路 | 联丰桥至万令路东侧 | 5840 | / | / |
| 9 | 新邱路和万里路 | / | 1252.6 | / | 335 |
| 10 | 东雅村北斗路 停车场 | / | 395 | / | / |
| 11 | 农科所 | / | 5202 | / | / |
| 12 | 渔金村二期配套道路（潘火路） | / | 732.6 | / | / |
| 13 | 宁和路 | / | / | / | 86 |
| 14 | 邱高线 | / | / | / | 215 |
| 15 | 社区道路两侧 |  | 2700 | / | / |
| 小计 |  |  | 44843 | 17188 | 2193 |
| 合计（公园、绿地） |  |  | 62031 |  | / |

（三）绿化保洁及养护服务要求

1、养护技术规程参照《宁波市绿地养护管理作业规范》；绿化养护等级标准参照《宁波市城市绿地等级标准》。要求绿地、树穴、绿化隔离带基本整洁，无渣土、垃圾纸屑、果壳、烟头及石块等杂物，叶面无陈旧性积尘。

2、包工包料，所需的一切劳动力、材料、设备、管理房均由中标人承担及安排，由此产生的费用由中标人承担。

3、中标人需按要求的作业规范进行作业，合理组织，精心养护，保质、保量完成任务。

4、中标人应保证绿化养护数量无减少、无毁损，达到本项目绿地养护标准要求，乔灌木保存率达到养护质量标准要求及以上，所养护的树木，在养护期间发生减少或毁损，中标人应予及时补齐，并自行承担补齐费用。

5、行道树养护参照《宁波市绿地养护管理作业规范》，养护内容包括秋冬季节的防冻、树木的大修剪（包括采购人通知的临时修剪）等内容。养护产生的垃圾由中标人处理。

6、中标人需做好养护范围内的除“四害”工作，自觉配合区、镇重大活动和区绿化养护监管部门考核，且须参加区绿化养护监管部门组织的培训，养护人员要求进行岗前培训，确保作业规范。

7、合同履行期间，养护区域如有毁绿损绿行为的，中标人应及时阻止，并及时督促其办理有关手续。因施工原因造成绿化缺失、损坏的，由中标人与施工方协商，双方按协商结果进行绿化补种。

8、绿化养护区域内的环境要求：对修剪下来的绿化垃圾须在第一时间清理。

9、如出现台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，应按预案正确处理，在事件发生后24小时内配置充足的保洁及养护人员到位、作业。

10、绿化养护面积发生变更的，由采购人根据实际增减的面积×中标人的投标单价进行计算，经双方同意后按实调整。

- 邱隘镇南区河道保洁

（一）邱隘镇铁路以南区域（含部分东区）河道面积

| 序号 | 河道名称 | 起点 | 终点 | 长度 （千米） | 均宽度米 | 平方米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吕港河 | 与东钱湖交界 | 与潘火交界 | 4.237 | 21 | 88977 |  |
| 2 | 渡驾桥江 | 与高钱交界 | 青龙桥江直出 | 2.7 | 29 | 78300 |  |
| 3 | 金家桥江 | 东与沿山干河 | 西渡驾桥江 | 0.627 | 45 | 28215 |  |
| 4 | 大东江 （柴桥河） | 回兰桥 | 环城南路 | 3.1 | 24 | 74400 |  |
| 5 | 方庄河 | 田野王江 | 环城南路 | 0.73 | 17 | 12410 |  |
| 6 | 后新河 | 田野王江 | 环城南路 | 0.72 | 19 | 13680 |  |
| 7 | 陶家漕 | 同三高速 | 萧甬铁路 | 0.894 | 21 | 18774 |  |
| 8 | 新杨木碶河 | 同三高速 | 萧甬铁路 | 1.5 | 34 | 51000 |  |
| 9 | 西河港河 | 环城南路 | 萧甬铁路 | 0.513 | 20 | 10260 |  |
| 10 | 田野王江 | 大东江 | 西与潘火交界 | 1.589 | 20 | 31780 |  |
| 11 | 廿亩江 | 富强路边漕 | 田野王江 | 0.81 | 29 | 23490 |  |
| 12 | 长江漕 | 吕港河 | 金亿工业区漕 | 0.54 | 16 | 8640 |  |
| 13 | 张浪漕2只 | 吕港河 | 漕底 | 0.45 | 16 | 7200 |  |
| 14 | 高塘河 | 工业区内漕底 | 吕港河 | 1.379 | 13 | 17927 |  |
| 15 | 界牌桥河 | 吕港河 | 高塘河 | 2.661 | 17 | 45237 |  |
| 16 | 湗桥头河 | 厂边漕底 | 方庄河 | 0.345 | 18 | 6210 |  |
| 17 | 百丈漕河 | 渡驾桥江 | 大东江 | 1.856 | 28 | 51968 |  |
| 18 | 太平桥江 | 百丈漕河 | 环城南路 | 0.21 | 19 | 3990 |  |
| 19 | 宜家斗河 | 大桥江 | 渡驾桥江 | 0.621 | 22 | 13662 |  |
| 20 | 吴桥头江 | 大桥江 | 渡驾桥江 | 0.791 | 19 | 15029 |  |
| 21 | 东雅新河 | 少阳桥江 | 大桥江 | 0.877 | 16 | 14032 |  |
| 22 | 加加漕 | 渡驾桥江 | 漕底 | 0.595 | 24 | 14280 |  |
| 23 | 董家漕 | 漕底 | 吕港河 | 0.436 | 18 | 7848 |  |
| 24 | 姚村江 | 吕港河 | 界牌桥河 | 2.67 | 20 | 53400 |  |
| 25 | 宝剑漕 | 姚村江 | 漕底 | 0.557 | 17 | 9469 |  |
| 26 | 老夏家河 | 沿山干河 | 渡驾桥江，漕底 | 1.435 | 25 | 35875 |  |
| 27 | 卓家漕 | 漕底 | 渡驾桥江 | 0.379 | 22 | 8338 |  |
| 28 | 九亩江 | 金家桥江 | 萧甬铁路 | 1.307 | 30 | 39210 |  |
| 29 | 杨家漕 | 漕底 | 大东江 | 0.376 | 19 | 7144 |  |
| 30 | 李家渔河 | 萧甬铁路 | 同三高速 | 1.34 | 20 | 26800 |  |
| 31 | 小金价桥新河 | 后新河 | 陶家漕河 | 0.417 | 20 | 8340 |  |
| 32 | 前殷河 | 新杨木碶河 | 环城南路 | 0.601 | 19 | 11419 |  |
| 33 | 新殷隘河 | 新杨木碶河 | 李家渔河 | 0.85 | 20 | 17000 |  |
| 34 | 大桥江 | 渡驾桥江 | 大东江 | 2.521 | 24 | 60504 |  |
| 35 | 少阳桥江 | 与高钱河交界 | 大东江 | 3.187 | 27 | 86049 |  |
| 36 | 保障河 | 环城南路边漕 | 河蚌江 | 1.65 | 25 | 41250 |  |
| 合计 |  |  |  | 45.471 |  | 1042107 |  |

（二）邱隘镇南区河道保洁服务要求

1、要求河面无杂草及漂浮物，河道两侧无垃圾，河道整洁通畅。河道保洁过程中收集的垃圾须定点堆放，不能沿岸堆放。上岸垃圾要及时清运，堆放时限不得超过24小时。

2、开展福寿螺防治工作，确保无成群成螺、无成片卵块。

3、遇到台风或暴雨等恶劣天气时，须在天气转好后1-2天内完成河道杂草、垃圾的清理。

4、河道保洁过程中打捞的垃圾须做到日产日清，保洁船船舱无积存垃圾。

5、阻止向河道倾倒垃圾或废弃物。

6、突击性保洁期间，承包人须服从采购人的安排和调度。

7、安全作业：中标人须严格实行安全措施；确保合同履行期间不发生安全事故，如发生安全事故，相关责任及损失均由中标人承担。

8、中标人须制定河道保洁的巡查制度和考核制度，进行每日巡查、考核、巡回保洁；确保河道保洁人员按时、足时作业，考核发现岗位缺人的扣所缺人员当月保洁经费。

9、本项目须配置8艘保洁船只，其中采购人现有8艘保洁船只供中标人使用，提供的船只达到报废年限的，经双方协商同意后进行调整；合同履行期间根据实际情况，如需增配船只的，中标人需按作业要求或采购人要求增加船只，以保证服务质量，增配船只费用，经双方协商同意后进行调整；合同解除或合同履行期满后，中标人应当对采购人提供且未达到报废年限的船只进行维修保养，确保正常使用功能的前提下，移交还采购人。

- 第五部分、邱隘镇南区公厕保洁、化粪池清理及下水道疏通

（一）邱隘镇南区公厕保洁范围及服务内容：包括邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）43座公厕，公厕保洁的内容包括厕所保洁、公厕内部三乱清理、零星维修、清洁剂提供等。

（二）邱隘镇南区公厕数量

| 序号 | 位置 | 数量（座） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙村 | 43座 |
| 2 | 张家瀛村 |  |
| 3 | 田郑 |  |
| 4 | 东雅村 |  |
| 5 | 渔金 |  |
| 6 | 沈家 |  |

（三）邱隘镇南区化粪池清理范围：包含公厕吸粪、粪便清运及处置，南区4个清洗点污水清运及处置。

（四）邱隘镇南区公厕保洁、化粪池清理服务要求

1、邱隘镇南区公厕保洁服务要求

（1）要求公厕内设施整洁，无臭气，厕所内外无乱刻画、乱张贴、乱涂写，公厕内的门、天花板、窗、挡板无积灰、粪污渍、痰迹、蛛网，墙面砖光洁，地面无积水。

（2）公厕大小便槽两侧及槽底无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍。

（3）在零星维修范围内（5000元/年内）的部分中标人须及时维修，非承担范围内的维修须及时告知采购人。

（4）消毒季节（6月1日-10月31日）做到消毒彻底，公厕内蚊蝇小于规定标准，消毒后及时清理蚊蝇。

2、邱隘镇南区化粪池清理服务要求

（1）公厕吸粪、粪便清运及处置，南区4个清洗点污水清运及处置，要求及时处置，无投诉现象。

（2）粪便、污水的处置、倾倒须符合相关主管部门的要求，如出现违规处置、倾倒被相关部门处罚的，责任由中标人承担。

（3）邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）所有下水道疏通由中标人负责完成。

- 第六部分、邱隘镇南区农田保洁

（一）邱隘镇南区农田保洁范围

包括邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）范围内各类农田废弃物的清理及回收，约3429亩，具体分布如下：

| 序号 | 单位 | 面积约（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙村 | 1100 |
| 2 | 东雅村 | 717 |
| 3 | 田郑 | 420 |
| 4 | 沈家 | 318 |
| 5 | 渔金 | 432 |
| 6 | 张家灜村（姚村、杨家耷） | 442 |
| 合计 |  | 3429 |

（二）邱隘镇南区农田保洁服务要求

1、农田保洁包含农田内各类废弃物（如：农膜、抛秧盘、化肥袋、农药瓶（袋）等废弃物）的清理及回收，各类废弃物须统一回收至镇农资包装废弃物回收点。

2、接受采购人定期和不定期检查。

- 第七部分、邱隘镇南区公交候车亭及果壳箱保洁

（一）邱隘镇南区公交候车亭及果壳箱保洁范围

1、邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）公交候车亭保洁包含16个公交候车亭的保洁，具体公交候车亭清单如下：

| 序号 | 站点 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沈家 | 2 |
| 2 | 张家瀛 | 2 |
| 3 | 回龙 | 2 |
| 4 | 农科所 | 4 |
| 5 | 田郑村 | 2 |
| 6 | 东雅村 | 2 |
| 7 | 回龙桥 | 2 |
| 合计 |  | 16 |

2、果壳箱保洁范围包含邱隘南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）30只果壳箱的保洁，果壳箱具体分布如下：

| 序号 | 位置 | 数量（只） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东 外 环（公交车站） | 合计30只 |
| 2 | 北 斗 路（公交车站） |  |
| 3 | 盛 莫 路（公交车站） |  |
| 4 | 新邱路和万里路 |  |

（二）邱隘镇南区公交候车亭及果壳箱保洁服务要求

1、公交候车亭要求每天清洗保洁。

2、要求公交候车亭整洁、干净。

3、公交候车亭出现损毁现象的需及时向采购人汇报。

3、果壳箱的数量为30只，每年度采购人按实际情况进行配置，年度合同履行期间果壳箱如有缺少、损坏等任何原因影响其正常使用，都由中标人负责配置、修复，如经采购人确认需强制更换的果壳箱，中标人须按采购人要求进行更换。中标人应保证所管理的果壳箱完好、清洁，该部分作业内容纳入考核内容。果壳箱应按采购人要求放至指定位置且有统一标识，费用由中标人承担。合同履行期间果壳箱数量如有调整的服务经费经双方协商确定。

4、果壳箱进行一日二次倾倒。果壳箱每天清洗次数不少于1次，保持箱体及周边环境干净。果壳箱出现破损、缺失现象应于2天内予以更新。

- 第八部分、邱隘镇南区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗

（一）邱隘镇南区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗范围：包括邱隘镇南区（邱隘镇行政区域范围内环城南路以南、东外环快速路以西、新杨木碶河以东区域）的垃圾分类标识牌、隔离栏、指示牌等高度不超过2米的标识标牌及垃圾桶。

（二）邱隘镇南区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗服务要求：

1、垃圾桶要求周边环境干净，垃圾桶每星期清洗次数不少于2次。保持箱（桶）体及周边环境干净。垃圾桶清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门。

2、中标人须对邱隘镇南区范围内的标识标牌进行巡视、保洁，要求服务范围内的标识标牌整洁、干净。

3、发现标识标牌出现牛皮廯等三乱现象的须及时向采购人上报。

- 第九部分、各类应急保障任务。

各类应急保障服务：如文明创建、大型活动、节庆假日、突击检查、创优评优、雨雪台风天气的应急保障、防疫任务等。如业主方有其他特殊要求的，相关费用另行协商。

- 邱隘南区环卫保洁作业人员、车辆配置要求及相关说明：

| 序号 | 工作内容 | 工作内容 | 测算依据 | 单位 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14小时 道路保洁 | 路面清扫、冲洗 | 重点路段 80045㎡ | 人 | ≥14 | （1）重点路段道路保洁，每天工作时间14小时； （2）保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 2 | 10小时 道路保洁 | 路面清扫、冲洗 | 四级道路 366876㎡ | 人 | ≥38.5 | （1）四级道路保洁，每天工作时间10小时； （2）保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 3 | 河道保洁 | 河道水面保洁 | 河道水面保洁 总长度45.471km； 总面积1042107㎡ | km | 45.471 | （1）每天工作≥8小时 （2）含税金及管理费。 |
|  |  |  | 南区保洁船共8艘，3年更新5艘每年计1.7艘；3年更新8组电瓶每年2.7组 | 艘 | 8 |  |
| 4 | 绿化保洁 及养护 | 绿地、公园保洁 及绿化养护 | 绿化总面积62031㎡ | 人 | ≥4.5 | 费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 5 | 绿地保洁 | 绿地保洁 | 绿地保洁33973㎡ | ㎡ | 33973 | 含税金及管理费。 |
| 6 | 行道树养护 | 行道树养护 | 南区行道树共计2193株 | 株 | 2193 | 含税金及管理费。 |
| 7 | 农田保洁 | 主要清理农田 内白色垃圾 | / | 亩 | 3429 | 含税金及管理费。 |
| 8 | 果壳箱及公交站台清理 | 果壳箱及 公交站台清理 | 南区镇区果壳箱数量共计30只，公交站台16只（包含隔离带清理） | 人 | ≥2 | 保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 9 | 南区公厕清理及零星维修 | 南区公厕的清理及零星维修 | 南区镇区厕所 共计43只 | 人 | ≥8.5 | （1）镇区公厕保洁工作时间12小时，村内公厕保洁工作时间8小时； （2）保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 10 | 南区公厕清理及零星维修 | 南区公厕清理及零星维修 | 清洁及维修 | 厕 | 43 | (1) 如果单只公厕维修超过5000元，由村负责维修承担； (2)含税金及管理费。 |
| 11 | 垃圾桶清洗，隔离栏及标志标牌清洗 | 垃圾桶的清洗及保洁，南区内隔离栏及标志标牌清洗保洁 | 垃圾桶的清洗及保洁，南区内隔离栏及标志标牌清洗保洁 | 人 | ≥3 | 保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 12 | 垃圾桶采购 | 垃圾桶采购 | 240L垃圾桶采购共700只 | 只 | 700 | 含税金及管理费。 |
| 13 | 吸粪及下水道清理 | 吸粪及下水道 疏通 | 公厕化粪池清理 配备1辆3t吸粪车 | 辆 | 1 | 含税金及管理费。 |
|  |  |  | 化粪池清理 | 项 | 1 | 含税金及管理费。 |
|  |  |  | 南区吸粪车驾驶员 | 人 | ≥1 | 驾驶员费用组成详见驾驶员工资表。 |
| 14 | 拖桶 | 拖桶 | 拖桶工 | 人 | ≥5 | 操作人员费用组成详见操作人员工资表。 |
|  |  |  | 拖桶电瓶车 | 辆 | ≥5 | 含税金及管理费、含充电等费用。 |
| 15 | 零星水费 | 垃圾桶、标识标牌、隔离栏、果壳箱、沿街地面清洗水费、洒水车水费 | 垃圾桶、标识标牌、隔离栏、果壳箱、沿街地面清洗水费、洒水车水费 | 项 | 1 | (1)沿街地面清洗水费包含高压水枪车辆费用； (2)含税金及管理费。 |
| 16 | 垃圾清洗点 补助 | 垃圾清洗点补助 | 垃圾清洗点 | 点 | 4 | 含税金及管理费 |
| 17 | 电动保洁三轮车 | 电动保洁三轮车 | 电动保洁三轮车 | 辆 | ≥8 | （1）车辆使用费、折旧费、维修费、充电费用等； （2）含税金及管理费。 |
| 18 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置费 | 辆 | ≥1 | （1）建筑垃圾车辆使用费（含燃油费）、建筑处置费 （2）含税金及管理费。 |
| 19 | 南区车辆 （除拖桶电瓶车）补偿费 | 年平均折旧费用 | （除拖桶电瓶车）补偿费每年按车辆采购总价的六分之一计入 | 年 | 1 | 车辆及设备数量要求及总价详见南区车辆及设备表 |

- 五、车辆配置要求

1、车辆配置及工作时长要求表

| 序号 | 车辆类别 | 每日工作时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨吸粪车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 2 | 拖桶电瓶车（由中标人配置） | ≥8小时 | 5 |
| 3 | 0.75吨建筑垃圾运输车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 4 | 电动保洁三轮车（由中标人配置） | ≥8小时 | 8 |
| 5 | 8t洒水车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 6 | 3t机扫车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 7 | 0.75t小型路面清洗车 （由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |

2、本项目环卫保洁作业所需的车辆、船只按要求配置。所需的车辆类型、数量见上述车辆配置要求，中标人提供的车辆要求为2022年1月1日后上牌的作业车辆，并确保本项目环卫保洁作业的实施及服务质量。合同履行期间根据实际情况，如需增配车辆的，中标人需按作业要求或甲方要求增加车辆以保证服务质量。中标人需投入的车辆不得少于上述要求配置的车辆类型、数量，投标人可在采购文件要求配置的车辆类型、数量基础上优化车辆配置方案。

3、中标人须按鄞州区住建局的要求对车辆安装GPS，并对车辆进行统一标识，相关费用由中标人承担。配置的车辆要求为本项目专用车辆，在合同履行期间如出现中标人在本项目中投入使用的车辆在邱隘镇南区范围外使用的情况，每发现一次扣除人民币10000元。

4、车辆的费用，包含中标人配置车辆的配置费用（折旧费）、全部车辆【包括中标人配置的车辆，采购人提供的车辆（若有）】的保险费、营运费（含燃油费）、维修费、车辆年检费等使用过程中产生的一切费用。

5、由乙方负责安排停车场地，费用由乙方自行承担。场地要求在邱隘镇范围内。

- 六、其他要求

1、中标人所配置的作业人员的年龄不得超过国家现行规定的退休年龄。本环卫保洁服务项目所需的管理人员、考核人员、巡查人员由中标人根据实际情况配置，费用包含在投标报价中。

2、中标人必须为每位符合国家规定社保（基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育）条件的职工参加保险，并对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保，不符合社保条件的，须按相关规定处理。乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全生产责任事故或交通事故等意外事故。如发生安全生产责任事故或交通事故及其他一切事故的，由乙方承担一切责任及损失，与甲方无涉。

3、要求投标人在投标方案中列明环卫保洁范围中各部分内容中拟投入人员的数量。所配置的人员数量须达到各部分环卫保洁内容要求配置的人数，否则作无效投标。人员需固定岗位及作业时间，如有调整，报采购人确认，出现人员不足的将根据考核标准进行扣罚。

4、突发事件处理

（1）中标人应做好采购人安排的环卫保洁突击性任务。

（2）如发生台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，中标人应按预案正确处理，确保灾害影响控制在最小范围，因自然灾害等不可抗力因素造成环卫保洁服务对象损毁的，双方应本着实事求是的原则共同协商妥善解决。

5、中标人须建立“即时反应平台”、 “镇环卫考核群平台”，及时发现环卫保洁问题、及时解决问题。

6、环卫保洁作业过程中作业人员需着统一的工作服。

7、项目试运行期：三个月；试运行期间，采购人根据邱隘镇南区环卫保洁考核标准每月对中标人的环卫保洁服务进行考核，如试运行期间出现二个及以上月份考核分低于85分（合格分）的，采购人有权单方解除合同。由此产生的后果由中标人承担。

8、采购人根据邱隘镇南区环卫保洁考核标准对中标人进行每月考核，如一年度内连续二个月份或累计三个月份考核得分低于85分的，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由中标人承担。

- 七、邱隘镇南区环卫保洁考核办法及考核标准

（一）考核办法

1、考核小组组成：镇主要领导、城市管理办公室、各村村委、第三方考核机构。

2、考核办法：每月组织考核小组依据邱隘镇南区环卫保洁考核标准对南区环卫保洁情况进行定期、不定期考核，合同履行期间采购人有权根据环卫保洁实际需求对考核标准进行调整。中标人的考核分按照“镇主要领导权重30%+城市管理办公室权重20%+各村村委权重20%+第三方考核机构权重30%=100%”组成。

3、考核违扣款办法：

（1）每月考核经费为12万元（包含在总价中），根据每月考核结果支付考核经费：

（2）月考核分在95分（含95分）及以上为优秀，全额支付考核经费；

（3）月考核分在90—95分（含90分），以95分为基数，每下降一分扣5000元人民币，在当月考核经费中扣除；

（4）月考核分在85—90分（含85分），扣除金额采用累进方式进行，为（95-90）×5000+（90-考核得分）×10000元人民币；

（5）月考核分在80—85（含80分），扣除金额采用累进方式进行，为（95-90）×5000+（90-85）×10000+（85-考核得分）×15000元人民币；扣完为止。

（二）邱隘镇南区环卫保洁考核标准

| 序号 | 工作内容（合计扣分限额） | 作业规范 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路保洁（28分） | 14小时保洁自5:30-19:30，10小时保洁自6:30-16:30，上午普扫、洒水必须在8:00之前完成，下午在16:00之前完成，季节变更，作适当调整。 | 道路保洁时间未达到规定要求的，每条道路每次扣1分。 |
|  |  | 按照清扫保洁等级要求落实道路保洁人员，并配备巡检人员。 | 人员未落实的，每少一人扣1分并扣一人当月保洁经费。 |
|  |  | 做到墙角到墙角的“一把扫帚”保洁模式；两边为农田的公路保洁范围为路基以内。 | 不同步保洁的每条道路每次扣1分。 |
|  |  | 道路达到“四无四净”，无烟蒂白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无生活垃圾留存，无垃圾堆放，无积泥（砂石）、晴天无积水。路面干净、人行道干净、雨水井、窨井盖基本干净无其他废弃物；隔离护栏下干净。 | 未做到的，每处扣0.5分。 |
|  |  | 巡回清扫保洁到位，垃圾停留时间不超过30分钟。 | 30分钟内未及时清理，每处扣1分； 超过40分钟未清理，视作该路段工人缺岗处理。缺岗一人扣一人当月保洁经费。 |
|  |  | 机扫频次≥2次/日，清扫时必须启用警示灯，清扫时须喷水压尘，无扬尘。 冲洗频次≥2次/日，作业时按规定使用提示音乐，洒水时注意避让行人，无漏撒漏冲，无倒车洒水现象，在指定取水栓取水，气温低于0度时暂停洒水。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 二 | 绿化保洁及养护（20分） | 绿地、树穴、绿化隔离带基本整洁，无渣土、垃圾纸屑、果壳、烟头及石块等杂物，叶面无陈旧性积尘。 | 保洁不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 行道树养护：缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正，主干未涂白或涂白高度未达1.2米；树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 灌木及绿篱管理：有死株、缺株的，未能在规定时间内补植；易穿行、踩踏区未设置护绿设施、温馨提示牌等严重影响整条道路或绿地环境景观的；绿篱、色块未及时修剪，有明显窜枝的；色块、绿篱高度过高，影响交通视线的。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 草坪及地被管理：反季节枯黄、大面积死亡的；有积水及坑洼现象的；泥土明显裸露、杂草丛生未在规定时间内修剪；修剪的绿化垃圾未及时清理的。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 施肥、灌溉及病虫害防治：施肥、灌溉不当引起枯黄、叶烧现象；有明显病虫害危害的；无病虫害防治预案和防治计划的；未经许可，擅自使用违禁药品（如草甘膦等）。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
| 三 | 公厕保洁（20分） | 公厕内环境、设施（备）保持经常性整洁卫生，无臭气(摆放卫生香、卫生球)、厕所内外无乱刻画、乱张贴、乱涂写、乱堆放；门、天花板、门窗、挡板等无积灰、粪污渍、痰迹、蛛网、墙面砖光洁，地面无积水。 | 未达到标准，每处每项各扣1分。 |
|  |  | 公厕、便斗、大小便槽两侧及槽底无粪便、无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍。 | 未达到标准，每处每项各扣1分。 |
| 四 | 垃圾桶、果壳箱保洁、垃圾分类 （6分） | 垃圾桶、果壳箱完好无损，保持桶身、箱体及周边环境干净整洁。 | 保洁不到位的，每只扣0.5分； 每发现一个垃圾桶存在外表陈旧不堪有明显污渍或桶身破损等情况的扣500元。 |
|  |  | 在垃圾收集和处理过程中，不得将已分类的厨余垃圾、其他垃圾和非生活垃圾混装。 | 发现一次，每次扣0.5分。 |
| 五 | 河道保洁（5分） | 河道水面无各类漂浮物；河水洁净，无明显发黑、发臭。 | 发现有漂浮物的，每处扣0.5分；有明显发黑、发臭的，每处扣1分。 |
|  |  | 大力开展福寿螺防治工作，确保无成群成螺、无成片卵块。 | 发现有较多成螺或卵块的，每处扣0.5分。 |
|  |  | 河道两岸无垃圾堆放。 | 发现有垃圾堆放的，每处扣0.5分。 |
| 六 | 农田废弃物清理 （3分） | 保洁范围内农田上及周边无垃圾等各废弃物（包括农膜、化肥袋、农药瓶等）。 | 发现一次，每次扣0.5分。 |
| 七 | 公交候车亭保洁 （3分） | 公交候车亭要求每天清洗保洁，至少每天一次保洁。要求公交候车亭整洁、干净；公交候车亭出现损毁现象的需及时向采购人汇报。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 八 | 标识标牌、隔离栏保洁 （3分） | 对邱隘镇南区范围内的标识标牌、隔离栏进行巡视、保洁，要求服务范围内的标识标牌、隔离栏整洁、干净。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 九 | 作业管理（12分） | 作业人员在上班时间内必须穿反光工作服，严禁穿拖鞋和携带小孩，举止文明、着装规范。 | 未按规定的每人次扣1分。 |
|  |  | 垃圾应至主管部门同意倾倒地点倾倒（包括区域外垃圾倾倒），严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫到窨井、绿带及桥下等。 | 发现一次，每次扣1分。 |
|  |  | 环卫作业车辆外观整洁。吸粪车实行密闭运输，各作业车辆无破损、无垃圾抛洒、无污水滴漏、车厢外无吊挂。作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放。 | 环卫作业车辆外观不洁的每车扣0.5分，吸粪车未实行密闭运输，各作业车辆发生抛洒滴漏污染路面的、车辆破损的、车厢外吊挂的每车次扣1分。 作业车辆收集的垃圾、污水不按规定倾倒排放的，每次扣1分。 |
|  |  | 非生活垃圾由作业单位按要求处置。 | 未按要求处置，每发现一次扣1分。 |
| 十 | 其他（从总得分中扣减） | 按时完成上级部门布置的临时性、突发性任务。 | 不完成或超期完成的扣2分（当月总分中） |
|  |  | 无有责投诉事件发生。区级以上检查不失责任分。 | 市长公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉的保洁问题，经确认有责的每件问题扣2分；领导交办、区级专项批示件、区级及以上检查失责任分的每次扣3分，发生有责媒体报道事件的，每次扣2分（当月总分中）；发生重大有责新闻专题曝光的，每次扣5分（当月总分中）。 |
|  |  | 接到综合执法大队微信群反映的问题后，须在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。 | 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，扣0.5分每次；未作出响应或未落实的，一般性问题扣2分每次，重大问题扣5分每次。 |

标项二：邱隘镇东区环卫保洁项目

- 一、项目基本情况

邱隘镇东区环卫保洁项目主要服务内容：包括但不限于邱隘镇东区道路保洁，绿化养护，公路段移交的道路保洁养护，农田保洁，公厕清理维修，化粪池清理，垃圾桶采购等。

- 二、商务条款要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★投标报价及费用 | （1）本项目投标报价应以人民币报价，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 （2）投标报价构成：包括但不限于完成本项目所有服务的人工费【包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保（五险）、各种保险、意外伤害险】；工作服，作业工具及机械设备（包括环卫车辆、绿化机具）的购置、折旧及运维费用（包含保险、保养、年检、维修、燃油等）；各类耗材费；仓储场地（包括停车场）；水电费用（公厕水电费除外）；人身伤害、事故赔偿费用；应急保障及业主方委托的其他任务费用；招标代理服务费；管理费、利润、税金等完成本项目服务所涉的一切费用。 （3）采购预算：人民币4000000.00元/年。 （4）最高限价及各类服务单价限价：详见下表。 序号; 服务类别; 单价最高限价; 备注; 最高限价. 1; 10小时保洁; 7.90元/㎡×年; 该限价已包含管理费及税金; 3903324.00元/年. 2; 公路段移交保洁（道路）; 5元/㎡×年. 3; 公路段移交保洁（路基、绿化）; 0.9元/㎡×年. 4; 绿化保洁及养护; 5.49元/㎡×年. 5; 行道树养护; 39元/株×年. 6; 公厕保洁及零星维修; 3000元/厕×年. 7; 垃圾桶采购; 225元/只×年. 注：投标报价超过投标限价或各类服务单价限价的投标均作无效标处理。 （5）人工费用须符合《劳动法》、采购文件的要求（包含基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育，人身意外伤害保险要求）；保洁人员的费用需符合甬政发【2024】27号，人发【1997】113号城市环境卫生工人岗位津贴标准，浙人社发【2018】65号，《宁波市城市管理局关于开展环卫工人“爱心早餐”工作的通知》（甬城管【2015】12号）等地方标准，否则相关责任由中标人承担（服务期限内，如有最新，应按照最新标准执行）。 （6）合同履行期间，中标单价不因市场因素和政策因素（包含最低基本工资调整、社保调整等因素）的变动而调整。 （7）合同履行期间，因环卫保洁内容、范围、设备调整须调整金额的，有中标单价的按中标单价×调整的数量进行计算，在总价中调整；无中标单价有组价依据的，按组价依据测算出单价×调整的数量进行计算，经双方协商同意后方可调整；无中标单价且无组价依据的经双方协商同意后方可调整。 （8）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ★合同履约期限 | 2025年8月1日至2028年7月31日，合同一年一签，采购人根据中标人在上年度合同履约、考核情况、财政资金落实情况等决定是否续签。 |
| ★考核验收 | 详见服务要求“考核办法”。 |
| ★付款方式 | 服务经费根据考评结果每月拨付，支付金额=年度合同金额的1/12-每月考核金额，考核金额待每次考核后支付，变更费用（如有），一年结算一次，多退少补。 |
| ★履约保证金 | （1）履约保证金的收取：年度合同价的1%；在合同生效后7个工作日内完成递交。 （2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （3）履约保证金的退还：项目履约结束验收合格后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |

- 三、采购内容及要求

第一部分、邱隘镇东区道路保洁；

第二部分、邱隘镇东区垃圾的收集和垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理；

第三部分、邱隘镇东区绿化保洁及养护；

第四部分、邱隘镇东区公厕保洁、化粪池清理及下水道疏通；

第五部分、邱隘镇东区农田保洁；

第六部分、邱隘镇东区公交候车亭及果壳箱保洁；

第七部分、邱隘镇东区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗；

第八部分、各类应急保障任务。

- 第一部分、邱隘镇东区道路保洁

（一）保洁范围：邱隘镇东区范围内（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）的所有道路等路面（包含无物业管理小区区域的白色垃圾及烟头等垃圾的清扫、卫生死角的清理）。保洁范围内的保洁内容、保洁要求等内容均列入考核对象、考核范围。四级道路保洁面积约219085.86㎡；区公路段移交道路，道路面积约69292㎡，路基约4404㎡。四级道路详见下表。

（二）邱隘镇东区10小时四级道路保洁面积明细表

------单位：平方米

| 序号 | 道路名称 | 起止（坐落） | 面积 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 邱隘镇东区汇头村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 汇头村村道 | 汇头卫生站-吴桥头 | 1673 | 63653 |
| 2 | 汇头村村道 | 高速公路北侧 | 1618 |  |
| 3 | 汇头村村道 | 汇头小学-老庙前周 | 2213 |  |
| 4 | 汇头村村道 | 汇头村-上万令村 | 2450 |  |
| 5 | 汇头村村道 | 高速公路南侧 | 3640 |  |
| 6 | 汇头村村道 | 环城南路-宜家斗 | 6214 |  |
| 7 | 汇头村村道 | 环城南路-北斗路 | 10507 |  |
| 8 | 汇头村工业区道路 | 高速公路北侧工业区 | 1981 |  |
| 9 | 汇头庙前周工业区道路 | 汇头村工业区 | 7281 |  |
| 10 | 汇头村弄堂 | 汇头村 | 7210 |  |
| 11 | 汇头村宜家斗弄堂 | 汇头村宜家斗 | 2976 |  |
| 12 | 老庙前周弄堂 | 汇头村老庙前周 | 4919 |  |
| 13 | 吴桥头弄堂 | 汇头村吴桥头 | 2403 |  |
| 14 | 汇头村北面河边停车场 | 汇头村北 | 1560 |  |
| 15 | 汇头村原老年活动室旁停车场 | 汇头村原老年活动室 | 757 |  |
| 16 | 汇头老年活动室前停车场 | 汇头村社老年活动室 | 2414 |  |
| 17 | 老庙前周北侧停车场 | 汇头村老庙前周北 | 1133 |  |
| 18 | 老庙前周西南角停车场 | 汇头村老庙前周西南 | 1168 |  |
| 19 | 吴桥头停车场地 | 汇头村吴桥头 | 1079 |  |
| 20 | 宜家斗停车场 | 汇头村宜家斗 | 457 |  |
| 二 | 邱隘镇东区上万令村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 上万令村村道 | 汇头-卓家进村道路 | 2516.2 | 44827.2 |
| 2 | 上万令村村道 | 上万令村新夏家北面进村道路 | 2585.8 |  |
| 3 | 上万令村村道 | 新夏家向东延伸段-老夏家 | 2734.1 |  |
| 4 | 上万令村村道 | 上万令村公园南侧向东延伸段 | 1622 |  |
| 5 | 上万令村村道 | 甬台温-东钱湖地界 | 10440 |  |
| 6 | 上万令工业区道路 | 上万令工业区 | 2159.8 |  |
| 7 | 老夏家弄堂 | 上万令村老夏家 | 4083.2 |  |
| 8 | 新夏家弄堂 | 上万令村新夏家 | 5747.6 |  |
| 9 | 朱家弄堂 | 上万令村朱家 | 2463.9 |  |
| 10 | 卓家弄堂 | 上万令村卓家 | 5087.7 |  |
| 11 | 老夏家南面河边停车场 | 上万令村老夏家南 | 1202.2 |  |
| 12 | 上万令村公交车站停车场 | 上万令村公交车站 | 1093.7 |  |
| 13 | 新夏家南面河边停车场 | 上万令村新夏家南 | 1435.9 |  |
| 14 | 朱家南面停车场 | 上万令村朱家 | 347.2 |  |
| 15 | 卓家停车场 | 上万令村卓家 | 1307.9 |  |
| 三 | 邱隘镇东区下万令村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 下万令村村道 | 中万令村南进村路 | 421.3 | 34111.6 |
| 2 | 下万令村村道 | 打网岙-环城南路 | 1817.1 |  |
| 3 | 下万令村村道 | 下万令村-高速公路 | 4924.1 |  |
| 4 | 下万令村村道 | 打网岙-下万令村东延伸段 | 7211.2 |  |
| 5 | 下万令工业区道路 | 下万令村 | 7797.1 |  |
| 6 | 中万令村弄堂 | 下万令村中万令 | 6682.6 |  |
| 7 | 下万令村公交站停北面停车场 | 下万令村公交站北 | 2681 |  |
| 8 | 下万令村南面河边停车场 | 下万令村南 | 743.4 |  |
| 9 | 中万令东侧停车场 | 下万令村中万令东 | 1833.8 |  |
| 四 | 邱隘镇东区张家灜村道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 张家灜村村道 | 浅水湾售票处-高邱线 | 7053 | 30611.8 |
| 2 | 张家灜村村道 | 东环南路-张家灜村北侧 | 5385 |  |
| 3 | 张家灜弄堂 | 张家灜村 | 9411 |  |
| 4 | 浅水湾休闲广场 | 张家灜村浅水湾 | 4011 |  |
| 5 | 浅水湾休闲广场对面停车场 | 张家灜村浅水湾 | 3500 |  |
| 6 | 张家灜西南角停车场 | 张家灜村西南 | 1251.8 |  |
| 五 | 邱二工业区道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 邱二工业区 | / | 3225 | 3225 |
| 六 | 郡柳社区道路面积汇总 |  |  |  |
| 1 | 郡杨路 | / | 20541.42 | 42657.26 |
| 2 | 郡杨路新增道路 | / | 4279.84 |  |
| 3 | 下穿道路 | / | 1666 |  |
| 4 | 郡柳路 | / | 11660 |  |
| 5 | 南外环高架断头路及两侧辅道 | / | 4510 |  |

（三）邱隘镇东区道路保洁服务要求：

1、做到墙角到墙角的“一把扫帚”保洁模式，道路两边为农田的公路保洁范围为路基以内；10小时保洁自6:30-16:30，上午普扫、洒水必须在8:00之前完成，下午在16:00之前完成，季节变更，作适当调整。

2、东区道路保洁道路达到“四无四净”，无烟蒂白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无生活垃圾留存，无垃圾堆放，无积泥（砂石）、晴天无积水。路面干净、人行道干净、雨水井、窨井盖基本干净无其他废弃物，隔离护栏下干净。

3、要求进行巡回保洁，垃圾停留时间不超过30分钟。

4、机扫频次≥2次/日（上、下午各一次），清扫时必须启用警示灯，清扫时须喷水压尘，无扬尘。冲洗频次≥2次/日（上、下午各一次），作业时按规定使用提示音乐，洒水时注意避让行人，无漏撒漏冲，无倒车洒水现象，在指定取水栓取水，气温低于0度时暂停洒水。

5、邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域现有的但未在上述保洁清单中统计的零星弄堂、里弄、小道也均包含在本次保洁任务范围内。

6、合同履行期间，因道路保洁面积、范围、设备调整（如有新移交道路、道路施工暂停保洁道路等）须调整金额的，有中标单价的按中标单价×调整的数量进行计算，在总价中调整；无中标单价有组价依据的，按组价依据测算出单价×调整的数量进行计算，经双方协商同意后方可调整；无中标单价且无组价依据的经双方协商同意后方可调整。

- 第二部分、邱隘镇东区垃圾的收集和垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理

（一）邱隘镇东区垃圾的收集和清理

邱隘镇东区垃圾收集：邱隘镇东区范围内（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）的生活垃圾和非生活垃圾的收集和清理。

非生活垃圾的收集作业包括偷倒的垃圾、绿化垃圾、破旧家具、各类废弃物、建筑垃圾、工业垃圾等的收集和清理。以上非生活垃圾的收集和清理要求日产日清（其中工业垃圾由中标人负责清运至采购人指定倾倒地点），中标人需建立巡查制度，负责对辖区范围内非生活垃圾的排查，发现非生活垃圾需及时向采购人汇报，并组织人员及设备、设施对非生活垃圾进行收集和清理。非生活垃圾（工业垃圾除外）的倾倒地点由中标人自行确定，费用由中标人负责，中标人因违规倾倒被相关部门及采购人查获由此造成的处罚、赔偿由中标人负责，并不得影响采购人的声誉。接采购人通知的突击性非生活垃圾清运任务需在1小时内清理完毕。作业范围内的非生活垃圾要求于次日8:30前需清理完毕。所有非生活垃圾清理前后的图片需以微信方式上传至镇环卫考核群平台。合同履行期间如被上级部门查获、处罚的或被媒体曝光、群众投诉的将从严处罚。

（二）东区垃圾冲洗点的冲洗、垃圾桶的管理

1、东区垃圾冲洗点7个，垃圾冲洗点的水费、电费、设施维护费、人工费包含在投标总价中。

2、垃圾桶的数量为约600只，合同履行期间垃圾桶如有缺少、损坏等任何原因影响正常使用，都由中标人负责配置、修复；如经采购人确认需强制更换的垃圾桶，中标人须按采购人要求进行更换，更换的垃圾桶应当符合采购人要求，并经采购人初步验收合格后方可投入使用。中标人应保证所管理的垃圾桶完好、清洁，该部分作业内容纳入考核内容。垃圾桶应按采购人要求放至指定位置且有统一标识，费用由中标人承担。合同履行期间垃圾桶数量如有调整的服务经费按中标人所报的单价计算部分作为计算依据，经双方协商同意后进行调整。

3、垃圾桶技术参数要求

| - 名称 | - 规格尺寸 | - 型号 | - 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 240L - 垃圾桶 | - 长750mm*宽570mm*高1070mm - (±5mm) | - 容积240L | - 额定载重：100kg； |
|  |  |  | - 容器壁厚：桶壁厚度≧5mm； - 桶口、桶顶部外沿加强筋厚度≧6mm； |
|  |  |  | - ▲产品整体重量≧18.5KG，单桶身（不包括轮轴、铆钉、插销、桶盖）≧13.5KG，桶盖（不包括插销）≧1.7KG； |
|  |  |  | - 材质：桶体及桶盖、销子采用100%高密度聚乙烯(要求全新料)一次性注模成型，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性； |
|  |  |  | - ▲桶体内部刻有标识(从60L起，10L/刻度)，以便垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量； |
|  |  |  | - 外观质量：外表光滑，便于清洗； |
|  |  |  | - 投料口需有钢印标识的生产年月，钢印标识的收集容器材质、EN840字样和最大容量标志，还需有钢印标识代表垃圾桶材质的三角形标志； |
|  |  |  | - 桶口需凸出钢印，有一次性成型的“邱隘环卫”以防丢失； |
|  |  |  | - ▲把手两边有垃圾袋收紧条固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧条迅速扣牢且不易松脱； |
|  |  |  | - 产品材料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色； |
|  |  |  | - ▲桶体密闭有盖，顶部外沿没变至少设纵向加强筋3条，桶沿挂车位置采用更牢靠的蜂窝状加强筋设计，保证垃圾桶在负荷挂车过程中不因桶沿崩裂而造成不必要的损伤； |
|  |  |  | - 桶盖与桶体由四条铰链连接，连接处牢固。把手由六条加强筋与桶身连接，采用断点虚线防滑设计； |
|  |  |  | - 桶口边缘四周设计成内高外低的排水梯度，在遭遇雨水天气时或清洗完毕后，积水能迅速排去不滞留； |
|  |  |  | - ▲桶身四面凹凸加强筋设计，且采用波浪面加强筋与底部连接，加大了底部的强度的同时加大了受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；桶内底部采用放射状加强筋设计，桶外底部周围由蜂窝状加强筋，桶底与地面间距约两公分，使垃圾桶放置更平稳，配有12个钢制耐磨钉，保证在使用过程中底部不易磨损； |
|  |  |  | - 桶盖插销采用倒三角设计，保证桶盖与桶身连接后因其独特的止退功能而不脱落； |
|  |  |  | - 轮轴长度550mm，直径21.2±1mm；采用45#实心穿心钢轴(锁螺丝跟轮子固定)，轴的外表面采用镀锌进行防锈处理，同时降低工作噪音，轮轴采用螺丝紧固； |
|  |  |  | - 滚轮采用噪音小的橡胶实心轮，内衬不锈钢套，轮子直径200±5mm，每轮承载能力120kg； |
|  |  |  | - 工作温度：正常工作温度-30℃~+65℃； |
|  |  |  | - 在桶身背面下方，设计更人性化的教材装置，使得工作人员在垃圾桶负荷工作的情况下，仍能轻松的托运垃圾； |
|  |  |  | - 备品配件：与垃圾载车配套使用方便、灵活，具有较好的配套适用性；中标人必须确保货品及其所有配件的完整性，对于标书没有列出，而对货品的正确使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、配件等，中标人有责任给以补充。 |

（三）邱隘镇东区垃圾收集服务要求

1、垃圾桶出现破损、缺失现象应于2小时内予以更新。

2、垃圾冲洗点的冲洗：东区垃圾冲洗点7个，该部分作业由投标人根据实际情况自行安排，合理排班，要求垃圾冲洗点干净、无污水外溢。

3、非生活垃圾根据巡查情况、采购人要求及时清理，中标人须机动合理组织人员、设备进行收集及处置。

4、在垃圾收集和处理过程中，中标人不得将已分类的厨余垃圾、其他垃圾和非生活垃圾混装。

- 第三部分：邱隘镇东区绿化保洁及养护

（一）邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）绿化保洁及养护总面积36971㎡；区公路段移交道路绿化面积9908㎡；东区行道树共计211株。

（二）东区绿化保洁及养护面积统计、行道树统计表

——单位：平方米

| （一）绿化保洁及养护面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 起始地点 | 绿地面积 | 公园面积 |
| 1 | 上万令村道 | 万新桥路（南面）、上万令村道 | 2176 | / |
| 2 | 上万令村公园 | / | 6087 | / |
| 3 | 张家瀛村道 | 姚村村道和休闲广场、浅水湾公交车站绿化、高邱线局部道路绿化 | 3550 | / |
| 4 | 杨柳郡 | / | 10058 | / |
| 5 | 杨柳郡幼儿园 | / | / | 15100 |
| 小计 |  |  | 21871 | 15100 |
| 合计（公园、绿地） |  |  | 36971 |  |
| （二）区公路段移交道路绿化面积 |  |  |  |  |
| 1 | 区公路段移交道路 | / | 9908 | / |
| （三）行道树统计（棵） |  |  |  |  |
| 1 | 东区 | / | 211 | / |

（三）绿化保洁及养护服务要求

1、养护技术规程参照《宁波市绿地养护管理作业规范》；绿化养护等级标准参照《宁波市城市绿地等级标准》。要求绿地、树穴、绿化隔离带基本整洁，无渣土、垃圾纸屑、果壳、烟头及石块等杂物，叶面无陈旧性积尘。

2、包工包料，所需的一切劳动力、材料、设备、管理房均由中标人承担及安排，由此产生的费用由中标人承担。

3、中标人需按要求的作业规范进行作业，合理组织，精心养护，保质、保量完成任务。

4、中标人应保证绿化养护数量无减少、无毁损，达到本项目绿地养护标准要求，乔灌木保存率达到养护质量标准要求及以上，所养护的树木，在养护期间发生减少或毁损，中标人应予及时补齐，并自行承担补齐费用。

5、行道树养护参照《宁波市绿地养护管理作业规范》，养护内容包括秋冬季节的防冻、树木的大修剪（包括采购人通知的临时修剪）等内容。养护产生的垃圾由中标人处理。

6、中标人需做好养护范围内的除“四害”工作，自觉配合区、镇重大活动和区绿化养护监管部门考核，且须参加区绿化养护监管部门组织的培训，养护人员要求进行岗前培训，确保作业规范。

7、合同履行期间，养护区域如有毁绿损绿行为的，中标人应及时阻止，并及时督促其办理有关手续。因施工原因造成绿化缺失、损坏的，由中标人与施工方协商，双方按协商结果进行绿化补种。

8、绿化养护区域内的环境要求：对修剪下来的绿化垃圾须在第一时间清理。

9、如出现台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，应按预案正确处理，在事件发生后24小时内配置充足的保洁及养护人员到位、作业。

10、绿化养护面积发生变更的，由采购人根据实际增减的面积×中标人的投标单价进行计算，经双方同意后按实调整。

- 第四部分、邱隘镇东区公厕保洁、化粪池清理及下水道疏通

（一）邱隘镇东区公厕保洁范围及服务内容：包括邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）27座公厕，公厕保洁的内容包括厕所保洁、公厕内部三乱清理、零星维修、清洁剂提供等。

（二）邱隘镇东区化粪池清理范围：包含公厕吸粪、粪便清运及处置，东区7个清洗点污水清运及处置。

（三）邱隘镇东区公厕保洁、化粪池清理服务要求

1、邱隘镇东区公厕保洁服务要求

（1）要求公厕内设施整洁，无臭气，厕所内外无乱刻画、乱张贴、乱涂写，公厕内的门、天花板、窗、挡板无积灰、粪污渍、痰迹、蛛网，墙面砖光洁，地面无积水。

（2）公厕大小便槽两侧及槽底无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍。

（3）在零星维修范围内（5000元/年内）的部分中标人须及时维修，非承担范围内的维修须及时告知采购人。

（4）消毒季节（6月1日-10月31日）做到消毒彻底，公厕内蚊蝇小于规定标准，消毒后及时清理蚊蝇。

2、邱隘镇东区化粪池清理服务要求

（1）公厕吸粪、粪便清运及处置，东区7个清洗点污水清运及处置，要求及时处置，无投诉现象。

（2）粪便、污水的处置、倾倒须符合相关主管部门的要求，如出现违规处置、倾倒被相关部门处罚的，责任由中标人承担。

（3）邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）所有下水道疏通由中标人负责完成。

- 第五部分、邱隘镇东区农田保洁

（一）邱隘镇东区农田保洁范围

包括邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）范围内各类农田废弃物的清理及回收，约3173亩，具体分布如下：

| 序号 | 单位 | 面积约（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邱一村 | 99 |
| 2 | 汇头村 | 741 |
| 3 | 下万令村 | 585 |
| 4 | 上万令村 | 950 |
| 5 | 张家灜村 | 798 |
| 合计 |  | 3173 |

（二）邱隘镇东区农田保洁服务要求

1、农田保洁包含农田内各类废弃物（如：农膜、抛秧盘、化肥袋、农药瓶（袋）等废弃物）的清理及回收，各类废弃物须统一回收至镇农资包装废弃物回收点。

2、接受采购人定期和不定期检查。

- 第六部分、邱隘镇东区公交候车亭及果壳箱保洁

（一）邱隘镇东区公交候车亭及果壳箱保洁范围

1、邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）公交候车亭保洁包含8个公交候车亭的保洁。

2、果壳箱保洁范围包含邱隘东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）6只果壳箱的保洁。

（二）邱隘镇东区公交候车亭及果壳箱保洁服务要求

1、公交候车亭要求每天清洗保洁。

2、要求公交候车亭整洁、干净。

3、公交候车亭出现损毁现象的需及时向采购人汇报。

4、果壳箱的数量为6只，每年度采购人按实际情况进行配置，年度合同履行期间果壳箱如有缺少、损坏等任何原因影响其正常使用，都由中标人负责配置、修复，如经采购人确认需强制更换的果壳箱，中标人须按采购人要求进行更换。中标人应保证所管理的果壳箱完好、清洁，该部分作业内容纳入考核内容。果壳箱应按采购人要求放至指定位置且有统一标识，费用由中标人承担。合同履行期间果壳箱数量如有调整的服务经费经双方协商确定。

5、果壳箱进行一日二次倾倒。果壳箱每天清洗次数不少于1次，保持箱体及周边环境干净。果壳箱出现破损、缺失现象应于2天内予以更新。

- 第七部分、邱隘镇东区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗

（一）邱隘镇东区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗范围：包括邱隘镇东区（邱隘镇行政区域范围内东外环快速路以东区域）的垃圾分类标识牌、隔离栏、指示牌等高度不超过2米的标识标牌及垃圾桶。

（二）邱隘镇东区垃圾桶清洗、隔离栏及标志标牌清洗服务要求：

1、垃圾桶要求周边环境干净，垃圾桶每星期清洗次数不少于2次。保持箱（桶）体及周边环境干净。垃圾桶清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门。

2、中标人须对邱隘镇东区范围内的标识标牌进行巡视、保洁，要求服务范围内的标识标牌整洁、干净。

3、发现标识标牌出现牛皮廯等三乱现象的须及时向采购人上报。

- 第八部分、各类应急保障任务。

各类应急保障服务：如文明创建、大型活动、节庆假日、突击检查、创优评优、雨雪台风天气的应急保障、防疫任务等。如业主方有其他特殊要求的，相关费用另行协商。

- 邱隘东区环卫保洁作业人员、车辆配置要求及相关说明：

| 序号 | 工作内容 | 工作内容 | 测算依据 | 单位 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10小时 道路保洁 | 路面清扫、冲洗 | 四级道路 219085.86㎡ | 人 | ≥23 | （1）四级道路保洁，每天工作时间10小时； （2）保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 2 | 公路段移交道路 | 公路段移交道路、路基清扫、冲洗、绿化保洁及养护 | 区公路段移交道路，道路面积69292㎡ | ㎡ | 69292 | （1）每天工作≥8小时 （2）含税金及管理费。 |
|  |  |  | 区公路段移交道路，路基面积4404㎡，绿化保洁面积9908㎡ | ㎡ | 14312 |  |
| 3 | 绿化保洁 及养护 | 绿地、公园保洁 及绿化养护 | 绿化保洁总面积36971㎡，其中绿话面积11813㎡，杨柳郡面积10058㎡，杨柳郡幼儿园公园面积15100㎡ | 人 | ≥2.7 | 保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 4 | 绿地保洁 | 绿地保洁 | 绿地保洁9139㎡ | ㎡ | 9139 | 含税金及管理费。 |
| 5 | 行道树养护 | 行道树养护 | 行道树共计211株 | 株 | 211 | 含税金及管理费。 |
| 6 | 农田保洁 | 主要清理农田 内白色垃圾 | / | 亩 | 3173 | 含税金及管理费。 |
| 7 | 果壳箱及公交站台清理 | 果壳箱及 公交站台清理 | 东区镇区果壳箱数量共计6只，公交站台8只（包含隔离带清理） | 人 | ≥0.5 | 保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 8 | 东区公厕清理及零星维修 | 东区公厕的清理及零星维修 | 厕所共计27只 | 人 | ≥5.2 | （1）镇区公厕保洁工作时间12小时，村内公厕保洁工作时间8小时； （2）保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
|  |  |  | 保洁及维修 | 厕 | 27 | (1) 如果单只公厕维修超过5000元，由村负责维修承担； (2)含税金及管理费。 |
| 9 | 垃圾桶清洗，隔离栏及标志标牌清洗 | 垃圾桶的清洗及保洁，南区内隔离栏及标志标牌清洗保洁 | 垃圾桶的清洗及保洁，南区内隔离栏及标志标牌清洗保洁 | 人 | ≥2 | 保洁人员费用组成详见保洁人员工资表。 |
| 10 | 垃圾桶采购 | 垃圾桶采购 | 240L垃圾桶采购共600只 | 只 | 600 | 含税金及管理费。 |
| 11 | 零星水费 | 垃圾桶、标识标牌、隔离栏、果壳箱、沿街地面清洗水费、洒水车水费 | 垃圾桶、标识标牌、隔离栏、果壳箱、沿街地面清洗水费、洒水车水费 | 项 | 1 | (1)沿街地面清洗水费包含高压水枪车辆费用； (2)含税金及管理费。 |
| 12 | 吸粪及下水道清理 | 吸粪及下水道 疏通 | 东区吸粪车驾驶员 | 人 | ≥1 | 驾驶员费用组成详见驾驶员工资表。 |
|  |  |  | 公厕化粪池清理 配备1辆3t吸粪车 | 辆 | 1 | 含税金及管理费。 |
|  |  |  | 化粪池清理,按31车考虑 | 项 | 1 | 含税金及管理费。 |
| 13 | 拖桶 | 拖桶 | 拖桶电瓶车 | 辆 | ≥3 | 含税金及管理费、含充电等费用。 |
|  |  |  | 拖桶工 | 人 | ≥6 | 操作人员费用组成详见操作人员工资表。 |
| 14 | 垃圾清洗点 | 垃圾清洗点的使用 | 垃圾清洗点 | 点 | 7 | 含税金及管理费 |
| 15 | 电动保洁三轮车 | 电动保洁三轮车 | 电动保洁三轮车 | 辆 | ≥5 | （1）车辆使用费、折旧费、维修费、充电费用等； （2）含税金及管理费。 |
| 16 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置 | 0.75t建筑垃圾车辆使用及建筑垃圾处置费 | 辆 | ≥1 | （1）建筑垃圾车辆使用费（含燃油费）、建筑处置费 （2）含税金及管理费。 |
| 17 | 东区车辆 （除拖桶电瓶车）补偿费 | 年平均折旧费用 | （除拖桶电瓶车）补偿费每年按车辆采购总价的六分之一计入 | 年 | 1 | 车辆及设备数量要求及总价详见东区车辆及设备表 |

- 五、车辆配置要求

1、车辆配置及工作时长要求表

| 序号 | 车辆类别 | 每日工作时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨吸粪车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 2 | 拖桶电瓶车（由中标人配置） | ≥8小时 | 3 |
| 3 | 0.75吨建筑垃圾运输车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 4 | 电动保洁三轮车（由中标人配置） | ≥8小时 | 5 |
| 5 | 3t洒水车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 6 | 3t机扫车（由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |
| 7 | 0.75t小型路面清洗车 （由中标人配置） | ≥8小时 | 1 |

2、本项目环卫保洁作业所需的车辆按要求配置。所需的车辆类型、数量见上述车辆配置要求，中标人提供的车辆要求为2022年1月1日后上牌的作业车辆，并确保本项目环卫保洁作业的实施及服务质量。合同履行期间根据实际情况，如需增配车辆的，中标人需按作业要求或甲方要求增加车辆以保证服务质量。中标人需投入的车辆不得少于上述要求配置的车辆类型、数量，投标人可在采购文件要求配置的车辆类型、数量基础上优化车辆配置方案。

3、中标人须按鄞州区住建局的要求对车辆安装GPS，并对车辆进行统一标识，相关费用由中标人承担。配置的车辆要求为本项目专用车辆，在合同履行期间如出现中标人在本项目中投入使用的车辆在邱隘镇东区范围外使用的情况，每发现一次扣除人民币10000元。

4、车辆的费用，包含中标人配置车辆的配置费用（折旧费）、全部车辆【包括中标人配置的车辆，采购人提供的车辆（若有）】的保险费、营运费（含燃油费）、维修费、车辆年检费等使用过程中产生的一切费用。

5、由乙方负责安排停车场地，费用由乙方自行承担。场地要求在邱隘镇范围内。

- 六、其他要求

1、中标人所配置的作业人员的年龄不得超过国家现行规定的退休年龄。本环卫保洁服务项目所需的管理人员、考核人员、巡查人员由中标人根据实际情况配置，费用包含在投标报价中。

2、中标人必须为每位符合国家规定社保（基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育）条件的职工参加保险，并对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保，不符合社保条件的，须按相关规定处理。乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全生产责任事故或交通事故等意外事故。如发生安全生产责任事故或交通事故及其他一切事故的，由乙方承担一切责任及损失，与甲方无涉。

3、要求投标人在投标方案中列明环卫保洁范围中各部分内容中拟投入人员的数量。所配置的人员数量须达到各部分环卫保洁内容要求配置的人数，否则作无效投标。人员需固定岗位及作业时间，如有调整，报采购人确认，出现人员不足的将根据考核标准进行扣罚。

4、突发事件处理

（1）中标人应做好采购人安排的环卫保洁突击性任务。

（2）如发生台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，中标人应按预案正确处理，确保灾害影响控制在最小范围，因自然灾害等不可抗力因素造成环卫保洁服务对象损毁的，双方应本着实事求是的原则共同协商妥善解决。

5、中标人须建立“即时反应平台”、 “镇环卫考核群平台”，及时发现环卫保洁问题、及时解决问题。

6、环卫保洁作业过程中作业人员需着统一的工作服。

7、项目试运行期：三个月；试运行期间，采购人根据邱隘镇东区环卫保洁考核标准每月对中标人的环卫保洁服务进行考核，如试运行期间出现二个及以上月份考核分低于85分（合格分）的，采购人有权单方解除合同。由此产生的后果由中标人承担。

8、采购人根据邱隘镇东区环卫保洁考核标准对中标人进行每月考核，如一年度内连续二个月份或累计三个月份考核得分低于85分的，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由中标人承担。

- 七、邱隘镇东区环卫保洁考核办法及考核标准

（一）考核办法

1、考核小组组成：镇主要领导、城市管理办公室、各村村委、第三方考核机构。

2、考核办法：每月组织考核小组依据邱隘镇东区环卫保洁考核标准对东区环卫保洁情况进行定期、不定期考核，合同履行期间采购人有权根据环卫保洁实际需求对考核标准进行调整。中标人的考核分按照“镇主要领导权重30%+城市管理办公室权重20%+各村村委权重20%+第三方考核机构权重30%=100%”组成。

3、考核违扣款办法：

（1）每月考核经费为7万元（包含在总价中），根据每月考核结果支付考核经费：

（2）月考核分在95分（含95分）及以上为优秀，全额支付考核经费；

（3）月考核分在90—95分（含90分），以95分为基数，每下降一分扣5000元人民币，在当月考核经费中扣除；

（4）月考核分在85—90分（含85分），扣除金额采用累进方式进行，为（95-90）×5000+（90-考核得分）×10000元人民币，扣完为止；

（5）月考核分在80—85（含80分），扣除金额采用累进方式进行，为（95-90）×5000+（90-85）×10000+（85-考核得分）×15000元人民币；扣完为止。

（二）邱隘镇东区环卫保洁考核标准

| 序号 | 工作内容（合计扣分限额） | 作业规范 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路保洁（28分） | 10小时保洁自6:30-16:30，上午普扫、洒水必须在8:00之前完成，下午在16:00之前完成，季节变更，作适当调整。 | 道路保洁时间未达到规定要求的，每条道路每次扣1分。 |
|  |  | 按照清扫保洁等级要求落实道路保洁人员，并配备巡检人员。 | 人员未落实的，每少一人扣1分并扣一人当月保洁经费。 |
|  |  | 做到墙角到墙角的“一把扫帚”保洁模式；两边为农田的公路保洁范围为路基以内。 | 不同步保洁的每条道路每次扣1分。 |
|  |  | 道路达到“四无四净”，无烟蒂白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无生活垃圾留存，无垃圾堆放，无积泥（砂石）、晴天无积水。路面干净、人行道干净、雨水井、窨井盖基本干净无其他废弃物；隔离护栏下干净。 | 未做到的，每处扣0.5分。 |
|  |  | 巡回清扫保洁到位，垃圾停留时间不超过30分钟。 | 30分钟内未及时清理，每处扣1分； 超过40分钟未清理，视作该路段工人缺岗处理。缺岗一人扣一人当月保洁经费。 |
|  |  | 机扫频次≥2次/日，清扫时必须启用警示灯，清扫时须喷水压尘，无扬尘。 冲洗频次≥2次/日，作业时按规定使用提示音乐，洒水时注意避让行人，无漏撒漏冲，无倒车洒水现象，在指定取水栓取水，气温低于0度时暂停洒水。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 二 | 绿化保洁及养护（20分） | 绿地、树穴、绿化隔离带基本整洁，无渣土、垃圾纸屑、果壳、烟头及石块等杂物，叶面无陈旧性积尘。 | 保洁不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 行道树养护：缺株、死株、明显倾斜或倒伏未按规定时间及时补种或扶正，主干未涂白或涂白高度未达1.2米；树冠无悬挂物，树干无钉子、铁丝、晾晒等绑缚物。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 灌木及绿篱管理：有死株、缺株的，未能在规定时间内补植；易穿行、踩踏区未设置护绿设施、温馨提示牌等严重影响整条道路或绿地环境景观的；绿篱、色块未及时修剪，有明显窜枝的；色块、绿篱高度过高，影响交通视线的。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 草坪及地被管理：反季节枯黄、大面积死亡的；有积水及坑洼现象的；泥土明显裸露、杂草丛生未在规定时间内修剪；修剪的绿化垃圾未及时清理的。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 施肥、灌溉及病虫害防治：施肥、灌溉不当引起枯黄、叶烧现象；有明显病虫害危害的；无病虫害防治预案和防治计划的；未经许可，擅自使用违禁药品（如草甘膦等）。 | 养护不到位的，每发现一处扣0.5分。 |
| 三 | 公厕保洁（18分） | 公厕内环境、设施（备）保持经常性整洁卫生，无臭气(摆放卫生香、卫生球)、厕所内外无乱刻画、乱张贴、乱涂写、乱堆放；门、天花板、门窗、挡板等无积灰、粪污渍、痰迹、蛛网、墙面砖光洁，地面无积水。 | 未达到标准，每处每项各扣1分。 |
|  |  | 公厕、便斗、大小便槽两侧及槽底无粪便、无积粪、无黄渍、尿碱渍、痰渍。 | 未达到标准，每处每项各扣1分。 |
| 四 | 垃圾桶、果壳箱保洁、垃圾分类 （10分） | 垃圾桶、果壳箱完好无损，保持桶身、箱体及周边环境干净整洁。 | 保洁不到位的，每只扣0.5分； 每发现一个垃圾桶存在外表陈旧不堪有明显污渍或桶身破损等情况的扣500元。 |
|  |  | 在垃圾收集和处理过程中，不得将已分类的厨余垃圾、其他垃圾和非生活垃圾混装。 | 发现一次，每次扣0.5分。 |
| 五 | 农田废弃物清理 （3分） | 保洁范围内农田上及周边无垃圾等各废弃物（包括农膜、化肥袋、农药瓶等）。 | 发现一次，每次扣0.5分。 |
| 六 | 公交候车亭保洁 （3分） | 公交候车亭要求每天清洗保洁，至少每天一次保洁。要求公交候车亭整洁、干净；公交候车亭出现损毁现象的需及时向采购人汇报。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 七 | 标识标牌、隔离栏保洁 （5分） | 对邱隘镇东区范围内的标识标牌、隔离栏进行巡视、保洁，要求服务范围内的标识标牌、隔离栏整洁、干净。 | 未做到的，每发现一处扣0.5分。 |
| 八 | 作业管理（13分） | 作业人员在上班时间内必须穿反光工作服，严禁穿拖鞋和携带小孩，举止文明、着装规范。 | 未按规定的每人次扣1分。 |
|  |  | 垃圾应至主管部门同意倾倒地点倾倒（包括区域外垃圾倾倒），严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫到窨井、绿带及桥下等。 | 发现一次，每次扣1分。 |
|  |  | 环卫作业车辆外观整洁。吸粪车实行密闭运输，各作业车辆无破损、无垃圾抛洒、无污水滴漏、车厢外无吊挂。作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放。 | 环卫作业车辆外观不洁的每车扣0.5分，吸粪车未实行密闭运输，各作业车辆发生抛洒滴漏污染路面的、车辆破损的、车厢外吊挂的每车次扣1分。 作业车辆收集的垃圾、污水不按规定倾倒排放的，每次扣1分。 |
|  |  | 非生活垃圾由作业单位按要求处置。 | 未按要求处置，每发现一次扣1分。 |
| 九 | 其他（从总得分中扣减） | 按时完成上级部门布置的临时性、突发性任务。 | 不完成或超期完成的扣2分（当月总分中） |
|  |  | 无有责投诉事件发生。区级以上检查不失责任分。 | 市长公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉的保洁问题，经确认有责的每件问题扣2分；领导交办、区级专项批示件、区级及以上检查失责任分的每次扣3分，发生有责媒体报道事件的，每次扣2分（当月总分中）；发生重大有责新闻专题曝光的，每次扣5分（当月总分中）。 |
|  |  | 接到综合执法大队微信群反映的问题后，须在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。 | 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，扣0.5分每次；未作出响应或未落实的，一般性问题扣2分每次，重大问题扣5分每次。 |