李家巷镇2025年度污水零星维修工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJS-2025-018

项目名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程

采购单位：长兴县李家巷镇人民政府（盖章）

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司（盖章）

日   期：二○二五年六月

目  录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………………………………3

第二章  磋商需求………………………………………………………………………6

第三章  磋商供应商须知………………………………………………………………10

第四章  磋商办法及评分标准…………………………………………………………23

第五章  合同主要条款…………………………………………………………………26

第六章  磋商响应文件格式……………………………………………………………44

第一章  竞争性磋商公告

项目概况： 李家巷镇2025年度污水零星维修工程采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http：//zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年**月**日09：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-2025-018

项目名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1200000

最高折扣率（%）：97%

采购需求：

标项一

标项名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程—农村生活污水

数量：不限

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：工作内容包括李家巷镇农村生活污水等零星维修施工。

标项二

标项名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程—城镇污水

数量：不限

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：工作内容包括李家巷镇农村城镇污水等零星维修施工。

备注：投标人可任选一个或多个标项进行投标，一个投标人最多只能中一个标项，按标项一、标项二顺序开标，投标单位已经被确定为标项一的中标候选人的不再参加标项二的开标。

合同履约期限：标项1、2，自合同签订时间起1年或结算工程费达到60万元止（先到为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2）拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和建设行政主管部门颁发的“三类人员”B类证书。

（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。

（4）浙江省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。

三、获取（下载）采购文件

1、时间：/至2025年**月**日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn）

3、方式：

（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。

（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其磋商响应将被拒绝。

4、售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1、截止时间：2025年05月**日09：00（北京时间）。

2、地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标

五、响应文件开启

1、开启时间：2025年05月**日09：00（北京时间）

2、地点（网址）：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日和2022年6月30日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：

（1）本项目无需提交磋商保证金。

（2）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：长兴县李家巷镇人民政府

地 址：长兴县李家巷

项目联系人（询问）：陈主任

项目联系方式（询问）：13735137701

质疑联系人：刘工

质疑联系方式：15088340383

2、采购代理机构信息

名 称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地 址：长兴县太湖街道陈塘路58号210室

传 真：/

项目联系人（询问）：刘工

项目联系方式（询问）：0572-6097270

质疑联系人：沈工

质疑联系方式：0572-6097270

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人 ：佘科           监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  磋商需求

一、采购项目：李家巷镇2025年度污水零星维修工程

二、采购概况、范围及要求：

▲1、采购预算：人民币120万元。

标项一、标项二合同期满时，当按中标费率结算后不足60万元的，按实结算；当各标项合同期满未满时，但按中标费率结算后金额已达到60万元时，则合同终止。

▲2、服务期：一年（以合同签订时间起算）或结算工程费达到60万元，以先到为准。

3、采购范围及要求：李家巷镇2025年度污水零星维修工程，包括工作内容包括李家巷镇2025年度污水零星维修工程—农村生活污水、李家巷镇2025年度污水零星维修工程—城镇污水等公共设施的零星维修施工，单价采购，最终以采购人签证的工程量按实结算。

1、标项：2个

| 标项 | 标项 | 采购范围 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李家巷镇2025年度污水零星维修工程—农村生活污水 | 包括李家巷镇农村生活污水等零星维修施工。 | 年 | 1 |  |
| 2 | 李家巷镇2025年度污水零星维修工程—城镇污水 | 李家巷镇农村城镇污水等零星维修施工。 | 年 | 1 |  |

2、本项目成交服务单位：每个标项各一家，共两家。

三、磋商要求

1.磋商报价

（1）本工程采用总价下浮后的折扣率计价，按照合同主要条款结算依据及结算方式结合本项目实际情况进行综合优惠结算，并按照规定计算的工程造价乘以合同结算折扣率为结算价格。各供应商可参照相关市场价格信息，结合企业成本、技术管理水平、市场竞争能力，并结合采购文件规定的技术要求和本项目实际条件自主报价。

（2）每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入磋商响应报价中：

（1）施工用水、用电由成交人承担，供应商自行现场踏勘后按市场价格考虑进磋商响应报价中。

（2）本工程施工中应对沿线建筑物、构筑物及管线采取保护措施、变通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请供应商计入磋商总价。

（4）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距堆放地点  及相关部门涉及的各项费用成交人自行考虑解决。

（5）本项目涉及的全部检验、检测费（包括材料，无损检查等全部检验试验费，包括采购人认为按照有关规定需要检验，检测的项目）由成交人承担，请供应商计入磋商总价。

（6）施工过程负责处理施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作，费用列入措施费，结算不予调整。

（7）施工过程中破坏的绿化地块，应以予修复至原状，费用列入措施费，结算不予调整。

（8）承包人必须严格遵守长建设[2019]90 号“长兴县建设局关于进一步加强建筑施工扬尘治理的通知”，做好水冲轮胎的道路保洁和扬尘治理防治工作。

（9）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由成交人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由采购人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由成交人承担，或采购人从工程款中代扣。

以上项目所产生的所有费用由各供应商自行测算，在磋商响应报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。

3.措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。供应商可根据自行编制的施工方案或施工组织设计计列措施项目，并填报综合单价。措施项目费用为包干费用，中标后不予调整。

4.编制磋商响应报价前供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、二次搬运、储存空间、装卸限制、垃圾清运、业主正常上班期间的合理安排以及噪音、工种搭配是否合理及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.一旦确认某一供应商成交，除合同规定的可调整内容外，成交人不得要求追加任何费用。

6.承包方式

本工程磋商供应商对工程安全、质量、工期及发包限额实行全面总承包，承包人必须严格按照合同条款履约。

（1）结算工程量按照招标人提供的施工任务单、工程施工图、工程变更联系单、签证单及相关工程资料按实结算，单价则按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建﹝2018﹞61号）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)及合同其他规定条款计算。磋商供应商不得以项目零星分散、亏损等理由，解除或改变对合同规定的责任和义务。

（2）承包报价应包括磋商供应商成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（含税金）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

（3）材料和施工用电的供应

1）工程建设中所需的建筑安装材料均由磋商供应商负责采购供应。

2）施工用电、施工用水的供应，磋商供应商自行解决，费用计入结算内。

3)单份施工任务单估算价在1000元及以下的，施工完成后直接签证工料费，不再套用定额；除已明确由甲方签证的工料价格外，其他价格待每项任务单施工完成、结算送审后由审计部门核定。

4)除直接签证工料费不再下浮外，其他按以上规则计算的工程造价乘以合同结算折扣率即为结算价格。

5) 单份施工任务单估算价在10万元以上的，原则上另行组织公开竞价发包；合同结算价原则上不得超过采购预算价，如超过采购预算价的，应当另行组织采购。

6)结算由甲方送相关部门审计。

7.工程质量要求

（1）本工程各道工序完成后必须达到合格工程质量标准。

（2）成交人必须严格按照采购人要求、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工，并无条件的接受甲方单位全方位、全过程的监督管理。

（3）隐蔽工程必须经检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

（4）没有经过采购人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。成交人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查和测量。

（5）采购人代表有权监督、检查、检验成交人的施工质量、进度、整改方案须经采购人认可后方能实施，成交人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

8.工程管理要求

（1）本工程严禁转包及违法分包，供应商成交后未经采购人同意，不得分包、一经发现，即终止合同， 并赔偿由此造成的一切损失。

（2）成交人应无条件地接受采购人对施工质量、进度和造价的监督管理。

（3）供应商在磋商响应文件中的承诺，经考察选定的工程项目施工负责人及技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经业主同意，成交人不得随意调换和撤离，采购人有权要求成交人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的技术、管理人员直至项目施工负责人。

（4）如成交人投入的施工力量，管理人员的技术管理水平明显不能满足工程进度和质量的要求，采购人有权要求充实施工力量和更换相关管理人员，若经多次督促仍达不到采购人要求，采购人有权要求成交人退出部分或剩余全部工程交其它单位承包，由此造成的一切经济损失及违约责任均由成交人承担，原已发生的一切工程款不予支付。

（5）响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

（6）成交供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成供应商负责。凡由此而损及采购人利益时，成供应商应负责赔偿采购人的损失。

（7）在工程施工过程中，因成供应商原因造成的一切安全事故，由成供应商承担全部经济责任和法律责任。

▲四、商务要求

| 服务期 | 一年（以合同签订时间起算）或结算工程费达到60万元，以先到为准 |
| --- | --- |
| 质保期 | 2年，自每项施工任务验收合格之日起计算。每项施工任务自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范所造成工程实体损坏，无条件进行保修。由于社会人为因素等原因造成工程缺陷，按照采购人认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 |
| 质量要求 | 符合（工程施工质量验收规范）合格标准。 |
| 付款方式 | （1）在合同生效以及具备实施条件后支付合同价的40%作为预付款。 （2）每份施工任务单完成并验收合格，承包人须及时申报书面签证手续及已完成合格工程量价款，每季度须申报一次累计完成金额；工程款每季度支付一次，每次支付上季度已完成合格工程量价款的60%，年度施工任务完成后同时扣回全部预付款。 （3）工程结算经审计并移交全套工程验收资料后支付至结算审定价的98.5%。 （4）剩余1.5%留作工程质量保证金，质量保证金待缺陷责任期期满且无质量问题后结清（无息）。 注：（1）承包人每份施工任务单完工后，须在20天内上报相关资料及书面结算书，因承包人原因未及时上报的，其工程量发包人有权不予计量及支付。 （2）采购人所支付的该工程价款，成交供应商必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交供应商全部承担。 （3）若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |

第三章  磋商供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用： - 本项目磋商应以人民币报价； - 本项目的招标代理费 ****元由成交供应商在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用； 3、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 供应商应认真阅读本磋商文件，如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2025年**月**日上午11：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 如答疑和澄清修改的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将在磋商响应截止时间5日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html)相应栏目发布答疑和澄清。不足5天的，采购人将顺延递交磋商响应文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在供应商应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 6 | ▲最高限价（最高折扣率）：97%（含），磋商报价高于最高限价的磋商响应文件按无效标处理。 |
| 7 | 磋商响应文件构成和份数： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 分册装订，共分3册，分别为：“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”。 纸质备份磋商响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。 |
| 10 | 磋商响应文件签字、盖章要求： 上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 响应文件均由“商务及资信技术文件”“报价文件”二部分组成。 成交供应商在领取成交通知书之前再递交4份纸质版磋商响应文件。 |
| 12 | 磋商响应截止时间：2025年**月**日09：00时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 13 | 1.磋商时间：2025年**月**日09：00时 2.供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 3.供应商应当在磋商响应截止时间前，如认为需要，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份，介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。磋商响应文件密封并盖章邮寄给浙江金穗工程项目管理有限公司（湖州市长兴县太湖街道陈塘路58号210室，联系人:刘工，电话:0572-6097270），接收截止时间为2025年**月 日17:00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到磋商响应文件，由供应商自行承担相关责任）。 |
| 14 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 16 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 17 | 成交结果公告：成交供应商确定后5个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（https://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713531/index.html）。 |
| 18 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 合同备案：签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 19 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 20 | 磋商响应文件有效期：60天。 |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：①被列入信用中国网站“失信被执行人”、重大税收违法失信主体； ②被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 面向中小企业预留采购份额说明 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：是 2.预留采购份额措施：专门面向中小企业采购 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策：否 4. 中小企业划分标准所属行业：建筑业 5.本项目中小企业划分标准所属行业：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：建筑业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 标的名称： 李家巷镇2025年度污水零星维修工程 |
| 22 | 政府采购政策相关说明（建筑业） （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （2） 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （3） 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （4）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （5） 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号） （7）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） 2.节能环保政策 （1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号） （2） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号） （3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号） （4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的，根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。 （3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。 （4）价格扣除有关政策 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库（2020）46号〕及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）价格扣除说明（本项目不适用） 对符合规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。对符合规定的小型、微型企业报价给予 5% 的扣除。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受此办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予 5% 的扣除。 ③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾人福利性单位制造的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予 5% 的扣除。 上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 此项由磋商小组集体核实后统一打分。 2.其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 23 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于李家巷镇2025年度污水零星维修工程。

- （二）定义

- 1.“采购单位（采购人）”系指长兴县李家巷镇人民政府。

- 2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江金穗工程项目管理有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

- （三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

（四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，没收履约保证金（如有）并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

三、磋商响应文件的编制要求

- （一）磋商响应文件的组成

- 磋商响应文件由“商务及资信技术文件”“报价文件”组成。

1.商务及资信文件：

1）商务资信及技术自评分表（见格式）；

2）磋商声明书（见格式）；

3）法定代表人身份证明书或授权委托书（见格式）；

4）资格审查资料（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）；

a、有效的营业执照；

b、（1）具备市政公用工程施工总承包叁级及以上独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和建设行政主管部门颁发的“三类人员”B类证书；（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》；（4）浙江省省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件（省内企业无需提供）。

c、自公告发布之日起至磋商截止日前任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法失信主体” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，网页截图加盖供应商公章）。

d、《中小企业声明函》（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》（见格式）或出具属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

e、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见格式）。

5）供应商基本情况（见格式）；

6）商务响应表（见格式）；

7）供应商类似业绩一览表（见格式）；

8）企业实力（参考对应评分项）；

9）评分规则中涉及的所需提交的材料（参考对应评分项）；

10）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件：

1）技术响应表（见格式）；

2）项目负责人相关证书及业绩证明材料（如有，格式自拟）；

3）项目施工方案（参考对应评分项）；

4）安全文明施工及环境保护措施（参考对应评分项）；

5）突发事件应急预案及相应的措施（参考对应评分项）；

6）质保期内服务方案（参考对应评分项）；

7）评分规则中涉及的所需提交的材料（参考对应评分项）（格式自拟）；

8）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、报价文件：

1）磋商函（见格式）；

2）磋商报价一览表（见格式）；

3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明：如供应商磋商响应报价低于项目预算金额 50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

- （三）磋商报价

- 1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- ▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供（最终报价函格式见附件，指定传真号：/，指定邮箱号：1433167404@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

- 5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 6.其他报价相关要求见第二章内容。

- 7.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定第一中标（成交）候选供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定放弃中标（成交）资格的，本项目采购代理机构有权要求其承担本项项目代理费和专家评审费等费用。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的90日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

- 无。

- （六）磋商响应文件的构成和份数

1.磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表。

2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“商务及资信技术文件”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“商务及资信技术文件”或或“报价文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

- （八）迟交的磋商响应文件

- 采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

四、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.磋商响应文件的无效情形：

3.1在磋商开始前，磋商小组对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过。

3.2在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件由授权委托人签署但无有效的授权委托书的；

（2）磋商响应文件的签署、盖章不符合采购文件要求的；

（3）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的（评标委员会成员一致认为的）；

（5）磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）不同供应商的响应文件 IP 地址、MAC 地址、硬件号(硬盘号)一致的；

（7）未响应采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）提供虚假资料的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的养护标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术部分）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）在技术评审时，除报价文件外的其他磋商响应文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、折扣率、优惠系数等）的。

3.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性或同一供应商提交两个以上不同的报价文件或者投标报价的；

（4）擅自改变采购单位提供的工程量清单的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价低于本项目预算价50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信约的具体原因，若未提供或提供的原因不能证明其合理性，磋商小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明。供应商不能证明其合理性，磋商小组按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

（1）磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 五、定标

（一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金（如有）而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）成交通知书

1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

- 六、合同授予

（一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

（二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

七、招标代理服务费

经采购人和代理公司协商，本项目采购代理服务等费用由成交供应商支付。本项目采购代理服务等费用合计为壹万壹仟肆佰元整，项目的标项一的招标代理费5700元，标项二的招标代理费5700元 ，代理服务收费标准为国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定。请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分70分，技术分商务资信分30分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+商务资信技术分得分。

注：供应商可拟投任意标项（供应商可就其中一个、多个或全部标项进行投标），本项目按标项顺序开标，每个供应商只允许成交一个标项，成交顺序根据开标顺序进行；已成交的供应商不再进入下一标项的评审。

三、评分细则及标准

1.价格分（70分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价（即最终折扣率）最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×70%×100

（例：折扣率100%、95%、90%、85%、80%中最低折扣率为80%）

2. 技术商务资信及其他（30分）

磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有磋商小组成员的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。其中客观分须保持一致。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目业绩的（市政工程或市政维修工程），每1个得1分，最多得3分。 注：同时提供合同复印件和验收证明，并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 项目负责人 | 本项目拟派的项目负责人具有工程师及以上职称的得3分。 注：须提供磋商响应截止日期前三个月任一其中一个月的社保缴费证明材料及职称证复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 企业实力 | 供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，每项得1分，最高得3分。 注：提供证明材料（认证证书或文件）复印件并加盖公章，同时附证书在“中国国家认证认可监督管理委员会官网”查询截图http://www.cnca.gov.cn/，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 项目施工方案 | 由磋商小组根据供应商的针对本项目涉及的污水零星维修工作内容施工方案与技术措施、施工质量与保证措施的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得4-5分；施工方案较合理，技术较到位的得2-4分；方案不合理，技术不到位的得0-2分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 安全文明施工及环境保护措施 | 针对单次任务单的安全文明施工及环境保护措施进行打分：措施内容全面、有确实可行措施的得2-3分，措施内容基本全面、措施较可行的得1-2分，措施内容内容单一、措施欠缺可行性的得0-1分，未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 突发事件应急预案及相应的措施 | 突发事件应急预案及相应措施内容全面、合理可行、针对性强得4-5分；内容基本全面合理可行、有一定针对性得2-4分；内容欠缺全面、针对性较差得0-2分。 | 0-5分 |
| 7 | 质保期内服务方案 | （1）质保期内磋商响应人派专人与采购人对接日常维护、维修的，得2分；注：提供专人的姓名、联系方式及磋商响应截止日期前三个月任一其中一个月的社保缴费证明材料加盖公章，缴费单位和磋商响应人名称必须一致，不提供或提供不符合的不得分。 （2）磋商响应人质保期内针对本项目有完善的跟踪服务流程及方案的，得2-3分；售后服务流程及方案较好的，得1-2分；售后服务流程及方案欠缺的，得0-1分。 | 0-5分 |
| 8 | 服务承诺及响应时间 | 根据供应商承诺的现场响应时间评定，30分钟现场响应的不得分，每减少5分钟的加1.5分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 合计 |  |  | 0-30分 |

第五章  合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：        。

2.工程立项批准文号：/       。

3.资金来源：                。

4.工程内容：        。

5.工程承包范围：  。

二、本工程合同期限：一年（以合同签订时间起算）或结算工程费达到60万元，以先到为准。（   年  月  日-    年   月   日）

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、合同价款

总价折扣率（结算折扣率）：                %

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

由于本工程实施范围和内容较分散，实施年限较长且有间断性。如有必要，合同工期内在得到发包人同意的前提下，中标签约施工单位可更换施工项目负责人。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商报价函；

（3）竞争性磋商文件及其补充文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人或委托代理人签字、盖单位法人章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (单位法人章)                           承包人：  (单位法人章)

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：  

地  址：                           地  址：  

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：      

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：  

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

- 账  号：                             账  号：

第二部分 合同主要条款

发包方：长兴县李家巷镇人民政府             （以下简称甲方）

承包方：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1．工程名称：李家巷镇2025年度污水零星维修工程

2．工程地点：李家巷镇

3．工程内容：李家巷镇污水零星维修施工。

- 二、承包人的责任

1．本工程严禁转包。

2．承包人在收到发包人的施工任务单后应尽快向业主提交施工队的人员名单，并采用切实可行的施工方法，在保证工程安全的前提下按期、保质、保量完成。

- 3. 乙方必须严格按照施工任务单要求或施工图纸、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工。

4．需乙方办理的相关施工手续乙方自行办理，相应费用综合考虑在折扣率报价内；

5．乙方在施工过程中应保护原有基础设置及绿化等，如有损坏应恢复原状并承担费用，施工场地的清洁卫生应按长兴县创建文明城市要求、规定执行；不能在人行道及机动车道上搅拌砂浆等作业，如确需应设置警示标志进行安全提醒并进行必要的隔离层以防污染路面。

6．涉及道路等市政维修由乙方负责在施工前办理城管、交警等相关审批，未办理审批或办理不及时引起的后果由乙方负责；

7．在工程施工过程中，承包人应加强安全管理，做好安全维护，杜绝安全事故的发生。如由于承包人忽视安全维护、教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由承包人承担解决；

8.乙方必须为现场作业人员购买相关保险，并报发包人备案；

9.承包人根据发包人的书面施工任务单，提交预算，经发包人确认后方可施工。

10.承包人应当提供24小时应急维修服务，在接到发包人开工通知后    分钟内派人到现场进行维修施工或确定维修方案。如承包人未按时到场的，则支付违约金1000元/次，累计超过2次的，发包人有权解除合同。如遇各类重大社会活动及各类创建考核工作时，承包人应按发包人时间要求及时完成施工任务，如未按时完成施工任务影响到重大社会活动及创建考核成绩的，发包人有权解除合同。一切责任由承包方承担。

三、发包人责任

1．发包人应签定并遵守承包合同中所有条款中的规定。

2．配合承包人做好施工现场的协调工作。

3. 向承包人提交书面施工任务单。

- 四、工程承包方式

本工程承包方式实行包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式。

- 五、工程施工的法规和依据

1．磋商响应文件、招标文件、施工合同及其它附件均为本合同的组成部分；

2．发包方提供的书面施工任务单；

3．国家和浙江省有关法律法规、行业标准；

4．为本工程制定的有关技术文件和规定。

- 六、折扣率：

- 七、工期：根据每项任务单的要求确定。

- 八、质量标准：现行验收合格标准。保修期不少于2年，并符合国家现行规定。保修期自每项施工任务验收合格之日起计算。

九、本工程合同期限：一年（以合同签订时间起算）或结算工程费达到60万元，以先到为准。

- 十、结算方式

结算方法：按施工任务单或施工图、竣工图、签证单及相关工程资料，采用定额计价模式进行结算并送审。

- 十一、结算依据：

- 1.定额依据：按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建﹝2018﹞61号）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)及现行计价依据及造价文件。

- 2.取费：本项目企业管理费、利润、安全文明施工基本费费用根据有关规定按非市区工程考虑，取费基数为人工费+机械费，取费费率按中间值计取，工程类别根据规定。

- 3. 无法套用上述定额和取费标准的，依次按最新的市政、建筑定额等定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；无法套用任何现行定额的，由乙方报监理人及甲方审批同意后计取。

- 4.材料价格取定：主材单价按除税单价组价，材料价格按照每个合同段施工期内《湖州市建设工程造价信息》和《浙江造价信息》（正刊价格）平均值计取（信息价套用优先次序：长兴价、湖州价、省价），无信息价的按同期市场价并经双方签证。

- 5. 人工单价参照每个合同段施工期内《湖州市建设工程造价信息》（正刊）信息价人工价平均值。

- 6.零星机械台班单价根据市场价双方签证确认。

- 7.本工程计价应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)，采用一般计税法计价，增值税销项税税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整》（浙建建发（2019）92号）执行，为9%。税金费率按照国家、地方政策文件及支付凭证在在工程结算时动态调整。

- 8.单份施工任务单估算价在1000元及以下的，施工完成后直接签证工料费，不再套用定额；除已明确由甲方签证的工料价格外，其他价格待每项任务单施工完成、结算送审后由审计部门核定。

- 9.除直接签证工料费不再下浮外，其他按以上规则计算的工程造价乘以合同结算折扣率即为结算价格。

- 10. 单份施工任务单估算价在10万元以上的，原则上另行组织公开竞价发包；合同结算价原则上不得超过采购预算价，如超过采购预算价的，应当另行组织采购。

- 11.结算由甲方送相关部门审计。

- 十二、工程付款

- （1）在合同生效以及具备实施条件后支付合同价的40%作为预付款。

- （2）每份施工任务单完成并验收合格，承包人须及时申报书面签证手续及已完成合格工程量价款，每季度须申报一次累计完成金额；工程款每季度支付一次，每次支付上季度已完成合格工程量价款的60%，年度施工任务完成后同时扣回全部预付款。

- （3）工程结算经审计并移交全套工程验收资料后支付至结算审定价的98.5%。

- （4）剩余1.5%留作工程质量保证金，质量保证金待缺陷责任期期满且无质量问题后结清（无息）。

- 注：（1）承包人每份施工任务单完工后，须在20天内上报相关资料及书面结算书，因承包人原因未及时上报的，其工程量发包人有权不予计量及支付。

- （2）采购人所支付的该工程价款，成交供应商必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交供应商全部承担。

- （3）若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 十三、违约责任

1. 乙方必须根据任务单的要求按期进场施工和开工，逾期者，甲方有权终止合同。

2. 因承包人原因造成工期逾期的，每天按工程预算价的5%扣除违约金，非承包人原因，延误工期相应顺延。

3. 乙方不能按约定的质量标准完成工作内容的，由乙方负责返工，并承担返工费用及工期违约金。如乙方返工后仍不能达到质量标准的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失；

4．在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担引发的一切经济损失。

5．如由于乙方忽视安全教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

6. 施工单位未按要求履行合同内容，建设单位有权酌情进行处罚。

- 十四、其它

1．乙方施工时用水、用电等其它一切自行解决；

2．本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份；

- 3．合同生效：双方签字盖章后生效；

4. 其他未尽事宜在补充合同中约定。

发包方：（签章）			                承包方：（签章）

法定代表人：                                法定代表人：

或授权代表:（签字）                         或授权代表：（签字）

项目负责人:（签字）

单位地址：				                    单位地址：

开户银行：			                        开户银行：

帐号：				                        帐号：

邮编：					                    邮编：

电话：				                        电话：

签订日期：     年     月     日

本合同签订于：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量具体保修的内容，双方约定如下：

包括李家巷镇2025年度污水零星维修工程。工作内容包括李家巷镇污水零星维修工程的施工。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本项目保修期限约定如下：质量保修期2年。

每项施工任务自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范所造成工程实体损坏，无条件进行保修。由于社会人为因素等原因造成工程缺陷，按照发包人认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：     或委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件2：

工程建设项目廉洁合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方违反本合同对甲方有行贿行为经监察局查实的，乙方需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向甲方赔偿；乙方违反本合同对甲方有行贿行为经法院判定的，乙方需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向甲方赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本责任书双方约定份数：陆份，双方各五三份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　 法定代表人：
（或授权代表人）：                  （或授权代表人）：

电 话：　　　　　　　　　　　　　　　电 话：

年  月  日　　　　　　　　　　       年  月  日

附件3：

安全生产合同

为在                      合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，确实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                    （以下简称“甲方”）与承包人             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主，综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主，综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式六份，双方各三份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：   （单位全称）（盖章）          乙方：   （单位全称）（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或授权代表人）：                    （或授权代表人）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年    月    日                       年    月    日

附件4：

安全生产责任书

甲方：

乙方:

为加强建设工程施工现场安全管理，保障建设工程顺利进行，依据相关法律、法规、建设单位及河南五建集团公司有关管理文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲已双方应共同遵守并履行相应责任与义务。

一、甲方责任与义务：

1、严格执行国家《安全生产法》和保障安全生产的国家标准或者行业标准。负责对乙方劳务人员进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提供劳务人员的安全生产意识。

2、依法维护监督管理乙方劳务人员安全教育，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件确保安全生产。

3、负责监督管理乙方劳务人员安全生产工作，保证乙方安全生产投入的有效实施，及时消除生产安全事故隐患，如有违章行为者应给予制止和纠正，情节严重者给予处罚。

4、负责在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，制度并实施生产安全事故应急救援预案，及时如实报告生产安全事故。

5、有权要求立刻撤走现场内的乙方劳务人员中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

6、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

7、 违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、乙方责任与义务：

1、遵守国家《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，服从甲方的安全生产监督管理，依法履行安全生产方面的义务。

2、设置专职或兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。负责全体劳务人员进行尊章守纪，安全生产教育。

3、管理人员应持证上岗，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗。特征作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，不得上岗作业。

4、乙方施工现场负责人、安全生产管理人员必须每天坚持施工现场安全巡查，发现问题及时处理解决，遇重大问题隐患及时报告工程项目部和项目经理。

5、按规定向劳务人员发放生产必需的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促劳务人员正确使用，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危险及生产安全的工艺、设备。

6、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、乙方自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报甲方、监理单位验收，合格后方可使用；大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上依次申报甲方、监理单位，并接受专职部门的专业验收。

8、乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

9、乙方的车辆出入工地门口时应减速慢行，避免发生交通事故。

10、在施工中进行作业时，必须严格遵守经甲方和监理批准的作业方案和操作规程。危险作业时应对所有人员、工程本体和公私财产采取保护措施。对由于未按甲方和监理批准的作业方案进行施工或没有对作业人员、工程本体和公私财产采取保护措施而造成的任何人身伤亡（包括第三者）、工程本体损坏、公私财产损失乙方承担全部责任。

三、安全生产事故处理办法

1、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。 乙方劳务人员在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，因乙方原因而发生一般事故以下（不包括一般事故）的事故责任和损失均由乙方单位负责，发生一般事故以上（包括一般事故）的事故责任和损失按照有关部门认定的责任原因承担相应的经济、法律责任。

2、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方及时逐级上报上级有关部门。同时乙方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。甲方为抢救提供必要条件。

3、乙方要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由乙方承担。

4、如果发生因工伤亡事故，甲方协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

四、罚则

1、乙方必须执行甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失乙方应承担相应的部分罚款。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于自身管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及甲方对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知，乙方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，甲方有权对乙方进行双倍经济处罚。

本合同一式六份，双方各三份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方：（盖章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 电 话： 年 月 日 | 乙方：（盖章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

工程建设项目无欠薪合同

工程项目名称：

甲    方：

乙    方：

为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合本项目实际情况，特订立本无欠薪责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

第二条 甲方的责任

（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 乙方的责任

（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。甲方将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由乙方委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。

（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合甲方开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

（一）乙方恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；

（二）乙方拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）乙方借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）乙方拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）乙方严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

| 甲方：（盖章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 电 话： 年 月 日 | 乙方：（盖章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

第七条 本合同双方约定份数：陆份，双方各叁份

第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

- 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

标项序号：

标项名称：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

标项序号：

标项名称：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

标项序号：

标项名称：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

- 1.商务资信及技术自评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分分值 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类项目业绩的（市政工程或市政维修工程），每1个得0.5分，最多得1分。 注：同时提供合同复印件和验收证明，并加盖单位公章，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 项目负责人 | 本项目拟派的项目负责人具有工程师及以上职称的得2.5分。 注：须提供磋商响应截止日期前三个月任一其中一个月的社保缴费证明材料及职称证复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 本项目拟派的项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，以项目负责人身份完成过的同类项目业绩的（市政工程或市政维修工程）每1个得0.5分，最多得0.5分。 注：同时提供合同复印件和验收证明且应体现项目负责人，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 企业认证 | 供应商提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，每项得1分，最高得3分。 注：提供证明材料（认证证书或文件）复印件并加盖公章，同时附证书在“中国国家认证认可监督管理委员会官网”查询截图http://www.cnca.gov.cn/，否则不得分。 |  |  |
| 4 | 项目施工方案 | 由磋商小组根据供应商的针对本项目涉及的污水零星维修工作内容施工方案与技术措施、施工质量与保证措施的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得4-6分；施工方案较合理，技术较到位的得2-4分；方案不合理，技术不到位的得0-2分，未提供不得分。 |  |  |
| 5 | 安全文明施工及环境保护措施 | 针对单次任务单的安全文明施工及环境保护措施进行打分：措施内容全面、有确实可行措施的得2-3分，措施内容基本全面、措施较可行的得1-2分，措施内容内容单一、措施欠缺可行性的得0-1分，未提供的不得分。 |  |  |
| 6 | 突发事件应急预案及相应的措施 | 突发事件应急预案及相应措施内容全面、合理可行、针对性强得4-6分；内容基本全面合理可行、有一定针对性得2-4分；内容欠缺全面、针对性较差得0-2分。 |  |  |
| 7 | 质保期内服务方案 | （1）质保期内磋商响应人派专人与采购人对接日常维护、维修的，得2分；注：提供专人的姓名、联系方式及磋商响应截止日期前三个月任一其中一个月的社保缴费证明材料加盖公章，缴费单位和磋商响应人名称必须一致，不提供或提供不符合的不得分。 （2）磋商响应人质保期内针对本项目有完善的跟踪服务流程及方案的，得2-3分；售后服务流程及方案较好的，得1-2分；售后服务流程及方案欠缺的，得0-1分。 |  |  |
| 8 | 服务承诺及响应时间 | 根据供应商承诺的现场响应时间评定，30分钟现场响应的不得分，每减少5分钟的加1.5分，最多得3分。 |  |  |

- 2.磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 3.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人（手机号码            ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年        月        日

4.中小企业声明函

【供应商必须在声明函中如实填写服务承接企业相关情况；若不符合可不提供。】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

（1）承接企业为中型、小型、微型企业的提供此函；

残疾人福利企业声明函

【非残疾人福利性企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：  年  月  日

### 5.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （供应商全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 6.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附

有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》及浙江省省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件（省内企业无需提供）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

7.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 | 一年（以合同签订时间起算）或结算工程费达到60万元，以先到为准 |  |  |
| 质保期 | 2年，自每项施工任务验收合格之日起计算。每项施工任务自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范所造成工程实体损坏，无条件进行保修。由于社会人为因素等原因造成工程缺陷，按照发包人认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。 |  |  |
| 质量要求 | 符合（工程施工质量验收规范）合格标准。 |  |  |
| 付款方式 | （1）在合同生效以及具备实施条件后支付合同价的40%作为预付款。 （2）每份施工任务单完成并验收合格，承包人须及时申报书面签证手续及已完成合格工程量价款，每季度须申报一次累计完成金额；工程款每季度支付一次，每次支付上季度已完成合格工程量价款的60%，年度施工任务完成后同时扣回全部预付款。 （3）工程结算经审计并移交全套工程验收资料后支付至结算审定价的98.5%。 （4）剩余1.5%留作工程质量保证金，质量保证金待缺陷责任期期满且无质量问题后结清（无息）。 注：（1）承包人每份施工任务单完工后，须在20天内上报相关资料及书面结算书，因承包人原因未及时上报的，其工程量发包人有权不予计量及支付。 （2）采购人所支付的该工程价款，成交供应商必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交供应商全部承担。 （3）若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |  |  |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期、服务质量目标、付款条件、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

8.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 9.技术响应表

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 磋商响应文件 技术条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.供应商应根据文件技术要求、“第二章 磋商需求”对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 10.磋商函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

1、提供磋商须知规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按竞争性磋商文件、成交通知书、本磋商响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知前附表”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

### 11.磋商报价一览表

| 项目名称 | 李家巷镇2025年度污水零星维修工程 |
| --- | --- |
| 磋商响应报价： | 折扣率为 |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价一览表（最终报价）

| 项目名称 | 李家巷镇2025年度污水零星维修工程 |
| --- | --- |
| 最终报价： | 折扣率为 |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

备注：1.此表在政采云在线最终报价异常时提供，磋商响应文件中无需提供。