路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

招标编号:zjjytz2025-008

政府采购招标文件

（线上电子招投标）

采购人（盖章）：台州市路桥区综合行政执法局

采购代理机构（盖章）：浙江纪元建设工程咨询有限公司

2025年04月

目录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法及评分标准	24

第四章 公开招标需求	29

第五章 采购合同	42

第六章 投标文件格式附件	45

- 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,浙江纪元建设工程咨询有限公司受台州市路桥区综合行政执法局(采购人)的委托就路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标编号：zjjytz2025-008

二、项目名称：路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

三、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

四、采购内容：

| 标项 | 标项内容 | 预算金额 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 标段一（（城区污水厂、6#、7#泵站及滨海1#、滨海3#范围内） | 4920000元 | 1 | 项 | 对采购人要求的区域内的管道进行深度排查、疏通、清淤、CCTV检测、垃圾外运、出具成果报告等，具体内容详见招标需求。 |
| 02 | 标段二（2#、3#、4#、5#泵站及滨海2#、滨海4#、滨海盐场泵站范围内） | 5370000元 | 1 | 项 |  |

- 本项目采用“电子交易”的方式提交投标响应文件（还可以提供纸质备份投标响应文件），请各供应商按照要求进行。

五、合格供应商的资格条件：

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）供应商及其法定代表人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。

（四）本项目供应商的特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46 号】第七条规定：专门面向中小企业采购。

六、标段：二个标段。

七、招标文件的获取的方式、时间、地址:

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。没有通过在“政府采购云平台”招标文件申请后获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑、投诉的，不予受理。采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件供应商的投标文件；

3、获取招标文件（公告）时间：公告发布时间至投标截止时间。

4、获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件。

5、供应商获取招标文件时建议提交的文件资料：无，按政釆云系统要求进行获取。。

注：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、公告时间：公告发布时间至投标截止时间。

九、投标说明

1、标前准备（CA驱动及政采云电子交易客户端的下载）：各潜在供应商应在投标截止时间前完成浙江省政府采购网（政府采购云平台）供应商账号注册，并完成CA数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册账号、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

注：“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计需耗时7个工作日（至少须3个工作日左右），建议各投标人合理安排时间办理。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、备份投标文件（包括电子备份投标文件、纸质备份投标文件）二类：

1）电子投标文件：按政府采购云平台供应商项目采购--电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本项目招标文件要求编制、加密并递交。

2）备份投标文件：备份投标文件包括电子备份投标文件、纸质备份投标文件。投标截止时间前以压缩文件形式加密将电子备份投标文件发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：22441714@qq.com）。纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为一份。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未按要求密封的投标文件将视为无效。纸质备份投标文件投标人须在投标截止时间之前邮寄或送至：路桥区花鸟巷79号（浙江纪元建设工程咨询有限公司台州分公司），联系人：沈剑 13326072348，投标当天提交的，送至开标地点。提交纸质备份投标文件时应对外包封进行密封，接缝处盖公章或法定代表人或授权委托代理人签字。

3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件（电子备份投标文件、纸质备份投标文件）。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”按时完成解密的投标人，其“备份投标文件”自动失效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时完成解密的，以备份投标文件为依据。否则视为投标文件撤回，按无效标处理。

4）投标人未通过“政府采购云平台”上传递交“电子加密投标文件”，仅递交“备份投标文件”，视为无效投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，未提交“备份投标文件”的，视为无效投标。

6、投标文件的解密：投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密投标文件同一个的CA锁，打开“政采云电子交易客户端”软件，进行在线等候解密，解密时间为30分钟内。

注意：在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。建议投标人在确定参加本项目开标之后，在提交纸质备份投标文件时提供一个项目开、评标活动过程可联系的联系人、联系电话。

十、投标保证金：0元，但若投标人在投标过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失，并上报采购监管机构进行处理。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn)、“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十二、投标文件递交截止时间及开标时间：2025年   月    日    时     分（北京时间）。

十三、投标地点、开标地点：

投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在投标截止时间前按要求提交备份投标文件，在接到在线解密通知后30分钟内发送电子备份投标文件压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：22441714@qq.com）。

开标地点：台州市路桥区政府采购中心（财富大道999号商城国际5楼）。

十四、其他事项：

1.公告时间到期之日之后，在投标截止时间之前，有潜在供应商提出获取采购文件的，采购代理机构将允许其获取，供应商对采购文件有异议的，应于获取采购文件或者采购公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式向采购代理机构提出（逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商对采购过程有质疑的，应于知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性提出。

注：未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.中标公告发布后质疑期限：对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

4.本项目资格审查方式：资格后审。

5.中小企业相关规定：

5.1中小企是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

5.2根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的通知文件规定，本项目专门面向中小企业采购。若投标人投标时不符合上述规定的，按无效标处理。服务由中小企业承接，提供服务的人员须为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式详见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。若存在虚假投标的，按无效投标进行处理，已经中标的，取消中标资格，并赔偿给采购人造成的损失。采购人有权单方面解除合同，已经支付的款项供应商须全部退还。

5.4小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.5本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

十五、本公告发布地址：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)

十六、项目联系人：

1、招标人：台州市路桥区综合行政执法局

联系人：彭先生          联系方式：13676671419

2、招标代理机构：浙江纪元建设工程咨询有限公司

联系人：潘以斌      联系电话：13736591515 （质疑联系人）

联系人：沈剑      联系电话：13326072348 （报名联系人）

3、同级政府采购监督管理部门名称：台州市路桥区财政局政府采购监管科

联系人：王先生

监督投诉电话：0576-82517851

地址：台州市路桥区西路桥大道58号

4、银行（中标项目贷款咨询）

| 序号 | 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 5.50% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 朱力杰 | 18267601003 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.6%-4.8% | 许小波 | 13626657520 |
| 4 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 潘优优 | 15168693699 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.05% | 张颖聪 | 15726976805 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 5%-6% | 陆罗亚 | 15858609932 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 陈奕汝 | 13732310221 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 陈威 | 13626660510 |

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目 |
| 2 | 采购数量及被供应的主体单位：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价要求及费用： - 本项目投标应以结算率报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：0元，但若投标人在投标过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失，并上报采购监管机构进行处理。 |
| 5 | 答疑会或现场踏勘：本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：详见招标公告。 |
| 8 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、备份投标文件（包括电子备份投标文件、纸质备份投标文件）二类： 1、电子投标文件：按政府采购云平台供应商项目采购--电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本项目招标文件要求编制、加密并递交。 2、备份投标文件：备份投标文件包括电子备份投标文件、纸质备份投标文件。投标截止时间前以压缩文件形式加密将电子备份投标文件发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：22441714@qq.com）。纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为一份。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未按要求密封的投标文件将视为无效。纸质备份投标文件投标人须在投标截止时间之前邮寄或送至：路桥区花鸟巷79号（浙江纪元建设工程咨询有限公司台州分公司），联系人：沈剑 13326072348，投标当天提交的，送至开标地点。提交纸质备份投标文件时应对外包封进行密封，接缝处盖公章或法定代表人或授权委托代理人签字。 3、投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件（电子备份投标文件、纸质备份投标文件）。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”按时完成解密的投标人，其“备份投标文件”自动失效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时完成解密的，以备份投标文件为依据。否则视为投标文件撤回，按无效标处理。 注意：纸质备份投标文件中的资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未按要求密封的投标文件将为无效，投标文件份数未按规定数量提交的将做无效标处理。 |
| 9 | 投标截止时间、投标文件递交方式： 投标截止时间：详见招标公告 投标文件递交方式：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在投标截止时间前按要求提交备份投标文件，在接到在线解密通知后30分钟内发送电子备份投标文件压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：22441714@qq.com）。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 11 | 评标办法：综合评估法。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)等网站。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结束后，中标公告发布于上述媒体； |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取:履约保证金按预算金额的1%计收，提交形式为现金转账或汇款或银行保函或保险。 |
| 16 | 采购资金来源：政府100% |
| 17 | 付款方式：详见合同 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止日起90日历天。如招标人认为必要，经投标人同意可延长。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人或招标代理单位。 |
| 20 | 特别需要注意事项：招标文件中打“▲”为实质性响应条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 21 | ▲服务期限：详见合同 |
| 22 | - 1、本项目不提供样品，不进行现场演示。 - 2、本项目为服务项目，不执行节能产品、环保产品政策。 - 3、若因历史遗留原因导致投标人员不能提供社保证明的，须提供相关证明材料，否则后果自负。 |
| 23 | - 1、本项目所有投标人均可不参加本项目现场开标。 2、本项目通过邮寄形式提交备份纸质投标文件的，须注意时间，投标截止时间按收到邮寄时间为准。 |

- 一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目代理服务费根据发改局《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定标准，按照各标段的预算金额为计算基数向各中标单位收取采购代理服务费的90%。采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书前向中标单位收取；本项目按服务招标类型收费。

附表：招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

（五）投标人应具备的资格要求

供应商的资格条件：详见招标公告。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.未经采购人同意，本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——“小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）。

本项目专门面向中小企业采购，价格评审得分不再进行扣除优惠评审。

8、关于联合体投标说明：本项目不接受联合体投标；

（八）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，《 政腑采购供应商质疑函范本》下载地址 :http: //gks.mof.gov.cn/（中华人民共和国财政部国库司）,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑受理地点：路桥区花鸟巷79号（浙江纪元建设工程咨询有限公司台州分公司）。联系人：潘以斌，联系电话：13736591515。

4.提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑。

5.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告；

2.投标人须知；

3.评标办法及评分标准；

4.公开招标需求；

5.合同主要条款；

6. 投标文件格式附件；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件组成。

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书（若规定签字或盖章位置由法定代表人签字盖章的，则无需提供法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可，法定代表人须与营业执照上载明的一致)；

（3）企业营业执照或事业单位法人证书；

（4）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件）；

（6）投标供应商没有失信记录承诺函（格式见附件）；

（7）《中小企业声明函》（格式见附件）

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、商务技术文件的组成：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）；

（2）项目负责人情况表（格式见附件）；

（3）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（4）投标人类似项目实施情况一览表（格式见附件）；

（6）按照评标办法要求进行编制，并按要求提供相关证明资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料）；

以上所有要求提供的相关证明材料均需按评标办法要求提供。投标文件中未列明的格式由投标人自拟。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标人认为需要的其他文件或说明（如有）。

▲投标总报价为完成本项目的所有费用，包括所有人员的人工费、交通费、住宿费、伙食费、办公设施费、管理费、利润、税金、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等全部费用，所有费用已包含在投标报价中。

▲本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：%）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；书面投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

2.1本项目实行电子投标。

2.1.1电子投标文件：按政府采购云平台供应商项目采购--电子招投标操作指南及本项目招标文件要求编制、加密并递交。

2.1.2投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”按时完成解密的投标人，其“备份投标文件”自动失效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时完成解密的，以电子备份投标文件为依据。否则视为投标文件撤回。若因招标文件规定的原因电子投标文件和电子备份投标文件均无法完成解密的，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件和电子备份投标文件自动失效。

2.1.3投标人未通过“政府采购云平台”上传递交“电子加密投标文件”及未按规定提供相应的备份投标文件的，其投标无效。

2.2电子投标文件、电子备份投标文件制作要求

1）电子投标文件、电子备份投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件（电子备份投标文件）未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2）电子投标文件、电子备份投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

2.3纸质备份投标文件制作要求（自愿提供，非实质性要求，因电子投标文件无法读取的后果由投标人自行承担）

（1）纸质备份投标文件建议按招标文件中投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（2）纸质备份投标文件在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（3）纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

（4）纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（5）项目如分标段，各标段投标文件（报价文件）必须分开编制，并按份数要求单独密封包装。

（6）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交时间要求

（1）电子投标文件须在投标截止时间之前上传。电子备份投标文件须在投标截止时间前以压缩文件形式加密将电子备份投标文件发送至采购代理机构邮箱，在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：22441714@qq.com）。纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至指定的地点。纸质备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（3）发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

A.逾期送达的或者未送达指定地点的；

B.投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

4、投标文件的编制、签署、份数

（1）投标文件包括“资格证明文件”、 “商务技术文件”和“报价文件”三部分。投标人应按“政府采购云平台”供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作。

（2）签署：投标文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章功能加盖投标人的单位电子公章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至“电子加密投标文件”中上传，也可采用法定代表人的电子章。备份纸质投标文件加盖单位公章。

（3）份数：

1）“电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）：在线上传递交一份。

2）“备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）：发送一份电子备份投标文件至邮箱：22441714@qq.com，以接收方邮箱收件箱所显示时间为准。纸质备份投标文件一份投标人须在投标截止时间之前邮寄或送至：路桥区花鸟巷79号（浙江纪元建设工程咨询有限公司台州分公司），联系人：沈剑，投标当天提交的，送至开标地点。

5、纸质备份投标文件的包装、补充、修改和撤回

（1）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人（或招标代理机构），书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”、“技术资信标或报价文件”字样，其作为投标文件的组成部份。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

6、投标文件的有效期

（1）自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（2）在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（3）延长有效期内投标人不能修改投标文件。

（4）中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 四、投标保证金

根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》文件规定，不再收取投标保证金。

中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

但投标人有下列情形之一的，将视情节轻重予以处罚（处罚措施由招标人合理确定，若给招标人造成损失的，须承担所有损失赔偿，并上报采购监管机构进行处理）。

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将中标项目转让或违规分包给他人；

（5）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的，法律、法规明确规定的其他行为。

- 五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，所有投标人均可不参加本项目现场开标，投标人通过视频直播方式参加项目开标过程。投标人未在规定时间参与开标过程的，视为放弃开标监督权利、认可开标结果。

在开标过程中如有异议，按规定出具加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的质疑函的原件扫描件，原件也同时寄给或送至招标代理公司（或采购人）。在开标过程中如有澄清、无效标等，投标人也按上述方式进行操作。

本次招标先开资格证明文件，再开商务技术文件，商务技术文件评审结束后再开评报价文件。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可终止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、所有投标人通过远程视频方式检查纸质备份投标文件密封的完整性，通过远程视频方式查看备份电子投标文件提交情况。

5、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内（30分钟内）自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

6、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

7、资格证明文件、商务技术文件评审；

8、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

9、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

10、报价文件评审；

11、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

12、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

特别说明：如政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 六、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行或网络等问题造成“电子加密投标文件”在规定时间内无法正常解密的，投标人提供了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子投标文件”上传至“政府采购云平台”，完成解密。若因上述原因电子投标文件和电子备份投标文件均无法完成解密的，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件和电子备份投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标（投标人开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假）），结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（投标人开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假））。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复（投标人开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假））。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对投标文件进行复核，对于总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（投标人开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假）），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、“政府采购云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格证明文件或商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标人没有提供合法、有效的“授权委托书”或“法定代表人身份证明书”的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（投标人开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假）），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、投标文件提供虚假材料的。

8、投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的。

9、服务期限等条款不能满足招标文件要求的。

10、投标文件份数不符合要求的。

11、提交两份或多份内容不同的投标文件的。

12、招标文件确定规定做无效标的；

13、投标文件存在重大偏差，被评标委员会确定无效的。

14、在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求，或者未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（3）允许偏离的技术，发生负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

15、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价（上限价）；

（3）投标报价具有多个报价或有选择性的。

16、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

17、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

5、有效投标人少于四家的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 八、合同签订及中标公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

- 第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的报价文件、商务技术文件要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

- 二、评标组织

评标工作由评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员会对合格投标人的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束后即公布投标人商务技术得分情况，之后评审报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

1、本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，根据评标总得分高低排定顺序，推荐总得分排名第一的投标人为标段二的中标供应商，推荐总得分排名第二的投标人为标段一的中标供应商。

2、投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足4家情况的，此项目流标，重新组织招标。

3、总分设定为100分：其中商务技术文件90分（权值90%），报价文件10分（权值10%）。

- 五、评分细则

1、总分100分。

各评委成员按下列评分项目进行独立评审。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分（小数点后保留1位）。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人商务技术文件得分（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容及标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（33分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 （4分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证﹑企业诚信管理体系认证每具备一本得1分，本项最高得4分 （须提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分） | 0-4分 |
| 2 | 投标人业绩（1分） | 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩（合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可），每个得0.5分，最高得1分。（须提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供的或提供不全的不得分） | 0-1分 |
| 3 | 投标人资信（6分） | 1、投标人获得过政府部门颁发的排水管网相关奖项的得2分（政府部门包括政府组成部门、政府直属机构、政府办事机构、政府直属事业单位、政府议事协调机构、政府管理机构等）。 2﹑投标人具有高新技术企业的得2分。 3、投标人具有测绘乙级及以上资质且同时具备环保工程专业承包资质（不设等级要求）的得2分。 以上各项须提供相关证明或证书扫描件并加盖投标人公章，不提供或提供不全的不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 拟投入设备和设施（9分） | 1、具有疏通设备1套(1辆清洗车、1辆吸污车或者同时具备清洗、吸污功能的联合疏通车)视为一套)得0.5分，每增加1套再得0.5分，最高得1分: 2、具有抓斗清淤车1辆得1分，最高得1分; 3、具有泥水分离设备或含此功能的机械车辆1套得1分，最高得1分； 4﹑具有配备1000m³/h 及以上流量的排水泵或者液压排水设备，有一台得0.5分，最高得1分; 5、具有 CCTV 检测机器人3套得0.5分，每增加3套再得0.5分，最高得1分; 6、具有安全设备1套(1台毒气检测仪、1台潜水设备及1台鼓风机视为1套)的得1分，每增加1套再得1分，最高得2分: 7、拟投入本项目配置的各种规格气囊(或称为管道充气气囊、充气式管道堵塞)数量，提供10套得0.5分:每增加10套再得0.5分，最高得1分: 8、投标人具有测量设备1套(GPS、全站仪、水准仪)，得0.5分，每增加1套再得0.5分，最高得1分。 注:所有设备提供设备发票扫描件并加盖投标人公章，发票日期需早于公告日期，不提供不得分；车辆还需提供车辆照片、行驶证及购买合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；以上设备及车辆如为租赁的须再提供租赁合同否则不得分。 | 0-9分 |
| 5 | 人员投入情况（13分） | 1、拟投入本项目的项目负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上且同时具备市政或给排水或测绘类中级工程师职称证书得1分，同时具备市政或给排水或测绘类高级工程师职称证书得2分。 2、拟投入本项目的技术负责人具有市政或给排水或测绘类高级工程师职称证书并同时具有城镇排水管道养护与管理证书或者具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得2分。 3、拟投入本项目的安全管理人员具有安全员证书且同时具备相关中级及以上工程师职称的每有一名得2分，不同时具备不得分，最多得4分。 4、拟投入本项目的操作人员具有市政工程潜水项目经理证书且同时具备有毒有害有限空间作业证书的，每有1名得2分，不同时具备不得分，最多得4分。 5、拟投入本项目的检测排查人员具有市政排水管道检测与评估证书的得1分。 【以上人员一人一证，重复不计分。投标文件中须同时提供相关证书扫描件并加盖投标人公章及投标人为其缴纳的社保缴纳证明（开标截止时间前3个月内任意一个月，事业单位改制的企业人员可提供相关事业参保证明），否则不予计分。】 | 0-13分 |
| 技术分（57分） |  |  |  |
| 6 | 技术部分 （57分） | 根据对投标人提供的实施方案的合理性进行综合比较评分： 有明确的实施方案，方案思路清晰、完整，上下工序衔接合理的得 8-10分；有明确的实施方案，方案思路比较清晰、比较完整，上下工序衔接较合理的得 5－7.9分；有实施方案，但方案思路不完整，上下工序衔接不合理的 得 2－4.9分；实施方案不明确、方案不可行、不能满足项目需求的得 0 分。 注：项目实施方案应包含物探方案、测绘方案、污染源调查方案、雨污混接调查方案、疏通方案、检测方案等工作内容，具体内容投标人根据招标文件采购需求要求各自自行编制。 | 0-10分 |
|  |  | 针对目前路桥区污水管网高水位情况的现状下进行排查检测，根据对投标人提供的高水位情况的现状下进行排查检测实施方案的合理性进行综合比较评分： 有明确的实施方案，方案思路清晰、完整、合理的得6-8分；有明确的实施方案，方案思路比较清晰、比较完整、比较合理的得 4－5.9分；有实施方案，但方案思路不清晰、不完整、不合理的得2－3.9分；实施方案不明确、方案不可行、不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-8分 |
|  |  | 施工进度应以横道图或网络图体现，根据对投标人提供的进度安排的合理性，保障措施的得当性进行综合比较评分： 进度方案详细全面，能保障项目进度、节点顺利进行的得6-8分；有进度方案，方案思路较为简单，但能够满足项目进度要求的得 4－5.9分；进度方案单一片面，基本满足项目进度要求的得 2-3.9分；进度方案不可行、不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据对投标人提供的质量目标的明确性，质量管理体系完善性，质量保证措施的针对性进行综合比较评分： 质量目标明确，质量管理体系完善，人力、物力、设备安排得当，能够确保服务质量的得6-8分；质量目标明确，质量管理体系较完善，有安排相应的人力、物力、设备的，能够满足项目需求的得 4.0－5.9分；质量目标不够明确，质量管理体系不够完善，投入的人力、物力、设备不太完善，基本可以保障质量措施的得 2-3.9分；质量目标不明确，质量管理体系不完善，质量保证措施人员安排不合理得，不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的重难点分析及解决措施方案进行综合比较评分： 项目理解透彻，解决措施方案科学合理针对性强的得 6-8分；项目理解较透彻，解决措施方案较科学合理针对性较强的得 4－5.9分；项目理解不够透彻，解决措施方案不够科学合理针对性不强的得2-3.9分；项目理解不透彻，解决措施方案不科学合理针对性不强，不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人对投标人安全、文明施工目标的明确性，文明施工管理体系的完善性，文明施工保障措施的针对性进行综合比较评分：保障措施阐述全面、合理、科学，能有效保障项目服务质量的得 4-5 分；保障措施阐述合理，相关服务内容均有提及，部分缺乏针对性，基本符合项目服务要求的得 2-3.9 分；保障措施阐述简单，内容有欠缺，相关工作安排不合理，得1-1.9 分,保障措施阐述混乱，无法保障项目服务质量的的得 0 分。 | 0-5分 |
| 7 |  | 根据投标人对突发事件的响应能力、响应时间（响应时间不得超过6小时）、解决方案及处理措施进行综合比较评分： 应急方案阐述全面、针对性强，能高效解决突发情况的得 4-5分；应急方案阐述合理，有针对性，能够解决突发情况的得 2-3.9分；应急方案阐述简单，条理性混乱，基本能够解决突发情况的得 1-1.9分；应急方案阐述不全，无针对性，可操作性不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-5分 |
| 8 |  | 根据投标人售后服务内容和本地化保障措施方案进行综合比较评分：提供的服务承诺切实、有效、可行的得 4-5 分；提供的服务承诺比较简单的得 2-3.9分；提供的服务承诺片面，不能有效助于项目实施的得 1-1.9分；提供的服务承诺完全不可行、不能满足项目需求的得 0 分。 | 0-5分 |
| 9 | 投标报价 （10分） | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为评标基准价，基准价为10分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。（小数点后保留2位小数第三位四舍五入）。 | 10分 |

3、有效投标人的综合得分=商务与技术标得分+报价文件得分。

- 六、定标办法

评标委员会按综合得分从高到低顺序排列，在最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，根据评标总得分高低排定顺序，推荐总得分排名第一的投标人为标段二的中标供应商，推荐总得分排名第二的投标人为标段一的中标供应商。如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分与投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定。

中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，此标段流标，采购人重新组织流标标段的招标。 评标办法的解释权归采购人。

- 七、确定中标人

评标结束后，采购人将在发布招标公告媒体发布中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的资格证明文件、商务技术文件、报价文件问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

- 第四章 公开招标需求

- 采购内容

| 序号 | 技术要求 | 工程量(暂定) | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管道探测并出具测绘报告，将成果数据录入路桥区污水管网智慧水务平台 | 347376米 | 6.01元/米 |
| - 2 | 排水管道（DN300）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 18982米 | 28元/米 |
| - 3 | 排水管道（DN400）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 94852米 | 33.05元/米 |
| - 4 | 排水管道（DN500）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 21570米 | 33.12元/米 |
| - 5 | 排水管道（DN600）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 71939米 | 33.45元/米 |
| - 6 | 排水管道（DN700）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 1692米 | 33.56元/米 |
| - 7 | 排水管道（DN800）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 39825米 | 33.73元/米 |
| - 8 | 排水管道（DN900）清淤、疏通、气囊封堵、水下封堵、垃圾外运等全部工作 | 468米 | 38.92元/米 |
| 备注：以上工程量为本项目的暂定总工程量，结算时以实际工程量为准。 |  |  |  |

- 项目实施技术规范及标准

包括但不仅限以下技术规范及标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《中华人民共和国道路交通安全法》；

9、《浙江省城市地下市政基础设施隐患排查技术导则》；

10、《浙江省城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》；

11、《台州市城镇污水管网提升改造工作评估验收办法》；

12、《中华人民共和国道路交通安全法》。

- 采购要求

本项目分二个标段，标段一范围为城区污水厂、6#、7#泵站及滨海1#、滨海3#接入的一二级管网，长度约167.578km，排查费用约为492万元；标段二范围为2#、3#、4#、5#泵站及滨海2#、滨海4#、滨海盐场泵站接入的一二级管网，长度约179.798km，排查费用约为537万元。项目主要涉及污水一二级管网排查、疏通及检测。

根据《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023—2027年）》的相关要求，在管线排查及检测工作的基本程序要求为：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。

1、基础信息调查

管道检测前应搜集如下资料：（1）已有排水管线图；（2）管道的竣工图或施工图等技术资料；（3）已有管道检测资料；（4）评估所需的相关资料。（5）在管道检测时，若发现有污水接入或雨污混接点，要求对该支管的上游进行调查，并提供相应的影像资料和图纸。

2、管网信息

2.1 管网信息内容

2.1.1 基础信息

管网长度、管网材质、主管网管径、支管网管径、检查井编号、检查井数量、检查井材质（成品、砖混、素砼、钢筋砼）、检查井规格尺寸。

2.1.2 进阶信息

问题管网长度（包括破损、渗漏、脱节、变形、管径过小、倒高差）、堵塞管网长度、路面破损或未恢复段管网长度（不含问题管网部分）、问题检查井数量（包括破损、渗漏、塌陷、未粉刷、井盖破损）。

2.1.3 非表格需求

管网需提供地形图上的GIS平面图，包含坐标定位、高程、终端位置、管道走向、管径、以及管道问题。

2.2管网排查及检测要求

2.2.1 现场踏勘内容说明

- （1）察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；（2）开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；（3）核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

- 2.2.2 现场管道检测内容说明

（1）雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV检测等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息表示到地形图上。全面掌握管网管道内破裂、堵塞、下沉、渗漏、腐蚀、接口错位等缺陷及运行状况的现状，建立管网信息化数据库；

（2）排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过CCTV检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

（3）排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过CCTV检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

（4）雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算、水质检测等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度和等级，给出整改建议。

（5）管道疏通、清淤。对业主指定的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由施工单位自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由施工单位负责。

2.2.3 现场作业要求

（1）设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；（2）管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；（3）仪器设备自检；（4）管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方；（5）指定的现场监理；（6）检测完成后应及时清理现场，保养设备。（7）清淤期间应采取分段封堵、分段疏通的作业方式，整个作业期间应采取临时措施，保证管道排水畅通，同时应保证作业相应路段及相邻道路的交通畅通。

3、地形图修补测

地形图修补测技术要求:

（1）按照DB33/T 552-2014 《1:500 1:1000 1:2000 数字地形图测绘规范》的要求进行1:500数据生产和数据入库，成果符合台州市基础地理信息系统的数据建库及使用要求。

（2）坐标系统：台州2000坐标系。

（3）高程基准：1985国家高程基准（二期）。

四、成果提交

（1）文本：包括测绘报告和管网检测报告；

（2）表格：各调查信息汇总表；

（3）图纸：管网平面图和终端平面图（数据库、CAD图）；

（4）照片：终端照片和现场特殊情况记录照片。

- 五、付款方式

支付方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付暂定合同价的40%（预付款），中标供应商并提供全额预付款金额的预付款保函，项目完工后支付至实际完成工程量价款的60%（含预付款），待后期建设工程的初步设计完成后支付至实际完成工程量价款的70%（含预付款），待后期建设工程完工后支付至实际完成工程量价款的80%（含预付款），待后期建设工程整体竣工验收合格后付清。

六、其他

项目后续服务的内容包含但不仅限于：

1.免费培训采购单位技术人员在管线测绘、检测、修复方面的技术培训；

2面对不同的成果应用情景，做出相应的细致的解释；

3配合后期建设工程项目设计、施工单位的现场交底等工作；

4对后期建设工程施工过程中的疑难点进行补充测绘和检测，做好技术支撑工作；

5在后期项目设计、施工的各个阶段，对项目取得的成果进行合理的解释；

6对后期项目设计、施工的不同阶段，针对遇到的各种情况，提出自己的建议和意见，

为工程推进提供有利保障；

7对需要补充、细化、优化的部位，进行进一步详细测绘和检测。

第五章 合同主要条款

项目名称：路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目（标段    ）

项目编号：zjjytz2025-008

甲方（采购人）：台州市路桥区综合行政执法局

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江纪元建设工程咨询有限公司关于台州市路桥区综合行政执法局的 路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目（编号为zjjytz2025-008）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

1、服务项目：路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

2、服务范围包括：具体内容详见招标需求。

3、服务地点：路桥区

三、合同金额

- 1、合同价（暂定）：      元；

- 2、本项目结算率为   %，结算率一次性包干。结算价格=综合单价×中标结算率×实际工程量。

- 3、工程量按实结算；

- 4、合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同综合单价价格。

- 工作内容

详见招标需求。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

履约保证金按预算总金额的 1 %计收，提交形式为现金转账或汇款或银行保函或保险。

八、服务期

本项目排查及检测工作施工期以采购人发出指令之日起算4个月内完成，如分批实施的，则每批次的排查及检测工作施工期均以采购人发出指令之日起算4个月内完成；施工期结束后15个日历天内出具完整的符合采购人要求的成果文件。施工期结束后，供应商还需提供2年的后续服务，服务期间的费用包含在合同价内。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十、款项支付

付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付暂定合同价的40%（预付款），中标供应商并提供全额预付款金额的预付款保函，项目完工后支付至实际完成工程量价款的60%（含预付款），待后期建设工程的初步设计完成后支付至实际完成工程量价款的70%（含预付款），待后期建设工程完工后支付至实际完成工程量价款的80%（含预付款），待后期建设工程整体竣工验收合格后付清。

以上付款条件中同时需具备乙方开具合格发票，否则，甲方有权拒绝付款。本项目结算价按结算审计结果为准。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方排查及检测工作施工期4个月结束后，还需提供2年的后续服务,乙方未及时提供后续服务的，每次扣除2000元；如乙方拒绝提供后续服务的，甲方有权不再支付合同剩余款项，如造成甲方损失超过合同剩余款项的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

1.如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份。具有同等法律效力。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签章）：    法定代表人或授权委托代理人（签章）：

联系电话：                              联系电话：

开户银行：                              开户银行（必填）：

账    号：                              账    号（必填）：

签订时间：    年   月   日              签订时间：    年   月   日

合同鉴证方（鉴证章）：

- 第六章 投标文件格式附件

路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

- 附件

投标声明书

浙江纪元建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我      （姓名 ）系         （投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目（编号为zjjytz2025-008）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、我公司如被确定为成交供应商，保证在成交结果公示后五个工作日内缴纳采购代理服务费。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

- 附件

授权委托书

浙江纪元建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	     （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权       （授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的 路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年      月     日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证影印件粘帖处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证影印件粘帖处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件

具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

浙江纪元建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我方 （投标人名称）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

- 附件

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

浙江纪元建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件

投标供应商没有失信记录承诺函

浙江纪元建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 附件

路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

投

标

文

件

（商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

附件

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业情况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米□自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

附件

项目负责人情况表

项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格 |  |  |
| 专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人全称（签章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- 附件

项目实施人员一览表

招标编号：

| 姓名 | 职务 | 职责 | 专业 | 专业 年限 | 职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、以及各主要工作人员均应列入；

2. 附人员证书复印件。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：递交投标文件截止之日前近3个月内任意一个月缴纳社会保险的凭证。

投标人全称（签章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：           年    月    日

- 附件

投标人类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同影印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标供应商公章）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

- 附件

路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

投

标

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

附件

开标一览表

项目名称： 路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目

项目编号：zjjytz2025-008                                 [单位：%]

| 项目名称 | 标段 | 结算率 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥区污水管网提升改造工程-管道隐患排查项目 | 标段一（城区污水厂、6#、7#泵站及滨海1#、滨海3#范围内） | %（小数点后可保留2位，第三位四舍五入） | 响应招标文件要求 |
|  | 标段二（2#、3#、4#、5#泵站及滨海2#、滨海4#、滨海盐场泵站范围内） |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

附件

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予供应商小微企业报价优惠扣除。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日