杭州市生态环境局系统采购项目

采购需求

采购单位：     杭州市生态环境局

项目名称：2025年度杭州市建设用地土壤

污染风险评估和效果评估技术审查项目

编制单位：    杭州市生态环境局

编制时间：      2025年3月

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：☑是  否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：☑是  否

（三）需求调查方式

咨询 R论证 问卷调查 其他方式（            ）                        （四）需求调查对象

环保行业内从事土壤污染防治相关领域的企业、科研院所、事业单位。

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

根据全国建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和从业人员信用登记系统查询，从事土壤污染风险评估、修复和监理活动、修复和管控效果评估的企业12000多家，目前，土壤市场全国情况基本一致，为避免项目审查的公正性，从事土壤污染风险评估、修复和监理活动、修复和管控效果评估单位基本很少承担项目技术审查，因此符合技术审查需求的单位主要为从事土壤相关科研、政策研究的科研院所、事业单位以及部分不参与土壤污染风险评估、修复和监理活动、修复和管控效果评估而从事其他土壤相关的大型企业，还有极小部分不参与土壤污染风险评估、修复和监理活动、修复和管控效果评估属于环保咨询类的中小企业。因此全国范围内，市场供应以事业单位、科研院所为主。而在杭州开展土壤相关工作的企业大约有190多家，科研院所和事业单位大约20多所，符合本项目需求的科研院所、事业单位以及大中小企业总体数量大约在30多家。土壤污染风险评估、管控或修复效果评估等报告审查是一项专业性非常强的工作，承担技术审查的单位不仅需要很强的专业技术能力，熟悉土壤调查、风评、修复的技术要点和流程，还要具备有担当、负责任的公正性立场，不能受外界影响，能出具权威的、令人信服的结论。技术审查单位还需要有很强的政策敏感度，在技术审查的同时要紧跟国家和浙江省的最新政策动向。如果项目专门面向中小企业，则将排除掉事业单位、科研院所及大型企业，仅剩余极小部分中小企业，数量少，且这部分企业技术实力有限，是否能给予充分的技术支撑和做出合理的判定结果有待考量，无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。因此，本项目建议不专门面向中小企业，但不排除中小企业参与竞争，并对小微企业给予符合规定的优惠。

2.市场供给情况

根据全国建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和从业人员信用登记系统查询，在杭州开展土壤相关工作的企业大约有190多家，科研院所和事业单位大约20多所。

3.同类采购项目历史成交信息情况

浙江省生态环境厅委托浙江省生态环境科学设计研究院、浙江省生态环境监测中心等开展技术审查，台州市委托台州市污染防治工程技术中心开展技术审查工作，宁波市委托宁波市生态环境科学研究院开展技术审查，衢州市委托中国冶金地质总局浙江地质勘查院开展技术审查。

2024年，我局通过招投标最终确定浙江省生态环境监测中心开展全市土壤污染风险评估和效果评估技术审查工作。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

本项目不涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况。

5.其他相关情况

无

二、采购需求内容

（一）项目概况

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤〔2019〕63号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方案》(浙环发〔2021〕20号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法（修订）》(浙环发〔2024〕47号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革4个配套文件》（浙环发〔2022〕24号）等文件相关规定，委托第三方专业机构对全市建设用地土壤污染风险评估和效果评估报告进行审查，邀请专家进行评审，对报告提出是否通过评审要求，对修改后报告进行复核，修改通过后出具技术审查意见。

（二）预算金额（元）： 400000元

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

£扶持中小企业 £节能环保 R其他（            ）

（四）采购标的是否进口产品： 进口 ☑国产

（五）拟采购标的的技术要求

| 拟采购标的 标的内容 | 2025年度杭州市建设用地土壤污染风险评估和效果评估技术审查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | ≥15 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 功能：1、土地使用权人在“浙里净土”平台提交评审材料，乙方在3个工作日内完成初审，明确是否受理，未受理应当告知理由，需补充资料的应当一次性告知土地使用权人，必要时可以安排现场踏勘；2、通过初审后，应当在7个工作日内组织召开专家评审会，在“浙里净土”平台随机抽取确定5名专家，并向专家送达相关拟提交专家审查的材料；3、乙方对通过评审并修改完善的报告进行复核审查，未修改到位的返回报告编制单位继续修改完善；4、报告修改完善符合要求后，乙方应当在5个工作日内向采购方出具报告技术审查意见，技术评审意见应对照国家和我省相关法规和标准规范，作出是否同意通过评审的结论性意见；5、当年未通过评审的项目再次上会的专家费和场地费等额外费用由报告编制单位承担；6、审查项目不得少于15个，验收时，如实际完成数量未达到预计数量，则最终价格需按单价扣除相应款项，超过15个，未超过17个，中标单位应当在合同范围内完成。（超额13%，不额外支付费用，少一个，支付金额扣2.7万。） 质量要求：项目组至少4人，至少有1名具有环保领域正高或副高职称，具有3名及以上长期（10年及以上）从事环境保护管理、政策、规划、技术咨询工作经验及具有环保专业中级或高级工程师职称以上的人。项目组人员具有从事土壤调查、风评、效评等相关工作或土壤环境监测质控或参与过土壤调查、风评、效果评估1年及以上经验。 |  |  |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）： 2025年11月20日

2.交付（实施）的地点（范围）： 杭州市

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 合同签订后5个工作日内 |
| 2 | 30% | 2025年9月底前 |
| 3 | 20% | 2025年11月底前并经验收通过 |

4.售后服务要求

提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求 ；要求供应商1小时内电话响应，在接到电话要求后24小时之内上门服务，如乙方无法达到以上服务响应要求的，每发生一次向甲方支付违约金1000元。乙方需配备一辆浙A牌照（非区域牌照）车辆用于项目组出行。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

无

6.项目成果要求

1、杭州市建设用地土壤污染风险评估报告技术审查意见；

2、杭州市建设用地土壤污染风险管控或修复效果评估报告技术审查意见；

3、杭州市建设用地土壤污染风险报告编制单位报告一次性评审通过率；

4、杭州市建设用地土壤污染风险管控或修复效果评估报告编制单位报告一次性评审通过率。

（七）采购项目的其他要求

投标报价应包括完成采购内容所需的人工费、办公费、专家评审费、专家审查会务费（包括专家食宿费、场地费、交通费等）、检测费、交通费、企业管理费、利润、税金等所有费用，采购文件已提到和采购文件虽未提到的但应该包括的完成本项目所产生的一切费用也包括在投标报价中。

合同签订后5个工作日内，乙方应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，向甲方提交合同金额的1%的履约保证金。合同履行完毕，经甲方确认无质量、服务问题，按合同约定扣除相关款项（如有）后七个工作日内无息退还。

乙方在合同有效期内不得参与本市内所评审的项目。乙方应熟悉污染场地风险评估、效果评估相关国家及地方标准、技术导则等，并有良好的工作业绩和履约记录。                                                          三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）： 400000，最高限价（元）：400000

（二）开展采购活动的时间安排： 2025年4-11月

（三）采购组织形式：分散采购

（四）委托代理安排

委托代理机构

（五）采购包划分：不分标项

（六）合同分包：允许分包

（七）供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；2.根据《浙江省生态环境保护条例》第六十五条第二款规定“依照前款规定对生态环境服务机构作出行政处罚的，自作出行政处罚决定之日起三年内禁止该机构参与政府采购的生态环境服务项目”；3.应允许联合体

（八）采购方式

公开招标

（九）选择采购方式的理由

根据《杭州市生态环境局政府采购管理办法（试行）》要求，本服务项目在30万元以上。

- 竞争范围：	公开发布

- 评审规则：综合评分

二、合同管理安排

（一）合同类型

服务合同

（二）定价方式

固定总价

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 2.履行时间（期限）： 合同签订之日起至2025年11月20日 标的内容 | 2025年度杭州市建设用地土壤污染风险评估和效果评估技术审查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | ≥15 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 功能：1、土地使用权人在“浙里净土”平台提交评审材料，乙方在3个工作日内完成初审，明确是否受理，未受理应当告知理由，需补充资料的应当一次性告知土地使用权人，必要时可以安排现场踏勘；2、通过初审后，应当在7个工作日内组织召开专家评审会，在“浙里净土”平台随机抽取确定5名专家，并向专家送达相关拟提交专家审查的材料；3、乙方对通过评审并修改完善的报告进行复核审查，未修改到位的返回报告编制单位继续修改完善；4、报告修改完善符合要求后，乙方应当在5个工作日内向采购方出具报告技术审查意见，技术评审意见应对照国家和我省相关法规和标准规范，作出是否同意通过评审的结论性意见；5、当年未通过评审的项目再次上会的专家费和场地费等额外费用由报告编制单位承担；6、审查项目不得少于15个，验收时，如实际完成数量未达到预计数量，则最终价格需按单价扣除相应款项，超过15个，未超过17个，中标单位应当在合同范围内完成。（超额13%，不额外支付费用，少一个，支付金额扣2.7万。） 质量要求：项目组至少4人，至少有1名具有环保领域正高或副高职称，具有3名及以上长期（10年及以上）从事环境保护管理、政策、规划、技术咨询工作经验及具有环保专业中级或高级工程师职称以上的人。项目组人员具有从事土壤调查、风评、效评等相关工作或土壤环境监测质控或参与过土壤调查、风评、效果评估1年及以上经验。 |  |  |

3.履约地点和方式： 杭州

4.价款或者报酬：   无

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后5个工作日内支付 |
| 2 | 30 | 9月底前 |
| 3 | 20 | 11月底前并通过验收。 |

6.资金支付方式：  银行转账汇款

7.验收、交付标准和方法

11月20日前，乙方应对项目成果及相关材料作出全面检查和整理，并将相关纸质材料提交给甲方；乙方提供的项目成果应满足合同约定的要求并通过验收。本项目采用专家评审方式验收，由验收组出具验收证明。项目验收、评审等相关费用由甲方负责。因乙方原因，首次验收未通过，重新验收产生的相关费用由乙方负责。因项目评审后修改完善需要时间导致部分工作在验收时尚未完成的，视为验收通过，乙方需按合同要求继续完成后续审查工作。

8.质量保修范围和保修期：  1年

9.知识产权归属、处理方式： 本项目执行过程中产生的数据、报告、结论等各种调查资料知识产权均归采购人所有，不得泄露第三方。

10.成本补偿、风险分担约定

合同任何一方，对于因合同履行而了解、接触、取得的对方不对外公开或已对第三方承担保密义务的业务数据、业务资料及其他商业秘密负有保密责任；中标方对采购方为本项目提供的业务数据、资料对第三方保密，如发生采购方资料泄露并被证实应由中标方公司承担责任的，采购方因此所造成的一切损失由中标方负责。

11.违约责任与解决争议的方法：    杭州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁

12.其他条款

无

三、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位： 杭州市生态环境局

2.是否选择代理机构：否

3.是否邀请本项目的其他供应商：否

4.是否邀请专家：	是

5.是否邀请服务对象：否

（二）履约验收时间： 2025年11月

（三）履约验收方式：	一般程序

（四）履约验收程序：	一次性验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

一、是否完成合同约定的工作内容：1、完成建设用地土壤污染风险评估和效果评估报告审查并出具技术审核意见；2、在总价范围内，已完成审核的地块数量进行结算；3、统计全市第三方机构一次评审通过率。二、程序上是否按要求开展审查工作，满足合同约定的各项工作的时限要求，非乙方原因造成的除外。三、工作质量是否满足甲方要求，是否在过程中已按要求完成整改。

2.商务履约内容

合同要求、采购标的的技术要求及投标文件承诺。

（六）履约验收标准

11月20日前开展履约验收，验收时数量按实际执行数量（出具技术审核意见数量）进行结算，已开始启动但因修改等原因未能在验收时出具技术审查意见的，按执行数量结算，后续乙方根据合同要求继续完成。

（七）履约验收其他事项

无

四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是

（一）国家政策变化应对措施

根据国家政策变化及时调整采购方式和规范。

（二）实施环境变化应对措施

根据试试环境变化及时沟通，对项目技术进行升级和变更。

（三）重大技术变化应对措施

按国家相关法律、法规进行修改。

（四）预算项目调整应对措施

按照预算进行调整或者终止合同。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

按照规范性文件要求，开展采购。

（六）采购失败应对措施

组织二次重新招标。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

合同作废，不予支付项目款，依法追究过错方责任。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

合同作废，不予支付项目款，依法追究过错方责任。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

按照采购相关规定开展。