杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位： 杭州市规划和自然资源局余杭分局

项目名称：余杭区铁路通道方案优化及控制性条件深化研究

编制单位： 杭州市规划和自然资源局余杭分局

编制时间：  2025年5月19日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：þ是

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：þ否

（三）需求调查方式

£咨询 £论证 £问卷调查 þ其他方式（  发布采购需求公示    ）                        （四）需求调查对象

潜在供应商及有关专家

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

根据《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《杭州铁路枢纽规划》等各级上位规划，余杭区境内还将涉及众多规划铁路（沪乍杭高铁、杭临绩高铁、湖杭高铁三四线、东西站联络线等），且部分线路已纳入近期建设规划。此外，《杭州市余杭区国土空间总体规划（2021-2035年）》中城市空间结构、“三区三线”等相关内容已稳定。在此背景下，有必要提前开展余杭区铁路线位优化及规划控制的研究工作，通过线位优化减少铁路对于城市空间的割裂以及百姓生活的影响；通过廊道规划控制研究以集约化利用土地资源，确保铁路线路项目的有序实施。

2.市场供给情况

余杭区铁路通道方案优化及控制性条件深化研究项目按实际管理需求，结合相关文件指导意见，需要采购服务单位对余杭区铁路通道方案优化及控制性条件深化研究提供相关服务。

3.同类采购项目历史成交信息情况

1）、《杭州湾货运铁路（宁波段）规划方案研究》项目的中标价为1340200元。

## 2）、沪昆铁路浙江段第二通道方案研究的中标价为：410000元。

3）、宁波至余慈城际铁路二期（前湾新区段）站点及周边空间优化研究项目的中标价为485000元。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无

5.其他相关情况

无

二、采购需求内容

1、项目背景

根据《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《杭州铁路枢纽规划》等各级上位规划，余杭区境内涉及众多规划铁路（沪乍杭高铁、杭临绩高铁、湖杭高铁三四线、东西站联络线等）。此外，《杭州市余杭区国土空间总体规划（2021-2035年）》中城市空间结构、“三区三线”等相关内容已稳定。在此背景下，有必要提前开展余杭区铁路线位优化及规划控制的研究工作，通过线位优化减少铁路对于城市空间的割裂；通过廊道规划控制研究以集约化利用土地资源，确保铁路线路项目的有序实施。

2、研究范围与对象

研究范围：余杭区行政区划范围，同时考虑与之相邻的临平区、富阳区等相关区域。

研究对象：主要为沪乍杭高铁、杭临绩高铁、湖杭高铁三四线，及东西站联络线等相关联络线路。

3、技术要求

1、沪乍杭高铁及相关联络线线位优化方案研究。

从铁路技术标准、重要控制节点、城市空间割裂影响等多角度开展研究；细化用地分析；深化比选线路方案及相关联络线建设必要性，提出优化方案。

2、杭临绩高铁、湖杭高铁三四线及相关联络线线位优化方案研究。

统筹考虑宁杭高铁二通道，优化比选杭临绩高铁、湖杭高铁三四线组合线位方案；结合其他重大交通设施布局等，减少空间割裂，细化用地分析，优化提出铁路线位方案。

3、铁路线路廊道规划控制性要素深化研究。

基于铁路线位优化方案，统筹考虑其他区域交通与市政设施布局，衔接各乡镇级总规及单元详细规划成果，研究提出铁路廊道控制方案及具体管控要求。

4、服务期及进度要求：

1、服务期：

2026年12月30日前完成。

2、进度要求：

2025年11月30日前，提交送审稿；

2026年12月30日前，提交成果稿。

5、款项支付

分期支付：

第一期：合同生效且开具合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的50%；

第二期：提交送审稿并通过专家部门评审后，开具合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%；

第三期：提交成果稿并结题后，开具合规发票后10个工作日内，支付合同总金额的20%。

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：2280000元

（二）开展采购活动的时间安排：   2025年6月

（三）采购组织形式：þ分散采购

（四）委托代理安排

¨采购代理机构

（五）采购包划分：þ不分标项

（六）合同分包：  þ不允许分包

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.þ有特定资格要求：具有“工程设计综合甲级资质证书”。

（八）采购方式

þ公开招标

（九）选择采购方式的理由

公开招标应作为政府采购的主要采购方式，能吸引更多优质服务单位参加本项目。

（十）竞争范围：	þ公开发布

（十一）评审规则：	þ综合评分

二、合同管理安排

（一）合同类型

☑服务合同

（二）定价方式

☑固定总价

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的：详见采购需求

2.履行时间（期限）： 2026年12月30日前完成。

3.履约地点和方式：   杭州市余杭区。

4.价款或者报酬：   根据中标结果确定

5.考核要求和付款进度安排

6.资金支付方式：  分期付款

7.验收、交付标准和方法

采购人根据采购需求，自行验收。

8.质量保修范围和保修期：      协商处理

9.知识产权归属、处理方式：    协商处理

10.成本补偿、风险分担约定

协商处理

11.违约责任与解决争议的方法： 协商处理

12.其他条款

协商处理

三、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位： 杭州市规划和自然资源局余杭分局

2.是否选择代理机构：	☑是

3.是否邀请本项目的其他供应商：	☑否

4.是否邀请专家：	☑是

5.是否邀请服务对象：	☑是

6.其他

按照文件约定

（二）履约验收时间：   2026年12月

（三）履约验收方式：	☑简易程序

（四）履约验收程序：	☑一次性验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

按照文件要求

2.商务履约内容

按照文件要求

（六）履约验收标准

按照文件要求

（七）履约验收其他事项

按照文件要求

四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	☑是	£否

（一）国家政策变化应对措施

严格按照国家政策，实时调整采购需求。

（二）实施环境变化应对措施

根据环境变化，实时调整采购需求。

（三）重大技术变化应对措施

根据重大技术变化，实时调整采购需求。

（四）预算项目调整应对措施

根据预算调整，及时调整采购需求。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

在处理质疑投诉的同时，使用其他替代方式方法临时应对实际工作需要。

（六）采购失败应对措施

若采购失败，认证研究分析原因（外部，内部），为重新采购做准备。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

严格按照国家有关法律法规和合同约定的违约责任执行。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

严格按照民法典执行。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

应立即停止履约，并严格按照国家有关法律法规执行。