黄坛镇农副产品展销中心工程（一期）

竞争性磋商文件

项目编号：NBSD2025-014

采 购 人：宁海县黄坛镇人民政府

代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

编制日期：2025年5月

温馨提醒

1.磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2.“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效响应处理。

3.采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  竞争性磋商须知	10

第四章  评定成交的标准	26

第五章  合同条款和格式	37

第六章  磋商响应文件格式	73

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

黄坛镇农副产品展销中心工程（一期）的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年   月   日   时   分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NBSD2025-014

项目名称： 黄坛镇农副产品展销中心工程（一期）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3727391

最高限价（元）：3541021

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：等施工图范围内全部工程施工及保修期服务，具体详见工程量清单及施工图纸，具体详见采购文件“第二章 采购需求”。

合同履约期限：接甲方书面通知后100日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

5.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日期间），且具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元。

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年   月   日   时   分（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交磋商响应文件（电子投标）。电子备份响应文件（如需）现场递交地点为宁海县政务服务中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼详见当天五楼大厅公告）。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年   月   日   时   分（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开评标，供应商在线参加开标。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

4.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

4.5供应商提交电子备份响应文件方式（注：电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定）：

4.5.1采用邮寄方式提交电子备份响应文件，需按以下要求递交：

供应商在投标截止前将电子备份响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份响应文件递交时间以采购代理实际收到电子备份响应文件的时间为准。迟到的电子备份响应文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

电子备份响应文件邮寄地址为：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼510，收件人：徐乃昕，联系方式：0574-87636525。

4.5.2采用现场递交电子备份响应文件的，在开标当天响应文件提交截止时间前由供应商递交至采购代理机构处。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁海县黄坛镇人民政府

地址：浙江省宁波市宁海县车站东路9号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-65270859

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-65270859

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地    址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼510

传    真：/

项目联系人（询问）：张琳玲、蔡青青、何周军、徐乃昕、郑梅英、吕玲卓、顾静芬

项目联系方式（询问）：0574-87636525

质疑联系人：张琳玲

质疑联系方式：0574-87636525

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传真：0574-65265612

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、商务条款

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 采购范围 | 等施工图范围内全部工程施工及保修期服务（具体详见工程量清单及施工图纸）。 |
| ▲响应报价 | 1.本项目设置最高限价，最高限价为人民币3541021元（含税），投标报价超过最高限价的响应文件将作无效响应处理。 2.本项目不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计740210元（含税）【其中：暂估价609605元（含税）、暂列金额为130605元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0 元（含税）】，供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，否则响应文件将作无效响应处理。 3.本项目的投标总价须包含完成本服务所需的所有费用，包括但不限于：材料费、供货、包装、运输、装卸、现场保管、货到就位、甲供材料保管费（如有）、安装（包括甲供材料的安装，如有）、调试、试运行、供货安装所需所有辅材、测试、成品保护（至本项目投入使用）、垃圾清理、技术培训（含施工安全培训）、验收、损耗（包括质保期）、标准附件、备件、质保期内备品备件、专用工具、中标服务费、施工现场水电费、检测费、售后服务及利润、规费、税金、竣工资料、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目所提供服务涉及的全部费用。成交后，供应商不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 4.本次报价形式：响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。 5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 6.供应商的响应报价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×（1+响应报价浮动率）+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和。 |
| ▲工期 | 接甲方书面通知后100日历天内完成本项目全部工作任务并通过验收。。 |
| ▲质量要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 |
| ▲安全要求 | 合格。 |
| ▲付款条件 | - （1）合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的40%作为工程预付款。 - 备注：预付款支付前，供应商须向采购人提供预付款担保（格式详见第五章《合同条款和格式》），供应商未按期提供预付款担保的，发包人有权暂缓支付款项且不构成违约。如供应商明确表示无需预付款的，本条款不适用。 （2）整体工程全部竣工验收合格后，按合同约定提交完整工程结算资料后，支付至合同签订价款与审定价两者较小的85%（含预付款）； （3）结算审核及资料归档后，支付至审定金额的98.5%，剩余金额待质保期满后无息返还。工程质量保证金返还详见附件四工程质量保修书。 以上具体内容详见“第五章合同条款和格式”。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（发包人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：在合同签订前。 履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还。 |

- 二、技术规范及施工要求

- （一）规范要求

1.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

技术规范由成交供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，成交供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

若使用的标准在本技术标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

2.对施工工艺的特殊要求：详见施工图纸及有关规范要求。

- （二）施工要求

1.本工程在施工、验收等过程中应符合或高于现行国家标准有关要求。

2.施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3.现场项目经理必须专职履行现场管理工作。如有违反，甲方有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。

4.成交供应商应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

5.施工前应编制详细的施工组织设计（包含但不限于进度计划、质量保障措施、安全保障措施、安全文明施工方案、项目管理机构及劳动力计划、机械设备配置及措施、本工程图纸示意的可移动的半成品、成品保护措施、临时用电防护措施等），并经采购人批准。

6.工程验收：成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，并在相关部门共同参加下完成检测工作，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交供应商对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。

6.在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

7.在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准，达到合格工程标准。

- （三）材料设备的供应方式及要求

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定；

2.承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。承包人用于本项目永久性工程材料采购应选择质量优、信誉好、服务到位的供应商，并将拟选择的供应商名录上报监理人和发包人，经审核批准后，方可购用，承包人与供应商签订的供货合同应报监理人、发包人备案。承包人所用材料必须符合消防、人防、交警等部门要求。

3.材料进场需采购人确认，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由成交供应商自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

- （四）质量及保修要求

1.成交供应商必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

▲2.质保期：详见合同附件“工程质量保修书”。

▲3.工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

4.质量保修责任

4.1属于保修范围、内容的项目，成交供应商必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修，招标人可委托其他人员修理，费用由成交供应商承担。

4.2发生须紧急抢修事故，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关管理规定，立即向当地相关行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

4.4质量保修完成后，由招标人组织验收。

- 三、人员配置要求

- ▲1.拟派项目负责人要求

- （1）拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业的二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；

- （2）至投标截止之日，拟派项目负责人不得在其他任何在建合同工程担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

- ▲2.拟派项目专职安全生产管理人员要求，不少于1名，并具有有效的建筑施工企业专职安全生产考核合格证（C证）。

- ▲3.技术负责人、施工员、质量员、资料员或造价员等其余人员根据项目实际情况进行配置以满足施工需求及相关政策文件规定。

- 4.拟派往本项目的人员任职职情况必须符合《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管理办法》（甬建发〔2016〕200号）等相关文件的规定。成交供应商应在中标后7日历天内将拟派往本项目的人员配置情况报采购人备案，方便采购人协调管理。

- ▲5.在投标文件中提供拟派往本项目人员身份证、相关证书、开标前三个月内任意一个月社保证明等资料的复印件并加盖单位公章。

- 四、控制价工程量清单及编制说明

1.本项目工程量清单是根据采购文件中包括的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程施工用电、施工用水均由承包人自行考虑，费用包含在合同总价内，结算时不做调整；

3.本工程要求承包人做好现场安全文明施工；现场悬挂“五牌一图”和安全文明施工警示牌、对施工造成的道路上的洒落进行清理、材料堆放要求整齐并做好维护等；此部分费用均包含在投标报价内。

4.承包人在施工过程中与其他项目发生的任何冲突问题由采购人组织解决，不允许收取任何进场费、配合费等其他任何费用。

5.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6.本项目采用总报价形式，以元表示，保留整数，供应商按采购文件提供的招标控制价报告书统一下浮。

7.本工程实行工程量清单固定综合单价，可调总价，工程量按实结算。

8.供应商的响应报价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×（1+响应报价浮动率）+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和

9.其他内容详见招标控制价清单（另册提供）及施工图纸（另册提供）。

10.主要材料备选品牌：详见招标控制价清单编制说明。

11.以上采购人关于本工程的约定是本次采购项目的最基本依据，响应时应满足规范要求,按照响应文件及国家相关规定执行。

- 第三章  竞争性磋商须知

- 前附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与须知正文有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 | 项目名称 | 黄坛镇农副产品展销中心工程（一期） |
| 2 | 采购人信息 | 名称：宁海县黄坛镇人民政府 地址：浙江省宁波市宁海县车站东路9号 项目联系人：李老师 项目联系方式：0574-65270859 |
| 3 | 采购代理机构信息 | 名称：宁波市盛达工程管理咨询有限公司 地址：宁波市江北区唐虞路319号（创富商业中心） 5楼510 项目联系人：张琳玲、蔡青青、何周军、徐乃昕、郑梅英、吕玲卓、顾静芬 项目联系方式：0574-87636525 |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场和周围环境踏勘，踏勘现场所发生的费用均由供应商自己承担。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失以及任何其它损失。 |
| 报 价 |  |  |
| ▲5 | 投标报价 | 1.本项目设置最高限价，最高限价为人民币3541021元（含税），投标报价超过最高限价的响应文件将作无效响应处理。 2.本项目不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计740210 元（含税）【其中：暂估价609605元（含税）、暂列金额为130605元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0 元（含税）】，供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，否则响应文件将作无效响应处理。 3.本项目的投标总价须包含完成本服务所需的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、运输、二次搬运、备品备件、成品保护费、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、验收、培训费用、售后服务、中标服务费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目所提供服务涉及的全部费用。成交后，供应商不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 4.本次报价形式：响应报价采用总报价形式，以元表示，保留整数。 5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 报价货币 | 人民币 |
| 响应文件的编制和递交 |  |  |
| ▲7 | 供应商资格要求 | 详见“第一章 争性磋商公告”。 |
| 8 | 磋商保证金金额 | 本项目不适用。 |
| ▲9 | 磋商响应文件的组成 | 磋商响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，供应商应分别编制： 一、资格审查文件 1.供应商资格声明函； 2.供应商基本情况表； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求 （1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位声明函如适用； （3）监狱企业声明函如适用； 4.供应商特定资格要求的证明文件 （1）提供供应商有效期内的资质证书复印件加盖单位公章。 （2）提供供应商对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的打印证明材料加盖单位公章。 （3）提供供应商有效的企业安全生产许可证复印件加盖单位公章。 5.投标人认为有必要提供的其他文件。 二、商务技术文件 1.评分标准对应表； 2.授权委托书或法定代表人身份证明； 3.技术条款响应表； 4.商务条款响应表； 6.技术实施方案（根据评分标准自拟）； 7.项目管理机构； （1）项目管理机构组成表； （2）拟派项目负责人简历表； （3）项目负责人无在建项目承诺书； （4）主要人员简历表； 8.供应商类似项目业绩表； 9.“第五章 评定成交的标准”中要求提供的资料； 10.投标人认为有必要提供的其他文件。 三、报价文件 1.磋商响应函； 2.开标一览表（初次报价表）； 3.投标函附录； 4.磋商控制价预算清单确认单； 5.主要材料设备参考品牌选用表； 6.供应商认为需提交的其他文件资料。 四.注意事项 ▲（1）技术商务文件中不能出现报价； - （2）电子加密响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章； - （3）上述组成磋商响应文件的各项资料格式详见“第六章 响应文件格式”，且应统一按本磋商文件的规定格式填写；未提供格式的，由供应商自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| ▲10 | 磋商有效期 | 90天 |
| 11 | 磋商响应文件数量要求 | ▲1.上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格审查文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 2.以 U 盘形式存储的电子备份磋商响应文件（含资格审查文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）。 3.成交供应商在成交后3天内向采购人提供通过电子加密响应文件（含资格审查文件1份、商务技术文件1份、报价文件1份）打印装订成册的书面响应文件各3份（原件盖章） 注：电子备份磋商响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 12 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间（磋商响应截止时间）：详见“第一章 争性磋商公告”。 磋商响应文件递交至：供应商应在投标截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效，本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，供应商可在线参加磋商。 |
| 13 | 响应文件递交地址 | 供应商应在投标截止时间前将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台。逾期上传或上传不成功的，其投标无效。 |
| 14 | 磋商开始时间 | 详见“第一章 争性磋商公告”。 |
| 15 | 其他应注意的事项 | 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案的响应。 |
| 商 务 条 款 |  |  |
| ▲16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的0.5%计收。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等。 履约保证金收取：在合同签订前。 履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还。 |
| 17 | 合同履约期限 | 详见“第一章 争性磋商公告”。 |
| 18 | 付款方式 | 详见“第二章 采购需求”商务条款。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |  |
| 18 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据采购文件和磋商情况实质性变动技术要求/服务要求/合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 19 | 按照采购文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |
| 补 充 条 款 |  |  |
| 20 | 合同形式 | 固定综合单价合同，可调总价，工程量按实结算。 |
| 21 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 |
| 22 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： / 。 分包金额要求： / 。 对分包人的资质要求： / 。 |
| 23 | 转包 | 不允许。 |
| 24 | 关于资格审查原件资料的提交要求 | 资格审查评审中涉及评审内容的有关证书或证明材料复印件的原件在磋商时无需提交。 |
| 磋 商 服 务 费 |  |  |
| 25 | 招标代理费 | 招标代理服务费按《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》（由宁波市招标投标协会制定发布）规定标准（即27787元）计算。此费用在中标通知书发出前由成交供应商一次性缴纳。 |

注意：

1.本磋商文件中标有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

2.本项目信息发布媒体：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波市公共资源交易电子服务系统：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home。

- 须知正文

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的工程的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“购人/招标人”系指宁海县黄坛镇人民政府。

2.“采购代理机构”系指宁波市盛达工程管理咨询有限公司。

3.“供应商/投标人”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4.“竞争性磋商小组/磋商小组”系指依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审小组。

5.“竞争性磋商采购文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

6.“磋商响应文件/响应文件”系指供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性响应条款。

- （三）合格的供应商

1.合格的供应商具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其它组织或者自然人。

2.关于分支机构：

法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加公开招标采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

5.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6.符合本磋商文件载明的对上述1~5条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告”申请人的资格要求。

- （四）磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

- （五）联合体

本项目不接受联合体投标。

- （五）转包与分包

详见“第二章 竞争性磋商须知”前附表要求。

- （七）特别说明

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其它子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其它分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人造成其它损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

- （八）关于知识产权

- 1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

- 2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、采购文件

- （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商公告

2.采购需求

3.竞争性磋商须知

4.评定成交的标准

5.合同条款和格式

6.磋商响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商响应方的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商采购文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商采购文件制作磋商响应文件。

4.磋商采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商采购文件的组成部分。当磋商采购文件与磋商采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.磋商采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商采购文件。

- 三、磋商响应文件

磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）磋商响应文件的组成

- 1.磋商响应文件（包括电子磋商响应文件和备份磋商响应文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体组成内容详见“第三章 竞争性磋商须知”前附表。

- 2.电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.备份电子磋商响应文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供，数量为1份。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商响应报价

1.磋商响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.响应报价以人民币为结算货币，报价要求详见“第三章 竞争性磋商须知”前附表。

3.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

- （四）磋商有效期

▲1.磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- （五）磋商响应文件的形式和效力

1.磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

2.电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。

3.电子备份磋商响应文件：以U盘或光盘形式存储，并按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4.磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

- （六）磋商保证金

本项目不收取保证金。

- （七）磋商响应文件的编制及数量

- 1.磋商响应文件的编制

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在磋商截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

（5）磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

备注：“磋商控制价清单确认单”应按采购文件提供的格式完整填写，不得自行增减内容。

（6）磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

（7）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（8）未在磋商响应截止时间前进行政采云报名程序的供应商的磋商响应文件将被拒绝。

- 2.磋商响应文件数量

详见采购文件“第三章 竞争性磋商须知”前附表。

- （八）磋商响应文件的密封、标记

1.电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2.以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋单独密封后递交。

3.电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份磋商响应文件”               ；

（2）采购编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                            ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

- （九）磋商响应文件的签署盖章

竞争性磋商文件“第六章 磋商响应文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分均采用 CA 签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- （十）磋商响应文件的递交

1.磋商响应文件的递交

（1）供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封后按“第一章 竞争性磋商公告”的要求自行选择递交方式。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

（2）电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

（3）电子备份磋商响应文件不强制要求提交，但因电子磋商响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份磋商响应文件的，将被视为磋商响应文件撤回，作无效响应处理。

2.磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

- 四、响应文件的开启

1.采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

2.主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

3.电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

4.发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

5.采购代理机构工作人员负责记录会议情况，供应商代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

6.特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U 盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评审

- （一）组建评竞争性磋商小组

1.采购人依法组建竞争性磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成（其中采购人代表≤1人，专家≥2人），负责对磋商响应文件进行评审；评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。2.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- （二）竞争性磋商程序与评定成交的标准

详见采购文件“第四章  评定成交的标准”。

- （三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

3.供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

- 六、成交结果通知

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，同时向确定成交供应商发出确定成交通知书。

3.确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

4.供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

- 七、评审过程中无效磋商响应文件的认定

- 1.有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应采购文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过预算价或最高限价的；

（2）资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）磋商有效期不符合采购文件要求的；

（4）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合采购文件要求的；

（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（6）采购文件标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（7）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（8）磋商小组经过审查，认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的磋商响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。

（9）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件有虚假内容的；

（10）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

- 2.磋商程序的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

- 八、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

3.拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

- 九、履约保证金

详见“第三章 竞争性磋商须知”前附表。

- 十、代理服务费

本项目招标代理费的收费依据及相关规定载明在本采购文件“第二章 竞争性磋商须知”前附表。

- 十一、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2.执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4.本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

5.本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第四章  评定成交的标准

- 一、总则

1.本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照综合得分高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若供应商的综合得分相等，则响应报价低者列前；若响应报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.本次采购为专门面向中小企业，不再享受价格扣除，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

4.磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 二、评审程序

1.供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交（上传）磋商响应文件；若供应商代表不是法定代表人参加磋商的，须持有《法定代表人授权书》及被委托人身份证；若供应商代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。供应商少于3家的，则采购人重新组织采购。

2.同时开启资格审查文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格审查文件进行审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

3.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

4.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

5.磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二次报价，且须在政采云中完成）。未在规定时间内提交最后报价的，该供应商价格部分得分为0分；提交最后报价的供应商不少于3家；否则采购人重新组织采购。

6.评审结束后，统计汇总各家供应商的最终得分。

7.磋商小组根据评定成交的标准，按投标总得分从高到低排序，推荐排序前三的供应商作为成交候选供应商。

8.采购人确定成交供应商；

9.采购人与成交供应商签订合同。

- 三、评审方法

1.本项目采用综合评分法。

2.磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后响应总报价进行综合评分；

3.每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

4.各评分因素分值保留小数点后二位；

5.评审得分：计算各评委的综合评分的算术平均值；

6.推荐成交原则：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，向采购人推荐综合得分排序前三名的作为成交候选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.确定成交供应商：代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定排序第一名的为成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 五、评审标准

详见本章“附表3评分标准（兼评委打分表）”。

六、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

七、其他说明

1.价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2.在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，经政府采购监管部门同意，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 附表1：资格性审查表

资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。 |
|  | - 3.供应商的特定资格要求：供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日期间），且具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 5.本次磋商不接受联合体。 |

注：

1.上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，作无效响应处理。

2.代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

- 附表2：符合性审查表

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求 |
|  | 磋商有效期、工期、缺陷责任期（工程质量保修期）等商务条款是否符合磋商文件要求 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章 |
|  | 磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的。 |
|  | 带“▲”的条款是否能满足竞争性磋商文件要求、是否实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件 |
|  | 最后报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价 |
|  | 供应商对根据修正原则修正后的报价是否予以确认 |
| 磋商小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通响应的，有下列情形之一的，视为供应商串通响应： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址。 | 磋商小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通响应的，有下列情形之一的，视为供应商串通响应： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址。 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款 |
|  | 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，作无效响应处理。

- 附件3：评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 评审项 | 评审细则和标准 |  | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术文件 （70分） | 施工现场平面布置方案 | 根据供应商提供的施工现场平面布置情况进行综合评议，最高得5分： 平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放有序，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力度高的，最高得5分； 平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放较有序，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的，最高得4分； 平面布置方案内容较充分，不够详细，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放不够有序，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力度较一般的，最高得3分； 平面布置方案内容较差，详细度较差，施工现场临时设施布置较差，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放较差，施工现场安全通道、消防设施配备较差，可执行力度较差的，最高得2分； 平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置不齐全，施工设备、原材料、半成品、成品、外购件堆放混乱，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的，最高得1分； 未提供施工现场平面布置情况的本项不得分。 | 5 |
|  | 施工总体方案 | 根据供应商提供的施工方案（包含但不仅限于安全保障措施、安全文明施工方案及措施、成品保护措施、临时用电防护措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的，最高得5分； 施工方案详实、措施得当，可执行力度高的，最高得4分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的，最高得3分； 施工方案内容充分、措施得当，可执行力度低的，最高得2分； 施工方案内容简单，可执行力低的，最高得1分； 未提供施工方案的本项不得分。 | 5 |
|  | 进度计划管理 | 根据供应商提供的施工进度计划安排进行综合评议，最高得5分： 施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的，最高得5分； 施工进度计划安排方案内容充分，时间节点明确，具有充分可靠计划的，最高得4分； 施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的，最高得3分； 施工进度计划安排方案内容不够全面，项目实施计划基本满足项目实施的，最高得2分； 施工进度计划安排方案内容简单，工期计划不足的，最高得1分； 未提供施工进度计划安排的本项不得分。 | 5 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，最高得5分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的，最高得5分； 施工质量保证措施方案内容充分，针对性强，可执行力度高的，最高得4分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的，最高得3分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度低的，最高得2分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的，最高得1分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 项目关键点、重难点分析 | 根据供应商提供的项目关键点、重难点分析进行综合评议，最高得5分： 项目关键点、重难点分析透彻到位，的得5分； 项目关键点、重难点分析透彻较到位，的得4分； 项目关键点、重难点分析较为一般的得3分； 项目关键点、重难点分析不够，的得2分； 项目关键点、重难点分析较差的得1分； 未提供项目关键点、重难点分析的本项不得分。 | 5 |
|  | 项目合理化建议 | 根据供应商提供的合理化建议进行综合评议，最高得5分： 提供的合理化建议可行且具有可行的解决方案的得5分； 提供的合理化建议较为可行且具有可行的解决方案的得4分； 提供的合理化建议有一定针对性且有一定可行性的解决方案的得3分； 提供的合理化建议有一定针对性且可行性较差的解决方案的得2分； 提供的合理化建议针对性不强且没有可行的解决方案的得1分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。 | 5 |
|  | 竣工资料整理方案 | 根据供应商针对本项目拟定的竣工资料整理方案完善性、合理性等情况，进行综合评议，最高得5分： 竣工资料整理方案详实、内容完整，便于留档和结算，可执行力度高，得5分； 竣工资料整理方案较为详实、内容较为完整，便于留档和结算，可执行力度高，得4分； 竣工资料整理方案较详细、内容充分，能较好的完成留档和结算，可执行力度较高，得3分； 竣工资料整理方案较详细、内容较多，在留档和结算过程中不会造成返工，可执行力一般，得2分； 竣工资料整理方案较详细、内容较多，在留档和结算过程中不会造成返工，可执行力较低，得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 安全生产、文明施工措施 | 根据供应商提供的安全生产、文明施工措施措施进行综合评议，最高得5分： 施工作业防护、噪音、震动、扬尘各项保障措施具体有效、能保证项目顺利实施的得5分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘各项保障措施基本有效，能保证项目顺利实施的得4分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施上存在细节部分欠缺，尚不影响履约的得3分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施有明显缺漏项，或过于笼统但能保证项目顺利实施的得2分； 施工作业防护、噪音、震动、扬尘保障措施不完整或缺少有效保障手段，难以保证项目实施的得1分； 未提供安全生产、文明施工措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 环境保护措施 | 根据供应商提供的施工环境保护管理措施进行综合评议，最高得5分： 环保管理体系健全有效、环保措施具体细致、能保证项目顺利实施的得5分； 环保管理体系和措施基本有效，能保证项目顺利实施的得4分； 体系及保障措施上有部分欠缺，但尚不影响履约的得3分； 体系及措施有明显缺漏项，或过于笼统但能保证项目顺利实施的得2分。 环保管理体系和措施存在一定偏差，难以保证项目顺利实施的得1分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 各项管理规章制度及档案资料的建立与管理 | 供应商针对本项目设立的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求是否符合规范，体现科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理等）进行综合评议，最高得5分： 制度完善，管理规范的得5分； 制度基本完善，管理基本规范的得4分； 制度基本规范、管理约束力不足的得3分； 制度部分完善，管理约束力不足的得2分； 制度部分欠缺或过于笼统,管理约束力不足的得1分 未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  | 应急管理措施 | 根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得5分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的，最高得5分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的，最高得4分； 应急措施方案内容较为充分，措施得当，可执行力度一般的，最高得3分； 应急措施方案内容简单，措施得当，可执行力低的，最高得2分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的，最高得1分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。 | 5 |
|  | 拟投入机械设备配置 | 根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得5分： 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的，最高得5分； 主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的，最高得4分； 主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的，最高得3分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施较详实的，最高得2分； 主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的，最高得1分； 未提供主要施工机械设备的选用和管理的本项不得分。 | 5 |
|  | 拟投入人员配置 | 由评标委员对投标人提供的人员配备情况进行综合评议，包括但不限于人员专业、从业经验和技能水平情况等内容，最高得5分； 配备人员从业经验丰富，技能水平高，人员专业类别满足项目需求的，最高得5分； 配备人员从业经验略有欠缺，技能水平高，人员专业类别满足项目需求的，最高得4分； 配备人员从业经验略有欠缺，技能水平稍有不足，人员专业类别基本满足项目需求的，最高得3分； 配备人员从业经验略有不足，技能水平稍有较差，人员专业类别基本满足项目需求的，最高得2分； 配备人员从业经验不足，技能水平较差，人员专业类别难以满足项目需求的，最高得1分； 未提供不得分。 注：投标文件中需提供拟配备项目人员劳动合同、近开标日前三个月中任意一个月由当地社保部门出具的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章、相关证书复印件加盖投标人公章。 | 5 |
|  | 服务响应方案 | 由评标委员对投标人提供的对本项目的服务响应方案进行综合评议，包括但不限于服务的便捷性、服务响应及时性等内容，最高得4分 - 服务便捷性强，服务响应及时，服务响应承诺满足项目需求的，最高得4分； - 服务便捷性强，服务响应较及时，服务响应承诺满足项目需求的，最高得3分； - 服务便捷性较强，服务响应不够及时，服务响应承诺基本满足项目需求的，最高得2分； - 服务便捷性差，服务响应不及时，服务响应承诺难以满足项目需求的，最高得1分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 类似项目经验 | 供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（类似项目特征：装饰装修工程），每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。 备注：响应文件中提供同类项目业绩合同复印件；时间以合同签订日期为准。 | 1 |
| 价格分 （30分） | 参与评审的价格=有效的磋商报价（指最终报价） 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的投标报价 磋商基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（磋商基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |  |
|  | 说明： 1.本项目最高限价为人民币3541021元（含税价，下同），投标报价超过最高限价的响应文件将作无效响应处理。 - 2.项目不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计740210元（含税）【其中：暂估价609605元（含税）、暂列金额为130605元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0 元（含税）】；报价时不可竞争不作竞争浮动，供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，否则响应文件将作无效响应处理。 3.本采购文件约定供应商的响应报价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×（1+响应报价浮动率）+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和 |  |  |

- 第五章  合同条款和格式

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       

合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人的投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄坛镇农副产品展销中心工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：黄坛镇农副产品展销中心工程（一期）。

2.工程地点：              。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：                            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                        。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工时间以接甲方书面通知的时间为准，竣工时间以本项目通过综合竣工验收日期为准。

三、质量标准

工程质量符合按国家施工验收规范一次性验收合格标准。

安全目标：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥        元)（含税）；中标浮动率       。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)（含税）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)（含税）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)（含税）；

- 暂列金额：

- 人民币（大写）               (¥          元)（含税）；

（5）不可竞争费：

人民币（大写）               (¥          元)（含税）；

2.合同价格形式：单价合同（固定综合单价，可调总价）。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（招标预算资料）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在 宁波市宁海县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章且承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式       份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

## 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：无。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                 ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

1.1.2.5 设计人：

名称：                 ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件（如有冲突，按就高原则处理）。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准（如有矛盾或不一致的，以其中要求更严格的为准）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知书确定的开工日期前及时提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式三套，图纸不足部分由承包人自行解决并承担相关费用；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天；其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：          。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：按本工程施工图纸范围界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工完成后承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，费用由承包人自行负责，若施工区域部分道路狭窄，须二次搬运，费用已包含在投标报价中，不再另行支付。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4.2提供施工条件

发包人仅提供通往施工图内的道路，场地内临时及出入通道的修建与养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路、水电部门办理所有相关手续，所有费用包含在合同价中。

承包人为方便组织施工，施工图纸以外另行修建的施工图范围外的施工通道和施工临时设施，费用由施工单位自行负责，在投标报价中考虑，后期不作调整。

- 2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限及要求：   /  。

发包人是否提供支付担保：   无需提供  。

发包人提供支付担保的形式：     /     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在具备竣工验收合格条件后2个月内按宁海县城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，包括但不限于纸质及电子资料（其中竣工图以CAD形式提交）各4套，为此产生的费用由承包人承担。承包人未按约定提交竣工资料的，按照延期竣工违约责任标准执行。

（2）应履行的其他义务：

A 自行解决因采取施工措施须借用的施工图外临时用地。承包人在退还使用过的临时用地前应恢复该临时用地原有的使用功能，如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所产生的费用将从应付给承包人的任何款项中扣除。

B 承包人应根据工程实际情况配备发电设备，不得因停电影响施工。自行负责办理用水、用电相关手续，发生的相关费用由承包人承担。承包人不得以此为由拖延进场开工或工程进度。

C 合同签订后7天内提供施工总进度计划、施工组织设计，每月20日前提交本月工程进度表及下月进度计划。

D 办理施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电等的申请批准手续。

E 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

F 遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担由此发生的费用及处理不当造成的罚款。

G已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

H保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理现场达到宁波市政府规定的宁波市区建筑工地文明施工基本要求和市城管局《宁波市建筑工程文明施工安全生产标准化现场管理规定》以及宁海县相关规定，费用包含在承包人的安全文明施工措施费用中。

I承包人在进行施工现场围护时，严格按宁波市政府规定的宁波市区建筑工地文明施工基本要求、市城管局《宁波市建筑工程文明施工安全生产标准化现场管理规定》及发包人要求执行，费用包含在措施费用中。

J负责做好施工期间社会治安管理、维护社会稳定及防疫工作，并按要求办妥外来务工人员暂住证、务工证、计划生育证、健康码等证件。

K工程竣工验收后，承包人必须协助发包人将工程移交给接管单位，完成工程移交等相关手续, 期间承包人应做好已完工程的保护、维养工作。

L承包人应遵守宁海县的建设管理制度。

3.2 项目经理

3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

项目经理

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

如承包人因生病住院等特殊原因在施工中更换项目经理的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方能更换，且更换项目经理应具有不低于原项目经理的资质和业绩。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。发包人有权对承包人更换项目经理的行为作出违约处罚。

如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的按宁波市建设委员会相关规定执行，更换的人员应具备相应的施工管理资质，且不低于原项目经理及施工管理人员的资质和业绩，同时应做好相关备案工作。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应当在项目经理到位前3天提供上述证明文件，逾期提供的，发包人有权要求承包人每逾期一天支付2000元违约金，逾期超过5天及以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金10万元。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于  B  （A、 15；/ B、25）天，每天工作时间不得少于   B   （A、 5 ；/  B、 8）小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金  C  （A、500； /  B、1000； / C、2000）元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任（除死亡或离职外）：开工后90日历天以前（含90日历天）处违约金2万元/次，开工后90日历天以后处违约金1万元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿，情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，应通知监理人，并征得发包人书面同意；并且主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任（除死亡、职工大病以上或离职外）：开工后90日历天以前（含90日历天）：技术负责人：2万元/人/次，其它主要施工管理人员1万元/人/次；开工后90日历天以后：技术负责人：1万元/人/次，其它主要施工管理人员0.5万元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足以弥补发包人损失时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

本项目不允许分包。

对于发包人自行发包的内容与要求：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责合同范围内已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若因承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

（1）履约保证金的形式为电汇、银行或保险公司出具的履约保函，本合同签订前承包人将履约保证金提交给发包人。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）履约担保金额为签约合同价的  0.5%（即    元）  。

（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

（5）履约担保返还期限：合同履行完毕后30日内退还（无息）。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

总监理工程师：                 ；

姓    名：                 ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 B （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内提供书面确定意见。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /       。

关于工程奖项的约定：         /          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前   A  （A、24；/ B、48；/ C、72 ）小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   B    （A、12；/ B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：   B    （A、12；/ B、24；/ C、48 ）小时。

监理工程师和发包人所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查，承包人应给予配合，该等验收和抽查的实施并不减轻或变更承包人对承包的工程质量应负的全部责任。

承包人须做好隐蔽工程全过程的影像资料留底，做为结算资料之一。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格，安全无事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5合同当事人对文明施工的要求：按《宁波市建设工程文明施工管理规定》(宁波市政府令第195号)、《关于印发宁海县建筑工地扬尘综合整治专项实施方案的通知》(宁建［2013］62号)文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后  C   （A、14；/ B、21；/ C、28）天内预付安全文明施工基本费总额的80%，剩余费用竣工时，全额结清。承包方应落实安全文明施工要求，并接受监理方和发包方的相关检查（附件检查单），如拒不整改、拖延整改和重复发生整改的。发包方有权进行履约罚款。

承包人对安全文明施工基本费应专款专用，在财务账目中应建立好相关台账备查，不得挪作他用。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、交通组织方案等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

开工通知以发包人或全过程咨询人发出的开工指令为准。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为延期30日历天内（含30日历天），3000元/天；延期30日历天（不含30日历天内）以后，4000元/天，违约金限额为签约合同价的30%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

承包人自行解决和承担因不利物质条件所带来的困难和风险，费用自理，但承包人不得以此作为拒绝因工期延误而处违约金的合理理由。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

如遇上述异常恶劣的气候条件，则工期顺延，发包人不承担可能产生担保费用因时间延长而增加的额外支出，除此之外的一切开支和安排均由承包人自行解决。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为  0  元/天，提前竣工须经发包人书面同意。

- 8. 材料与设备

- 8.1发包人供应材料与工程设备

甲供材料的约定：     /      。

- 8.2承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：

（1）由除本合同另有约定的材料设备供应外，其余材料设备全部由承包人采购。承包人在材料设备采购前应按品牌表内的品牌选择，应在提前二个月报给发包人备案，注明材料设备的品牌、型号、产地、价格、数量等内容。工程中承包人所选用材料的质量、外观等应严格按设计要求。

（2）安装工程所用材料设备，图纸中未明确具体规格型号的，承包人所选用材料设备必须经发包人签证同意。应提前二个月，经设计确认，发包人签证认可。

（3）所有铺装等重要材料，承包人应根据发包人要求，提供照片、样品等，应提前二个月并会同发包人共同看样，经发包人同意后进行采购。

（4）如承包人未按发包人要求采购材料设备，发包人有权责令承包人重新采购符合发包人要求的材料设备，承包人应无条件服从，由此造成的一切损失（含对发包人造成的损失）均由承包人承担。

（5）无信息价材料及设备采购的价格确定应提前二个月申报，如费用变化的，按工程变更程序申报，否则发包人不予签证。

（6）发包人有权变更工程量清单（招标控制价）中所列材料设备。其中承包人选用的材料品牌应按照投标文件中明确的材料品牌，并作为合同附件具有同等法律效力。若因发包人要求变更的，则按签证价进行补差。

（7）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人、发包人的要求报送。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担，费用已包含在投标报价中。

- 10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．发包人要求的赶工补偿；

12．施工索赔；

13．暂列金额；

14．发承包双方约定的其他调整事项：承包方应在工程变更行为实施前三十天申请报批，根据发包方建设管理规定办理相关手续。如发生“未批先建”行为，经发包方确认必要性后，有权按变更行为的造价金额折扣计取。

10.2变更权

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更权限按建设单位工程变更管理办法。

10.3变更程序

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更按建设单位工程变更程序办理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更单价的约定：

因工程量清单项目及工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1.已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；当合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加超过本项目工程数量15%（或25%）以外部分工程量单价、减少超过本项目工程数量15%（或25%）以外部分工程量单价按10.4.1.1条第（3）款处理〔增加超过本项目15%或（25%）以内部分工程量，按原综合单价计算；减少超过本项目工程数量15%（或25%）以内部分工程量，按原综合单价在该项目合价中扣除〕。

2.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或者半成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差。

（2）单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按10.4.1.1条第3款重新计算综合单价。

3.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程: 承包人报价浮动率=（中标价/招标控制价-1）×100%

上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价、不可竞争费。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

4.投标综合单价异常的处理规定：

4.1投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

①投标综合单价与按合同规定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②虽然投标综合单价正常，但组成投标综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算出对应的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上。

③其他异常情况

4.2综合单价异常，且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

①工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按10.4.1.1条第3款重新确定综合单价，计算合价。

②工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量, 按10.4.1.1条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

5.编制依据、组价原则：

5.1采用工程量清单综合单价法（一般计税法）进行编制。

5.2计价依据：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等现行计价规定。

5.3人材机价格：人工市场信息价格按照《宁波造价》2025年第1期计取，材料价格按照《宁波造价》2025年第1期综合版，宁波市区信息价缺项的采用《浙江造价信息》2025年第1期材料除税价格信息计取，无以上市场信息价材料按市场调研价（不含税价）计取。

5.4工程取费：

（1）企业管理费、利润费率：按相关专业工程中值计取，安全生产责任险按市建管[2024]12号文计取。

（2）施工组织措施费、企业管理费及利润：按中值计取，其中安全文明施工基本费按“非市区一般工程”中值计取。施工组织措施费仅计取二次搬运费、冬雨季施工增加费按中值计取；其他不计入。

（3）税金：采用一般计税法计价，税金按9%计取；

（4）规费费率按相应专业标准费率的30%计取。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

因工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

1.采用综合单价计价的措施项目，按第10.4.1.1条规定；

2.采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价。

3.施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

1.施工施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；

2.计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；

3.暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的  /  （ A、20 /B、 30 / C、40 ）%。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）执行，具体材料指《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》文件中建筑工程材料价差结算期表中所列的种类。

11.1.2 调整周期和结算时间：

（1）人工价格、施工机械台班价格的调整周期和结算时间约定为：以合同工期（含签证工期）为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。

（2）主要建筑材料（设备）价格的调整周期和结算时间约定为：以前80%合同工期（含签证工期）为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。

（3）月余数超过15天（含15天）的按一月计算，不足15天的则不计入平均值。

11.1.3调整方式

（1）主要建筑材料（指占工程总造价1%及以上的主要材料）价格根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息(综合版)（除税价）》上发布的相应市场信息价格的平均价与工程量清单当期即 2025年第1期《宁波建设工程造价信息》综合版宁波市区信息价相比，波动幅度超过±5%的，对超过部分进行调差，调差部分价格计取税金后并按中标浮动率浮动。

本条款“市场信息价格”采用除税信息价。

(2)人工价格根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息(综合版)（除税价）》上发布的相应市场信息价格的平均价与《宁波建设工程造价信息》综合版2025年第1期宁波市区信息价相比进行补差调整，调差部分价格按规定计取税金后并按中标浮动率浮动。

- 机械费调整方法：根据《转发浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率等文件的通知》（甬建价（2016）23号）调整，对机上人工费根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的各项信息价的平均价与2025年第1期《宁波建设工程造价信息》（综合版）宁波市区信息价相比，进行补差调整，调差部分价格按规定计取税金后并按中标浮动率浮动。本条款“信息价”指《宁波建设工程造价信息》（综合版）中的除税信息价。

人工、主要建筑材料（设备）及机械用量按现行预算定额的相应消耗量为计算依据。

11.3 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：固定单价、可调总价。其中：

1、综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的承包与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1 款约定的价格调整办法调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例为合同价款的40%，发包人在双方签订合同后，在承包人提交了规定数额的履约担保、预付款担保（如承包人明确表示无需预付款的，本条款不适用）且具备施工条件的前提下，支付工程预付款。承包人须上报切实可行的项目资金使用计划，并经发包人、监理人审核确认，否则发包人暂不支付预付款。其他按通用条款执行。

预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工费、暂定的专业工程造价、暂列金。

预付款的扣回： 不扣回 。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：

- （1）合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的40%作为工程预付款。

- 备注：预付款支付前，承包人须向发包人提供预付款担保，承包人未按期提供预付款担保的，发包人有权暂缓支付款项且不构成违约。如承包人明确表示无需预付款的，本条款不适用。

（2）整体工程全部竣工验收合格后，按合同约定提交完整工程结算资料后，支付至合同签订价款与审定价两者较小的85%（含预付款）；

（3）结算审核及资料归档后，支付至审定金额的98.5%，剩余金额待质保期满后无息返还。

备注：

（1）承包人提交进度款申请时，需提供相应工程材料进场资料、出厂合格证明、抽检合格证明、分部分项工程验收资料等相关材料。

（2）承包人提供全套合格的工程技术资料、结算资料，经业主审核后，审计结束后付至最终审定价扣除质量保证金后的价款，余款作为工程质量保证金。待缺陷责任期满后无息退还。

（3）工程价款结算依据：发包人认可的变更单、联系单可作为本工程价款结算依据（联系单须在项目过程上报工程量及计算的过程稿），在工程竣工结算时统一结算。

（4）最终结算造价以最终审计结论为准。

（5）工程施工过程中相关违约金在进度款拨付时候扣除。以上工程款及合同价款均不包括安全文明施工基本费，安全文明施工基本费支付按6.1.6条款执行。

（6）民工工资专用账户管理约定：承包人应根据《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》（甬人社发[2022]29号）等规定，人工工资分账比例为工程款总额的30%，在宁波市行政区域内的银行设立工资专用账户，并与发包人、银行共同签订《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议》，专门用于务工人员工资支付管理工作，工资专用账户仅用于支付本项目务工人员工资，不得挪作他用。承包人应按月足额支付务工人员工资，如承包人未及时拨付工资款导致工期延误、停工损失等情况的，由承包人承担相应责任。

（7）承包人应在每次付款之前，提出付款申请并向发包人提供等额税务发票，如承包人逾期提供付款申请或发票或提供的发票不符合发包人税务要求或付款申请内容不实的，发包人有权拒绝或相应迟延支付工程款，且不承担逾期付款的违约责任及利息。

（8）未规定程序批准调整的工程变更价款，不列入工程进度款的支付范围。规定程序指《宁海县政府投资项目工程造价管控办法》（宁发改〔2023〕51号）及发包人相应工程变更管理办法。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  B  (A、12；/B、24；/C、36)小时提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序：

竣工验收前承包人需提交合格的竣工资料，未提供合格竣工资料的视为不具备竣工验收条件。

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后  B  (A、3；/B、7；/C、14)天内完成工程的移交。本工程移交指完成接管单位的相关手续。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后  A　(A、7；/B、14；/C、21)天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后　C  (A、14；/B、21；/C、28)天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份及1份电子文档。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后　C  (A、14；/B、28；/C、56)天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后　C  (A、3；/B、7；/C、14)天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：承包人为本工程在工程所在地设立受发包人监督的专用银行账户，发包人工程款按合同规定时间划拨至该账户。该帐户上资金为本工程施工专款专用，任何资金的使用、划拨均受发包人指定银行的监管。发包人有权审查该账户，监督建设资金的流向。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款   /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后   B    （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书 。如遇审计局二次审计等情况，结算支付顺延。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后    C    （A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为　C　（A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

工程竣工验收合格后，因施工承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为    B   （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

承包人未及时完成维修义务的，发包人有权委托第三方进行维修，费用由承包人承担。

15.3质量保证担保

（1）质量保证金扣留期限详见工程质量保证书。

（2）质量保证金额度为工程结算总价的  1.5  %（保修金不计息）, 在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

（3）保修期从发包人批准的竣工验收合格之日起计算。在合同保修期间，对承包人责任的工程质量问题，承包人应负责无偿修补，由此给发包人造成的损失须予以赔偿。质量保修金在缺陷责任期满且无质量问题后28天内结清（无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

详见工程质量保修书

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。若承包人不积极履行保修责任，发包人可无条件动用质保金，无须银行签证。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担其违约承包人增加的费用和（或）延误工期，并支付承包人合理的利润。发包人未按合同约定、逾期支付合同款项的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为延期30日历天内（含30日历天），3000元/天；延期30日历天（不含30日历天内）以后，4000元/天，违约金限额为合同签约价的30%。

（2）承包人未达到承诺的质量标准，违约金额为履约担保金额的30%。

（3）项目经理及主要施工管理人员到场不符合合同规定的，且扣罚金额超出施工单位承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（合同签约价的15%）”时，发包人有权解除合同并要求承包人承担一切直接和间接损失。

承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意并按关规定备案。

（4）未履行安全文明施工承诺，因施工单位未文明施工，在各类检查中，引起区级以上通报公告（批评）的，每发生一次，扣5000元。造成事故的，发包方根据损失进行追索，违约金额为合同签约价的25%。

（5）承包人违反本合同约定，经发包人催告后拒不改正或连续三次改正不符合发包人要求的，发包人有权解除本合同，发包人根据本款或合同其他条款约定解除合同的，由此造成进退场、招投标费用及其他各项损失由承包人承担，同时发包人有权没收承包人的履约保证金。

（6）发包人直接从应付款项中扣除承包人按本合同约定应支付的违约金、赔偿金等，发生多项违约行为的违约金累加扣除。承包人按本合同约定支付的违约金不足以补偿发包人损失的，发包人有权要求承包人予以进一步赔偿，而不受违约金限额等限制。

以上违约金的处罚并不能解除本合同规定的承包人的任何责任和义务。如在限期内承包人未能按发包人要求及时更改的，发包人有权终止本合同，并保留进一步索赔的权利，由此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 火灾（非承包人原因引起的）、洪水、罢工（非承包人原因引起的）、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程一切险和第三方责任险由承包人办理，相应的保险费由发包人支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险等政策规定的强制险种及承包人进场人员和财物由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付。

承包人  A  (A、应当；/B、不需)为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人  B  (A、同意；/B、不同意)将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：  /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向  /  申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

其它补充条款：

- 21.补充

（1）工程专用帐户：发包人、承包人必须按照宁海县住房和城乡于建设局转发市住建委关于《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（宁建发【 2018 】77号）、《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）及宁波市人力和社会保障局等6部门关于印发《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则（试行）的通知》（甬人社发（2022）29号）的文件规定执行。

（2）承包人须按要求与发包人签订《宁波市工程项目廉政合同》。

（3）承包人必须积极配合发包人工作，发包人可根据周边工程需要随时征用承包人的施工场地，承包人不得以任何理由拒绝和增加费用，相应的工期予以顺延。

（4）承包人应做好进场人员的安全文明生产工作，由于承包人管理不善造成的损失和责任以及由此所发生的一切费用均由承包人承担。

（5）如有发包人提供的临时生活、管理用房等，应根据施工进度需要及发包人的指令由承包人无偿拆除。

（6）合同签订后7个工作日内，承包人向发包人提供商务标的综合单价计算书及商务标的电子版文件（软件版本）。

（7）承包人必须在工程竣工验收通过后一个月之内报送工程竣工结算文件，否则发包人有权拒绝支付剩余工程款。

（8）发包人仅提供施工施工图以内的土地，承包人如因施工需要另行借用土地的，由承包人自行处理，费用包含在投标报价中,发包人不再另行列项支付。

（9）施工期遇政策性文件对工程造价进行调整的，按文件规定执行。

（10）保洁条款：工程完工后工程范围内相关环卫保洁由承包人负责，相关费用在工程报价中综合考虑已包含在合同价中，不再另行计算；（2）精装修保洁工程(含开荒保洁不少于1次，精保洁不少于1次、日常维护保洁)，保洁范围包括公区部位、楼幢内门窗、电梯厅、室内等精装修范围内所有区域，承包人须按精装修工程交付标准进行全面的清洁卫生工作，并满足发包人要求，相关费用在工程报价中综合考虑已包含在合同价中，不再另行计算。

（11）施工期间电梯使用由承包人统一管理，使用期间如发生使用不当导致的电梯损坏需维护而产生的费用等均由承包人承担；电梯轿厢成品保护由承包人实施，以上费用均已含在合同价中，不再另行计价。

（12）室内水质检测费用、节能检测费用、室内环境检测费用等按相关规定执行；其余正常材料、半成品、成品的检测费用包含所涉及材料的节能检测均由承包人承担。

（13）本项目精装验收时所涉及的消防验收、材料检查等专项验收及检测，投标时，投标人应将该项费用考虑在投标综合单价中，招标人不再单独另行支付。

（14）承包人自行踏勘现场后需考虑现有施工场地范围及材料堆场情况，如发生一次到不了施工现场需再次搬运发生的费用（即二次搬运费），由承包人报价内自行考虑，结算时不另行计取。

（15）解除合同

在不影响发包方取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包方有权解除合同。

a、承包方将整个或部分合同转让给他人。

b、承包方延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包方仍认为不可能按期完成合同内容。

c、承包方停工十五天以上，停工理由不被发包方接受。

d、承包方撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或证明他施工混乱，而又不可能达到完成施工。

e、承包方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且发包方代表书面要求其改正之日起十五天内仍无动于衷。

发包方据此解除合同的，单方面以书面形式通知承包方即可，无须诉诸司法和采取其它措施。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：廉政合同

附件4：安全生产合同

附件5：预付款保函格式

- 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在质保期内，若出现工程质量问题，承包人应在接到建设单位书面通知三日内及时进场维修，未能在三日内进场维修或无能力维修的，建设单位有权可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，建设单位有权从质量担保中直接扣除并支付给他人，建设单位只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位法人章）：     承包人（单位法人章）：     

地  址：       地  址： 

法定代表人（签字）：     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：

电  话：     电  话：

传  真：      传  真：   

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

- 附件2：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件3：廉政合同

廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的                          合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求乙方在实施工程过程中由发包人配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，发包人可以建议项目主管部门或市重点工程领导小组办公室给予乙方一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本合同作为                               合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送招标办一份备案。

| 发包人单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 附件4：安全生产合同

安全生产合同

为在                          合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                        （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                       （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本十二份，发包人七份，承包人五份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）                      承包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                      委托代理人：（签字）

年    月   日                              年    月   日

- 附件5：预付款保函格式

预付款保函（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年        月        日

- 违约扣款单

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 |  | 违约单位 |  |  |  |
| 你单位在本项目实施过程中，存在如下问题 ，现根据合同条款进行违约扣款，本次扣款金额为人民币：¥元。 其他说明： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人 |  |  |  | 违约单位签认 |  |  |
| 建设单位主管科长 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位分管领导 |  |  |  |  |  |  |

本表一式份，抄送相关参建单位。

# 第六章  磋商响应文件格式

- 响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

2.响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

- 一、资格文件格式

- 供应商资格声明函

（采购代理机构） ：

关于贵司      年　　月　　日发布            项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2.本公司（企业）具备本项目特定资格要求。

3.本公司（企业）满足本项目申请人的资格要求。

4.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6.本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7.本公司（企业）为非联合体投标。

8.本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件并加盖单位公章。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- （一）中小企业声明函（工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  建筑业  ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- （二）残疾人福利性单位声明函

（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （三）监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：      ）（项目编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 供应商特定资格要求的证明文件

（根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供）

1.提供供应商有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书复印件加盖单位公章。

2.提供供应商对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态的打印证明材料加盖单位公章。

备注：核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日至投标截止日期间。

3.提供供应商有效的企业安全生产许可证复印件加盖单位公章。

说明：以上内容根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供相关证明材料。供应商未提供证明材料或提供的证明材料不齐的，将被视为资格审查不合格。

- 二、商务技术文件格式

- 评分标准对应表

| 采购文件对应评分项 | 自评分 | 响应文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |  |

说明：供应商可自行设计表格。

- 授权委托书

（适用于授权代表人来投标）

致：                         ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   （采购编号） (项目名称)                      项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

- 法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁 职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

- 技术条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件项目需求 | 磋商响应文件对应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据磋商文件第二章 采购需求中的内容逐条响应；如未偏离，在“偏离情况”处填写“响应”；如有正偏离或负偏离，请填写具体解释。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据磋商文件第二章 采购需求中的内容逐条响应；如未偏离，在“偏离情况”处填写“响应”；即可如有正偏离或负偏离，请填写具体解释。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 技术实施方案

供应商应编制施工组织设计，结合工程特点提出切实可行的工程质量、施工方案技术措施、质量管理体系与措施、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置现场施工组织机构、工程重点、难点分析及应对措施、有必要说明的其他内容等，具体由供应商根据评分标准自拟。

（1）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期及施工进度网络图

（5）施工总平面图

（6）临时用地表

- （一）拟投入本采购项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）拟配备本采购项目的试验和检测仪器表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （三）劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （四）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度计划表可采用网络图（或横道图）表示。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- （五）施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

- （六）临时用地表

| 用途 | 面积（M2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

- 项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

承诺：一旦我方中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

备注：本表至少应包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。

- （二）拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 职务 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后应附拟派项目负责人的身份证、注册建造师证书、职称证（如有）、安全生产合格证（B证）等资料的复印件。

2.根据建办市【2021】40号规定，2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔记不一致的，该电子证书无效。须确保在磋商响应文件评审当天，一级建造师电子证书右上角的使用有效期未过期，否则该电子证书无效。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，将在采购结果公告前对中标候选人进行事后查询。

### （三）项目负责人无在建项目承诺书

致：     （采购人）

我方在此声明，我方拟派往      （项目名称）     （以下简称“本工程”）的项目的项目负责人   （姓名）     ，项目负责人身份证号：              未有其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- （四）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：表后附“主要人员简历表”（指除项目负责人外）的其他主要人员及其相关证明资料。

- 供应商类似项目业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 项目甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则（如有）要求提供的证明资料。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：   年   月  日

- 根据第五章“评定成交的标准”要求提供的其他资料

（如有需提供）

- 三、报价文件格式

- 磋商响应函

致： 采购人或采购代理机构

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的        （竞争性磋商采购项目名称）（编号为        ）（标项：    ）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2.我方承诺承担所发生的所有费用。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4.若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5.磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7.我方承诺，与招标人无任何直接或间接的关联。

8.我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9.我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

邮编：

日期：        年     月     日

- 初次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 招标控制价 （即预算价，含税，元） | 最高限价（含税，元） | 不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费） （含税，元） | 浮动率 | 响应报价 （含税，元） | 备注 |
| 黄坛镇农副产品展销中心工程（一期） | 3727391元 | 3541021元 | 740210元 | - % |  |  |
| 响应报价（大写） | 元 |  |  |  |  |  |
| 响应报价=【(招标控制价（即3727391元）-不可竞争费总金额（即740210元）】×（1+响应报价浮动率）+不可竞争费总金额（即740210元） 响应报价浮动率=[（响应报价-不可竞争费总金额（即740210元））/(招标控制价（即3727391元）-不可竞争费总金额（即740210元））-1]×100% |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商时，响应文件中《初次报价一览表》内容与响应文件其它内容不一致的，以《初次报价一览表》为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.本项目设置最高限价，最高限价为人民币3541021元（含税），投标报价超过最高限价的响应文件将作无效响应处理。

3.本项目不可竞争费总金额（含暂估价、暂列金及其他不可竞争费）合计740210元（含税）【其中：暂估价609605元（含税）、暂列金额为130605元（含税），除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 0 元（含税）】,供应商不得修改上述暂估价、暂列金及其他不可竞争费，否则响应文件将作无效响应处理。

4.上表中浮动率以%表示，四舍五入保留2位小数。如未按此要求保留小数点或计算错误的须按规定进行修正，拒绝修正的作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 100日历天 | 同意 |
| 2 | 履约保证金 | 合同金额的0.5%。 | 同意 |
| 3 | 施工准备时间 | 接到发包人通知后7天 | 同意 |
| 4 | 提前合同工期奖励标准 | 0元/天 | 同意 |
| 5 | 延误合同工期赔偿标准 | 3000元/天 | 同意 |
| 6 | 延误合同工期赔偿限额 | 签约合同价的30% | 同意 |
| 7 | 承包人未达到承诺的质量标准赔偿限额 | 签约合同价的30% | 同意 |
| 8 | 安全文明施工最终未达到合格标准赔偿限额 | 签约合同价的25% | 同意 |
| 9 | 未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 签约合同价的15% | 同意 |
| 10 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 | 按照采购文件要求 | 同意 |
| 11 | 是否同意采购文件其它内容 | 按照采购文件要求 | 同意 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 磋商控制价预算清单确认单

经核算，本单位对采购人提供的        （项目名称/项目编号）      的工程造价咨询报告书内容予以认可。若我单位中标，承诺以响应报价浮动率浮动后计算的价格为合同签约总价{即，合同签约总价=【招标控制价-（暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和）】×（1+响应报价浮动率）+暂估价（含暂定综合单价）、暂列金额以及除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费之和，并按采购文件约定的合同条款与采购人签订施工承包合同。

注：供应商须将采购人提供的工程造价咨询报告书附于报价文件内，并逐页加盖单位公章确认。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 主要材料设备参考品牌选用表

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 供应商是否响应采购人约定的参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 沙钢、永钢、宝钢、中天、长达、中杭、西城 |  |  |
| 2 | 钢结构型材 | 宝钢、马钢、鞍钢、山钢、首钢、宁钢 |  |  |
| 3 | 水泥 | 湖州三狮、宁波海螺、余姚舜江、江山虎山 |  |  |
| 4 | 防水卷料、防水涂料 | 宁波华高科、山东宝源、江苏凯伦 |  |  |
| 5 | 结构胶、耐候胶 | 杭州之江、广州白云、广州安泰 |  |  |
| 6 | 铝合金型材 | 广东坚美、广东凤铝、广东兴发、安徽科蓝特、浙江栋梁 |  |  |
| 7 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮、江花 |  |  |
| 8 | 轻钢龙骨 石膏板、矿棉板、防水石膏板、矿棉吸音板 | 上海博罗（拉法基）、芜湖可耐福、北京龙牌、德清兔宝宝 |  |  |
| 9 | 阻燃板、细木工板、木饰面等板材 | 德清莫干山、千年舟、德清兔宝宝 |  |  |
| 10 | 门锁、合页、门吸、地弹簧 | 广东坚朗、广东合和、广东顶固、GMT |  |  |
| 11 | 墙、地面瓷砖 | 冠军、广东能强、东鹏、马可波罗 |  |  |
| 12 | 塑胶地板 | 英国Polyflor、法国Tarkett、美国Rikett |  |  |
| 13 | 内墙涂料（乳胶漆 、无机涂料、防霉涂料） | 多乐士、立邦、华润、SKK |  |  |
| 14 | 多孔砖 | 伊通、开元、索纳塔 |  |  |
| 15 | 外墙仿石漆、外墙涂料 | 多乐士、立邦、华润、SKK、三棵树 |  |  |
| 16 | 铝扣板、铝板吊顶（含龙骨） | 瑞通、思贝格、柏美斯 |  |  |
| 17 | 成品木门 | 梦天、王力、圣保罗、开开 |  |  |
| 18 | 实木、复合地板 | 东方鸿、红利、国鸿、莫干山、大自然、百博 |  |  |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 洁具及配套龙头 | 箭牌、恒洁、九牧 |  |  |
| 2 | 给水铜阀门、角阀、金属软管 | 杰克龙、埃美柯、永亨 |  |  |
| 3 | 水表 | 宁波水表、埃美柯、东海水表 |  |  |
| 4 | 塑料给水管、排水管 | 浙江中财、浙江伟星、宁波波尔 |  |  |
| 5 | 开关、插座 | 正泰、施耐德、鸿雁 |  |  |
| 6 | 钢制桥架、防火桥架 | 江苏大浪、远大、华夏、宁波信杰、华宇 |  |  |
| 7 | 照明灯具 | TCL、三雄极光、雷士、欧普 |  |  |
| 8 | 配电箱元器件 | 恒升、三开、常熟 |  |  |
| 9 | 空调机 | 美的、格力、海信、奥克斯 |  |  |
| 10 | 摄像机、硬盘录像机 | 海康威视、大华、宇视、天地伟业 |  |  |
| 11 | 硬盘 | 希捷、西数、日立 |  |  |
| 12 | 液晶监视器 | 创维、海康威视、大华、三星 |  |  |
| 13 | 计算机 | HP、DELL、联想 |  |  |
| 14 | 交换机 | 华三（H3C）、华为、中兴 |  |  |
| 15 | 电线电缆 | 宁波球冠、宁波东方、浙江万马 |  |  |
| 16 | 综合布线、模块 | 一舟、韩电、帝一、赛格、科博、能士 |  |  |

注：1.供应商可自行拓展表格，但不能改变表格的实质性内容。

2.供应商选用上表所列参考品牌的，视为响应采购文件要求，无需提供其他资料；选用上表所列参考品牌之外的品牌的，还须提供选用品牌的有关技术参数资料，且经磋商小组三分之二以上成员同意认定其品质、性能不低于上表所列参考品牌，否则视为不响应采购文件要求，作否决投标处理。

3.上表参考品牌范围为采购人认为合适本项目的品牌，供应商应予积极响应,供应商需在“供应商是否响应采购人约定的参考品牌”一栏填写“响应”。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 供应商认为需要提供的其他材料