- 2025年东钱湖交通信号系统及交警视频综合信息系统运维服务项目采购需求

一、项目基本情况

项目编号：NBXC-2025011

项目名称：2025年东钱湖交通信号系统及交警视频综合信息系统运维服务项目

预算金额（元）：1210000

最高限价（元）：1207100

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年东钱湖交通信号系统及交警视频综合信息系统运维服务项目

数量：1批

预算金额（元）：1210000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：提供东钱湖区域内交通信号灯及其控制系统、信息发布系统、智能卡口系统、高清电子警察、违停抓拍、交通视频监控及平台运维服务等，详见采购文件《第二章 采购需求》。

备注：无

合同履约期限：自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中小微型企业承接，提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

- ★三、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同履行期限 | 详见第一章 《公开招标采购公告》 |
| 2、服务地点 | 采购人指定或认可地点。 |
| 3、付款方法和条件 | 本项目无预付款，项目运维服务费按月计算，每月结算一次（每月根据使用单位系统考核结果支付合同款项）。 注：合同履约期限为自合同签订之日起一年。 ①当月设备和系统完好率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12；当月设备和系统完好率低于考核指标时，完好率考核指标每低0.1个百分点，则月服务费扣除对应百分点的服务费。（考核指标为采购文件中“第二章 采购需求 二、项目情况 2.6 运维考核指标及要求 2.6.1 指标及处置”中的任意一项百分比） ②设备故障修复未按考核时限完成修复的，或超时修复未经使用单位同意的，每超时一次扣款1000元，以此类推。 ③重大故障每出现1次扣款10000元。 ④未达到上级单位考核要求的，每次扣款1000元。 注： 1）月设备完好率：月设备完好率每月计算一次，以系统平台统计数据及使用单位统计数据结合作为依据。 2）如设备和系统累计2月次完好率低于90%或因运维单位原因无法履行维修、维护、巡检等职责时，业主单位可解除合同并没收履约保证金。 3）运维服务期1年，如期间因使用单位设备升级改造而更换或报废的，业主单位可以单方面减少维护点位。 |
| 4、履约保证金 | 金额：合同金额的1%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）；支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）；本票；金融机构、担保机构出具的保函或保险保单。履约保证金在签订合同时支付给采购人，在成交人完成合同履约后视履行情况不计息退还（如成交人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。 |
| 5、备品备件要求 | 设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态；供应商应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为10分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，运维服务单位应提供备品备件进行更换，保证系统正常运行。 |
| 6、合同终止 | 成交人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前一个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因成交人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，成交人承担全部责任。 |

四、项目情况：

2.1 项目概况：

- 宁波市公安局交通警察局鄞州大队东钱湖中队自2013年起陆续建成一批高清电子警察、高清卡口、高清违停摄像机等科技设备，电子警察346套、卡口181套、违停153套、非机动车闯红灯104套、信号灯83个路口（含所有信号灯盘和信号灯控制箱59个）、可变车道屏9套、路口交通信息发布屏16套、信息发布屏（全彩LED屏）6套、停车诱导屏（二级）15块、停车诱导屏（三级）18块以及后端中心设备等。交警科技设施和信号灯运维服务即将在2025年3月到期，为保证设施的正常运行，急需确定运维服务单位。进一步充分发挥交警科技设施在维护交通秩序、加强交通治理和疏导中发挥应有的价值，提升东钱湖交通管控能力、维稳处突能力、城市现代化管理水平。

- 2.2 项目需求

- 2.2.1 现状分析

- 宁波市公安局交通警察局鄞州大队东钱湖中队科技设施目前主要包括以下设备：

- 1）高清电子警察、卡口、违停摄像机、非机动车闯红灯抓拍摄像机。电子警察346套、卡口181套、违停153套、非机动车闯红灯104套及配套控制设备等以及配套的立杆、补光灯、机箱和供电线路等，目前所有设备运行正常，实现全天候24小时交通监控管理，并为后端指挥中心提供实时的高清画面。

- 2）信号灯系统，涉及83个路口，包括83个路口的信号灯设备（信号灯盘）、立杆、信号机箱（59个）、供电线路和控制系统等，确保所有信号灯运行正常，实现全天候24小时交通管理。

- 3）可变车道屏9套及配套的供电线路和控制系统等。

- 4）路口交通信息发布屏16套、信息发布屏（全彩LED屏）6套，用于发布播放交通安全教育视频及相关通知等信息。

- 5）停车诱导屏（二级）15块、停车诱导屏（三级）18块，用于显示停车信息。

- 6）中心端设备：中心设备包括高清电子警察、卡口、违停、非机动车闯红灯、可变车道屏、路口交通信息发布屏、信息发布屏（全彩LED屏）、停车诱导屏的后端服务器、系统平台、存储、交换机、UPS等设备，以及信号灯控制系统等，中心端设备和系统目前运行正常。

- 2.2.2 存在问题

- 宁波市公安局交通警察局鄞州大队东钱湖中队科技设施和信号灯系统运维存在一些问题：原运维服务即将在2025年3月到期，在运维期间，因道路改造、点位需求变更、设备及线路损坏等原因，经常需要进行运维点位的维护，若没有及时维护，可能造成交通秩序混乱、监控录像丢失等问题，对交警中队日常工作造成较大影响。运维服务到期后需要明确新的运维单位、运维要求及运维方式等，以使现有的系统能继续发挥作用，有效降低政府在交通科技设施建设方面的投入，实现投资收益最大化。

- 2.2.3 需求分析

- 新一轮运维期到来，亟需落实运维单位，为设备提供专业的维护支持。对出现的故障需要及时发现、及时解决，以保证系统的顺利运行。具体需求如下：

- 1）系统保障

- 7*24小时对前端设备运作情况，进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。需落实具体的技术服务人员，并要求专车专人驻场进行设备维护工作。

- 2）日常巡检

- 每月对每个点进行巡查一次。 检查设备抓拍、测速和信号灯是否完好，设备外观是否完好、设备外线路是否完好等。

- 每季度对每个点的设备进行清洁、接口检查及线路检查整理；对每个点的机柜和主机进行除尘清洁、接地检查及设备线路整理；对每个点机柜中设备线路接口进行检查；对系统功能进行巡检。

- 每半年对每个点的摄像机、镜头进行清洁、接口检查及线路检查整理。

- 在运维巡检工作时，须做好工作记录、报表，工作结束后报送业主。

- 3）故障响应

- 7*24小时故障响应，发现故障后，设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态。运维服务单位应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为10分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，运维服务单位应提供备品备件进行更换，保证系统正常运行。

- 4）点位迁移

- 为了适应运维期间辖区内环境变化和道路改造施工，运维单位应提供不少于总点位数量2%的点位免费移位及原点恢复服务，免费移位和原点恢复服务包括前端点位设备、配套立杆、机箱与用电的迁移和原点恢复安装。

- 5）应急保障

- 当有重要节假日、大型活动期间或是重大事故需要应急处置时，运维单位需要提供相应的技术保障，包括特定巡检、维修、维护、清洁、保养等。

- 2.3 运维原则、目标与内容

- 2.3.1 运维原则

- 可用：运维单位应采取适当措施，确保按服务协议提供长期、持续的满足需求的优质服务，保持服务对象符合可用性要求。

- 安全：服务的供、需双方应采取各种安全手段或措施，有效控制视频监控系统运维服务的各个环节，保护视频监控系统运维服务中的物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和数据安全。

- 及时：运维服务单位应采取适当的手段确保提供满足时间指标要求的运维服务。

- 规范：运维服务单位应建立适当的服务管理流程、服务活动指导文件或实施规则，以保证服务过程的规范运作。

- 2.3.2 运维目标

- 通过运维服务，利用完善的运维体系，明确故障发现、故障受理、定期维护等流程，保障系统全时段正常运行。

- 运维目标最低应符合上级管理单位考核指标，前端设备完好率（包括摄像机、镜头、杆件、防护罩、补光灯、可变车道屏、路口交通信息发布屏、全彩LED屏、停车诱导屏、信号灯、机箱、供电线路等的完好）月均需达到98%及以上；中心平台设备月均完好率达到99.9%及以上；数据存储完整率月均达到99%及以上。

- 2.3.3 运维内容

- 1）调研评估服务：

- 对前端设备、传输网络以及后端的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

- 2）例行维护服务：

- a、系统保障

- 7*24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位、抓拍率、信号灯配时等），进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

- b、日常巡检及保养

- 对前端电子警察、卡口、违停、非机动车抓拍、可变车道屏、路口交通信息发布屏、全彩LED屏、停车诱导屏和信号灯相关设备进行日常巡检和保养，摄像机、镜头、信号灯盘定期擦拭维护，完好率达到98%以上。立杆、机箱定期清除小广告，定期剪枝避免遮挡等，对于立杆、机箱油漆脱落、生锈等问题进行防锈补漆处理。

- 3）故障响应服务：

- 7*24小时故障响应，发现故障后，及时到达现场对前端故障件更换、返修，以保证前端设备持续可用。不能修复的设备立即更换代用设备。定期对设备进行评估。

- 4）优化完善服务

- a、移位改造服务

- 为了适应运维期间辖区内环境变化、道路改造等原因，运维单位应提供不少于总点位数量2%的点位免费移位及原点恢复服务，移位为现有点位移至新点位，原点恢复为因道路改造临时拆除待改造完成后原点恢复。

- b、重大活动保障服务

- 当有重大社会活动或是重大自然灾害时，运维单位需要提供相应的保障。

- 2.4 运维方案

- 2.4.1 运维总体思路

- 1）运维模式

- 宁波市公安局交通警察局鄞州大队东钱湖中队科技设施和信号灯运维模式采取运维外包模式，运维年限为合同签订后1年。中标单位负责1年内的前端设备运维、系统运行维护以及相关设备的更换更新，确保设施、设备的完好率到达预期要求。运行维护期内中标单位负责包括设备的质保、日常的巡检、故障的修复、设备的更新更换、重大活动的保障等。运维服务费用包括东钱湖交警中队全年的科技设施和信号灯系统的维护、巡检、保养、维修、更新等一切费用。

- 2）运维范围

- 本次东钱湖交警中队年度运维包括电子警察346套、卡口181套、违停153套、非机动车闯红灯104套、信号灯83个路口（含所有信号灯盘和信号灯控制箱59个）、可变车道屏9套、路口交通信息发布屏16套、信息发布屏（全彩LED屏）6套、停车诱导屏（二级）15块、停车诱导屏（三级）18块以及后端中心设备等。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电警 | 346 |
| 2 | 卡口 | 181 |
| 3 | 违停 | 153 |
| 4 | 非机动车抓拍 | 104 |
| 5 | 信号灯 | 83个路口（含所有信号灯盘和信号灯控制箱59个） |
| 6 | 可变车道屏 | 9 |
| 7 | 路口交通信息发布屏 | 16 |
| 8 | 信息发布屏（全彩LED屏） | 6 |
| 9 | 停车诱导屏（二级） | 15 |
| 10 | 停车诱导屏（三级） | 18 |
| 11 | 指挥中心 | 服务器、交换机、存储、UPS、系统平台等 |

- 运维服务包括前后端设施的1年运维服务（包括前端摄像机、信号灯、可变车道屏、路口交通信息发布屏、全彩LED屏、停车诱导屏、补光灯、立杆、机箱、交换机、电源以及后端的服务器、交换机、存储、UPS、系统平台等。）

- a)前端设备：是指前端摄像机、镜头、护罩、支架、补光灯、可变车道屏、路口交通信息发布屏、全彩LED屏、停车诱导屏、信号灯及其它相关配套机箱、灯盘、立杆、交换机、电源等。

- b) 中心系统设备：是指构成应用系统的设备和软件，如服务器、存储设备、交换机、防火墙、系统软件等。

- c) 数据：是指前端和系统支持业务运行过程中产生的数据和信息。

- 3）服务内容

- a、调研评估服务

- 对前端设备以及后端的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

- b、例行维护服务

- 运维单位对前端设备以及后端提供预定的例行服务，以及时获得运行维护服务对象状态，发现并处理潜在的故障隐患。

- c、故障响应服务

- 是运维单位接到使用方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对使用方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。

- ①故障驱动响应：

- 在系统运行过程中由运维单位提供专业维护队伍向使用单位提供故障件更换、返修，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。例如运维方巡检时发现某点位的信号灯损坏，需要更换，此时运维方将向使用方报备，并在经得使用方同意后进行更换。

- ②服务请求响应：由于使用方提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。例如，使用方在实际使用监控系统中发现某点位的摄像头角度需要调整，此时向运维方提出服务请求，运维方应在规定的时间内完成使用方的服务请求。

- ③应急响应：指在服务范围出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或用户方提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时运维方应及时对前端系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

- d、优化改善服务

- 是运维单位为适应使用方业务要求，通过提供调优改进服务，达到提高运行维护服务对象性能或管理能力的目的。

- 包括适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型。

- ①适应性改进：为保持交警科技设施和信号灯系统在已变化或正在变化的环境中可持续运行而实施的改造。例如，某点位需要移位，此时运维方应提供相应的优化改善服务完成业主要求。

- ②增强性改进：根据交警科技设施和信号灯系统的运行需求或由于系统的缺陷，采取相应改进措施增强系统的安全性、可用性和可靠性；例如，上级单位要求的对电警或卡口系统软件的升级、补丁，运维方需要及时提供改进服务并保障系统不间断工作。

- ③预防性改进：检测和纠正交警科技设施和信号灯系统运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足系统未来可靠运行的需求。例如，运维方应定期对后端设备的健康状况进行检测，硬盘损耗、网络丢包等进行评估，及时排查系统潜在问题和缺陷。

- 4）服务保障

- 人员方面：专车专人驻场进行设备和系统维护，配备1名以上专业维保人员驻交警中队服务，并24小时全天候响应。

- 备品备件方面：对常规易损设备提供备品备件：

| 序号 | 品目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子警察、卡口抓拍摄像机 | 5套 |
| 2 | 违停抓拍摄像机 | 5套 |
| 3 | 非机动车抓拍摄像机 | 5套 |
| 4 | 前端工业交换机 | 5台 |
| 5 | 闪光灯 | 5套 |
| 6 | 摄像机供电电源 | 10个 |
| 7 | 信号灯盘 | 5套 |
| 8 | 存储设备硬盘 | 5块 |

- 专用设备方面：配备一辆专业登高作业车随时响应。

- 2.4.2 运维服务标准

- 2.4.2.1 前端设备运维标准

- 1）总体要求

- 全天候7*24小时提供运维服务，要求对前端设备的保养、性能检查和故障修复及设备损坏更换；立杆、机箱的损坏及自然锈迹进行修复；对摄像机、信号灯表面进行定期的清洁、除垢；做好各点位的技术资料，做到点位、名称准确无误，推送正常。所有设备动力电缆故障维护因委托具备专业资质的电力公司进行维护。

- 2）电警、卡口、违停、非机动车抓拍、信息屏、可变车道屏、停车诱导屏运维。

- a、保证在运维明间除去不可抗力因素外，每天监控摄像头完好率在98%以上，安排专门维护车辆、人员(至少1人)常驻东钱湖交警中队作为应急力量。

- b、设备维修和故障件替换服务及线路维修，确保系统处于正常工作状态：运维单位应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为10分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，运维单位应提供备件进行更换，保证系统正常运行。

- c、计划性维护

- ①每个月至少需对每个点进行巡查一次。检查抓拍点的设置值是否完好，设备外观是否完好、设备外线路是否完好等，并拍摄现场图片，做好巡检记录，每月提交一次给使用单位。

- ②每季度对每个点的设备进行清洁、接口检查及线路检查整理一次；至少对每个点的机柜和主机进行除尘清洁、接地检查及设备线路整理，使之安全、整洁；对每个点机柜中设备线路接口进行检查一次；对系统功能进行巡检一次，确保系统的稳定运行。

- ③每半年对每个点的摄像机、镜头进行清洁、接口检查及线路检查整理一次。

- ④维护工作在进行前制定工作计划报送使用单位，以便使用单位随机检查落实工作的进展情况。

- ⑤维护工作在进行时，须做好工作记录、报表，工作结束后报送使用单位。

- d、日常性维护：指派专门的技术人员进行系统工作状况检查，查看系统抓拍图片上传情况并进行故障登记。发现故障，立即安排人员排除。

- e、临时任务：根据使用方要求，随时指派技术人员到系统前端进行巡检、抢修及保障，运维单位需自备交通工具。

- f、故障抢修：系统的路口设备发生故障，必须在接到通知（包括自查故障）10分钟内响应，到达现场后迅速诊断故障原因并进行排除，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，应上报使用单位，并应尽可能减少故障对系统的影响，采用备品备件进行替换。如为供电线路故障，12小时内无法解决的，应上报使用单位备案，尽快采取措施进行抢修，最迟不得超过72小时修复，信号灯故障无法立即修复的应采用临时信号灯替代。

- g、备品备件要求：主要易损设备提供备品备件，详见2.4.1 运维总体思路4）服务保障。

- h、前端基础工程施工：点位迁移引起的基础制作、设备安装、管线敷设、电源接入等施工。施工标准参考点位建设时的设计图纸。

- i其他要求：

- ①由于交通改善及城市日常道路建设等原因，造成地埋线圈和相关设备损坏的，运维单位负责修复，该部分所产生的修复费用由运维单位自行承担。

- ②因市政道路施工、交通事故造成设备损坏或遭受人为破坏等客观因素造成的系统损坏，以及道路自然破损造成的地埋线圈损坏的修复工作，运维单位应积极配合完成。所产生费用，由相关责任方赔偿支付。

- ③因地埋线圈自然损坏的，地埋线圈的修复由运维单位负责，修复费用由运维单位承担。

- ④根据使用单位要求，建立设备档案，档案要求实行一点一档案，一式两份，运维单位存一份，使用单位存一份，登记该点设备的相关属性(设备编号、品牌型号、操作系统、维修记录等相关属性)。

- ⑤运维单位必须对承担的维护设备负起相应的保管责任；维护工作结束移交时，须提交完整的设备移交清单和实物等。移交不清并主观上是由于运维单位造成损失的，扣除相应维护款。

- 3）信号灯系统运维

- 运维单位应提供的信号灯系统运维服务内容包括日常巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障，临时信号灯维修保养等运维。

- a、每个巡检的路口交通信号灯24小时正常运行。信号灯正常显示率大于98%，信号灯控制机可用率大于98%，线路完好率达98%以上(以公安网信号灯控制系统平台可用率为准)；

- b、对所维护每个路口每周至少巡检一次，每周的巡查情况建立巡检台帐，接受随时检查，巡检内容如下：

- ①检查信号灯有无缺灯，路口信号灯是否运转正常且有无灯具老化或有色差现象。

- ②检查灯具是否齐全，有无歪斜。信号灯帽檐、裙边是否松动、破损。

- ③检查灯杆是否歪斜，观察孔盖板是否齐全，灯杆是否被刮蹭或被撞现象，路口是否缺少灯杆及灯具，路口有无废弃信号灯杆。信号灯是否被遮挡现象。

- ④检查信号灯电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎。

- ⑤检查信号灯管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

- ⑥运维单位至少每半年对信号灯灯盘、灯罩进行清理，信号灯控制机箱每季度进行清理，确保信号灯及灯具、灯杆、机箱的干净整洁。

- ⑦检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。

- c、统计信号灯维修的内容，包括信号灯具，电缆井，电缆线，灯杆，遮挡物等的情况，并每月上报一次。

- d、检查信号机的工作情况，提出合理配时计划，按照方案调整灯控配时。

- e、道路改造、市改建设及工程抢险影响信号灯正常运行时的现场维护。

- f、当信号机故障及需较长时间(30分钟以上)维修时，应摆放临时信号灯，确保路口安全畅通。

- g、临时信号灯每月进行例行保养，对于有故障的临时信号灯及时进行修理。

- h、因维护不到位而发生安全及交通事故的，由运维单位承担责任。

- i、因道路施工、路口改造、设备升级改造、设备迁移等原因造成设备停用的，由运维单位负责保管设备，并对设备进行基本防护，保障设备能随时投入使用。

- j、重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

- k、在维护期内如遇上级部门对信号灯灯盘技术标准进行调整的，运维单位需及时响应，提出调整方案，具体事项另行磋商。

- l、设立24小时服务专用电话，接受维修指令。抢修各种原因引起的故障，白天10分钟内响应，夜间1小时内响应。

- ①灯具故障2小时内修复，涉及电缆、土建工程另计；

- ②交通信号机2小时内修复，特殊情况24小时内修复；

- ③重要路口的电缆线、灯杆12小时内修复；一般路口的，24 小时内修复；

- ④电缆井盖2小时内修复；

- ⑤线路故障24小时内修复。

- 2.4.2.2 后端设备运维标准

- 1）调研评估服务

- 本项目需要运维单位对后端总体的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

- a、服务器调研评估：

- 根据业主单位或应用系统运行的需求，提供服务器的调研评估服务，并提出处理或改进的建议和方案，调研评估服务包括但不限于：

- ①服务器负载情况分析；

- ②服务器安全策略分析；

- ③服务器的高可用性分析；

- ④服务器性能分析及调整建议。

- b、存储调研评估：

- 通过对存储设备的运行记录、运行趋势进行分析，根据应用系统的特点和运行需求，提出处理或改进的建议和方案，调研评估服务包括但不限于：

- ①存储的负载情况分析；

- ②存储的空间使用分析；

- ③存储的性能及调整建议；

- ④存储的链路连接分析；

- ⑤存储的高可用性分析。

- 2）例行维护服务

- a、系统监控

| 服务对象 | 监控内容 |
| --- | --- |
| 网络设备 | 交换机、防火墙等设备的健康状况、整体运行状态、各项硬件资源开销状况 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化 管理权限用户的行为审计 设备软件配置变动审计 设备日志审计 安全事件审计 |
| 服务器 | 服务器系统运行及工作状态； 服务器硬盘工作状态； 服务器CPU 工作状态； 服务器内存工作状态； 服务器网卡工作状态。 |
| 存储 | 存储设管理服务器工作状态； 存储设备电源工作状态； 存储设备数据存储介质工作状态； 存储设备接口工作状态； 存储设备数据存储介质空间使用情况； 存储设备读写速率情况，存储的连续性情况。 |

- b、日常巡检

| 服务对象 | 性能检查内容 | 脆弱性检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 网络设备 | 网络设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况 网络设备非业务繁忙期内存使用峰值情况 设备板卡或模块状态使用情况 设备机身工作使用情况 主要端口的利用率 链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）检查其他的关键指标项，例如各类关键表项、会话连接数等 | 是否需要升级系统版本 设备链路的冗余度要求 安全事件周期性整理分析 设备生命周期性整理分析 设备生命周期评估 备件可用性周期检查 |
| 服务器 | 服务器CPU扩展性 服务器内存扩展性 服务器硬盘扩展性 服务器PCI卡扩展性 服务器电源扩展性 服务器关键设备是否支持在线更换 | 服务器关键部件是否满足运行冗余度要求 服务器关键部件的软件版本是否需要升级 服务器关键部件链路的冗余度要求 服务器硬盘是否RAID保护 |
| 存储 | IO读写速率情况 数据读、写命中率情况 存储硬盘空间使用情况存储RAID级别情况 存储日志情况 存储所有连接主机信息 硬盘读取和写入速率情况 | 存储关键硬件部件是否满足运行冗余度要求 当前软件版本是否需要升级 存储配置备份机制是否完善 存储管理软件是否需要升级 存储空间使用比例是否达到预定警告阈值 存储设备的离线记录检查 存储介质的损块记录检查 |

- c、常规作业

| 服务对象 | 常规作业内容 |
| --- | --- |
| 网络设备 | 设备操作系统软件备份及存档 系统微码升级 设备软件配置备份及存档 监控系统日志备份及存档 监控系统日志数据分析与报告生成 网络配置变更文件的审核 网络配置变更的操作 网络配置变更的记录 |
| 服务器 | 服务器关键部件版本升级 服务器设备清洁 服务器输入、输出电压检测 服务器关键部件指示灯检查 服务器硬盘RAID 配置检查 |
| 存储 | 系统版本升级 更换控制器电池 输入、输出电压检测 磁盘读、写正常性测试 配置文件备份 过期运行日志清理 与连接主机通信正常性测试 端口访问测试 |

- 2.4.2.3 故障响应服务

- 对于后端设备运维单位需提供7*24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，其具体内容如下：

- 1）故障驱动响应

- a、网络故障驱动响应

- 针对网络设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

- ①故障定位；

- ②停止、启动进程；

- ③中断、连通网络连接；

- ④关闭、启动端口；

- ⑤网络备件更换；

- ⑥更改、恢复配置。

- b、服务器故障驱动响应

- 针对服务器设备的硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，例如：

- ①服务器重启；

- ②更换故障部件，包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等；

- ③服务器关键部件版本升级；

- ④服务器硬盘RIAD 配置修复。

- c、存储故障驱动响应

- 针对存储设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

- ①存储重启；

- ②配置文件恢复；

- ③更换故障部件，包括电源、硬盘等；

- ④版本升级；

- ⑤存储管理软件补丁安装；

- ⑥数据修复。

- 2）服务请求响应

- a、网络服务请求响应

- 根据应用系统运行需要或需方、供方的请求，而进行的网络响应服务，包括但不限于：

- ①增加、降低网络接入的数量或速度；

- ②更改网络设备配置；

- ③启动、关闭端口或服务；

- ④更换、更新或升级设备硬件或软件。

- b、服务器服务请求响应

- 根据应用系统运行需要或业主单位的要求，而进行的服务器响应服务，例如：

- ①服务器设备搬迁；

- ②服务器设备停机演练；

- ③服务器设备清洁维护等。

- c、存储服务请求响应

- 根据应用系统运行需要或业主单位的要求，而进行的存储响应服务，包括但不限于：

- ①存储设备搬迁；

- ②存储设备停机演练；

- ③存储设备清洁维护；

- ④存储硬盘空间扩容；

- ⑤存储结构调整；

- ⑥新增主机分配存储空间；

- ⑦主机端多路径软件的安装配置。

- 3）响应时间

- 全天候7*24小时服务，接到故障通知或自检发现故障后，10分钟响应，2小时修复，疑难故障8小时内修复，不能修复的，运维单位需要负责免费更换。故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

- 2.4.2.4 优化完善服务

- 1）预防性改进

- 每月运维方须对后端设备的健康状况进行检测，硬盘损耗、网络丢包等进行评估，及时排查系统潜在问题和缺陷。系统运行过程中由运维单位向业主单位提供后端设备故障件更换、返修服务，以保证后端设备持续可用。

- 2.4.3 应用软件运维标准

- 本次主要需要运维软件包括大华9系平台、宁波市道路交通监控卡口系统、信号灯控制系统、LED屏信息发布系统等。

- 1）系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

- 2）系统软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

- 2.4.4 运维服务报告

- 在整个运维服务周期内，运维服务单位应与使用单位建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求运维服务单位就特定事件提交说明报告。

- 运维服务单位应提供各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据)，接受用户的独立检查。

- 2.4.5 服务时间

- 1)提供7*24小时服务承诺

- 每周7*24小时技术支持；需落实具体的技术服务人员，并要求专车专人驻场进行设备维护工作。

- 2)故障修复时限承诺

- 设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态；供应商应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为10分钟，在2小时内解决问题，重大故障应在8小时内解决。若故障无法在12小时内解决的，供应商应提供备件进行更换，保证系统正常运行。

- 2.4.6 运维服务管理要求

- 运维服务单位应根据运维服务要求，参照国家有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的交警科技设施系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

- 有关要求如下：

- 1）运维服务组织机构

- 运维服务单位应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。

- 服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

- 运维单位要有完善明确的维护方案，明确规范的维护组织架构及维护人员；维护小组主要成员在项目实施期间维持不变。

- 季节性预防维护，如汛期、台风、重要通信保障时期等予以重点优先保障，需要提供相应的人员派驻。

- 2）运维服务流程

- 运维单位应参照国标运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

- 服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

- 运维单位需要具有完善明确的故障报修及处理流程；建立完善的安全施工规范，确保安全维护、文明维护，并符合相关安全施工规范；提供365天免费技术咨询、故障解决办法的意见及操作方法征询。

- 运维单位要建立日常巡检制度，一旦发现各类故障隐患需立即处理解决，每月巡检线路及设备，半年普查一次，每年年检一次，并做好记录报业主；每月将整个系统运行情况报业主。

- 2.5 运维服务过程

- 2.5.1 服务报告

- 运维单位应通过及时、准确、可靠的报告与使用单位建立有效的信息沟通，为双方管理层提供决策支持。通过日报表，月报表等建立系统设备及软件维修和更新台帐。提供的服务报告包括但不限于以下文档，包括巡检记录、评估报告、故障维修报告、日报表、月报表等相关文档。

- 2.5.2 事件管理

- 本项目事件管理中，事件是指发生的对某一环节运行造成影响的事件，包括设备故障、系统崩溃、软件故障等任何影响业务操作和系统正常运作的故障、以及影响业务流程的情况。做到对历史事件的可查阅。

- 对日常性运维工作中出现的突发事件（即日常运行维护管理平台自动发现并产生的告警事件）和由用户/维护人员报告的事件管理主要包括：

- 1）事件的发起

- 这是事件管理流程的起点，在事件发生时快速准确地发现，并记录所需信息，以协助事件的诊断和解决并通知运维人员。

- 使用单位在日常使用过程中发现的问题，提供维修工单向运维单位保修，运维单位根据工单进行维修。

- 由各运维单位巡检发现的问题，可以向使用单位发起运维情况报告，报告设备故障、原因、修复等情况。

- 2）事件审核

- 接到事件后，运维人员应进行审核和分析，事件可以是申告、故障、告警、咨询，对于每个事件，需要确立优先级和分类，若没有现成的解决方案或临时解决措施，则需要进一步分配给合适的运维人员对此进行调查。

- 3）调查和诊断

- 运维人员对事件进行调查，提出解决方案。诊断后无法解决，需采取其它深入的措施以解决。

- 4）解决及反馈

- 运维人员实施解决方案，并通过书面形式向业主单位反馈解决的结果，得到业主单位确认。

- 5）结束事件

- 当业主单位书面确认事件解决后，可结束该事件。

- 2.5.3 监测与预警

- 1）日常监测与预警

- 组织应该对运行维护服务对象的运行情况进行监测与预警，以跟踪和判别以下对象的容量、可用性和连续性：

- ①前端设备；

- ②后端设备；

- ③软件平台。

- 2）前端巡检流程

- ①查看杆件外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落；

- ②查看机箱外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落、编号是否清楚；

- ③各类设备如摄像机、补光灯、信号灯的设备外观是否完好，运行是否正常；

- ④机箱内线路是否整齐美观，标识清楚；

- ⑤环境卫生包括杆件外观、机箱内外、摄像机、信号灯、线路等是否需要清洗。

- 3）记录与报告

- 组织应建立监测、预警的记录和报告制度，并按照约定的形式和时间间隔上报现场负责人。

- 发现应急事件时，值班人员应提交报告，报告内容应包括：

- ①应急事件发生及发现的时间、位置；

- ②现象描述；

- ③影响的范围；

- ④初步原因分析；

- ⑤报告人。

- 报告应及时提交给现场负责人。报告方式包括电话、邮件、传真或书面文件等，并确认对方收到报告。值班人员应采取必要措施，开展应急事件的先期处置，以提高应急响应效率，避免次生、衍生事件的发生。应该对应急事件保持持续性跟踪。

- 2.5.4 故障处置

- 1）分类故障处理：

- ①紧急抢修。运维单位应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务；

- ②备用方案。如特殊原因造成系统无法正常使用（如电源切断），运维单位应协调业主单位一起提供备用方案和措施确保系统运行正常；

- ③现场技术支持：对于通过电话支持服务和远程技术支持服务都不能解决的设备故障，运维单位须迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的维护工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

- ④主动故障处理：针对日常维护性远程巡检结果和记录，主动制定设备排障计划、设备清洗计划和维护整改计划，确保设备高质量的运行；

- ⑤故障处理反馈：指针对影响客户业务正常使用的故障，从使用单位提出故障申告时起，按照相应的要求向用户反馈故障处理过程。

- 2）维修记录：

- 维修工作必须每次都有记录，并应有现场维修人员签字和使用单位人员签字确认；维修记录应填写2份，分别由使用单位和维保单位各保存1份，系统服务年限结束时为止。

- 3）故障修复流程：

- 一般故障处理如下：

- ①故障发现一般包括设备告警、用户反馈或维护人员在定期维护中发现；

- ②故障发现后运维单位应在10分钟内做出响应对故障进行受理；

- ③到达现场后，运维单位技术人员对故障的性质和范围进行分析定位，主要分系统设备故障和线路故障，并立即告知用户故障类型给出修复建议与预计修复时效。

- ④系统设备故障包括软件问题和硬件问题，如是软件问题，则维护人员进行调试，消除故障并进行正常运行测试；如是硬件问题，维护人员则从备件库中直接更换。

- ⑤如遇系统严重故障，一时无法修复的，则先启动应急方案，在不影响用户使用的情况下，再对系统故障进行分析解决。

- ⑥每次故障处理完毕，运维单位都应及时把故障类型、处理方式、责任认定、故障证明等信息反馈给用户方，并做好故障处理记录。

- ⑦故障若为第三方产生（如交通事故造成的前端立杆基础或摄像机损坏），将由运维方修复故障后，依法向第三方追究责任并定价赔偿。

- 2.5.5 安全管理

- 现场运维人员必须佩戴维保单位的标识，在现场运维时，需要做好安全警示标示。作业中应落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全，运维作业中，现场作业人员不得少于2人。

- 运维人员应遵守安全保密工作规定，运维单位应与运维人员签订保密协议，在运维系统核心部位时，应有业主单位人员在场情况下进行。

- 在运维工作过程中因现场运维人员不遵守安全管理规定造成的损失由运维单位负责。

- 2.5.6运维管理方案

- 为保证视频运维管理流程的规范化，运维单位需要制订全过程的《运维管理方案》，统一规范运维管理工作，包括运维管理模式、归口管理、组织结构与职责、人员岗位与职责、运维管理工作规划与执行、运维成果等内容。

- 2.6 运维考核指标及要求

- 2.6.1 指标及处置

- 1）前端设备和供电线路完好率≥98%，信号灯系统完好率≥98%；月完好率=（设备总数量-故障数量）/设备总数量；

- 2）中心设备及系统平台使用完好率≥99.9%，月完好率=（月总时长-设备或系统故障时长）/月总时长；

- 3）存储可用率≥99%，月完好率=（月总时长-视频或图片未存储时长）/月总时长。

- 4）使用单位每月随机对运维单位的设备抓拍率、图片质量抽查相应数量点位，要求设备有效抓拍率需大于等于95%，图片点位信息与一机一档中信息一致且字符叠加规范，图片上有车牌特写图（号牌特征图）且标注正确，并且运维单位所有维护设备必须已接入系统平台。

- 5）重大故障发生次数：0次/年。重大故障包括系统崩溃、服务器宕机、核心/汇聚交换机故障。（停电、电力线路故障以及运营商光缆原因造成大面积断线除外）

- 6）常规故障处理时限≤2小时，疑难故障处理时限≤8小时，最长不得超过24小时。因不可抗力、停电、运营商光缆原因的故障除外。

- 7）服务电话接通率≥99% (提供7*24小时热线电话，随时响应)。

- 8）每个月一次的维修情况反馈调查，由交警中队主管人员签字，盖章。

- 9）因维修工作不到位，受到各主管部门投诉的，核实后按规定扣款。

- 10）上级检查结果，凡每月电警、卡口、违停、非机动车抓拍、信号灯、可变车道屏、信息发布屏维护考核完好率未达到规定的，按次扣款。

- 11）应急响应，维护单位需7*24小时专人待命，根据路程，最晚应在30分钟内抵达现场进行应急响应。

- 12）交警中队每天会对电警、卡口、违停、非机动车抓拍、信号灯、可变车道屏、信息发布屏、停车诱导屏情况进行检查，检查结果会及时通报给维护单位，凡在检查中发现监控故障(包括离线、无视频、图像效果差、树枝遮挡严重、字符及时钟错等)、信号灯故障(信号灯不亮、信号灯控制机断线等)，按实际故障时间予以扣款，低于规定正常完好率的监控、信号灯数量按第1条扣款。

- 13）在维护期间任何原因(不可抗力除外)造成的人员伤亡(包含第三者)，设备损坏，财产损失以及因此产生的全部修复和赔偿经费由运维单位承担(如由第三者产生的损失，由运维单位向第三者索赔)。

- 电警、卡口、违停、非机动车抓拍、可变车道屏、信息发布屏、停车诱导屏故障包含：无图像、图像效果差、可变车道屏和信息发布屏不亮、抓拍率低、抓拍图片模糊、缺图少图、树枝遮挡严重、字符及时钟错等。

- 信号灯故障包含：信号灯不亮、模糊、亮度不足、有遮挡、计时错误、绿波不准等。

- 2.6.2 考核结算及扣款

- 1）本项目无预付款，项目运维服务费按月计算，每月结算一次（每月根据使用单位系统考核结果支付合同款项）。

- ①当月设备和系统完好率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12；当月设备和系统完好率低于考核指标时，完好率考核指标每低0.1个百分点，则月服务费扣除对应百分点的服务费。考核指标为“2.6.1 指标及处置”中的任意一项百分比。

- ②设备故障修复未按考核时限完成修复的，或超时修复未经使用单位同意的，每超时一次扣款1000元，以此类推。

- ③重大故障每出现1次扣款10000元。

- ④未达到上级单位考核要求的，每次扣款1000元。

- 2）月设备完好率：月设备完好率每月计算一次，以系统平台统计数据及使用单位统计数据结合作为依据。

- 3）如设备和系统累计2月次完好率低于90%或因运维单位原因无法履行维修、维护、巡检等职责时，业主单位可解除合同并没收履约保证金。

- 4）运维服务期1年，如期间因使用单位设备升级改造而更换或报废的，业主单位可以单方面减少维护点位。

- 2.6.3 运维期间保险

- 1）要求提供本项目运维涉及的所有道路交通违法抓拍设施、信号灯及配套设施、信息发布屏等因意外引起的第三方财产损失、人身伤亡保险。年累计赔偿限额≥200万元；每次事故赔偿限额≥50万元；每次事故财产赔偿限额≥30万元；每人每次人身伤害赔偿限额≥100万元。注：每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。

- 2）运维实施人员意外伤害险，单人意外伤害险最高赔付限额≥100万元。

- 3）保险费用由运维单位承担。

- 2.7 运行维护机构

- 项目运维机构为中标单位，负责项目的运维服务。中标单位需成立专门的运维机构，至少配备专职运维人员2名（其中1名常驻）；运维人员需具有登高证、电工证等完成本项目维护工作所需的相关证书。至少配备一辆专业登高作业车随时响应。

- 2.8 人员培训方案

- 培训的内容主要为运维流程的培训。主要的培训对象是使用单位主管领导和具体联系人员。具体的内容包括运维的流程、运维的文档管理、运维的考核组织及实施等内容。

五、运维服务设备清单

| 序号 | 设备类别 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电子警察 |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 紫金路与供电路东向西 | 质保已到期 |
| 2 | 电子警察 | 紫金北路与供电路西口 | 质保已到期 |
| 3 | 电子警察 | 紫金北路与供电路南口 | 质保已到期 |
| 4 | 电子警察 | 紫金北路-供电路北 | 质保已到期 |
| 5 | 电子警察 | 紫金北路364号附近 | 质保已到期 |
| 6 | 电子警察 | 紫金北路291号附近 | 质保已到期 |
| 7 | 电子警察 | 云莫路与冠英村口西口 | 质保已到期 |
| 8 | 电子警察 | 玉泉南路与玄武路东口 | 质保已到期 |
| 9 | 电子警察 | 玉泉南路与莫云路西口 | 质保已到期 |
| 10 | 电子警察 | 玉泉南路与莫云路南口 | 质保已到期 |
| 11 | 电子警察 | 玉泉南路与莫云路北口 | 质保已到期 |
| 12 | 电子警察 | 玉泉南路与环湖西路南 | 质保已到期 |
| 13 | 电子警察 | 玉泉南路与环湖西路北 | 质保已到期 |
| 14 | 电子警察 | 玉泉南路与环湖路东口 | 质保已到期 |
| 15 | 电子警察 | 玉泉南路-环湖西路西 | 质保已到期 |
| 16 | 电子警察 | 玉泉北路与天池路交叉口西口 | 质保已到期 |
| 17 | 电子警察 | 玉泉北路与天池路交叉口南口 | 质保已到期 |
| 18 | 电子警察 | 玉泉北路与天池路交叉口东口 | 质保已到期 |
| 19 | 电子警察 | 玉泉北路与天池路交叉口北口 | 质保已到期 |
| 20 | 电子警察 | 玉泉北路与供电路西口 | 质保已到期 |
| 21 | 电子警察 | 玉泉北路与供电路东口 | 质保已到期 |
| 22 | 电子警察 | 玉泉北路与供电路北 | 质保已到期 |
| 23 | 电子警察 | 鄞县大道-中海官邸西 | 质保已到期 |
| 24 | 电子警察 | 鄞县大道-中海官邸东 | 质保已到期 |
| 25 | 电子警察 | 鄞县大道-镇岚路南 | 质保已到期 |
| 26 | 电子警察 | 鄞县大道-镇岚路东 | 质保已到期 |
| 27 | 电子警察 | 鄞县大道与锁岚路东口 | 质保已到期 |
| 28 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路西口 | 质保已到期 |
| 29 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口西侧朝东 | 质保已到期 |
| 30 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口东侧朝西 | 质保已到期 |
| 31 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路东口 | 质保已到期 |
| 32 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路北口 | 质保已到期 |
| 33 | 电子警察 | 鄞县大道与环湖北路西口2 | 质保已到期 |
| 34 | 电子警察 | 鄞县大道与环湖北路东口2 | 质保已到期 |
| 35 | 电子警察 | 鄞县大道与环湖北路东口1 | 质保已到期 |
| 36 | 电子警察 | 鄞县大道与环湖北路北口2 | 质保已到期 |
| 37 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口西往东 | 质保已到期 |
| 38 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口西球抓拍 | 质保已到期 |
| 39 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口西口2 | 质保已到期 |
| 40 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口西口1 | 质保已到期 |
| 41 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口东往西 | 质保已到期 |
| 42 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口东球抓拍 | 质保已到期 |
| 43 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尓动物园路口东口2 | 质保已到期 |
| 44 | 电子警察 | 鄞县大道雅戈尓动物园路口东口1 | 质保已到期 |
| 45 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口西往东 | 质保已到期 |
| 46 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口西球抓拍 | 质保已到期 |
| 47 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口西口2 | 质保已到期 |
| 48 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口西口1 | 质保已到期 |
| 49 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口东往西 | 质保已到期 |
| 50 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口东口2 | 质保已到期 |
| 51 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口东口1 | 质保已到期 |
| 52 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口北口2 | 质保已到期 |
| 53 | 电子警察 | 鄞县大道新业路口北口1 | 质保已到期 |
| 54 | 电子警察 | 鄞县大道项目部路口西往东 | 质保已到期 |
| 55 | 电子警察 | 鄞县大道项目部路口西往东 | 质保已到期 |
| 56 | 电子警察 | 鄞县大道项目部路口东球抓拍 | 质保已到期 |
| 57 | 电子警察 | 鄞县大道项目部路口东口2 | 质保已到期 |
| 58 | 电子警察 | 鄞县大道项目部路口东口1 | 质保已到期 |
| 59 | 电子警察 | 鄞县大道项目部交叉口西2 | 质保已到期 |
| 60 | 电子警察 | 鄞县大道项目部交叉口西1 | 质保已到期 |
| 61 | 电子警察 | 鄞县大道-天池路口西 | 质保已到期 |
| 62 | 电子警察 | 鄞县大道-天池路口南 | 质保已到期 |
| 63 | 电子警察 | 鄞县大道-天池路口东 | 质保已到期 |
| 64 | 电子警察 | 鄞县大道天池路北 | 质保已到期 |
| 65 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂西向东 | 质保已到期 |
| 66 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂西球抓拍 | 质保已到期 |
| 67 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂西口2 | 质保已到期 |
| 68 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂西口1 | 质保已到期 |
| 69 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂南口2 | 质保已到期 |
| 70 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂南口1 | 质保已到期 |
| 71 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂路口西往东 | 质保已到期 |
| 72 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂路口东2 | 质保已到期 |
| 73 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂东口1 | 质保已到期 |
| 74 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂北口2 | 质保已到期 |
| 75 | 电子警察 | 鄞县大道圣华水泥厂北口1 | 质保已到期 |
| 76 | 电子警察 | 鄞县大道-钱湖人家西 | 质保已到期 |
| 77 | 电子警察 | 鄞县大道-钱湖人家东 | 质保已到期 |
| 78 | 电子警察 | 鄞县大道梅湖路口西球抓拍 | 质保已到期 |
| 79 | 电子警察 | 鄞县大道梅湖路口西口2 | 质保已到期 |
| 80 | 电子警察 | 鄞县大道梅湖路口西口1 | 质保已到期 |
| 81 | 电子警察 | 鄞县大道梅湖路口东往西 | 质保已到期 |
| 82 | 电子警察 | 鄞县大道-环湖北路西 | 质保已到期 |
| 83 | 电子警察 | 鄞县大道-环湖北路南 | 质保已到期 |
| 84 | 电子警察 | 鄞县大道环湖北路口西向东 | 质保已到期 |
| 85 | 电子警察 | 鄞县大道环湖北路口东球抓拍 | 质保已到期 |
| 86 | 电子警察 | 鄞县大道-环湖北路东 | 质保已到期 |
| 87 | 电子警察 | 鄞县大道-红林路口西2 | 质保已到期 |
| 88 | 电子警察 | 鄞县大道-红林路口西1 | 质保已到期 |
| 89 | 电子警察 | 鄞县大道-红林路口东 | 质保已到期 |
| 90 | 电子警察 | 鄞县大道-红林路口北 | 质保已到期 |
| 91 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口西往东 | 质保已到期 |
| 92 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口西球抓拍 | 质保已到期 |
| 93 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口西口2 | 质保已到期 |
| 94 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口西口1 | 质保已到期 |
| 95 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口东往西 | 质保已到期 |
| 96 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口东口2 | 质保已到期 |
| 97 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口东口1 | 质保已到期 |
| 98 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口北口2 | 质保已到期 |
| 99 | 电子警察 | 鄞县大道方水路口北口1 | 质保已到期 |
| 100 | 电子警察 | 鄞县大道东外环西口 | 质保已到期 |
| 101 | 电子警察 | 鄞县大道-东外环西 | 质保已到期 |
| 102 | 电子警察 | 鄞县大道东外环南口 | 质保已到期 |
| 103 | 电子警察 | 鄞县大道东外环东口 | 质保已到期 |
| 104 | 电子警察 | 鄞县大道-东外环东 | 质保已到期 |
| 105 | 电子警察 | 鄞县大道-东外环北 | 质保已到期 |
| 106 | 电子警察 | 鄞县大道-宝源路西 | 质保已到期 |
| 107 | 电子警察 | 鄞县大道-宝源路东 | 质保已到期 |
| 108 | 电子警察 | 鄞县大道-宝源路北 | 质保已到期 |
| 109 | 电子警察 | 鄞城大道奉钱线西口 | 质保已到期 |
| 110 | 电子警察 | 鄞城大道奉钱线南口 | 质保已到期 |
| 111 | 电子警察 | 鄞城大道奉钱线东口2 | 质保已到期 |
| 112 | 电子警察 | 鄞城大道奉钱线东口1 | 质保已到期 |
| 113 | 电子警察 | 玄武路玉泉南路南口 | 质保已到期 |
| 114 | 电子警察 | 玄武路玉泉南路北口 | 质保已到期 |
| 115 | 电子警察 | 玄武路26号路南口 | 质保已到期 |
| 116 | 电子警察 | 玄武路26号路东口 | 质保已到期 |
| 117 | 电子警察 | 玄武路26号路北口 | 质保已到期 |
| 118 | 电子警察 | 兴凯路与鄞城大道路口附近 | 质保已到期 |
| 119 | 电子警察 | 兴凯路与冠英村口西口 | 质保已到期 |
| 120 | 电子警察 | 仙枰东路与莫高路北口 | 质保已到期 |
| 121 | 电子警察 | 仙坪东路与莫高路南口 | 质保已到期 |
| 122 | 电子警察 | 仙坪东路与莫高路东口 | 质保已到期 |
| 123 | 电子警察 | 天池路与紫金路西口 | 质保已到期 |
| 124 | 电子警察 | 天池路与紫金路南口 | 质保已到期 |
| 125 | 电子警察 | 天池路与紫金路东口 | 质保已到期 |
| 126 | 电子警察 | 天池路与紫金路北口 | 质保已到期 |
| 127 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岚路东口1 | 质保已到期 |
| 128 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岚路东口2 | 质保已到期 |
| 129 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岚路北口 | 质保已到期 |
| 130 | 电子警察 | 环湖西路延伸段北口 | 质保已到期 |
| 131 | 电子警察 | 天池路黄雅佳苑11幢附近 | 质保已到期 |
| 132 | 电子警察 | 天池路-黄苏西路南 | 质保已到期 |
| 133 | 电子警察 | 天池路-黄苏西路东 | 质保已到期 |
| 134 | 电子警察 | 天池路-黄苏西路北 | 质保已到期 |
| 135 | 电子警察 | 天池路-规划路南 | 质保已到期 |
| 136 | 电子警察 | 天池路-规划路东 | 质保已到期 |
| 137 | 电子警察 | 天池路-规划路北 | 质保已到期 |
| 138 | 电子警察 | 天池路观棠晴雨门口附近 | 质保已到期 |
| 139 | 电子警察 | 陶公路院士中心西口 | 质保已到期 |
| 140 | 电子警察 | 陶公路院士中心东口 | 质保已到期 |
| 141 | 电子警察 | 陶公路院士中心北口 | 质保已到期 |
| 142 | 电子警察 | 陶公路兴凯路路口 | 质保已到期 |
| 143 | 电子警察 | 锁岚路与大明路南口 | 质保已到期 |
| 144 | 电子警察 | 锁岚路与大明路东口 | 质保已到期 |
| 145 | 电子警察 | 锁岚路与大明路北口 | 质保已到期 |
| 146 | 电子警察 | 盛宁线与玉泉北路西口 | 质保已到期 |
| 147 | 电子警察 | 环湖西路延伸段东口 | 质保已到期 |
| 148 | 电子警察 | 盛宁线与玉泉北路东口 | 质保已到期 |
| 149 | 电子警察 | 盛宁线与沙家垫西口 | 质保已到期 |
| 150 | 电子警察 | 盛宁线与沙家垫东口 | 质保已到期 |
| 151 | 电子警察 | 盛宁线与沙家垫北口2 | 质保已到期 |
| 152 | 电子警察 | 福泉大道与弈大山路南口 | 质保已到期 |
| 153 | 电子警察 | 福泉大道与弈大山路北口 | 质保已到期 |
| 154 | 电子警察 | 盛宁线水上乐园南口 | 质保已到期 |
| 155 | 电子警察 | 盛宁线水上乐园北口 | 质保已到期 |
| 156 | 电子警察 | 盛宁线沙家垫南口 | 质保已到期 |
| 157 | 电子警察 | 盛宁线沙家垫北口 | 质保已到期 |
| 158 | 电子警察 | 盛宁线启新高尔夫南口 | 质保已到期 |
| 159 | 电子警察 | 盛宁线启新高尔夫北口 | 质保已到期 |
| 160 | 电子警察 | 盛宁线湖滨公园南口 | 质保已到期 |
| 161 | 电子警察 | 福泉大道与弈大山路路口球1 | 质保已到期 |
| 162 | 电子警察 | 盛宁线韩岭南口 | 质保已到期 |
| 163 | 电子警察 | 盛宁线韩岭东口 | 质保已到期 |
| 164 | 电子警察 | 盛宁线韩岭北口 | 质保已到期 |
| 165 | 电子警察 | 盛宁线郭家峙西口 | 质保已到期 |
| 166 | 电子警察 | 盛宁线郭家峙东口 | 质保已到期 |
| 167 | 电子警察 | 盛宁线郭家寺南口 | 质保已到期 |
| 168 | 电子警察 | 青城路与玉泉路南口 | 质保已到期 |
| 169 | 电子警察 | 青城路与玉泉路东口 | 质保已到期 |
| 170 | 电子警察 | 青城路与玉泉路北口 | 质保已到期 |
| 171 | 电子警察 | 青城路26号西口 | 质保已到期 |
| 172 | 电子警察 | 青城路26号东口 | 质保已到期 |
| 173 | 电子警察 | 青城路25号路西口 | 质保已到期 |
| 174 | 电子警察 | 青城路25号路东口 | 质保已到期 |
| 175 | 电子警察 | 钱湖大道与紫金北路南侧 | 质保已到期 |
| 176 | 电子警察 | 钱湖大道与紫金北路南侧 | 质保已到期 |
| 177 | 电子警察 | 钱湖大道与紫金北路 | 质保已到期 |
| 178 | 电子警察 | 钱湖大道与紫金北路 | 质保已到期 |
| 179 | 电子警察 | 钱湖大道与紫金北路 | 质保已到期 |
| 180 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 181 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 182 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 183 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 184 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 185 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 186 | 电子警察 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 187 | 电子警察 | 钱湖大道与玄武路 | 质保已到期 |
| 188 | 电子警察 | 钱湖大道与玄武路 | 质保已到期 |
| 189 | 电子警察 | 钱湖大道与玄武路 | 质保已到期 |
| 190 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岗路东口2 | 质保已到期 |
| 191 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岗路东口1 | 质保已到期 |
| 192 | 电子警察 | 钱湖大道与锁岗路北口 | 质保已到期 |
| 193 | 电子警察 | 钱湖大道与青城路南侧 | 质保已到期 |
| 194 | 电子警察 | 钱湖大道与青城路北侧 | 质保已到期 |
| 195 | 电子警察 | 钱湖大道与青城路北侧 | 质保已到期 |
| 196 | 电子警察 | 钱湖大道与钱湖丽苑 | 质保已到期 |
| 197 | 电子警察 | 钱湖大道与钱湖丽苑 | 质保已到期 |
| 198 | 电子警察 | 钱湖大道与钱湖丽苑 | 质保已到期 |
| 199 | 电子警察 | 钱湖大道与环湖西路 | 质保已到期 |
| 200 | 电子警察 | 钱湖大道与环湖西路 | 质保已到期 |
| 201 | 电子警察 | 钱湖大道与环湖西路 | 质保已到期 |
| 202 | 电子警察 | 钱湖大道与谷子路 | 质保已到期 |
| 203 | 电子警察 | 钱湖大道与谷子路 | 质保已到期 |
| 204 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路南侧 | 质保已到期 |
| 205 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路南侧 | 质保已到期 |
| 206 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路北侧 | 质保已到期 |
| 207 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路北侧 | 质保已到期 |
| 208 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路北侧 | 质保已到期 |
| 209 | 电子警察 | 钱湖大道与白石北路北侧 | 质保已到期 |
| 210 | 电子警察 | 钱湖大道与安石路 | 质保已到期 |
| 211 | 电子警察 | 钱湖大道与安石路 | 质保已到期 |
| 212 | 电子警察 | 钱湖大道与安石路 | 质保已到期 |
| 213 | 电子警察 | 钱湖大道青城路南侧 | 质保已到期 |
| 214 | 电子警察 | 钱湖大道青城路南侧 | 质保已到期 |
| 215 | 电子警察 | 莫枝北路与连心路南 | 质保已到期 |
| 216 | 电子警察 | 莫枝北路与连心路东 | 质保已到期 |
| 217 | 电子警察 | 莫枝北路与连心路北 | 质保已到期 |
| 218 | 电子警察 | 莫高路与钱湖人家南门西口 | 质保已到期 |
| 219 | 电子警察 | 莫高路与钱湖人家南门东门 | 质保已到期 |
| 220 | 电子警察 | 莫高路与钱湖人家南门北口 | 质保已到期 |
| 221 | 电子警察 | 连心路与莫古路西口 | 质保已到期 |
| 222 | 电子警察 | 连心路与莫古路东口 | 质保已到期 |
| 223 | 电子警察 | 连心路与莫古路北口 | 质保已到期 |
| 224 | 电子警察 | 福泉大道与弈大山路路口球2 | 质保已到期 |
| 225 | 电子警察 | 福泉大道与弈大山路路口球3 | 质保已到期 |
| 226 | 电子警察 | 韩邻美术馆停车场 | 质保已到期 |
| 227 | 电子警察 | 环湖南路与韩岭西口 | 质保已到期 |
| 228 | 电子警察 | 环湖南路与韩岭东口 | 质保已到期 |
| 229 | 电子警察 | 环湖北路与莫古路西口 | 质保已到期 |
| 230 | 电子警察 | 环湖北路与莫古路南口 | 质保已到期 |
| 231 | 电子警察 | 环湖北路与莫高路西口 | 质保已到期 |
| 232 | 电子警察 | 环湖北路与莫高路南口 | 质保已到期 |
| 233 | 电子警察 | 环湖北路与莫高路北口 | 质保已到期 |
| 234 | 电子警察 | 环湖北路莫高路交管所西 | 质保已到期 |
| 235 | 电子警察 | 环湖北路-莫高路交管所南 | 质保已到期 |
| 236 | 电子警察 | 环湖北路-莫高路交管所东 | 质保已到期 |
| 237 | 电子警察 | 韩天线-养老院西口 | 质保已到期 |
| 238 | 电子警察 | 韩天线-养老院南口 | 质保已到期 |
| 239 | 电子警察 | 韩天线-养老院北口 | 质保已到期 |
| 240 | 电子警察 | 谷子路与26号西口 | 质保已到期 |
| 241 | 电子警察 | 谷子路与26号南口 | 质保已到期 |
| 242 | 电子警察 | 谷子路与26号东口 | 质保已到期 |
| 243 | 电子警察 | 供电路锦绣钱湖207附近 | 质保已到期 |
| 244 | 电子警察 | 供电路湖城大境280附近 | 质保已到期 |
| 245 | 电子警察 | 大明路与紫金路西 | 质保已到期 |
| 246 | 电子警察 | 大明路与紫金路南 | 质保已到期 |
| 247 | 电子警察 | 大明路与紫金路东 | 质保已到期 |
| 248 | 电子警察 | 大明路与紫金路北 | 质保已到期 |
| 249 | 电子警察 | 大明路开道口 | 质保已到期 |
| 250 | 电子警察 | 白石南路与奉钱线南口 | 质保已到期 |
| 251 | 电子警察 | 白石南路与奉钱线北口 | 质保已到期 |
| 252 | 电子警察 | 白石北路与天池路交叉口西口 | 质保已到期 |
| 253 | 电子警察 | 白石北路与天池路交叉口南口 | 质保已到期 |
| 254 | 电子警察 | 白石北路与天池路交叉口东口 | 质保已到期 |
| 255 | 电子警察 | 白石北路与天池路交叉口北口 | 质保已到期 |
| 256 | 电子警察 | 白石北路与大明路交叉口西口 | 质保已到期 |
| 257 | 电子警察 | 白石北路与大明路交叉口南口 | 质保已到期 |
| 258 | 电子警察 | 白石北路与大明路交叉口东口 | 质保已到期 |
| 259 | 电子警察 | 白石北路-供电路西 | 质保已到期 |
| 260 | 电子警察 | 白石北路-供电路南 | 质保已到期 |
| 261 | 电子警察 | 白石北路-供电路东 | 质保已到期 |
| 262 | 电子警察 | 白石北路-供电路北 | 质保已到期 |
| 263 | 电子警察 | 大堰路与奕大山路南口 | 质保已到期 |
| 264 | 电子警察 | 高湫路与奕大山路西 | 质保已到期 |
| 265 | 电子警察 | 高湫路与奕大山路东 | 质保已到期 |
| 266 | 电子警察 | 高湫路与奕大山路北 | 质保已到期 |
| 267 | 电子警察 | 高湫路与会博路西 | 质保已到期 |
| 268 | 电子警察 | 高湫路与会博路南 | 质保已到期 |
| 269 | 电子警察 | 大堰路与奕大山路西 | 质保已到期 |
| 270 | 电子警察 | 大堰路与奕大山路东2 | 质保已到期 |
| 271 | 电子警察 | 大堰路与奕大山路东1 | 质保已到期 |
| 272 | 电子警察 | 大堰路与兴凯路卡口 | 质保已到期 |
| 273 | 电子警察 | 大堰路与会博路西 | 质保已到期 |
| 274 | 电子警察 | 大堰路与会博路东 | 质保已到期 |
| 275 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南往北 | 质保已到期 |
| 276 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口西侧朝北 | 质保已到期 |
| 277 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口附近 | 质保已到期 |
| 278 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口东侧朝北 | 质保已到期 |
| 279 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口2 | 质保已到期 |
| 280 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路南口1 | 质保已到期 |
| 281 | 电子警察 | 鄞县大道与莫枝北路北往南 | 质保已到期 |
| 282 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路西口附近 | 质保已到期 |
| 283 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路西口 | 质保已到期 |
| 284 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路南口 | 质保已到期 |
| 285 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路东口附近 | 质保已到期 |
| 286 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路东口 | 质保已到期 |
| 287 | 电子警察 | 莫枝北路与紫金北路北口 | 质保已到期 |
| 288 | 电子警察 | 莫枝北路与万金人家西口 | 质保已到期 |
| 289 | 电子警察 | 莫枝北路与万金人家南口 | 质保已到期 |
| 290 | 电子警察 | 莫枝北路与万金人家东口 | 质保已到期 |
| 291 | 电子警察 | 莫枝北路与万金人家北口 | 质保已到期 |
| 292 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路西口附近 | 质保已到期 |
| 293 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路西口 | 质保已到期 |
| 294 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路南口附近 | 质保已到期 |
| 295 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路南口 | 质保已到期 |
| 296 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路东口 | 质保已到期 |
| 297 | 电子警察 | 莫枝北路与白石北路北口 | 质保已到期 |
| 298 | 电子警察 | 莫枝北路万金鄞州银行附近 | 质保已到期 |
| 299 | 电子警察 | 莫枝北路万金人家路口东附近 | 质保已到期 |
| 300 | 电子警察 | 莫枝北路万金人家路口北附近 | 质保已到期 |
| 301 | 电子警察 | 莫枝北路康月家园路口附近 | 质保已到期 |
| 302 | 电子警察 | 莫枝北路59号派出所侧门附近 | 质保已到期 |
| 303 | 电子警察 | 莫枝北路1号派出所路口附近 | 质保已到期 |
| 304 | 电子警察 | 兴凯路与玉泉南路西口 | 质保已到期 |
| 305 | 电子警察 | 兴凯路与玉泉南路南口 | 质保已到期 |
| 306 | 电子警察 | 兴凯路与玉泉南路路口附近 | 质保已到期 |
| 307 | 电子警察 | 兴凯路与鄞城大道北口 | 质保已到期 |
| 308 | 电子警察 | 兴凯路与徐王路南路口附近 | 质保已到期 |
| 309 | 电子警察 | 兴凯路与徐王路南口 | 质保已到期 |
| 310 | 电子警察 | 兴凯路与徐王路北路口附近 | 质保已到期 |
| 311 | 电子警察 | 兴凯路与徐王路北口 | 质保已到期 |
| 312 | 电子警察 | 兴凯路与环湖西路南路口附近 | 质保已到期 |
| 313 | 电子警察 | 兴凯路与环湖西路南口 | 质保已到期 |
| 314 | 电子警察 | 兴凯路与环湖西路北路口附近 | 质保已到期 |
| 315 | 电子警察 | 兴凯路与环湖西路北口 | 质保已到期 |
| 316 | 电子警察 | 兴凯路与高湫路南路口附近 | 质保已到期 |
| 317 | 电子警察 | 兴凯路与高湫路南口 | 质保已到期 |
| 318 | 电子警察 | 兴凯路与高湫路卡口 | 质保已到期 |
| 319 | 电子警察 | 兴凯路与高湫路东口 | 质保已到期 |
| 320 | 电子警察 | 兴凯路与高湫路北口 | 质保已到期 |
| 321 | 电子警察 | 兴凯路与福泉大道南路口附近 | 质保已到期 |
| 322 | 电子警察 | 兴凯路与福泉大道南口 | 质保已到期 |
| 323 | 电子警察 | 兴凯路与福泉大道北路口附近 | 质保已到期 |
| 324 | 电子警察 | 兴凯路与福泉大道北口 | 质保已到期 |
| 325 | 电子警察 | 兴凯路与大堰路南口 | 质保已到期 |
| 326 | 电子警察 | 兴凯路与大堰路东口 | 质保已到期 |
| 327 | 电子警察 | 兴凯路与大堰路北口 | 质保已到期 |
| 328 | 电子警察 | 交警停车场1 | 质保已到期 |
| 329 | 电子警察 | 兴凯路大堰路口球 | 质保已到期 |
| 330 | 电子警察 | 福泉大道和规则四路东口 | 质保已到期 |
| 331 | 电子警察 | 弈大山路宜和东方地铁口枪1 | 质保已到期 |
| 332 | 电子警察 | 弈大山路宜和东方地铁口枪2 | 质保已到期 |
| 333 | 电子警察 | 停车场2 | 质保已到期 |
| 334 | 电子警察 | 停车场内部3 | 质保已到期 |
| 335 | 电子警察 | 环湖东路下水配套路1 | 质保已到期 |
| 336 | 电子警察 | 环湖东路下水配套路2 | 质保已到期 |
| 337 | 电子警察 | 环湖东路下水配套路3 | 质保已到期 |
| 338 | 电子警察 | 环湖东路下水配套路4 | 质保已到期 |
| 339 | 电子警察 | 环湖东路下水配套路5 | 质保已到期 |
| 340 | 电子警察 | 韩天线与下水配套路1 | 质保已到期 |
| 341 | 电子警察 | 韩天线与下水配套路2 | 质保已到期 |
| 342 | 电子警察 | 韩天线与下水配套路3 | 质保已到期 |
| 343 | 电子警察 | 韩天线与下水配套路4 | 质保已到期 |
| 344 | 电子警察 | 韩天线与下水配套路6 | 质保已到期 |
| 345 | 电子警察 | 弈大山路宜和东方地下车库门口枪1 | 质保已到期 |
| 346 | 电子警察 | 弈大山路宜和东方地下车库门口枪2 | 质保已到期 |
| 二、卡口 |  |  |  |
| 1 | 卡口 | 白石北路玫瑰园小区北门逆行 | 质保已到期 |
| 2 | 卡口 | 玉泉北路钱湖丽园小区北门逆行 | 质保已到期 |
| 3 | 卡口 | 环湖北路莫高路 | 质保已到期 |
| 4 | 卡口 | 环湖北路莫古路 | 质保已到期 |
| 5 | 卡口 | 鄞县大道天池路 | 质保已到期 |
| 6 | 卡口 | 大明路锁岚路 | 质保已到期 |
| 7 | 卡口 | 玉泉南路环湖西路 | 质保已到期 |
| 8 | 卡口 | 玉泉南路青城路 | 质保已到期 |
| 9 | 卡口 | 西街单行线10号 | 质保已到期 |
| 10 | 卡口 | 西街单行线向阳渔港 | 质保已到期 |
| 11 | 卡口 | 锁l岚路-大明路卡口2 | 质保已到期 |
| 12 | 卡口 | 鄞城大道西向东2 | 质保已到期 |
| 13 | 卡口 | 鄞城大道西向东1 | 质保已到期 |
| 14 | 卡口 | 鄞城大道东向西3 | 质保已到期 |
| 15 | 卡口 | 鄞城大道东向西2 | 质保已到期 |
| 16 | 卡口 | 鄞城大道东向西1 | 质保已到期 |
| 17 | 卡口 | 下水卡口东钱湖方向 | 质保已到期 |
| 18 | 卡口 | 下水卡口下水方向 | 质保已到期 |
| 19 | 卡口 | 鄞县大道-钱湖人家北卡口 | 质保已到期 |
| 20 | 卡口 | 鄞县大道-钱湖人家北逆行 | 质保已到期 |
| 21 | 卡口 | 环湖南路-水上乐园逆行 | 质保已到期 |
| 22 | 卡口 | 环湖南路-韩岭逆行 | 质保已到期 |
| 23 | 卡口 | 紫金路西侧单行 | 质保已到期 |
| 24 | 卡口 | 紫金北路逆行抓拍 | 质保已到期 |
| 25 | 卡口 | 顿岙卡口西向东 | 质保已到期 |
| 26 | 卡口 | 顿岙卡口东向西 | 质保已到期 |
| 27 | 卡口 | 鄞城大道卡口西口3 | 质保已到期 |
| 28 | 卡口 | 盛宁线沙家垫卡口北向南2 | 质保已到期 |
| 29 | 卡口 | 盛宁线沙家垫卡口北向南1 | 质保已到期 |
| 30 | 卡口 | 盛宁线沙家垫卡口南向北2 | 质保已到期 |
| 31 | 卡口 | 盛宁线沙家垫卡口南向北1 | 质保已到期 |
| 32 | 卡口 | 鄞城大道外国语学校正大门西口 | 质保已到期 |
| 33 | 卡口 | 鄞城大道外国语学校正大门东口 | 质保已到期 |
| 34 | 卡口 | 韩天线-南宋石刻公园卡口 | 质保已到期 |
| 35 | 卡口 | 韩天线-南宋石刻公园卡口 | 质保已到期 |
| 36 | 卡口 | 东外环大道卡口北1 | 质保已到期 |
| 37 | 卡口 | 环湖北路北侧卡口南 | 质保已到期 |
| 38 | 卡口 | 环湖北路北侧卡口北 | 质保已到期 |
| 39 | 卡口 | 玉泉南路莫云路卡口东1 | 质保已到期 |
| 40 | 卡口 | 玉泉南路莫云路卡口西1 | 质保已到期 |
| 41 | 卡口 | 奉钱线卡口西1 | 质保已到期 |
| 42 | 卡口 | 奉钱线卡口东1 | 质保已到期 |
| 43 | 卡口 | 韩天线洋山岙卡口南1 | 质保已到期 |
| 44 | 卡口 | 韩天线洋山岙卡口北1 | 质保已到期 |
| 45 | 卡口 | 鄞县大道-天池路卡口2 | 质保已到期 |
| 46 | 卡口 | 玉泉南路-环湖西路卡口2 | 质保已到期 |
| 47 | 卡口 | 玉泉南路-青城路卡口2 | 质保已到期 |
| 48 | 卡口 | 玉泉南路-玄武路卡口 | 质保已到期 |
| 49 | 卡口 | 环湖东路比华利南往北 | 质保已到期 |
| 50 | 卡口 | 环湖东路比华利北往南 | 质保已到期 |
| 51 | 卡口 | 玉泉南路管委会西门南往北1 | 质保已到期 |
| 52 | 卡口 | 玉泉北路钱湖丽园北门东往西1 | 质保已到期 |
| 53 | 卡口 | 玉泉北路钱湖丽园北门西往东2 | 质保已到期 |
| 54 | 卡口 | 环湖北路-莫高路卡口2 | 质保已到期 |
| 55 | 卡口 | 环湖东路-韩岭卡口东1 | 质保已到期 |
| 56 | 卡口 | 环湖东路-韩岭卡口东2 | 质保已到期 |
| 57 | 卡口 | 鄞县大道东外环卡口西2 | 质保已到期 |
| 58 | 卡口 | 鄞县大道东外环卡口西1 | 质保已到期 |
| 59 | 卡口 | 鄞县大道东外环卡口东2 | 质保已到期 |
| 60 | 卡口 | 鄞县大道东外环卡口东1 | 质保已到期 |
| 61 | 卡口 | 东外环大道卡口北3 | 质保已到期 |
| 62 | 卡口 | 东外环大道卡口北2 | 质保已到期 |
| 63 | 卡口 | 钱湖大道小洋江地铁站卡口 | 质保已到期 |
| 64 | 卡口 | 钱湖大道文旅传媒附近卡口 | 质保已到期 |
| 65 | 卡口 | 钱湖大道景湖水岸附近卡口 | 质保已到期 |
| 66 | 卡口 | 环湖东路马山湿地附近 | 质保已到期 |
| 67 | 卡口 | 环湖东路虾公山隧道附近 | 质保已到期 |
| 68 | 卡口 | 环湖东路虾公山隧道附近 | 质保已到期 |
| 69 | 卡口 | 玉泉南路管委会西门北往南2 | 质保已到期 |
| 70 | 卡口 | 毛林刚卡口北向南 | 质保已到期 |
| 71 | 卡口 | 毛林刚卡口南向北 | 质保已到期 |
| 72 | 卡口 | 钱湖大道白石北路 | 质保已到期 |
| 73 | 卡口 | 钱湖大道紫金北路 | 质保已到期 |
| 74 | 卡口 | 钱湖大道玉泉北路 | 质保已到期 |
| 75 | 卡口 | 钱湖大道-白石北路卡口2 | 质保已到期 |
| 76 | 卡口 | 钱湖大道-玉泉北路卡口2 | 质保已到期 |
| 77 | 卡口 | 玉泉南路钱湖大道商会北门 | 质保已到期 |
| 78 | 卡口 | 环湖南路象坎附近 | 质保已到期 |
| 79 | 卡口 | 环湖南路象坎附近 | 质保已到期 |
| 80 | 卡口 | 环湖北路与莫古路北口 | 质保已到期 |
| 81 | 卡口 | 环湖南路象坎村东往西 | 质保已到期 |
| 82 | 卡口 | 环湖南路象坎村西往东 | 质保已到期 |
| 83 | 卡口 | 环湖南路与九唐华府东往西 | 质保已到期 |
| 84 | 卡口 | 环湖南路与九唐华府西往东 | 质保已到期 |
| 85 | 卡口 | 鄞县大道与东外环东侧东1 | 质保已到期 |
| 86 | 卡口 | 鄞县大道与东外环东侧东2 | 质保已到期 |
| 87 | 卡口 | 鄞县大道与东外环东侧东3 | 质保已到期 |
| 88 | 卡口 | 陶公路陶钱线上坡卡口 | 质保已到期 |
| 89 | 卡口 | 纪家湾隧道内东 | 质保已到期 |
| 90 | 卡口 | 纪家湾隧道内西 | 质保已到期 |
| 91 | 卡口 | 盛宁线与玉泉南路卡口 | 质保已到期 |
| 92 | 卡口 | 鄞县大道钱湖人家北门东口卡口1 | 质保已到期 |
| 93 | 卡口 | 鄞县大道钱湖人家北门东口卡口2 | 质保已到期 |
| 94 | 卡口 | 玉泉南路青城路西辅道南侧卡口 | 质保已到期 |
| 95 | 卡口 | 玉泉南路青城路西辅道北侧卡口 | 质保已到期 |
| 96 | 卡口 | 钱湖大道紫金北路辅道东卡口 | 质保已到期 |
| 97 | 卡口 | 钱湖大道紫金北路辅道西卡口 | 质保已到期 |
| 98 | 卡口 | 莫枝北路与回龙交界处辅道南口 | 质保已到期 |
| 99 | 卡口 | 莫枝北路与回龙交界处南口 | 质保已到期 |
| 100 | 卡口 | 环湖东路与福泉山正大门东往西 | 质保已到期 |
| 101 | 卡口 | 环湖东路与福泉山正大门西往东 | 质保已到期 |
| 102 | 卡口 | 莫枝北路与黄苏西路南口辅道北向南卡口 | 质保已到期 |
| 103 | 卡口 | 莫枝北路与黄苏西路北口西侧辅道卡口 | 质保已到期 |
| 104 | 卡口 | 鄞县大道东湖观邸路口西往东1 | 质保已到期 |
| 105 | 卡口 | 鄞县大道东湖观邸路口西往东2 | 质保已到期 |
| 106 | 卡口 | 鄞县大道宝源路口西往东2 | 质保已到期 |
| 107 | 卡口 | 白石北路玫瑰园北门西侧卡口 | 质保已到期 |
| 108 | 卡口 | 白石北路玫瑰园北门西向东 | 质保已到期 |
| 109 | 卡口 | 白石北路玫瑰园北门西侧 | 质保已到期 |
| 110 | 卡口 | 白石北路玫瑰园北门东侧 | 质保已到期 |
| 111 | 卡口 | 钱湖湖医院卡口北向南 | 质保已到期 |
| 112 | 卡口 | 白石北路卡口北向南1 | 质保已到期 |
| 113 | 卡口 | 白石北路卡口北向南2 | 质保已到期 |
| 114 | 卡口 | 天池路卡口南向北 | 质保已到期 |
| 115 | 卡口 | 天池路卡口南向北1 | 质保已到期 |
| 116 | 卡口 | 东湖观邸南向北 | 质保已到期 |
| 117 | 卡口 | 东湖观邸北向南 | 质保已到期 |
| 118 | 卡口 | 下水配套路北侧卡口 | 质保已到期 |
| 119 | 卡口 | 下水配套路南侧卡口 | 质保已到期 |
| 120 | 卡口 | 环湖北路-莫古路卡口2 | 质保已到期 |
| 121 | 卡口 | 锁岚路-大明路卡口2 | 质保已到期 |
| 122 | 卡口 | 韩天线-沙山路卡口1 | 质保已到期 |
| 123 | 卡口 | 韩天线-沙山路卡口2 | 质保已到期 |
| 124 | 卡口 | 钱湖医院南门东往西1 | 质保已到期 |
| 125 | 卡口 | 钱湖医院南门西往东2 | 质保已到期 |
| 126 | 卡口 | 紫金北路成人学校东往西1 | 质保已到期 |
| 127 | 卡口 | 紫金北路成人学校西往东2 | 质保已到期 |
| 128 | 卡口 | 锁岚路景湖水岸西门南往北1 | 质保已到期 |
| 129 | 卡口 | 锁岚路景湖水岸西门北往南2 | 质保已到期 |
| 130 | 卡口 | 钱湖人家东门南往北1 | 质保已到期 |
| 131 | 卡口 | 钱湖人家东门北往南2 | 质保已到期 |
| 132 | 卡口 | 鄞县大道梅湖卡口东 | 质保已到期 |
| 133 | 卡口 | 鄞县大道梅湖卡口西 | 质保已到期 |
| 134 | 卡口 | 鄞县大道环湖北路卡口东 | 质保已到期 |
| 135 | 卡口 | 鄞县大道环湖北路卡口西 | 质保已到期 |
| 136 | 卡口 | 韩岭老街停车场路口南往北 | 质保已到期 |
| 137 | 卡口 | 环湖东路美术馆东向西不礼让 | 质保已到期 |
| 138 | 卡口 | 环湖东路美术馆西向东不礼让 | 质保已到期 |
| 139 | 卡口 | 环湖东路韩岭村口东向西不礼让 | 质保已到期 |
| 140 | 卡口 | 鄞县大道与斐戈集团路口东往西 | 质保已到期 |
| 141 | 卡口 | 鄞县大道与斐戈集团路口西往东 | 质保已到期 |
| 142 | 卡口 | 环湖北路高钱村南往北 | 质保已到期 |
| 143 | 卡口 | 环湖北路高钱村北往南 | 质保已到期 |
| 144 | 卡口 | 大明路卡口北向南 | 质保已到期 |
| 145 | 卡口 | 大明路卡口南向北 | 质保已到期 |
| 146 | 卡口 | 钱湖湖医院卡口南向北 | 质保已到期 |
| 147 | 卡口 | 延湖线郭家峙桥路口 | 质保已到期 |
| 148 | 卡口 | 郭家峙御景湾南门卡口 | 质保已到期 |
| 149 | 卡口 | 郭家峙湖岭头公交车站卡口2 | 质保已到期 |
| 150 | 卡口 | 奉钱线迎旭寺卡口 | 质保已到期 |
| 151 | 卡口 | 奉钱线柏悦酒店正大门卡口 | 质保已到期 |
| 152 | 卡口 | 奉钱线柏悦上坡2卡口 | 质保已到期 |
| 153 | 卡口 | 奉钱线柏悦酒店北门后门卡口 | 质保已到期 |
| 154 | 卡口 | 郭家峙湖岭头公交车站卡口1 | 质保已到期 |
| 155 | 卡口 | 奉钱线郭家峙公交车站卡口2 | 质保已到期 |
| 156 | 卡口 | 奉钱线郭家峙公交车站卡口1 | 质保已到期 |
| 157 | 卡口 | 奉钱线转弯处柏悦上坡1卡口 | 质保已到期 |
| 158 | 卡口 | 会议中心与奉钱线卡口 | 质保已到期 |
| 159 | 卡口 | 大堰路与奉钱线路口卡口 | 质保已到期 |
| 160 | 卡口 | 莫枝北路康月家园门口南往北 | 质保已到期 |
| 161 | 卡口 | 莫枝北路康月家园门口北往南 | 质保已到期 |
| 162 | 卡口 | 莫枝北路国林车行南往北 | 质保已到期 |
| 163 | 卡口 | 莫枝北路国林车行北往南 | 质保已到期 |
| 164 | 卡口 | 冠英村冠英庄卡口南1 | 质保已到期 |
| 165 | 卡口 | 冠英村冠英庄卡口北1 | 质保已到期 |
| 166 | 卡口 | 兴凯路与徐王路顿岙卡口 | 质保已到期 |
| 167 | 卡口 | 郭家峙御景湾南门 | 质保已到期 |
| 168 | 卡口 | 盛宁线与兴凯路卡口 | 质保已到期 |
| 169 | 卡口 | 兴凯路与规划3路卡口 | 质保已到期 |
| 170 | 卡口 | 福泉大道西往东卡口1 | 质保已到期 |
| 171 | 卡口 | 福泉大道西往东卡口2 | 质保已到期 |
| 172 | 卡口 | 鄞城大道与奉钱线东侧西1 | 质保已到期 |
| 173 | 卡口 | 鄞城大道与奉钱线东侧西2 | 质保已到期 |
| 174 | 卡口 | 钱湖医院卡口北向南 | 质保已到期 |
| 175 | 卡口 | 钱湖医院卡口南向北 | 质保已到期 |
| 176 | 卡口 | 天池路白石北路卡口北向南 | 质保已到期 |
| 177 | 卡口 | 锁岚路与东钱湖大道北侧北1 | 质保已到期 |
| 178 | 卡口 | 锁岚路与东钱湖大道北侧南1 | 质保已到期 |
| 179 | 卡口 | 玉泉南路与青城路南侧南1 | 质保已到期 |
| 180 | 卡口 | 玉泉南路与玄武路北侧北1 | 质保已到期 |
| 181 | 卡口 | 环湖东路与环湖南路东侧西1 | 质保已到期 |
| 三、违停 |  |  |  |
| 1 | 其他违法抓拍 | 莫高路钱湖人家三期桥头违停 | 质保已到期 |
| 2 | 其他违法抓拍 | 天池路东钱湖新菜场附近违停_1 | 质保已到期 |
| 3 | 其他违法抓拍 | 天池路东湖观邸附近违停_1 | 质保已到期 |
| 4 | 其他违法抓拍 | 黄苏东路好又多超市附近违停_1 | 质保已到期 |
| 5 | 其他违法抓拍 | 黄苏东路阜阳饭店附近违停_1 | 质保已到期 |
| 6 | 其他违法抓拍 | 黄苏东路与宝源路路口违停_1 | 质保已到期 |
| 7 | 其他违法抓拍 | 安石路钱湖景苑门口附近违停_1 | 质保已到期 |
| 8 | 其他违法抓拍 | 湖小线海悦客栈违停_1 | 质保已到期 |
| 9 | 其他违法抓拍 | 莫枝南路公安分局门口违停_1 | 质保已到期 |
| 10 | 其他违法抓拍 | 莫枝南路鄞州银行附近违停_1 | 质保已到期 |
| 11 | 其他违法抓拍 | 莫枝南路西街桥头违停_1 | 质保已到期 |
| 12 | 其他违法抓拍 | 莫高路顺阿刘饭店对面违停_1 | 质保已到期 |
| 13 | 其他违法抓拍 | 环湖东路梅湖路路口违停_1 | 质保已到期 |
| 14 | 其他违法抓拍 | 环湖东路纪家湾公交车站违停_1 | 质保已到期 |
| 15 | 其他违法抓拍 | 环湖东路下水游轮码头附近违停_1 | 质保已到期 |
| 16 | 其他违法抓拍 | 韩天线下水西村路口附近违停 | 质保已到期 |
| 17 | 其他违法抓拍 | 沙山路上水露营基地附近违停_1 | 质保已到期 |
| 18 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山湿地公园附近违停_1 | 质保已到期 |
| 19 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山停车场附近违停_1 | 质保已到期 |
| 20 | 其他违法抓拍 | 盛宁线水上乐园停车场附近违停_1 | 质保已到期 |
| 21 | 其他违法抓拍 | 莫高路钱湖人家二期桥头违停 | 质保已到期 |
| 22 | 其他违法抓拍 | 供电桥违停 | 质保已到期 |
| 23 | 其他违法抓拍 | 福泉山停车场违停 | 质保已到期 |
| 24 | 其他违法抓拍 | 行政服务中心违停 | 质保已到期 |
| 25 | 其他违法抓拍 | 奉郭线田螺山路南违停 | 质保已到期 |
| 26 | 其他违法抓拍 | 莫高路环卫站违停 | 质保已到期 |
| 27 | 其他违法抓拍 | 环湖北路钱湖医院东门违停 | 质保已到期 |
| 28 | 其他违法抓拍 | 环湖东路纪家庄附近违停 | 质保已到期 |
| 29 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道天池路口违停 | 质保已到期 |
| 30 | 其他违法抓拍 | 宝源路软管厂门口违停 | 质保已到期 |
| 31 | 其他违法抓拍 | 奉郭线田螺山路北违停 | 质保已到期 |
| 32 | 其他违法抓拍 | 钱湖新菜场 | 质保已到期 |
| 33 | 其他违法抓拍 | 锦绣钱湖违停 | 质保已到期 |
| 34 | 其他违法抓拍 | 莫枝广场违停抓拍 | 质保已到期 |
| 35 | 其他违法抓拍 | 钱湖医院违章抓拍 | 质保已到期 |
| 36 | 其他违法抓拍 | 沙山钱湖宾馆违章抓拍 | 质保已到期 |
| 37 | 其他违法抓拍 | 南苑花博园违停 | 质保已到期 |
| 38 | 其他违法抓拍 | 王安石公园1违停抓拍 | 质保已到期 |
| 39 | 其他违法抓拍 | 盛宁线水上乐园正大门附近 | 质保已到期 |
| 40 | 其他违法抓拍 | 王安石公园2违停抓拍 | 质保已到期 |
| 41 | 其他违法抓拍 | 沙家垫路口违章抓拍 | 质保已到期 |
| 42 | 其他违法抓拍 | 下水三叉口违停 | 质保已到期 |
| 43 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街4违停 | 质保已到期 |
| 44 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街5违停 | 质保已到期 |
| 45 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街2违停 | 质保已到期 |
| 46 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街6违停 | 质保已到期 |
| 47 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街3违停 | 质保已到期 |
| 48 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街1违停 | 质保已到期 |
| 49 | 其他违法抓拍 | 韩天线下水鄞州银行附近 | 质保已到期 |
| 50 | 其他违法抓拍 | 韩天线二灵山温泉酒店违停 | 质保已到期 |
| 51 | 其他违法抓拍 | 环湖东路马山湿地公交站违停 | 质保已到期 |
| 52 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山湿地停车场路口违停 | 质保已到期 |
| 53 | 其他违法抓拍 | 沙山路房车基地地下停车场违停 | 质保已到期 |
| 54 | 其他违法抓拍 | 沙山路康得思酒店违停 | 质保已到期 |
| 55 | 其他违法抓拍 | 马山湿地公园附近 | 质保已到期 |
| 56 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山游艇俱乐部违停 | 质保已到期 |
| 57 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山公交站违停 | 质保已到期 |
| 58 | 其他违法抓拍 | 紫金北路成人学校北门口违停 | 质保已到期 |
| 59 | 其他违法抓拍 | 紫金北路新菜场2违停 | 质保已到期 |
| 60 | 其他违法抓拍 | 紫金北路锦绣钱湖南门违停 | 质保已到期 |
| 61 | 其他违法抓拍 | 连心路钱湖医院门口南侧违停 | 质保已到期 |
| 62 | 其他违法抓拍 | 紫金北路玫瑰园南门西侧违停 | 质保已到期 |
| 63 | 其他违法抓拍 | 紫金北路玫瑰园南门东侧违停 | 质保已到期 |
| 64 | 其他违法抓拍 | 紫金北路玫瑰园南门南侧违停 | 质保已到期 |
| 65 | 其他违法抓拍 | 紫金北路成人学校桥西侧违停 | 质保已到期 |
| 66 | 其他违法抓拍 | 玄武路集散中心路口1违停 | 质保已到期 |
| 67 | 其他违法抓拍 | 谷子路集散中心路口2违停 | 质保已到期 |
| 68 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道E出口北侧西违停 | 质保已到期 |
| 69 | 其他违法抓拍 | 韩岭万宏达门口违停 | 质保已到期 |
| 70 | 其他违法抓拍 | 环湖东路麓池闲庭路口违停 | 质保已到期 |
| 71 | 其他违法抓拍 | 环湖东路沙山路桥西南侧违停 | 质保已到期 |
| 72 | 其他违法抓拍 | 连心路与仙坪东路钱湖医院东违停 | 质保已到期 |
| 73 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道东外环东边辅道北侧违停 | 质保已到期 |
| 74 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道东外环东边辅道南侧违停 | 质保已到期 |
| 75 | 其他违法抓拍 | 莫高路紫金路路口违停 | 质保已到期 |
| 76 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道地铁E出口违停 | 质保已到期 |
| 77 | 其他违法抓拍 | 环湖南路韩岭教堂路口违停 | 质保已到期 |
| 78 | 其他违法抓拍 | 环湖东路游艇码头对面违停 | 质保已到期 |
| 79 | 其他违法抓拍 | 沙山路露营基地烧烤区违停 | 质保已到期 |
| 80 | 其他违法抓拍 | 沙山路房车基地2违停 | 质保已到期 |
| 81 | 其他违法抓拍 | 陶公村建新桥违停 | 质保已到期 |
| 82 | 其他违法抓拍 | 三角地中国银行门口违停 | 质保已到期 |
| 83 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道长漕路口违停 | 质保已到期 |
| 84 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道东外环西边辅道北侧违停 | 质保已到期 |
| 85 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道东外环西边辅道南侧违停 | 质保已到期 |
| 86 | 其他违法抓拍 | 莫枝北路龙漕路口北违停 | 质保已到期 |
| 87 | 其他违法抓拍 | 莫枝北路龙漕路口南违停 | 质保已到期 |
| 88 | 其他违法抓拍 | 莫古路龙湖天境路口违停 | 质保已到期 |
| 89 | 其他违法抓拍 | 莫古路万科沁庐路口违停 | 质保已到期 |
| 90 | 其他违法抓拍 | 集散中心26号路违停 | 质保已到期 |
| 91 | 其他违法抓拍 | 小普陀监控中心停车场违停 | 质保已到期 |
| 92 | 其他违法抓拍 | 钱湖景苑违停 | 质保已到期 |
| 93 | 其他违法抓拍 | 奉钱线湖堤违停1 | 质保已到期 |
| 94 | 其他违法抓拍 | 奉钱线湖堤违停2 | 质保已到期 |
| 95 | 其他违法抓拍 | 韩岭牌楼美术馆违停 | 质保已到期 |
| 96 | 其他违法抓拍 | 环湖北路双虹阁停车场违停 | 质保已到期 |
| 97 | 其他违法抓拍 | 紫金北路湖城大境南门口违停 | 质保已到期 |
| 98 | 其他违法抓拍 | 鄞城大道外国语学校大门违停 | 质保已到期 |
| 99 | 其他违法抓拍 | 鄞城大道外国语学校对面人行道违停 | 质保已到期 |
| 100 | 其他违法抓拍 | 鄞城大道外国语学校对面辅道违停 | 质保已到期 |
| 101 | 其他违法抓拍 | 大明路白石北路东违停 | 质保已到期 |
| 102 | 其他违法抓拍 | 白石北路中心小学后门违停 | 质保已到期 |
| 103 | 其他违法抓拍 | 环湖西路延伸段1违停 | 质保已到期 |
| 104 | 其他违法抓拍 | 天池路蓝天幼儿园东违停 | 质保已到期 |
| 105 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路停车场入口处违停1 | 质保已到期 |
| 106 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路停车场出口处违停2 | 质保已到期 |
| 107 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路建兴桥西违停3 | 质保已到期 |
| 108 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路公交站出口违停6 | 质保已到期 |
| 109 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路鄞州银行门口违停5 | 质保已到期 |
| 110 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路建兴桥东违停4 | 质保已到期 |
| 111 | 其他违法抓拍 | 天池路蓝天幼儿园西违停 | 质保已到期 |
| 112 | 其他违法抓拍 | 天池路规划路路口违停 | 质保已到期 |
| 113 | 其他违法抓拍 | 福泉大道西向东违停 | 质保已到期 |
| 114 | 其他违法抓拍 | 黄苏东路好又多超市附近 | 质保已到期 |
| 115 | 其他违法抓拍 | 黄苏东路与宝源路路口附近 | 质保已到期 |
| 116 | 其他违法抓拍 | 湖小线海悦客栈违停 | 质保已到期 |
| 117 | 其他违法抓拍 | 莫枝南路公安分局门口附近 | 质保已到期 |
| 118 | 其他违法抓拍 | 莫高路紫金路路口附近 | 质保已到期 |
| 119 | 其他违法抓拍 | 莫枝南路西街桥头附近 | 质保已到期 |
| 120 | 其他违法抓拍 | 莫高路顺阿刘饭店附近 | 质保已到期 |
| 121 | 其他违法抓拍 | 沙山路上水露营基地附近违停 | 质保已到期 |
| 122 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山湿地公园附近 | 质保已到期 |
| 123 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山停车场附近 | 质保已到期 |
| 124 | 其他违法抓拍 | 莫高路钱湖人家二期桥头附近 | 质保已到期 |
| 125 | 其他违法抓拍 | 奉钱线田螺山路南违停 | 质保已到期 |
| 126 | 其他违法抓拍 | 莫高路环卫站附近 | 质保已到期 |
| 127 | 其他违法抓拍 | 环湖北路钱湖医院东门附近 | 质保已到期 |
| 128 | 其他违法抓拍 | 奉钱线田螺山路北违停 | 质保已到期 |
| 129 | 其他违法抓拍 | 紫金北路锦绣钱湖门口附近 | 质保已到期 |
| 130 | 其他违法抓拍 | 连心路钱湖医院门口附近 | 质保已到期 |
| 131 | 其他违法抓拍 | 韩天线沙山露营基地附近 | 质保已到期 |
| 132 | 其他违法抓拍 | 南苑花博园 | 质保已到期 |
| 133 | 其他违法抓拍 | 环湖东路韩岭老街附近2 | 质保已到期 |
| 134 | 其他违法抓拍 | 韩天线二灵山温泉酒店附近 | 质保已到期 |
| 135 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山湿地停车场路口附近 | 质保已到期 |
| 136 | 其他违法抓拍 | 白石北路东钱湖中心小学北门附近 | 质保已到期 |
| 137 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山游艇俱乐部附近 | 质保已到期 |
| 138 | 其他违法抓拍 | 韩天线马山公交站附近 | 质保已到期 |
| 139 | 其他违法抓拍 | 紫金北路锦绣钱湖南门附近 | 质保已到期 |
| 140 | 其他违法抓拍 | 连心路钱湖医院门口南侧附近 | 质保已到期 |
| 141 | 其他违法抓拍 | 紫金北路中海阳光玫瑰园小区南门西侧附近 | 质保已到期 |
| 142 | 其他违法抓拍 | 紫金北路中海阳光玫瑰园小区南门东侧附近 | 质保已到期 |
| 143 | 其他违法抓拍 | 紫金北路中海阳光玫瑰园小区南门南侧附近 | 质保已到期 |
| 144 | 其他违法抓拍 | 玄武东路1号路口违停 | 质保已到期 |
| 145 | 其他违法抓拍 | 谷子路东钱湖游客服务中心 | 质保已到期 |
| 146 | 其他违法抓拍 | 鄞县大道雅戈尔动物园路口东附近违停 | 质保已到期 |
| 147 | 其他违法抓拍 | 湖小线陶公路公交站出口附近 | 质保已到期 |
| 148 | 其他违法抓拍 | 东环南路与鄞县大道路口东侧附近2 | 质保已到期 |
| 149 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道E出口北侧西附近 | 质保已到期 |
| 150 | 其他违法抓拍 | 陶公村建新桥附近 | 质保已到期 |
| 151 | 其他违法抓拍 | 连心路与莫枝北路路口南侧附近 | 质保已到期 |
| 152 | 其他违法抓拍 | 奉郭线柏悦酒店附近 | 质保已到期 |
| 153 | 其他违法抓拍 | 奉郭线柏悦酒店湖提附近违停 | 质保已到期 |
| 四、非机动车闯红灯 |  |  |  |
| 1 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与谷子路东 | 质保已到期 |
| 2 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与谷子路西南2 | 质保已到期 |
| 3 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路东北1 | 质保已到期 |
| 4 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路东北2 | 质保已到期 |
| 5 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路西北1 | 质保已到期 |
| 6 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路西北2 | 质保已到期 |
| 7 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路西 | 质保已到期 |
| 8 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与安石路东 | 质保已到期 |
| 9 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧西北2 | 质保已到期 |
| 10 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧东北2 | 质保已到期 |
| 11 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧西南2 | 质保已到期 |
| 12 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧西北1 | 质保已到期 |
| 13 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧东南1 | 质保已到期 |
| 14 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧东南2 | 质保已到期 |
| 15 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧东北 | 质保已到期 |
| 16 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧西北 | 质保已到期 |
| 17 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧西南1 | 质保已到期 |
| 18 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路南侧西南2 | 质保已到期 |
| 19 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧西北2 | 质保已到期 |
| 20 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧东南 | 质保已到期 |
| 21 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧东北1 | 质保已到期 |
| 22 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧西南 | 质保已到期 |
| 23 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧东北2 | 质保已到期 |
| 24 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与环湖西路北侧西北1 | 质保已到期 |
| 25 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧东南2 | 质保已到期 |
| 26 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧西南2 | 质保已到期 |
| 27 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧东南1 | 质保已到期 |
| 28 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧西南1 | 质保已到期 |
| 29 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧西北 | 质保已到期 |
| 30 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧西南2 | 质保已到期 |
| 31 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧西北1 | 质保已到期 |
| 32 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧东南 | 质保已到期 |
| 33 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧东北2 | 质保已到期 |
| 34 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧东北1 | 质保已到期 |
| 35 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧西南 | 质保已到期 |
| 36 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路北侧西北2 | 质保已到期 |
| 37 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧东北1 | 质保已到期 |
| 38 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧东南2 | 质保已到期 |
| 39 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧东南1 | 质保已到期 |
| 40 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧东北2 | 质保已到期 |
| 41 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧西北2 | 质保已到期 |
| 42 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧西南2 | 质保已到期 |
| 43 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧西南1 | 质保已到期 |
| 44 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路南侧西北1 | 质保已到期 |
| 45 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧东南1 | 质保已到期 |
| 46 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧东南2 | 质保已到期 |
| 47 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧东北1 | 质保已到期 |
| 48 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玉泉北路北侧西南1 | 质保已到期 |
| 49 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧西北1 | 质保已到期 |
| 50 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧西北2 | 质保已到期 |
| 51 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧东北2 | 质保已到期 |
| 52 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路南侧东北1 | 质保已到期 |
| 53 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧西南2 | 质保已到期 |
| 54 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧东南1 | 质保已到期 |
| 55 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧西南1 | 质保已到期 |
| 56 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧西北2 | 质保已到期 |
| 57 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧东北2 | 质保已到期 |
| 58 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧西北1 | 质保已到期 |
| 59 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧东北1 | 质保已到期 |
| 60 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与青城路北侧东南2 | 质保已到期 |
| 61 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路东 | 质保已到期 |
| 62 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路西 | 质保已到期 |
| 63 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路东南1 | 质保已到期 |
| 64 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路西南1 | 质保已到期 |
| 65 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路东南2 | 质保已到期 |
| 66 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与玄武东路西南2 | 质保已到期 |
| 67 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与谷子路西南1 | 质保已到期 |
| 68 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与谷子路西 | 质保已到期 |
| 69 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧东南2 | 质保已到期 |
| 70 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧西北1 | 质保已到期 |
| 71 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧西南1 | 质保已到期 |
| 72 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧西北2 | 质保已到期 |
| 73 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧东南1 | 质保已到期 |
| 74 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧东北1 | 质保已到期 |
| 75 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧东北2 | 质保已到期 |
| 76 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路南侧西南2 | 质保已到期 |
| 77 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧东北1 | 质保已到期 |
| 78 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧西北1 | 质保已到期 |
| 79 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧西南1 | 质保已到期 |
| 80 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧东南1 | 质保已到期 |
| 81 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧东北2 | 质保已到期 |
| 82 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧东南2 | 质保已到期 |
| 83 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧西南2 | 质保已到期 |
| 84 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与白石北路北侧西北2 | 质保已到期 |
| 85 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧西南1 | 质保已到期 |
| 86 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧东南1 | 质保已到期 |
| 87 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧东南2 | 质保已到期 |
| 88 | 其他违法抓拍 | 钱湖大道与紫金北路南侧东北 | 质保已到期 |
| 89 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路东南1 | 质保已到期 |
| 90 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路东南2 | 质保已到期 |
| 91 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路西南1 | 质保已到期 |
| 92 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路西南2 | 质保已到期 |
| 93 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路西北2 | 质保已到期 |
| 94 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路西北1 | 质保已到期 |
| 95 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路东北1 | 质保已到期 |
| 96 | 其他违法抓拍 | 天池路与白石北路东北2 | 质保已到期 |
| 97 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路东北 | 质保已到期 |
| 98 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路东北2 | 质保已到期 |
| 99 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路东南1 | 质保已到期 |
| 100 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路东南2 | 质保已到期 |
| 101 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路西南1 | 质保已到期 |
| 102 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路西南2 | 质保已到期 |
| 103 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路西南2 | 质保已到期 |
| 104 | 其他违法抓拍 | 天池路与紫金北路西北2 | 质保已到期 |
| 五、信号灯控制机箱 |  |  |  |
| 1 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道与环湖北路 | 质保已到期 |
| 2 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道圣华水泥 | 质保已到期 |
| 3 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道与方水路 | 质保已到期 |
| 4 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道与新业路 | 质保已到期 |
| 5 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道雅戈尔动物园 | 质保已到期 |
| 6 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道梅湖路口 | 质保已到期 |
| 7 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道项目部 | 质保已到期 |
| 8 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线沙家垫路口 | 质保已到期 |
| 9 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线万金人家 | 质保已到期 |
| 10 | 信号灯控制机箱 | 鄞县大道梅湖小区 | 质保已到期 |
| 11 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 12 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线与莫枝南路（方边） | 质保已到期 |
| 13 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线与纪家湾路口 | 质保已到期 |
| 14 | 信号灯控制机箱 | 盛宁线湖滨公园路口 | 质保已到期 |
| 15 | 信号灯控制机箱 | 白石北路与天池路 | 质保已到期 |
| 16 | 信号灯控制机箱 | 白石北路与供电路 | 质保已到期 |
| 17 | 信号灯控制机箱 | 白石北路与大明路 | 质保已到期 |
| 18 | 信号灯控制机箱 | 大明路与紫金路 | 质保已到期 |
| 19 | 信号灯控制机箱 | 紫金路与天池路 | 质保已到期 |
| 20 | 信号灯控制机箱 | 紫金北路与供电路 | 质保已到期 |
| 21 | 信号灯控制机箱 | 莫枝北路与紫金路 | 质保已到期 |
| 22 | 信号灯控制机箱 | 环湖北路与莫高路 | 质保已到期 |
| 23 | 信号灯控制机箱 | 玉泉北路与供电路 | 质保已到期 |
| 24 | 信号灯控制机箱 | 玉泉北路与天池路 | 质保已到期 |
| 25 | 信号灯控制机箱 | 莫高路环湖北路 | 质保已到期 |
| 26 | 信号灯控制机箱 | 莫枝北路与莫高路 | 质保已到期 |
| 27 | 信号灯控制机箱 | 莫高路交管所 | 质保已到期 |
| 28 | 信号灯控制机箱 | 莫高路钱湖人家南门 | 质保已到期 |
| 29 | 信号灯控制机箱 | 仙坪东路与莫高路 | 质保已到期 |
| 30 | 信号灯控制机箱 | 连心路与莫枝北路 | 质保已到期 |
| 31 | 信号灯控制机箱 | 连心路与莫古路 | 质保已到期 |
| 32 | 信号灯控制机箱 | 环湖北路莫古路 | 质保已到期 |
| 33 | 信号灯控制机箱 | 韩天线养老院 | 质保已到期 |
| 34 | 信号灯控制机箱 | 白石南路与奉钱线 | 质保已到期 |
| 35 | 信号灯控制机箱 | 天池路与黄苏西路 | 质保已到期 |
| 36 | 信号灯控制机箱 | 天池路与规划路 | 质保已到期 |
| 37 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道钱湖丽园 | 质保已到期 |
| 38 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道环湖西路 | 质保已到期 |
| 39 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道与青城路1 | 质保已到期 |
| 40 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道与青城路 | 质保已到期 |
| 41 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道与谷子路 | 质保已到期 |
| 42 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道与玄武路 | 质保已到期 |
| 43 | 信号灯控制机箱 | 大转盘 | 质保已到期 |
| 44 | 信号灯控制机箱 | 26号路与玄武路 | 质保已到期 |
| 45 | 信号灯控制机箱 | 谷子路与26号路 | 质保已到期 |
| 46 | 信号灯控制机箱 | 青城路25号路 | 质保已到期 |
| 47 | 信号灯控制机箱 | 青城路26号路 | 质保已到期 |
| 48 | 信号灯控制机箱 | 锁岚路与大明路 | 质保已到期 |
| 49 | 信号灯控制机箱 | 钱湖大道与安石路 | 质保已到期 |
| 50 | 信号灯控制机箱 | 院士中心 | 质保已到期 |
| 51 | 信号灯控制机箱 | 兴凯路与环湖西路 | 质保已到期 |
| 52 | 信号灯控制机箱 | 兴凯路与徐王路 | 质保已到期 |
| 53 | 信号灯控制机箱 | 兴凯路与高湫路 | 质保已到期 |
| 54 | 信号灯控制机箱 | 兴凯路与福泉大道 | 质保已到期 |
| 55 | 信号灯控制机箱 | 兴凯路与大堰路 | 质保已到期 |
| 56 | 信号灯控制机箱 | 会博路高湫路 | 质保已到期 |
| 57 | 信号灯控制机箱 | 高湫路奕大山路 | 质保已到期 |
| 58 | 信号灯控制机箱 | 大堰路会博路 | 质保已到期 |
| 59 | 信号灯控制机箱 | 大堰路奕大山路 | 质保已到期 |
| 六、可变车道屏 |  |  |  |
| 1 | 可变车道屏 | 环湖北路 | 质保已到期 |
| 2 | 可变车道屏 | 郭家峙1 | 质保已到期 |
| 3 | 可变车道屏 | 郭家峙2 | 质保已到期 |
| 4 | 可变车道屏 | 韩岭路口1 | 质保已到期 |
| 5 | 可变车道屏 | 韩岭路口2 | 质保已到期 |
| 6 | 可变车道屏 | 鄞县大道新业路口 | 质保已到期 |
| 7 | 可变车道屏 | 鄞县大道动物园路口1 | 质保已到期 |
| 8 | 可变车道屏 | 鄞县大道动物园路口2 | 质保已到期 |
| 9 | 可变车道屏 | 鄞县大道动物园路口3 | 质保已到期 |
| 七、路口交通信息发布屏 |  |  |  |
| 1 | 信息发布屏 | 钱湖大道与白石北路 | 质保已到期 |
| 2 | 信息发布屏 | 钱湖大道与紫金北路 | 质保已到期 |
| 3 | 信息发布屏 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 4 | 信息发布屏 | 钱湖大道环湖西路 | 质保已到期 |
| 5 | 信息发布屏 | 钱湖大道钱湖丽园 | 质保已到期 |
| 6 | 信息发布屏 | 钱湖大道与青城路 | 质保已到期 |
| 7 | 信息发布屏 | 钱湖大道与安石路 | 质保已到期 |
| 8 | 信息发布屏 | 钱湖大道与紫金北路1 | 质保已到期 |
| 9 | 信息发布屏 | 钱湖大道与青城路1 | 质保已到期 |
| 10 | 信息发布屏 | 钱湖大道与白石北路1 | 质保已到期 |
| 11 | 信息发布屏 | 钱湖大道与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 12 | 信息发布屏 | 钱湖大道与玄武路 | 质保已到期 |
| 13 | 信息发布屏 | 钱湖大道与谷子路 | 质保已到期 |
| 14 | 信息发布屏 | 鄞县大道莫枝北路1块 | 质保已到期 |
| 15 | 信息发布屏 | 白石北路天池路1块 | 质保已到期 |
| 16 | 信息发布屏 | 紫金北路天池路1块 | 质保已到期 |
| 八、信息发布屏（全彩LED屏） |  |  |  |
| 1 | 信息发布屏 | 恒大市场门口大屏 | 质保已到期 |
| 2 | 信息发布屏 | 首南路第五检测站大屏 | 质保已到期 |
| 3 | 信息发布屏 | 东外环高速出口大屏 | 质保已到期 |
| 4 | 信息发布屏 | 鄞县大道梅湖实业往东500米左右大屏 | 质保已到期 |
| 5 | 信息发布屏 | 鄞城大道加油站附近大屏 | 质保已到期 |
| 6 | 信息发布屏 | 韩岭小学大屏 | 质保已到期 |
| 九、停车诱导屏（二级） |  |  |  |
| 1 | 停车诱导屏 | 阳光沙滩三连牌汇聚点B101 | 质保已到期 |
| 2 | 停车诱导屏 | 韩岭老街四连牌汇聚点B102 | 质保已到期 |
| 3 | 停车诱导屏 | 韩岭老街三连牌汇聚点B103 | 质保已到期 |
| 4 | 停车诱导屏 | 沙山路三连牌汇聚点B104 | 质保已到期 |
| 5 | 停车诱导屏 | 下水村三连牌汇聚点B105 | 质保已到期 |
| 6 | 停车诱导屏 | 十里四香三连牌汇聚点B106 | 质保已到期 |
| 7 | 停车诱导屏 | 动物园南门三连牌汇聚点B107 | 质保已到期 |
| 8 | 停车诱导屏 | 动物园北门四连牌汇聚点B108 | 质保已到期 |
| 9 | 停车诱导屏 | 谷子路三连牌汇聚点B109 | 质保已到期 |
| 10 | 停车诱导屏 | 湖小线二连牌汇聚点B110 | 质保已到期 |
| 11 | 停车诱导屏 | 国际会议中心三连牌汇聚点B111 | 质保已到期 |
| 12 | 停车诱导屏 | 小普陀三连牌汇聚点B112 | 质保已到期 |
| 13 | 停车诱导屏 | 鄞奉线四连牌汇聚点B113 | 质保已到期 |
| 14 | 停车诱导屏 | 外国语学校三连牌汇聚点B114 | 质保已到期 |
| 15 | 停车诱导屏 | 外国语学校四连牌汇聚点B115 | 质保已到期 |
| 十、停车诱导屏（三级） |  |  |  |
| 1 | 停车诱导屏 | 阳光沙滩收费停车场C101 | 质保已到期 |
| 2 | 停车诱导屏 | 宁波画院收费停车场C102 | 质保已到期 |
| 3 | 停车诱导屏 | 外国语学校收费停车场C103 | 质保已到期 |
| 4 | 停车诱导屏 | 鄞奉线收费停车场C104 | 质保已到期 |
| 5 | 停车诱导屏 | 马山湿地收费停车场C105 | 质保已到期 |
| 6 | 停车诱导屏 | 韩岭老街收费停车场C106 | 质保已到期 |
| 7 | 停车诱导屏 | 十里四香收费停车场C107 | 质保已到期 |
| 8 | 停车诱导屏 | 十里四香（二）收费停车场C108 | 质保已到期 |
| 9 | 停车诱导屏 | 下水村收费停车场C109 | 质保已到期 |
| 10 | 停车诱导屏 | 沙山路收费停车场C110 | 质保已到期 |
| 11 | 停车诱导屏 | 公交接驳收费停车场C111 | 质保已到期 |
| 12 | 停车诱导屏 | 动物园北门收费停车场C112 | 质保已到期 |
| 13 | 停车诱导屏 | 动物园南门收费停车场C113 | 质保已到期 |
| 14 | 停车诱导屏 | 动物园西门收费停车场C114 | 质保已到期 |
| 15 | 停车诱导屏 | 小普陀收费停车场C115 | 质保已到期 |
| 16 | 停车诱导屏 | 湖小线收费停车场C116 | 质保已到期 |
| 17 | 停车诱导屏 | 谷子路收费停车场C117 | 质保已到期 |
| 18 | 停车诱导屏 | 国际会议中心收费停车场C118 | 质保已到期 |
| 十一、24个路口信号灯盘 |  |  |  |
| 1 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道与锁岚路 | 质保已到期 |
| 2 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道与莫枝北路 | 质保已到期 |
| 3 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道与钱湖人家 | 质保已到期 |
| 4 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道东外环 | 质保已到期 |
| 5 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道与环湖北路 | 质保已到期 |
| 6 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道宝源路 | 质保已到期 |
| 7 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道中海观邸 | 质保已到期 |
| 8 | 信号灯灯盘 | 鄞县大道天池路 | 质保已到期 |
| 9 | 信号灯灯盘 | 锁岚路与大明路 | 质保已到期 |
| 10 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与白石北路 | 质保已到期 |
| 11 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与紫金北路 | 质保已到期 |
| 12 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与玉泉北路 | 质保已到期 |
| 13 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与紫金北路1 | 质保已到期 |
| 14 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与白石北路1 | 质保已到期 |
| 15 | 信号灯灯盘 | 钱湖大道与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 16 | 信号灯灯盘 | 青城路与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 17 | 信号灯灯盘 | 玉泉南路与莫云路 | 质保已到期 |
| 18 | 信号灯灯盘 | 玄武路与玉泉南路 | 质保已到期 |
| 19 | 信号灯灯盘 | 盛宁线郭家歭路口 | 质保已到期 |
| 20 | 信号灯灯盘 | 盛宁线与水上乐园 | 质保已到期 |
| 21 | 信号灯灯盘 | 盛宁线韩岭路口 | 质保已到期 |
| 22 | 信号灯灯盘 | 盛宁线启新高尔夫 | 质保已到期 |
| 23 | 信号灯灯盘 | 鄞城大道与奉钱线 | 质保已到期 |
| 24 | 信号灯灯盘 | 大转盘 | 质保已到期 |

- 六、其他要求：

- 供应商须在投标文件中提供项目运维方案、管理体系方案、服务承诺、项目组人员安排方案、项目重点难点分析、合理化建议等与本项目息息相关的方案措施。

- 七、采购清单

2025年东钱湖交通信号系统及交警视频综合信息系统运维服务项目采购清单

| 序号 | 项目 | 设备数量（套） | 运维月数（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电警 | 346 | 12 | 合同履约期限为自合同签订之日起一年。每套设备包含所有前端设施设备、供电线路及后端设备、软件系统的综合计价。包含更换设备费用（设备损坏无法维修需要更换时）。 |
| 2 | 卡口 | 181 | 12 |  |
| 3 | 违停 | 153 | 4次/年 | 违停设备一季度运维一次，更换设备另外计费。 |
| 4 | 非机动车闯红灯 | 104 | 4次/年 | 非机动车闯红灯设备一季度运维一次，更换设备另外计费。 |
| 5 | 信号灯控制机箱 | 59 | 12 | 合同履约期限为自合同签订之日起一年。信号灯控制机箱的运维包含所有对应的信号灯盘。包含更换设备费用（设备损坏无法维修需要更换时）。 |
| 6 | 可变车道屏 | 9 | 12 | 每套设备包含所有前端设施设备、供电线路及后端设备、软件系统的综合计价。包含更换设备费用（设备损坏无法维修需要更换时）。 |
| 7 | 路口交通信息发布屏 | 16 | 12 | 每套设备包含所有前端设施设备、供电线路及后端设备、软件系统的综合计价。包含更换设备费用（设备损坏无法维修需要更换时）。 |
| 8 | 信息发布屏（全彩LED屏） | 6 | 4次/年 | 一季度运维一次，更换设备另外计费。 |
| 9 | 停车诱导屏（二级） | 15 | 4次/年 |  |
| 10 | 停车诱导屏（三级） | 18 | 4次/年 |  |
| 11 | 设备、材料更换 （按实结算） | 1批 | 12 | 此项金额暂定5000元，包含质保已到期的24个路口信号灯灯盘（对应的信号灯控制机箱已于2023年更换，处于质保期）、153套违停设备、104套非机动车闯红灯设备、6块信息发布屏（全彩LED屏）设备、15块停车诱导屏（二级）设备、18块停车诱导屏（三级）设备。上述设备、材料更换按实结算。 |