象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类

优化处理服务项目

项目编号：TXCG2024039

采

购

招

标

文

件

采购人：象山县西周镇人民政府

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

二零二四年十一月

温馨提醒

1、响应文件应按采购文件要求将“技术商务文件”、“报价文件”分别编制。

2、“技术商务文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

## 第一章 采购公告

象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目采购公告

项目概况

象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年  月  日  点  分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TXCG2024039

项目名称：象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目

预算金额：3600万元

最高限价：3600万元

采购需求：

标项一:

标项名称: 象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目

数量:1

预算金额：3600万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：道路保洁、绿地保洁、公共区域及设施保洁（包括但不限于镇区垃圾小屋清洗、果壳箱清洗、公交亭清洗及镇区公厕保洁）、生活垃圾清运、餐厨垃圾清运、其它垃圾清运（包括但不限于建筑装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾清运）、儒雅洋垃圾中转站运行管理、镇垃圾中转站运行管理（包括但不限于设备运行、垃圾外运、渗滤液外运）等工作。详见采购文件第四章《招标需求》。

合同履行期限：自合同生效之日起至2027年12月31日止（合同一年一签， 第一年自合同生效之日起至2025年12月31日止，后续合同采购人根据上一年度的合同履约、考核情况等决定是否续签）。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.c n)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）；

3.特定资格条件：无；

## 三、获取采购文件

时间：2024年  月  日至2024年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）

方式：网上下载，供应商自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台（http://www.zcygov.cn）登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：0元

- 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年  月  日  :  （北京时间）。供应商应于上述时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2024年  月  日  :  。

开标地点：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）[象山县象山港路300号]。

备注：供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将电子备份响应文件（U盘或光盘方式存储）按要求密封，在规定时间前递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份响应文件的，投标无效。

采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”在规定解密时间内无法解密或解密失败时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份响应文件”的，由采购代理机构上传“电子备份响应文件”进行异常处理，并对“电子备份响应文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份响应文件”的视为响应文件撤回。其余通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密响应文件”继续有效，其“电子备份响应文件”自动失效。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

①供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

②其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

## ③供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份响应文件。

1.采用邮寄方式递交电子备份响应文件，需按以下要求递交：

拟在2024年  月  日16:00（含）前到件的邮寄地址为：宁波天信工程管理有限公司（象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼），收件人：郑玲，联系方式：0574-65778501、15957430650。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：290661108@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份响应文件密封破损而不符合采购文件对响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份响应文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责，响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2.采用现场方式送达电子备份响应文件，需按以下要求递交：

所有供应商在投标截止时间前将电子备份响应文件送至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）[象山县象山港路300号]。响应文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采 购 人：象山县西周镇人民政府

地  址：象山县西周镇振瀛路4号

联 系 人：仇老师

电    话：0574-65831330

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

地  址：象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼

联 系 人：宋琼妍 郑玲 郑芝 蒋萍萍

电  话：0574-65778501

质疑联系人：陈肖雅

联系电话：0574-65655207

政府采购行政监管及投诉受理部门：象山县财政局政府采购管理办公室

联 系 人：林胜光

联系电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
   CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：TXCG2024039 项目名称：象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目 |
| 2 | 采购人：象山县西周镇人民政府 地址：象山县西周镇振瀛路4号 联 系 人：仇老师 电 话：0574-65831330 |
| 3 | 采购方式：公开采购 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标通知书发出之日起30日内； 付款方式： 1、服务费按月支付，采购人根据每月考核及奖罚情况核定当月服务费，于次月支付当月服务费；每季度前2个月考核基数为每月服务费的50%，第3个月考核基数为每月服务费的100%。 2、采购人付款前，中标人应开具等额有效的正规发票递交至采购人处，由于发票问题造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。 注：第一年度服务期为合同签订日-2025年12月31日；如第一年度服务期合同签订日为2025年1月14日，则第一年度服务费按一年中标价/365天×（365-13）天核定。 |
| 5 | 服务期限：详见采购需求 |
| 6 | 获取采购文件方式： 网上下载，供应商自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）“项目采购”模块进入政采云系统“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。 获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库。 具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台（http://www.zcygov.cn）登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。 |
| 7 | 踏勘现场：供应商可对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 8 | 响应文件接收单位：宁波天信工程管理有限公司 投标截止时间：2024年 月 日 时 分。 递交地址：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号） 递交方式：详见采购公告 |
| 9 | 开标时间：2024年 月 日 时 分。 开标地点：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号） |
| 10 | 电子备份文件1份，以U盘或光盘形式储存。 |
| 11 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 标书费人民币0元 |
| 13 | 本次采购合同预算金额为3600万元； 最高限价为3600万元，单价1200万元/年，超过最高限价的报价为无效报价。 投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理。 |
| 14 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用，包括但不限于人员基本工资、各类福利和补贴（如加班补贴、高温补贴、早餐补贴等）、公积金、社保（五险）的缴纳、各种保险，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，设施设备管理维护费用，垃圾处置费，设施设备和作业车辆的折旧费及运行维护费，管理费，税金，利润及其他与本次采购相关的一切费用。 3、合同期内（包含续签合同期内）服务费用不因市场和政策等因素的变动而调整。其中道路（含公厕）保洁、绿化保洁、垃圾处置人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市象山县最低劳动工资的110%；社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率；岗位津贴不得低于[甬政办发（2014）70 号]规定的10元/天/人；早餐费不得低于[甬城管（2015）12 号]的7元/天/人；夏季高温津贴标准不得低于现行文件规定的标准要求，低于的作无效标处理。 其他人员（除道路（含公厕）保洁、绿化保洁、垃圾处置人员外）基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市象山县最低劳动工资；社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率，低于的作无效标处理。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，投标人应自行考虑风险，合同总价不作调整，由投标人在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还： 1、履约保证金金额：签约年合同价的1%； 2、履约保证金形式：现金、银行转账或银行保函或经象山县政府认可的担保公司保函； 3、提交时间：合同签订前； 4、履约保证金的退还：若以现金、银行转账方式提交履约保证金的，合同履行结束后一个月内无息退还；若以保函方式提交履约保证金的，自保函有效期满之日自动失效。 |
| 16 | 投标有效期：90天 |
| 17 | 招标服务费： 1、中标供应商须根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的服务招标费率标准，中标供应商按照中标通知书确定的金额作为计费额（不足10000元的按10000元收取），向代理机构交纳招标服务费。 2、中标供应商在领取中标通知书时向代理机构交纳招标服务费。 3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 18 | 中标通知书的领取方式：采用邮寄方式或到代理机构现场领取。 |

### 投标方须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县西周镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波天信工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指采购文件规定针对本项目的相关工作。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价

1．1投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

1．2除采购文件中有特殊规定外，投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算供应商应按第六章“响应文件有关格式”的要求在“开标一览表”中进行报价并填写分项报价表。

1．3 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

1．4供应商在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

1.5采购人设有最高限价的，供应商的投标报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

1.6最低报价不能作为中标的保证。

▲六、投标保证金

1、投标保证金（不适用）

1．1投标方应按“第一章 采购公告”规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其响应文件。

1．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账方式汇入采购人账户，携带银行回单到宁波天信工程管理有限公司财务室（象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼）开具收据，以收据为准。

1．3中标方的投标保证金在与采购人签订了经济合同后，并把合同原件交于宁波天信工程管理有限公司确认后才无息退还。

1．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

1．5供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

七、投标有效期

▲1、响应文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

八、响应文件的形式和效力

（一）响应文件

1、响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份响应文件。

2、电子响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

响应文件制作说明：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword；

（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、响应文件的效力

（1）响应文件的启用，为电子响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份响应文

（2）开启时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子响应文件作为评审依据（若备份电子响应文件与政采云平台上传的响应文件被识别为不一致，仍以备份电子响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子响应文件，备份电子响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子响应文件或所提供的备份电子响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。

（3）电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

九、响应文件的组成和份数

1、响应文件的组成：

第一部分：商务技术文件

（1）封面；

1、资格审查部分

（2）资格声明函；

（3）中小型企业声明函（附件三）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（5）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（6）评分标准所需要的其他资料；

2、技术商务部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）商务（服务）响应一览表；

（5）技术服务评分内容（格式自拟）；

（6）供应商一般情况表

（7）企业业绩表；

（8）拟投入人员配置情况表；

（9）评分标准所需要的其他资料；

（10）采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他证明；

▲“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

第二部分：价格文件

（1）开标一览表（附件一）；

（2）价格明细表（附件二）；

（3）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

2、响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

▲十、响应文件的签署盖章

1、采购文件第六章“响应文件有关格式”中标明加盖公章或签字的，电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章。

2、采购文件第六章“响应文件有关格式”中标明加盖公章或签字的，以U盘或光盘存储的电子备份响应文件的签署盖章按照本章第十条第1款要求。

十一、响应文件的密封和标记

1、电子响应文件：供应商应根据“项目采购-电子交易管理操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份响应文件的外包装标记详见第六章“响应文件相关格式”；

供应商未按上述要求签字盖章及标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、响应文件的递交

1、响应文件递交的具体要求详见采购公告。

2、代理机构在投标截止时间前半小时内于开标地点接受响应文件。

3、响应文件的补充和修改

响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十三、采购文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件的截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十四、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，不邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

A.“政府采购云平台”发生故障而无法登录访问的；

B.“政府采购云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.“政府采购云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十五、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对响应文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十六、合同授予

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标供应商的响应文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5、中标人如不遵守采购文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

6、合同原件提交一份至采购代理机构存档。

十七、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收（具体按象山县财政局文件规定）。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十八、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本采购文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

## 第三章 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为 其他未列明行业 。本次评标将不再对小微企业的价格给予10%优惠。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本次采购不邀请供应商的法定代表人或其授权代表参加开标会。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

A.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

B.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份响应文件现场予以退还。

（4）供应商上传政采云平台的pdf版本电子加密响应文件内容与政采云系统中供应商填写的内容不一致的，经评标委员会审查，应以电子加密响应文件中的内容为准。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和响应文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）响应文件的澄清

1、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）响应文件错误修正原则

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照响应文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、资格声明函； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 特定资质 | 无 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 为专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函 |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 5 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在投标截止当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

（二）技术商务文件符合性审查

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章第七条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）响应文件按标书要求由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）响应文件按标书要求由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 响应文件的签署盖章 | 符合第二章“供应商须知”第十条的要求 |
| 4 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
|  |  | 不允许出现与采购文件有重大偏离的响应文件 |
|  |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 |
|  |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，第3项无需在政采云中设置关联点。

（三）评分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术资信评分表(合计80分) |  |
| 1 | 项目理解 （6分） | 评委根据供应商针对本项目服务内容的理解程度是否具有深度、现状调查是否透彻、问题剖析是否全面、是否精准的情况进行评审： 项目理解全有深度、现状调查透彻、问题剖析全面精准的得6-4分； 项目理解、现状调查基本与实际相符、问题剖析较准确的得3.9-2分； 项目理解一般、现状调查、问题剖析一般的得1.9-1分； 项目理解较差、现状调查、问题剖析有明显偏差的得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
| 2 | 重点难点分析及应对措施 （ 18分） | 评委根据供应商对本项目道路保洁（含公厕）、绿化保洁及公共设施保洁中涉及的重点难点及解决措施进行评审： 重点难点分析准确，解决措施有针对性、合理可行的得6-4分； 重点难点分析较为准确，解决措施较有针对性、较合理可行的得3.9-2分； 重点难点分析基本准确，解决措施基本可行的得1.9-1分； 重点难点分析欠考虑、不充分，解决措施不可行的得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 评委根据供应商对本项目垃圾清扫、收集、清运中涉及的重点难点及解决措施进行评审： 重点难点分析准确，解决措施有针对性、合理可行的得6-4分； 重点难点分析较为准确，解决措施较有针对性、较合理可行的得3.9-2分； 重点难点分析基本准确，解决措施基本可行的得1.9-1分； 重点难点分析欠考虑、不充分，解决措施不可行的得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 评委根据供应商对本项目垃圾中转站及儒雅洋垃圾中转站运行涉及的重点难点及解决措施进行评审： 重点难点分析准确，解决措施有针对性、合理可行的得6-4分； 重点难点分析较为准确，解决措施较有针对性、较合理可行的得3.9-2分； 重点难点分析基本准确，解决措施基本可行的得1.9-1分； 重点难点分析欠考虑、不充分，解决措施不可行的得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
| 3 | 作业服务方案 （18分） | 评委根据供应商提供的道路保洁（含公厕）方案、绿化保洁方案及公共设施保洁方案的全面性、合理性、针对性进行评审： 方案详实、合理，针对性强，完全满足采购需求的得6-4分； 方案较完整，针对性较强，基本满足采购需求的得3.9-2分； 方案笼统，针对性一般，但能满足采购需求的得1.9-1分； 方案有缺陷，不能满足采购需求的得0.9-0.1分； 未提供相关方案的不得分。 |
|  |  | 评委根据供应商提供的垃圾清扫、收集、清运服务方案的完整性、适用性、垃圾清扫收集分类合理性进行评审： 方案详实、垃圾分类合理，可操作性强的得6-4分； 方案较完整，垃圾分类较合理，可操作性较强的得3.9-2分； 方案笼统，垃圾分类可行，基本具有可操作性的得1.9-1分； 方案有缺陷，垃圾分类不合理，可操作性差的得0.9-0.1分； 未提供相关方案的不得分。 |
|  |  | 评委根据供应商提供的垃圾中转站及儒雅洋垃圾中转站运行方案的全面性、合理性、可行性进行评审： 方案详实、合理，可操作性强的得6-4分； 方案较完整、相对较合理，可操作性较强的得3.9-2分； 方案笼统，可操作性一般的得1.9-1分； 方案有缺陷，可操作性较差的得0.9-0.1分； 未提供相关方案的不得分。 |
| 4 | 工作管理 （10分） | 评委根据供应商提供的针对本项目的工作管理体系和工作质量保障措施方案进行评议： 工作管理体系健全完善，工作质量保障措施方案详细，针对性强的得5-3分。 工作管理体系较完善，工作质量保障措施方案较详细，针对性较强的得2.9-1分。 工作管理体系、工作质量保障措施方案内容有欠缺的得0.9-0.1分。 未提供相关方案的不得分。 |
|  |  | 评委对供应商根据本项目制定的内部管理制度（如岗位责任制度、管理运作制度、工作操作规程度等）进行评审： 管理模式先进、规章制度适用性强的得5-3分； 管理模式较合理、规规章制度适用性较强的得2.9-1分； 管理模式较落后、规章制度适用性较差的得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
| 5 | 机械设备运行管理方案（6分） | 评委根据供应商提供的拟投入本项目的车辆、设备、设施运行管理方案（含车辆、设备的使用、维修保养、防盗、停放等）进行评审： 设备足额配置、管理方案合理，完全满足项目需求的得6-4分； 设备配置较齐全、管理方案较合理、基本满足项目需求的得3.9-2分； 设备配置简单、管理方案较笼统、基本项目需求的得1.9-1分； 设备配置不齐全、管理方案不合理、不满足项目需求的得0.9-0.1分； 未提供相关方案的不得分。 |
| 6 | 拟投入人员配置 （6分） | 评委根据供应商拟投入本项目人员配置（包括人员配置结构是否合理、是否具备相关经验、中标后人员到岗时间是否及时）进行评审： 人员配置结构合理、具备相关经验、中标后人员到岗时间及时的得6-4分； 人员配置结构较合理、基本具备相关经验、中标后人员到岗时间较及时的得3.9-2分； 人员配置结构基本合理、相关经验较薄弱、中标后人员到岗时间不影响履约的得1.9-1分； 人员配置结构不合理、相关经验较差、中标后人员到岗时间不及时得0.9-0.1分； 未提供相关内容的不得分。 |
| 7 | 应急保障方案 （6分） | 评委根据供应商提供的特殊时期（如突击检查、创优评优、灾害天气期间等）的应急保障措施方案进行评审： 方案详实、合理、可执行力度高得6-4分； 方案较详实、较合理，可执行力度较高的得3.9-2分； 方案简单、较一般、执行力度一般的得1.9-1分； 方案不合理，执行力度差的得0.9-0.1分； 未提供相关方案的不得分。 |
| 8 | 交接落实计划 （5分） | 评委根据供应商提供的针对本项目的交接方案包括交接过程中存在的风险及控制措施、进退场措施、作业人员数量保障能力及措施进行评审： 交接方案内容完整、详细、适用性强的得5-3分。 交接方案内容基本完整详细、适用性较强的得2.9-1分。 交接方案内容有欠缺但尚不影响履约的得0.9-0.1分。 未提供相关方案的不得分。 |
| 9 | 认证证书 （3分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。 （需提供相关证书复印件及“国家认证认可监督管理委员会”网站“认证结果”栏的查询页面截图，未提供不得分） |
| 10 | 业绩 （2分） | 供应商自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有同类保洁服务项目业绩的，每取得一个得1分，满分2分。 注：响应文件中须提供上述业绩的合同复印件（同一项目不同年份只认定为一份业绩），未提供或提供不齐全的，不得分。 |
| 二 | 价格部分(合计20分) |  |
| 1 | 投标报价 （20分） | 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |

2、评委的综合打分，采用记名方式。各供应商的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

（四）报价文件符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）按照采购文件规定要求签署和盖章； （二）采用人民币报价； （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； （四）投标报价中未出现重大缺项、漏项； （五）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （六）报价合理的：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （七）报价文件与技术商务文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； | 提供“报价一览表” |
| 2 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。本项无需在政采云中设置关联点。

六、投标的澄清

1、评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

七、定标

（一）确定中标供应商。

1.评标委员会推荐3名中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

八、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

九、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，采购人向中标供应商签发中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 第四章 招标需求

### 一、项目概况

象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目，服务内容包括道路保洁、绿地保洁、公共区域及设施保洁（包括但不限于镇区垃圾小屋清洗、果壳箱清洗、公交亭清洗及镇区公厕保洁）、生活垃圾清运、餐厨垃圾清运、其它垃圾清运（包括但不限于建筑装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾清运）、儒雅洋垃圾中转站运行管理、镇垃圾中转站运行管理（包括但不限于设备运行、垃圾外运、渗滤液外运）等工作。

1、西周镇道路保洁明细表

详见招标文件附件1

2、西周镇环卫市场化保洁服务项目机械作业里程数测量

详见招标文件附件2

3、西周镇人行道及公园广场冲洗范围

详见招标文件附件3

- 西周镇公厕点位明细表

详见招标文件附件4

- 西周镇绿地保洁面明细表

详见招标文件附件5

6、公共区域及设施保洁明细表

详见招标文件附件6

7、西周镇垃圾桶收运明细表

详见招标文件附件7

8、餐厨垃圾收运点位及桶数

详见招标文件附件8

9、西周镇各村垃圾集中收集点清单

详见招标文件附件9

10、本项目须投入的车辆配备明细表

| 序号 | 车辆 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨中型机扫车（中型载货专项作业车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于路面清扫 |
| 2 | 3吨轻型机扫车（轻型载货专项作业车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，要求配备能上牌的新能源车辆，用于路面清扫 |
| 3 | 5吨中型洒水车（中型载货专项作业车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，要求配备能上牌的新能源车辆，用于道路清洗 |
| 4 | 高压水枪清洗车 | 辆 | 1 | 投标人自行配置，应配有高压水枪、磨盘，用于店铺周边油污、侧石、垃圾小屋、人行道、公园广场清洗 |
| 5 | 轻型收集车（轻型特殊结构货车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于垃圾清运 |
| 6 | 18桶密封式轻型桶装车（轻型特殊结构货车） | 辆 | 3 | 投标人自行配置，用于垃圾清运。因特殊路段限制，其中一辆桶装车外廓尺寸小于或等于5500mm*1920mm*2250mm |
| 7 | 5吨压缩车（中型特殊结构货车） | 辆 | 2 | 投标人自行配置，用于垃圾清运 |
| 8 | 3吨压缩车（轻型特殊结构货车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于新中转站垃圾压缩清运 |
| 9 | 拖拉机（轻型自卸货车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于垃圾清运 |
| 10 | 31吨车厢可卸式垃圾转运车（重型特殊结构货车） | 辆 | 2 | 由采购人提供，仅用于新中转站至焚烧场垃圾清运 |
| 11 | 5吨吸污车（中型罐式货车） | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于污水、渗滤液抽取转运 |
| 12 | 人力三轮车 | 辆 | 64 | 投标人自行配置，用于流动巡回保洁及应急保洁 |
| 13 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 3 | 投标人自行配置，用于流动巡回保洁及应急保洁 |
| 14 | 8吨重型垃圾转运车（重型特殊结构货车） | 辆 | 2 | 由采购人提供，仅用于旧中转站至焚烧场垃圾清运 |
| 15 | 6桶电动垃圾收集车 | 辆 | 1 | 投标人自行配置，用于儒雅洋垃圾中转站清运 |
| 合计 |  | 辆 | 85 |  |

11、服务人员配备明细表

| 序号 | 项目名称 | 人员配置数量（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保洁员/操作工 | 驾驶员 | 合计 |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 管理人员 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 道路保洁 | 67 | 3 | 70 |
| 4 | 绿地保洁 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 公共区域及设施保洁（含公厕保洁） | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 儒雅洋垃圾中转站运行管理 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 生活垃圾及餐厨垃圾清运 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 其他垃圾清运（包括但不限于建筑装修垃圾、大件垃圾清运，园林垃圾清运等） | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 中转站运行管理 | 7 | 3 | 10 |
| 合计 |  | 103 | 14 | 117 |

### 二、服务标准及需求

（一）环境综合治理及垃圾分类优化处理服务

1、道路保洁以及垃圾小屋、沿街果壳箱、公交亭保洁标准及要求：

服务保洁内容为路面的清扫、冲洗，人行道及公园广场的冲洗，路肩、路缘带、边坡范围内各类垃圾的清理；道路两侧排水沟渠的清理和保洁；沿线道路、垃圾小屋、果壳箱、公交站台的垃圾清理，站台的清洁，站台板面等设施的清洁；垃圾清运等工作。

1.1道路保洁分8小时保洁、12小时保洁。8小时保洁时间:夏、秋季普扫于6:30前完成，不间断巡回保洁时间为5:30-10:00,13:30-17:00；春、冬季普扫于7:00前完成，不间断巡回保洁时间为6:00-10:00,12:30-16:30。12小时保洁时间:夏、秋季普扫于6:00前完成，不间断巡回保洁时间为5:00-11:00,13:30-19:30；春、冬季普扫于6:30前完成，不间断巡回保洁时间为5:30-11:30,12:30-18:30。巡回保洁包括清扫路面杂物、抛撒物等。普扫要达到“五无”、“五净”标准，既无果皮纸屑、无土石杂划、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无堆积物，路面干净、道路绿地树圈干净、边角侧石干净、果壳箱等环卫设施整齐干净。

1.2动态保洁：使用快速保洁车，确保责任区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散、袋装垃圾滞留路面及绿带；果壳箱定时清洗及时加盖、关门；人行道、步阶、墙根、树穴无明显杂草、杂物。晴天路面无积水，无蚊蝇孳生，路两旁及隔离护栏下无淤泥，路面基本见本色。确保责任区域保洁路段空闲期内（8小时保洁路段：10:00-13:30；12小时保洁路段：11:00-13:30）有专人巡查，保持路面干净，无垃圾散落物等。

1.3人行道的清扫保洁应与路面的保洁工作同时进行，人行道、店铺周边油污、侧石及时清洗，严禁将垃圾堆积在人行道上。对辖区内发现的大件堆积物，经确认是村民丢弃或无主的，要及时进行清理。如遇偷倒、倾倒的情况时随时上报。

1.4机械作业要求：除连续降雨、降雪、冰冻等恶劣天气外，机扫车在各保洁路段每日机扫作业不少于2次；洒水车在各保洁路段每日洒水作业不少于1次；人行道冲洗车在各保洁路段每月冲洗作业不少于1次；公园广场冲洗（铺装）每周冲洗作业不少于1次。

1.5道路两旁明沟和雨水井应及时清理，做到沟或井内无垃圾、树叶等杂物，雨水壁无堵塞。

1.6公交停靠站需保持整洁、卫生。公交站台保持常年清洁，镇区停靠站内座位等设施需每日用毛巾擦洗不少于1次；对停靠站等公路附属设施牛皮癣、小广告需进行及时清除。公交停靠站集中清洗每2月不少于1次。

1.7果壳箱要及时清理，保持表观干净无破损、无垃圾外溢，桶体、箱体整洁，果壳箱收集容器必须加套专用垃圾袋。镇区范围内果壳箱每日清洗次数不少于1次，沿线村庄涉及的公交停靠站果壳箱每月清理清洗不少于2次，果壳箱周边保持环境干净整洁。垃圾小屋、果壳箱损坏修复费用由采购人承担。

1.8未硬化道路、闲置地块（空地）作业标准参照上述道路保洁标准。

2、生活垃圾清运及垃圾桶保洁标准及要求：

生活垃圾清运及垃圾桶保洁内容为做好垃圾收集、清运，垃圾桶保洁工作，各村各点垃圾桶收集、清运及时，垃圾桶设置点周边环境及垃圾桶保持整洁。镇核心区3条主街采用巡回收集作业方式，镇区生活垃圾及餐厨垃圾采用“以桶换桶”方式进行点位垃圾收集和清运，村庄主要采用集中收集、压缩车清运方式，具体详见附件明细表。

2.1城区清运时间：要求每日上午7:00前完成第一次生活垃圾收运，之后进行不间断巡回清运,且每日至少收运1次，重点区域（包括但不限于嵩溪路、昌明路、西瀛大街、贸盛路、菜场周边、康安路、梅丹线、富源路等）每日至少收运3次；各村清运时间：要求每日上午9:00前完成各村的生活垃圾收运，每天至少一次。收集率应达到100%，重点区域应根据实际情况增加清运次数，收集的垃圾运至环卫中转站，严禁随便乱倒、焚烧垃圾。收集时对垃圾桶等垃圾存放容器轻拿轻放，文明作业。特殊时期如重大节假日等须按采购人要求增加收运次数。

2.2垃圾桶垃圾清运日产日清，确保垃圾桶垃圾不外溢，及时清运，减少蚊虫滋生。垃圾桶周围打扫干净，不得有建筑（装修）垃圾、大件及园林垃圾，不得焚烧垃圾，桶盖盖上，保持垃圾桶周边干净。

2.3嵩溪路、西瀛大街、昌明路等3条道路上门收集按垃圾分类标准实现干湿分离收运，确保全天候垃圾不外溢，不影响镇区风貌，并按照示范路标准实行撤桶运行方式，即每日7:00—15:30撤掉道路沿线所有垃圾桶，期间垃圾清运车巡回收集垃圾，下午16时前必须放回所有垃圾桶，晚上19时前垃圾桶必须收运1次，其他道路根据实际运行情况逐步推广。

2.4垃圾清运车辆保持整洁，每天作业结束后清洗车辆，车辆外部无灰垢、无污渍，及时对破损、残缺部位进行修理。清运途中做好安全行驶，装载适量，驶速适中；按标准装卸垃圾、密封运输，运输过程中避免垃圾拖挂、抛撒和污水呈线状滴漏等二次污染现象，不得随意乱倒垃圾或污水。

2.5垃圾桶应保持经常性整洁、完整，每日必须集中清洗1次，要求用高压水枪冲洗，垃圾桶符合垃圾投放要求，不得有明显的污物，垃圾分类桶标识清楚可见，每日清运后要对垃圾桶周围地面进行清扫。

2.6餐厨垃圾收集运输作业人员在收集运输餐厨垃圾中，应当维护餐厨垃圾收集运输作业区环境整洁，减少对产生单位及周边居民正常工作、生活的影响。

2.7垃圾桶的投放、损坏更换以及清洗由中标人承担。损坏的垃圾桶应及时进行调换，并在蚊蝇孳生季节定时喷洒灭蝇药物（4-10月）。

2.8垃圾桶清运过程中不得互相并桶，一个月内经发现或被群众举报（三次内）一次扣300元，超过三次每次扣500元/次。

2.9垃圾桶小屋应保持经常性清洁、完整，宣传垃圾分类等资料张贴要整齐、干净，每日清运后要对垃圾桶小屋进行清扫，垃圾小屋及周边每周清洗不少于1次，各垃圾小屋应严格按照垃圾分类要求将四色桶摆放整齐。

2.10各村垃圾收集点10米范围内打扫干净，不得有建筑垃圾，不得焚烧垃圾，确保各村垃圾收集点内的地面及周边环境的整洁。具体各村垃圾集中收集点见招标文件附件9。

2.11各村垃圾收集点及清运车辆要按季节定时喷洒消毒、灭蝇、除臭等药物，清运垃圾时禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水，并确保清运车辆整洁。对各村收集点的垃圾桶，春冬季每周清洗一次，夏秋季每周清洗两次。企业收集点垃圾桶每周清洗一次。

2.12中标人需将垃圾中转站的垃圾运输至县指定处置场所。

2.13本次投标报价均按新垃圾中转站清运要求进行报价，若合同签订后新垃圾中转站未投入使用，中标人须根据采购人实际要求按西周镇现有垃圾中转站进行日常清运。

2.14在现有垃圾中转站清运期间，因设备及清运距离的调整与新中转站运行报价口径不统一，因此采购人按生活垃圾清运单项中标单价/365*现有垃圾中转站实际清运天数*0.9进行结算，中标人须无条件配合。同时，中转站压缩作业车单项中标单价/365*新垃圾中转站实际使用天数进行结算，中标人须无条件配合。

2.15已在合同价内考虑三年垃圾桶损耗费（按三年折旧计算，即每年更换数量为三分之一），在合同履行期间，由中标人负责对垃圾桶进行保养、购置新垃圾桶，采购人不再额外支付费用。合同履行期结束后，确保正常使用的垃圾桶数量与合同初期一致。

3、其它垃圾清运及处置标准及要求：

3.1目前西周镇的建筑垃圾临时堆场布点为“4+1”模式：分别位于大唐电厂南侧、柴溪村、航头村、渡头街、儒雅洋村，该4个站点的建筑（装修）垃圾、大件垃圾、园林垃圾等都由中标人每月一次统一汇总至大唐电厂南侧建筑（装修）垃圾临时堆场。镇建筑（装修）垃圾临时堆场委托中标人进行日常管理，镇域内各单位、企业、村中转点等建筑（装修）垃圾、大件垃圾、园林垃圾等集中转运至该堆场，其余垃圾一律不得进场。中标人必须安排管理人员对进场垃圾进行监督检查，要求上述垃圾分类进场，分类堆放并及时处置。管理人员工资、日常分类处置费用等由中标人承担。

3.2中标人应对保洁范围内道路两侧每天进行巡查，及时清理建筑（装修）垃圾、大件垃圾、园林垃圾等。对各村垃圾集中收集点每周进行一次巡查，每月集中清运不少于一次。如遇上级环保督察等重大活动，因根据采购人要求增加清运频次，采购人不再另行支付。具体各村垃圾集中收集点见招标文件附件9。

3.3中标人应成立应急队伍，对临时发现的建筑装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾等及时进行清理。

4、公厕保洁标准及要求：

保洁内容为公厕的卫生保洁及管理工作，免费向市民开放，实行24小时开放。共12座厕所，其中3座公厕要求每天有专人当班（8小时制），在当班时间内须及时打扫厕所内外卫生；9座公厕巡回保洁，每天至少保洁3次。

4.1公共厕所要专人打扫，实行着装，持证上岗，强化服务意识，提高服务质量。

4.2公厕卫生质量应达到：内外环境、设施、设备保持经常性整洁卫生，天棚四壁、窗台、门沿、管理房无积灰无蜘蛛网，便池（斗）无尿碱迹，沟（槽）无堵塞，厕内基本无臭，地面无积水，蹲坑及挡板上无粪迹、痰迹、污迹，坑槽、倒斗、便斗无污迹。

4.3公厕保洁做到：环境见脏就扫，地面见水就擦，便器用后就冲，管道不畅就通，管理房内整洁，工具摆放整齐；卫生间无杂物、污迹，烟头、烟灰等及时处理，墙上无乱写乱画现象，无小广告。卫生间纸篓垃圾及时处理、便池无杂物，烟蒂等及时处理。

4.4各开关龙头阀门等使用正常，电气线路、电气开关正常，门、隔离、隔断等洁净，合页等正常，便池内冲水正常，存在损坏时应立即修复。

4.5消毒季节按规定要求消毒：做到消杀彻底，消毒后将死蚊等虫子及时清除干净。

4.6消毒作业过程要注意消毒物晶、工具安全存放，作业中不准吸烟、喝水进食，喷药时要戴口罩和胶皮手套，要注意如厕者和自身的安全，谨防药物中毒。作业结束必须用肥皂彻底洗手，消毒物品妥善保管，残留药物谨慎处理，不能乱丢乱放。

4.7公厕日常消耗品，包括洁厕液、垃圾桶、拖把、扫把等保洁消耗品中标人应及时补充到位。

4.8每座公厕单项维修费用在2000元及以下的，包括门、坐便器、小便器、感应器、蹲坑、洗手台面、灯、五金配件等设施的更换由中标人承担，以上费用含在投标报价中，采购人不再另行支付，投标人在投标报价时应予以充分考虑。

4.9中标人应根据每座公厕的实际情况，合理安排化粪池清理工作，相关费用含在投标报价中，采购人不再另行支付，投标人在投标报价时应予以充分考虑。

5、绿化保洁标准及要求：

5.1绿化保洁内容为道路中间绿化带、两侧绿色区域及公园的各类垃圾的保洁。

5.2每日要对绿化带进行清理保洁，保持绿化区域土地平整，无杂物，无枯枝烂叶、砖石、有色垃圾、煤饼、瓦砾、纸屑、果皮、酒瓶等，绿化区域锄下的杂草、修剪的树枝应及时清理。

5.3绿地保洁：绿地内无白色垃圾；定期清理落叶、枯枝，保持绿地干净整洁。

6、镇垃圾中转站运行（包括但不限于中转站日常运行、设备运行、垃圾外运、渗滤液外运等）标准及要求：

保洁内容为应按要求做好镇垃圾中转站的日常开放、出入计量、车辆调度、压缩作业、垃圾转运、环境污染防治和监控，站内设备设施的维保及维修，作业区及办公区的保洁等工作。随时冲洗保持地面干净，无垃圾散落物等，确保中转站正常运行、环境整洁。

6.1、运行管理

1.进站管理

（1）垃圾收集车必须凭IC卡进入转运站。

（2）严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、放射性废弃物以及大件垃圾等进入转运站。

（3）操作人员应随机检查进站垃圾成分。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料放入压缩箱。

2.出入计量

（1）地磅前后方应设置醒目具有反光效果的提示标志，并应保持完好。

（2）地磅照明设施应保持完好。

（3）垃圾计量系统应保持完好，各种设备应保持正常使用。

（4）应按有关规定定期检验地磅计量误差，并挂合格证。

（5）进站垃圾应自动记录其进站时间、车号、运输单位、重量等信息。

（6）操作人员应做好每日进站垃圾资料备份和每月统计报表工作。

（7）计量系统出现故障时，应及时汇报采购人并采取应急手工记录，当系统修复后应将有关数据输入计量系统，保持记录完整准确。

（8）计量统计数据、报表等档案齐全，保存完好（至少保存5年），方便查阅。

3.进站车辆调度

（1）车辆进出站时，严禁随意在站内道路上滞留，避免造成交通堵塞影响交通秩序。

（2）垃圾收集运输车辆必须按指定路线到达卸料平台，并在工作人员的调度下，在指定卸料口作业。

（3）中央控制管理系统根据进站车辆所载垃圾重量进行系统自动派位，中控管理系统会对进站车辆进行派位，LED显示屏指引车辆停靠泊位，进站车辆依据LED显示屏指派泊位进行倾倒。

（4）作业高峰期间，中央控制室来不及调度的情况下，卸料大厅调度指挥员依据现场情况进行派位，进站车辆需服从调度。

（5）生活垃圾运输车辆进入卸料平台后，必须做到“一听、二停、三检查”（即听从作业平台管理人员的指挥、垃圾运输车辆必须停稳、卸料平台管理员检查车辆和所运垃圾的种类是否符合要求）后，方可倾倒垃圾。

（6）垃圾收集运输车卸料完毕后，检查车辆是否有垃圾拖挂、后厢门是否关闭方可按规定路线及时退出作业区。

4.压缩作业

（1）垃圾压缩设备应保持正常状态。设备异常时，严禁操作设备，以避免人员伤亡和设备损坏。

（2）倾倒垃圾前必须检查卸料区域和设备运转区域，确保无异常情况。

（3）操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。

（4）当卸料槽或专用容器辅助装置损坏时，不得进行卸料作业。

（5）卸料槽或专用容器入口堆满垃圾时，停止卸料，待垃圾被压缩至专用容器入口处有空间后方可继续卸料。

（6）卸料槽或专用容器中发现大件垃圾或危险废物时，应及时清除或采取紧急措施。

（7）采用垂直进料工艺的压缩机，在压缩垃圾时不得往料斗口卸料。

（8）卸料时，压缩机对接与锁紧机构应保持完好。

（9）在填装作业时压缩机的压头和滑动支架必须回到最末端时，才能进料。在填装或压缩作业时，工作人员不得靠近转运容器。

（10）转运容器装满后，应将容器封板关闭。

（11）操作完毕后应及时清理作业区。

5.垃圾转运

（1）转运容器在开启、装料、关闭和挂车过程中，容器附近严禁站人。

（2）转运容器应密闭完好、无暴露垃圾和污水滴漏。

（3）垃圾运至采购人指定地点处置，不得中途乱倒、乱卸、乱抛垃圾。垃圾转运车向垃圾处理厂转运垃圾的过程应实行密闭化作业，无垃圾抛洒、拖挂和污水滴漏，不得超高、超载、挂包、敞开式运输垃圾。在垃圾处理场卸完垃圾后，应将垃圾箱中的污水、污物排放干净，避免造成二次污染。

（4）垃圾转运车辆应按规定线路行驶，严格遵守道路交通规则，并服从垃圾终端处置场等场区安保、交通、作业等综合管理要求，不得超速行驶、野蛮作业、无证驾驶。

（5）垃圾运输车司机必须在每日出发前检查车况是否正常，车辆启动后发现问题必须立即检查原因并排除故障，不得带病出车。每日运输作业结束，应将车辆和转运容器内腔、外壁等进行1次全面冲洗，确保车体和箱体内外无残留垃圾和污水，并做好车辆运行日志记录和检修维保等工作，经常检查车辆和集装箱密封构件，定期更换密封条，确保车况正常，密封性和污水收集装置完好无损。

6.环境污染防治及集中监视控制

（1）除尘和除臭系统应在作业期间确保持续性稳定运行，对垃圾收集车向卸料槽内倾倒垃圾等日常作业时产生的灰尘和臭气进行多级处理，并对一层转运大厅、二层卸料大厅等各类设施进行全方位除臭，改善垃圾转运站的工作环境。

（2）应做好除尘除臭系统设备的定期维护和维修，及时添加降尘、除臭药剂，确保转运站运营期间的转运车间外排废气应符合国家相关标准。

（3）降尘、除臭系统所使用的药剂、材料应是对人体无毒无害无刺激性的，符合国家相关标准。

（4）采取必要的隔离、减震、禁止鸣笛等降噪措施，合理控制运营作业期间的噪声水平，转运站厂界噪声应符合国家相关标准。

（5）清洗设备、车辆及地面产生的污水进行污水处理设施处理后排入市政污水管网。应保持转运站内作业区污水收集系统完好通畅，做好定期清理排水沟，避免发生堵塞、积水、泄漏等问题，并加强站内雨污分流和生活污水的管理。

7.站内保洁

（1）作业区保洁

1）保洁员着工作服、工作鞋上岗，严禁擅自处理站内各类可回收利用的物品。

2）在保洁作业时，应避让生产岗位的正常作业。

3）正确、规范、安全使用各种保洁工具，爱护工具。保洁工具保持整洁，规范有序摆放。

4）做到安全作业，按规定穿戴防护装备，保洁时注意避让车辆，确保自身安全。

5）作业区内做到每车一清理。

6）压缩作业完成后对转运车辆、转运容器及卸料槽每天清洗。

7）在压缩作业时，转运大厅保洁人员严禁进入卸料区保洁。

8）定期清理集水坑污物，确保场地冲洗污水排放通畅。

9）一层转运大厅、二层卸料大厅及场外区域保洁工作每天一次；

（2）办公区保洁工作

1）每日循环清扫地面，随时清除地面、台面的垃圾、污迹，发现污渍立即处理，一楼门厅地面保持随时清洁。

2）每日抹净门玻璃和窗玻璃，保持玻璃干净明亮，无污迹、无手印、无水印，擦净门框、窗框、柱子等。

3）公共区域每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

4）每日清扫拖净电梯轿厢地面，抹净内外壁，保持无手印、污渍、无灰尘。不得留有污渍、残留清洁剂等，水分要彻底吹干。定期用金属清洁剂进行维保，减少氧化、锈蚀的程度，保持电梯干净光亮、整洁。

5）每日抹净一楼大厅的墙壁和石柱的灰尘，清除污迹，使其光亮；保持监控器、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。

6）清洁公共区域的盆栽植物、花盆，保持盆栽植物无黄叶、烟头、纸屑等杂物，使其无尘、无垃圾。

7）每天清扫公共区域的天花板，确保无蜘蛛网等。

8）拖洗所有卫生间、茶水间、会议室地面，抹净茶水炉、洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味、无手脚印、无污渍等。

9）卫生间隔板每天擦抹，小便池、厕位、水池及时冲洗，每天用清洁剂清洗1次，洁具每周用消毒剂消毒2次，整体卫生间每月全面消毒1次，镜面、台面、洗手盆每天清洁，上班时间随时巡视，发现污剂、水剂、积水、头发、手印、便迹、异味、便纸等及时清理。

10）每天清洁会议室、会客室桌面，倒除烟灰缸中杂物，清洁消毒茶具，按位置摆放面巾纸，确保会议室内无积尘。

（3）绿化保洁

1）站内绿化带保持干净整洁，无白色垃圾。

（4）人防区保洁

1）人防区域、水泵泵房保洁工作每天一次；

2）汽车坡道至二楼区域保洁工作每天一次；

8.其他要求：

（1）配合做好环境检测：采购人邀请具备相关资质的第三方检测机构进行采样分析和出具报告。因中标方运行管理不善导致环境质量监测结果不达标或超标排放污染物的，由中标方自行承担相关法律责任。采购人有权进行合同处罚，情况严重的可单方面解除合同。

6.2、作业区内设施设备维护维保

1.作业区内各类设施设备应定期检查维护维修，确保其满足正常运行和安全使用要求。

2.转运站内各种车辆、机械、工艺设备应进行日常清洗、维护和维保，并应按照有关规定（规程）进行大、中、小修，其中大中维修、定期维保和更换关键零部件必须委托有相应资质的维修厂进行并报采购方备案。中标方须承诺服务期间发生损坏的设备应及时维修或更换到位，不得因设备原因影响日常垃圾转运作业。

3.转运站内除尘、脱臭等配套设施设备应定期检查维护，发现故障及时排除恢复运行。

6.3、安全操作规程

1.中控室操作规程

（1）严格遵守站内各项管理制度、劳动纪律，坚守岗位不随意串岗。

（2）不能擅自对程序进行任何改动，不能删除、移动任何目录以及修改电脑中的设置。

（3）开机密码不能随意示人，不能让非本岗位人员操作电脑。

（4）在拔出移动硬件时必须先关闭移动硬件的使用，或关闭电脑后再拔出。

（5）充分了解站内的生产运营情况，了解设备、仪器的运行情况，发现问题及时通知有关部门和领导，确保生产作业的顺畅。

（6）自动控制系统的开、闭必须严格按照操作流程进行，每天生产作业完成后，都应及时关闭控制系统，在下班前要确认。

2.压缩设备安全操作规程

（1）遥控器操作使用：

1）遥控器的使用人员必须经专业培训合格，或在有专业人员指导下进行操作。

2）严禁一人同时手持两支遥控器进行压实作业。

3）严禁在检修平台进行压头上、下运动作业。

4）压头横向运动时，操作人员必须进行同方向跟踪。

5）压头进行压实时，时刻注意压头有否偏移。

6）随时观察箱体内垃圾量情况，及时压实，避免收集车垃圾倾卸外溢。

7）紧急情况下，使用紧急按钮。

8）在修理泊位过程中，不得使用修理部位遥控器。

（2）箱体开、闭作业：

1）操作人员进行箱体盖板开、闭作业前，必须佩保险带、挂保险钩。

2）开、闭箱体盖板作业时，操作人员严禁站立在箱盖上。

3）关闭箱盖时，用人力启动箱盖时的下落角度不准大于45º。

4）经常检查箱盖开、闭连接链条、拉绳是否牢固可靠。

5）转运车作业时，对应泊位不准开启道闸，进入箱盖开启程序。

6）箱体盖板关闭后，应及时放下道闸。

7）压实工一人作业时溜槽同时使用不准超过2只。

8）泊位启用、关闭随时与中控室联系，服从中控室作业人员的指挥。

（3）维保清洗作业：

1）每周定期洗刷压头、溜槽，并进行润滑。

2）每班冲刷泊位溜槽前的地面。

3）及时清扫溜槽周边的垃圾杂物。

4）进行溜槽与箱盖清洗时应注意：每天该泊位的最后一箱前后时间进行清洗。箱盖接口橡胶密封条有杂物时以清扫为主，必须冲洗时要提前告知泊位下的工作人员。转运箱盖表面脏污物的冲洗要提前告知泊位下的工作人员或泊位下无作业人员时进行。溜槽下箱体没开盖时不准冲洗。收工前放下所有溜槽下的箱盖。

（4）收工后对遥控器进行充电，关闭压实器电源。做好交接班记录。

3.安全驾驶操作规程

（1）启动前应检查冷却水、润滑油、燃油、液压油、轮胎气压等是否充足，电瓶是否符合规定高度，具体内容参照例行维保内容。

（2）将怠速杆放入空挡，拉紧手制动，接合启动开关，检查各仪表，发现异常及时切断电源，查明原因后才能启动。

（3）使用起动机每次不超过15秒，每次间隔不少于25秒，连续三次不能启动，查明原因，排除故障后才能启动，不能盲目拖拉、顶撞起动。

（4）启动后应保持低速运转，切忌猛轰油门，使气压达到规定后方可起步。

（5）运行中应随时注意各仪表的工作情况，发现不正常响声、异味及仪表工作不正常应及时停车检查。

（6）合理变换挡位，不准越级升挡。改变行进或后退方向时，必须待车停稳方准换挡。

（7）在平整的作业场地及专用的泊位上装卸容器。

（8）在驾驶室内操作钢丝牵引锁系统装卸时，应确保车辆附近、车辆与容器之间无人。

（9）装卸容器时严格按照操作程序扣紧、绞动钢丝牵引、降低、提升倾斜架等，运行时注意观察容器的位置情况。

（10）装载行驶前，应确认容器已安全放置，牵引系统已解开。

（11）途中停车应挂入低挡，拉紧手制动，坡道停车应用掩块卡住车轮。

（12）冲洗车辆应关闭发动机，冲洗完毕后慢速行驶，反复制动，待制动效能恢复正常后再正常提速行驶。

（13）收车后要放净贮气筒中的存水污物，停驶三天以上的车辆要拆下电瓶。

4.修理工安全操作规程

（1）所用各种修理器具性能良好，合理使用。

（2）禁火区严禁吸烟、明火，用电、气焊时，管理人员需现场监督，采取清场、监火等防范措施。在进行去污清洗配件时，应注意周围环境，防止发生燃烧。在加油脂时，严禁将油脂滴落地面，如果溢出，必须及时清除。汽油污的维修不准随地乱丢，防止发生火灾。

（3）所用的各种油脂、废油必须分类统一保管，禁止个人存放。

（4）发动机启动前应对各部进行一次检查，放入空挡，警告其他作业人员。发动机发动试车应注意。

（5）车辆需原地转动时，驱动轮须离地面15公分以上，固定非驱动轮，在确保安全的情况下，方准进行。

（6）当有人在底盘下、车辆前、后工作时，不准启动发动机。

（7）在倾卸架下作业，必须采用支撑稳固，垫木双保险。

（8）更换轮胎、钢板及销套时，停车位置合理，车辆支撑稳固。

（9）在装配、检修、拆卸机件时，应了解其性能、结构和互相连接的关系，严禁将手指伸入变速器检查齿轮或用手指试探螺孔、销孔等不安全操作法。

（10）拆装各种部件时应该使用专用工具，不得以凿子、扳手作了解工具，拆卸的零部件应放在专用的盘或支架上，不得任意丢放，做到油、水、工具、零部件不落地，保持现场环境清洁。

（11）使用行灯电压不准超过36伏，临时活动线路要经常检查，以防破损漏电。

（12）清除结炭，严禁口吹。

（13）作业完毕，及时清除场地、油污与工具。

（14）修理工凡是在收集大厅作业时，必须严格遵守以下决定：

1）必须戴好安全带。

2）必须有二人以上方可进行作业。

3）必须切断相关电源。

4）必须挂好醒目的警示牌。

5）必须在容器收集满后方可进行操作。

6）不允许存在交叉立体操作。

5.保洁工操作规程

（1）按规定穿戴防护装备，作业时注意避让车辆，注意安全。

（2）作业时应不影响其他工作岗位的正常作业。

（3）保洁员在中转站内严禁拾荒堆荒，严禁擅自处理各类可回收垃圾。

（4）保洁员应熟练使用各类保洁工具，不得故意损坏工具。

（5）各类保洁工具应摆放整齐，并保持整洁，工具损坏应及时修理，电动工具使用时应注意用电安全。

（6）作业结束后，作业区应保持干燥。

（7）作业区内应做到一车一清洁，有垃圾堆积应立刻处理。

（8）每天压缩转运作业完成后，应清洗地面、转运车、转运容器及卸料槽。

（9）在压实作业时，转运大厅保洁员严禁进入卸料区保洁作业。

（10）定期清理集水坑异物，确保场内污水顺畅排放。

（11）每日循环清扫办公区域地面，随时清除地面、台面的垃圾、污迹，发现污渍立即处理，一楼门厅地面保持随时清洁，每周彻底清洗一次。

6.4、进退场要求：

1.中标方在接收到中标通知书后30天内按人员配置要求配置工作人员，并进行岗前培训，经采购人查验合格后方可上岗。

2.中标方服务期满前需配合下一轮服务企业做好交接及培训工作。

6.5、保障、应急工作要求

1.中标人应制定在迎接检查、恶劣天气、自然灾害、停水停电、突发事故、系统故障、设备检修、大中维修、定期维保等各类情况下的保障方案、应急预案或备用方案，并提供紧急预案组成人员、联系方式及响应时间表，积极配合采购人认真做好运行保障服务和站内秩序维护，确保按照合理程序组织好外来参观人员或应对突发事件（事故）。

2.中标人应在发现设备故障、突发事故或接到采购方紧急或重大任务通知一小时内启动应急保障方案，组织应急队伍和备用设备，并将应急预案（备用方案）和实施情况及时上报采购人，一般设备故障和安全隐患应在12小时内排除，重大故障应在24小时内排除，如果无法24小时内排除故障并恢复生产，中标人须自行调度其他垃圾收运车辆或延长转运站开放服务时间，确保进站垃圾（车辆）不在站内积压（堵塞），作业服务质量达到规定标准和上级检查验收要求。若车辆发生事故或故障的，应在2小时内提供备用车辆，确保垃圾转运工作正常运作；若车辆罐体发生滴漏现象，应及时清洗路面。

6.6、中转站运行管理岗位配置要求

1.中标人须依据服务要求制定运营岗位设置方案及人员交接班方案，运营服务人员配备不少于下表规定的最低配置数量。中标方根据本项目实际需要，可自行增加聘用其他服务人员，相关费用均应列入投标报价、由中标方承担。

| 序号 | 岗位 | 职责 | 要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（包括整个项目） | 负责转运站的全面管理工作。同时负责统计、宣传及中转站情况介绍讲解等工作。 | 具有安全员上岗证书 | 1 |
| 2 | 管理人员（包括整个项目） | 保障压缩、除臭、污水处理设备的运行，保证车辆技术状况良好及站内具体工作的安排、配合经理做好其他工作。 | 符合国家法定劳动年龄，具有安全员上岗证书，相关工作经验满1年及以上。 | 1 |
| 3 | 中控室操作员 | 负责关注压缩、污水、除臭设备的视频显示，操作中控室内电器设备。 | 符合国家法定劳动年龄，熟悉电脑操作，相关工作经验满1年及以上。 | 1 |
| 4 | 泊位工 | 负责压实器操作、泊位处控制箱操作、收集车辆引导。负责转运大厅、卸料大厅的保洁。 | 符合国家法定劳动年龄 | 1 |
| 5 | 保洁 | 转运大厅、卸料大厅、办公楼、转运站场地内及周边绿化带的保洁、垃圾容器清洗。 | 符合国家法定劳动年龄 | 1 |
| 6 | 31T转运车辆驾驶员 | 负责装箱、卸箱、运输、清洗车辆。 | 符合国家法定劳动年龄，具有B2以上驾驶证满3年，3年内未发生重大责任交通事故。 | 2 |
| 7 | 5吨吸污车驾驶员 | 负责渗滤液抽取、外运。 | 符合国家法定劳动年龄。 | 1 |
| 8 | 门卫 | 负责中转站门卫、消控室的监控视频、站内巡逻、安全守卫、维护转运站的公共秩序，对进出中转站的车辆、人员进行登记。 | 符合国家法定劳动年龄，熟悉电脑操作。 | 1 |
| 9 | 洗桶 | 负责垃圾桶的清洗 | 符合国家法定劳动年龄 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 12 |

注：（1）以上人员必须全职，不得互相兼任（除项目负责人及管理人员）。

（2）中标方负责安排员工参加上岗培训、并使其达到相应岗位上岗资格后才能上岗；每年度中标方应组织至少2次集中培训，使其掌握岗位知识和安全规程，逐渐提高工作素质和作业水平。

（3）中标方须在中标公告发布日起30天内向采购方提供管理及作业人员名单，采购方有权对中标方聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合响应文件及工作要求的人员，有权要求中标方限期更换人员或重新培训合格后上岗。

（4）合同期内项目负责人原则上不得更换，定人定岗，不得兼其他项目的管理。若出现突发情况必须向采购人提出申请，经同意后才可更换，变更后项目负责人资质仍需符合招标要求。项目负责人更换需提出书面申请，并获得采购人同意。作业单位项目负责人是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人，合同期间未经采购方批准不得擅离职守。

2.设备要求

（1）转运站内配套设施设备由采购人免费提供给中标人使用，具体如下表。

| 序号 | 主要设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压实器系统 | 1 |
| 2 | 生活垃圾卸料溜槽 | 3 |
| 3 | 泊位驱动机构 | 2 |
| 4 | 设备支撑平台 | 4 |
| 5 | 中央监控系统 | 1 |
| 6 | 除尘除臭系统 | 1 |
| 7 | 快速卷帘门 | 3 |
| 8 | 称重计量系统 | 1 |
| 9 | 生活垃圾容器 | 6 |
| 10 | 真空吸排水系统 | 1 |
| 11 | 洗地机 | 1 |
| 12 | 高压清洗机 | 2 |
| 13 | 洗桶机 | 1 |

注：包括但不限于上述设备。

（2）转运站内配套设施设备需要建立完整的维保维修记录或台账。所有配套设施设备的机械动力消耗费用（包括汽车维修及耗材、压缩及污水设备维保及耗材、除臭设备维保及耗材、污水处理设备药剂费、除臭设备药剂费等）支出必须建立完整的记录或台账，以备采购人查询。

6.7、其他要求

1.垃圾中转站的垃圾要及时处理、清运。

2.确保垃圾中转站内的设备、房屋墙壁、地面及环境的整洁，场地清洗污水不外漏。

3.按规范程序操作垃圾处理设备运营，并加强日常维护，存在损坏情况时及时修复。

4.垃圾中转站及清运车辆要按季节定时喷洒消毒、灭蝇、除臭等药物，清运垃圾时禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水，并确保清运车辆整洁。

5.中转站委托中标人管理，中转站日常运维费用，包括洗桶、日常消耗品、日常保洁、门岗管理费等都由中标人承担，污水费、水电费和设备维修费由采购人承担。

6.做好中转站门卫日常管理工作，确保中转站财产不受损失。

7.垃圾中转作业各项规章制度和操作规程应上墙，文明配合考核人员正常检查。

8.需做到全年无安全责任事故，各项安全生产制度健全，并落实到位。各项安全档案、培训记录、特种设备检查等资料保存完整、内容详实。

9.设施维护保养到位、更新及时，满足运行能力及质量要求。

10.中标人对垃圾中转站的运营须符合《城市生活垃圾管理办法 (2007) 》，《浙江省固体废物污染环境防治条例 (2006) 》，《宁波市市容和环境卫生管理条例(2013)》等管理条例。人员的使用须遵守劳动相关的法律法规。

11.中标人必须重视安全工作，确保合同期内不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由中标人承担一切责任及损失，与采购单位无涉。

12.垃圾中转站日常运行由中标人负责，对于向镇政府按时缴纳生活垃圾处置费的单位，中转站必须无条件处置其运至中转站的生活垃圾，不得再向其收取额外费用。

13.服务期内，采购人提供现有场地可供中标人作为办公场所和员工食堂，办公区、食堂区的装修及相关设施设备的配置由中标人自行落实，所产生的费用含在投标报价中，采购人不再另行支付。

14.镇垃圾中转站产生的垃圾渗滤液由吸污车及时运至采购人指定处理点，渗滤液处置费经采购人确认后由服务单位按月支付给第三方处置单位，要求每月上报磅单，并做好渗滤液外运处置台账。

15.本次投标报价均按新垃圾中转站运行要求进行报价，若合同签订后新垃圾中转站未投入使用，中标人须根据采购人实际要求按西周镇现有垃圾中转站进行日常运行，现有中转站运行管理要求配置作业人员不少于9名，其中3名为驾驶员。

16.在现有垃圾中转站运营期间，因人员及设备的调整与新中转站运行报价出入部分，采购人按垃圾中转站运行管理单项中标单价/365*现有垃圾中转站实际运营天数*0.9进行结算，中标人须无条件配合。

6.8、儒雅洋垃圾中转站运行管理要求

1.儒雅洋垃圾中转站位于儒雅洋村，目前覆盖周边村落包含儒雅洋、隔溪张、倪家、西岙郑村和大竹园，运作模式采取前端清运、人工分拣、后端有机处理、资源回收处理、其他垃圾转运至中转站的模式。

2.分拣处理

设置独立封闭且具有脱臭排气功能的区域，操作人员需配备相关安全操作工具及劳动保护用品，防止二次污染及伤害事故发生。对入站生活垃圾进行全量分拣，分拣可再生利用种类：纸张类、塑料类、金属类、木质类、玻璃类、可生物降解类、纤维类、橡胶类等，对粘连性、拼合类垃圾进行拆解、破碎处理后再次分拣。对分类后可再生资源进行捆包、压缩等中间处理后存储，待后续运终端处理中心。

3.有机废弃物处理

设置独立封闭且具有脱臭排气功能的有机废弃物处理车间，总体减量化率不低于60%，处理设备应达到国家相关行业产品合格标准，技术可靠，排放达标。有机肥产品外观颜色为褐色或灰褐色，粒状或粉状，均匀无臭，无机械杂质。

4.其他废弃物中间处理

其他废弃物处理所配置的中间处理设备，需达到国家相关行业产品合格标准。操作过程严格控制粉尘、臭气、噪声的产生，防止二次污染及伤害事故发生，并确保不影响周边居民的正常生活。气体排放符合国家相关标准。

噪声污染控制标准:处理设备噪声检测必须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准要求，距设备放置区1米外，整机噪声≤75dB(A).工业企业若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，由当地县级以上人民政府参照GB3096/T15190的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执行相应的厂界环境噪声排放值限。

5.仓储管理

对分拣及中间处理后的再生资源进行分类存储，做到存放有序，台账齐全。做好“四害”防治及消防安全措施，避免二次污染产生及消防安全事故发生。对有害垃圾单独管理，防止交叉污染。

6.站点管理

垃圾中转站的运营必须日产日清，场地无散乱垃圾，无污水横流，定时进行消毒杀虫，场地冲洗。机械设备按规定操作，定期保养维护，确保正常运营。严禁建筑垃圾、易燃易爆、有毒垃圾倒入压缩槽。操作区域无明火，并做好消防预案，确保安全生产。

7.处理站污水处理

(1)出水水质标准

处理后出水达到生活污水纳管标准。

(2)运营管理

运营期间内完成自身站点垃圾处理所产生的污水处理，中标人合理负责本项目的运营管理，使本项目处于良好的运营状态。

中标人应定期检测进出水指标，并上报采购人；采购人将定期委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，具体时间由采购人安排并提前通知中标人，中标人应予以配合，检测数据作为中标人运营考核的依据。

8.垃圾收集清运保洁人员对周边村庄生活垃圾进行收运，收运垃圾应直接送至垃圾转运站，做到垃圾不满溢，车走地净；垃圾收集点周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水，清运垃圾时禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水。垃圾桶应每日清洗，保持经常性清洁、完整，不得有明显的污物，每日清运后要对垃圾桶周围地面进行冲洗。垃圾桶周围打扫干净，不得有建筑垃圾，不得焚烧垃圾，保持垃圾桶周边干净。对于损坏的塑料桶应按规定及时进行调换。垃圾桶必须采取机械清运，即桶换桶或压缩车方式清运。该站点垃圾除资源化处理外剩余的由环卫所每日收运至中转站处置。

（二）机械服务要求

1、对投放本项目的机械进行市场化运作，中标人必须按人员机械配置表要求配备。

2、采购人提供现有车辆可以供中标人免费使用，如中标人使用采购人提供的车辆，则车辆的维修费、保险费、年检费、燃料动力费等使用中的所有费用由中标人承担，且相关安全责任均由中标人承担。若采购人提供的现有车辆达到报废年限后，相应车辆需由中标人自行配置，相关费用含在投标报价中，采购人不再另行支付。

3、中标人在完成交接后，根据采购人要求建成数字化信息管理系统：包括但不限于作业车辆GPS（北斗）定位系统、4G视频、称重系统、采购人智慧环卫系统联网等，中标人须在签订合同后1个月内建立并完成数字化信息管理系统，由此产生的设备采购费、安装费、日常维护费、智慧收运平台年度费、设备提升费、流量费等均由中标人自行承担。此外，按《宁波市环境卫生作业车辆视觉形象标准》做好车辆涂装。以上费用含在投标报价中，采购人不另行支付，投标人在投标报价时应予以充分考虑。

（三）应急保障

1、建立应急保洁机制，制定应急保洁预案，配备相关设备及应急物资，以应对突发事件。

2、遇突发事件产生的垃圾应视情增派人员及工具，及时处置。

3、台风、暴雨、洪水及冰冻等灾害性天气来临前，准备好应急处理所需要的材料、物资；结束后，应及时进行恢复性清扫保洁。

4、重大活动及节假日，按照采购人要求储备候补队伍，增加保洁工具，落实好各项保洁措施。5、本项目服务范围内的应急保障费用已综合考虑在合同价内。

（四）安全作业规定

1、中标人需配备必要的安全标志标牌，安全员组织作业，违反作业规定、存在安全隐患，一经发现采购人将进行相应的处罚，并要求中标人按照规定及时进行整改。

2、中标人需制定好安全制度，做好安全台账，组织定期安全培训，对新上岗的员工必须进行安全教育培训，并记录在案，每年不得少于四次。

3、专职安全员做好公司日常养护作业的安全管理工作。

4、晴好天气规定洒水路段（详见清单）每天必须洒水一次及以上。

5、清扫保洁工作人员上岗按照规定统一着作业装，上装须有安全反光标志，头戴工作帽。保洁车辆停放地点应适宜，不能太靠近车行线，车容应整洁。

6、清扫保洁工作人员着装要干净整齐，无破损，不得赤膊作业。

7、不得利用工作之便捡卖废品、干私活等。

8、清扫保洁工作人员要遵纪守法、遵守社会公德。

（五）人员及车辆管理要求

1、本项目要求配置最低工作人员不少于117人，其中项目负责人1人，管理人员1人。中标人为本项目配备的人员，男性作业人员的年龄不得超过65周岁，女性作业人员的年龄不得超过60周岁。中标人用工应按国家相关规定。符合社保年龄的人员签订劳动合同（签订劳动合同的人数须占总人数的65%以上）、工资待遇不得低于象山县的最低工资标准，并给员工缴纳社保等国家规定的各项保险；超过法定退休年龄的签订劳务协议、并给员工缴纳足额的意外保险；否则采购人有权按实扣回相关费用。如采购人根据上级部门要求或相关政策性文件要求对年龄范围进行调整的，中标人应无条件接受。

2、驾驶员应具备相应工种资格证，持证上岗，并定时接受培训。

3、中标人应按照响应文件响应要求配备具有相关资格的人员，入职本次服务项目。在本项目承包合同签订前，相关人员劳动合同、社保证明及资格证书必须提交采购人审核。如审核不通过视为中标人放弃本次投标，并将此次失信行为提交县采购监管部门，采购人有权不予签订承包合同，并根据招标情况重新确定中标人或者重新组织招标。

4、项目负责人、安全员及养护人员须按采购人要求作业时间内到岗到位；其中，项目负责人1季度至少参与1次考核会议，无特殊原因不得缺席。各个工种人员按时按岗，按要求到位，抽查发现脱岗现象将按照有关规定进行处罚。

5、中标人聘请工作人员应符合国家法律规定，必须符合身体健康、思想端正、年龄合适、服从领导安排工作等要求，并对新入职人员进行政治思想教育、安全教育、环卫设备设施管理和岗位培训，合格者方可上岗。工资、津贴及加班工资发放应按照国家法律及地方有关标准执行，企业用工需按照《劳动法》相关要求执行。

6、本项目所要求配备的所有车辆、设备和作业相关工具均由中标人自行配置。车辆的购置费、保险费、燃料动力费、维修费、人工工资费等所有为完成服务需要的费用均包括在投标报价中，采购人不再为此支付额外的费用。

7、中标人按国家规定必须为作业人员购买意外伤害保险、社会保险等，费用由中标人承担。

8、中标人管理人员及服务人员在作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。如果证明服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的服务工具及人员等，采购人有权向中标人提出在保证安全的前提下及时整改和索赔。

9、服务期内人员的各种劳动事故、交通事故、生产安全事故等一切责任均由中标人自行负责，保洁车辆行驶、作业的安全责任均由中标人自行负责，发生各种意外事故均由中标人自己依照法律法规妥善处理，采购人不承担任何法律责任和经济责任。如上述事故意外受害人要求采购人进行索赔，可向中标人进行追偿。

10、对领导批示、媒体曝光、上级通报、群众举报的问题，必须立即处理，不得推诿或拖延。

11、中标人必须做好台帐记录，并按月将台帐记录报送采购人，台帐包括出勤管理台账、作业质量台账、各村清运至中转站垃圾收集量、厨余垃圾收集量、中转站转运量、渗滤液转运量、污水抽取、收集、清运、处理量以及迎接上级部门检查需要的台账等。

12、中标人应制定应急方案，预备应急班组，解决服务时间以外发生的突发事件。同时必须保证一旦接到采购人夜间应急事件通知后第一时间赶赴现场处理突发事件，应急处置已包含在总经费内（投标单位在响应文件中必须对应急方案、预备应急班组等进行承诺）

13、在重大节日、采购人有重大活动时，保证所属人员、工具等服从采购人统一调动、安排，且采购人不承担额外费用。

14、合同履行过程中，项目经理和主管人员应按照响应文件中响应的人员，原则上不得变更，除特殊情况外并经采购单位准许后才能变更。

（六）考核要求

1、环卫考核小组由分管领导、科室负责人及经办同志构成，具体以环卫考核小组发文名单为准，各位考核组成员的平均分为最终得分。由考核组对中标单位的服务质量进行考核，考核周期为月考核，考核方式为综合考核评分和直接扣款组成。每季度前2个月考核满分为100分，每月拿出月度服务经费的50%作为当月考核经费，每月由环卫考核小组根据《象山县西周镇环卫考核评分标准表》进行打分结算：

（1）考核分≥90分为优秀，不扣月考核经费；

（2）考核分在85（含）-90（不含）分为良好，以90分为基础，每降1分扣月考核经费的1%（例如考核分88分，则扣除月考核经费的2%，依次类推）；

（3）考核分在80（含）-85（不含）分为合格，在扣除上述5%的基础上，以85分为基础，每降1分扣月考核经费的1.5%（例如考核分84分，则扣除月考核经费的6.5%，依次类推）；

（4）考核分在80（不含）分以下为不合格，在扣除上述12.5%的基础上，以80分为基础，每降1分扣月考核经费的2%（例如考核分79分，则扣除月考核经费的14.5%，依次类推），扣完为止。

2、第3、6、9、12等4个月为综合考核，月度服务经费全部作为当月综合考核经费，考核满分为100分，考核组成比例为：采购人考核权重70%+相关基层站所考核权重20%+民意测评权重10%。以下考核均为百分制，最终结算根据分值比例计算。

（1）采购人考核满分为100分，权重70%（其中主要领导印象分占20%，环卫考核小组占50%）。根据《象山县西周镇环卫考核评分标准表》进行打分。

（2）相关基层站所考核满分为100分，权重20%。基层站所测评约33份（其中综合行政执法中队约15份），根据机构改革情况具体调整，包括但不限于西周中学、西周小学、下沈小学、华翔幼儿园、下沈幼儿园、派出所、供电所、法庭、环保所、卫生院、交警中队、税务所、市场监管所、自来水厂、广电站、交通执法站、资规所、污水厂、综合行政执法中队等，根据《西周镇环卫服务满意度调查表》进行打分，基层站所考核的平均分为最终得分。具体分为10道题，每道题5个选项，A、B、C、D、E项对应扣分为0、1、3、5、10分。

（3）民意测评考核满分为100分，权重10%，根据《西周镇环卫服务满意度调查表》进行打分。具体分为10道题，每道题5个选项，A、B、C、D、E项对应扣分为0、1、3、5、10分。民意测评共设置100余份民意测评表，分别由代表委员、企业、村干部、群众等测评构成。代表委员测评约15份，由“两代表一委员”进行测评；企业测评约10份；村干部测评约37份；群众测评约45份由环卫考核小组对嵩溪路（10份）、西瀛大街（10份）、昌明路（10份）、贸盛路（5份）、振瀛路（5份）、富源路（5份）等主要路段上街测评。

说明：民意测评表回收后根据有效评分表去除10份最高分与10份最低分，去掉无效评分表，剩余有效民意测评表平均得分作为考核分进行汇总。民意测评分≥90分为优秀，不扣考核分；民意测评分80（含）-90（不含）分，扣10分；民意测评分70（含）-80（不含）分，扣25分；民意测评分60（含）-70（不含）分，扣50分；民意测评分＜60分，扣100分。民意测评四舍五入保留1位小数。

3、合同金额拨付标准

每个周期将以上分值汇总计算出总得分，总得分与服务经费进行挂钩。计分采用百分制，采购人考核及计分标准详见《象山县西周镇环卫考核评分标准表》，相关基层站所考核、民意测评考核及计分标准详见《西周镇环卫服务满意度调查表》。每季度前2个月考核满分为100分，每月拿出月度服务经费的50%作为当月考核经费，每月由环卫考核小组根据《象山县西周镇环卫考核评分标准表》进行打分结算。

第3、6、9、12等4个月的月度服务经费全部作为当月综合考核经费，待综合考核结果汇总后进行结算。

（1）考核分≥90分为优秀，不扣月考核经费；

（2）考核分在85（含）-90（不含）分为良好，以90分为基础，每降1分扣月考核经费的1%（例如考核分88分，则扣除月考核经费的2%，依次类推）；

（3）考核分在80（含）-85（不含）分为合格，在扣除上述5%的基础上，以85分为基础，每降1分扣月考核经费的1.5%（例如考核分84分，则扣除月考核经费的6.5%，依次类推）；

（4）考核分在80（不含）分以下为不合格，在扣除上述12.5%的基础上，以80分为基础，每降1分扣月考核经费的2%（例如考核分79分，则扣除月考核经费的14.5%，依次类推），扣完为止。

直接扣款说明：中标人在日常服务期间，因中标人工作质量原因，我镇通过各渠道采集的服务问题按以下情况扣款（在月度考核扣款基础上额外扣款）：

（1）在每一次检查考核中，承包公司保洁员脱岗的，且在30分钟内未到岗的，除正常考核扣款外，每缺1人加扣该承包公司当月服务经费1000元。备注：该项考核需由环卫考核小组至少两人及以上在场，并做好相关考核记录台账。

（2）承包公司未按中标文件或承包合同要求配备车辆，按当月下拨服务经费的10%罚款（经业主单位同意更换同档次或更高档次的车辆设备以提高工作效率除外）；

（3）承包公司未按规定对车辆作业情况进行记录、未完成月度车辆作业台账的扣2000元，未完成全年车辆作业台帐的，扣5000元；驾驶员不按规定作业频次作业的，每发现1次扣500元。

（4）发生每月市民投诉事件（不重复）2次以上的，投诉当月按每次投诉事件直接扣款500元计，上不封顶，次月开始重新计数。

（5）由于承包公司作业不规范造成环境污染的，视情况按当月下拨服务经费的5%-10%进行罚款。情节特别严重的，直接移交执法部门处置。

（6）日常巡查过程中未及时报修破损井盖，收到投诉或反映每核实一个扣100元，台风暴雨期间加倍扣款。

4、服务期限内发生下列情况之一的，经采购监管部门同意后，采购人有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，采购人有权要求中标供应商赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同，造成的一切损失，由中标供应商自行承担：

（1）月考核（包括第3、6、9、12等4个月的综合考核）连续2次考核分数在80分以下的；

（2）全年有3次考核分数在80分以下的；

（3）全年有2次被国家、省、市、区各级媒体曝光、领导批示及上级部门通报的；

（4）服务期间员工在工作中由于违规操作或操作不规范导致伤亡等安全生产事故的。

（七）项目变更

中标人在期间内，发生以下事件时中标人可以提出变更,但变更总费用不得超过中标价的10%且需经县财政部门同意：

1、道路保洁、绿化保洁采购人有变化面积、数量的，道路保洁面积变化部分内容未超过±6000平方米或绿化保洁面积变化部分内容未超过±1100平方米的不予调整，道路保洁面积变化部分内容超过（含）±6000平方米或绿化保洁面积变化部分内容超过（含）±1100平方米以外的部分根据中标单价和双方代表共同到场确定面积、数量等进行价格变更。公共区域及设施保洁，如公厕、果壳箱、城市家具、垃圾小屋、公交亭等数量有变化的按照实际数量以中标单价增减。

2、因实际情况需要，生活垃圾桶清运数量有变化，生活垃圾桶清运数量变化部分未超过±15个的不予调整，生活垃圾桶清运数量变化部分超过（含）±15个以外的部分，双方代表以联系单方式进行确认，按照实际数量以每只垃圾桶清运中标单价增减。餐厨垃圾桶清运数量有变化的按照实际数量以中标单价增减。

三、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 合同签订期限 | 中标公示结束后30日内 |
| 服务期限 | 自合同生效之日起至2027年12月31日止（合同一年一签， 第一年自合同生效之日起至2025年12月31日止，后续合同采购人根据上一年度的合同履约、考核情况等决定是否续签）。 |
| 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用，包括但不限于人员基本工资、各类福利和补贴（如加班补贴、高温补贴、早餐补贴等）、公积金、社保（五险）的缴纳、各种保险，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，设施设备管理维护费用，垃圾处置费，设施设备和作业车辆的折旧费及运行维护费，管理费，税金，利润及其他与本次采购相关的一切费用。 3、合同期内（包含续签合同期内）服务费用不因市场和政策等因素的变动而调整。其中道路（含公厕）保洁、绿化保洁、垃圾处置人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市象山县的最低劳动工资的110%；社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率；岗位津贴不得低于[甬政办发（2014）70 号]规定的10元/天/人；早餐费不得低于[甬城管（2015）12 号]的7元/天/人；夏季高温津贴标准不得低于现行文件规定的标准要求，低于的作无效标处理。 其他人员（除道路（含公厕）保洁、绿化保洁、垃圾处置人员外）基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市象山县最低劳动工资；社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率，低于的作无效标处理。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，投标人应自行考虑风险，合同总价不作调整，由投标人在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。 |
| 付款方式 | 付款方式： 1、服务费按月支付，采购人根据每月考核及奖罚情况核定当月服务费，于次月支付当月服务费；每季度前2个月考核基数为每月服务费的50%，第3个月考核基数为每月服务费的100%。 2、采购人付款前，中标人应开具等额有效的正规发票递交至采购人处，由于发票问题造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。 注：第一年度服务期为合同签订日-2025年12月31日；如第一年度服务期合同签订日为2025年1月14日，则第一年度服务费按一年中标价/365天×（365-13）天核定。 |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：签约年合同价的1%； 2、履约保证金形式：现金、银行转账或银行保函或象山县政府认可的担保公司包含； 3、提交时间：合同签订前； 4、履约保证金的退还：若以现金、银行转账方式提交履约保证金的，合同履行结束后一个月内无息退还；若以保函方式提交履约保证金的，自保函有效期满之日自动失效。 |

附件一：象山县西周镇环卫考核评分标准表

| 序号 | 考核项 | 分值 | 考核内容 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队伍管理、职责及其他规定 | 10 | - 作业单位有规范的管理、具体的考核台账资料，企业管理上网上墙，作业标准及考核细则上墙。未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | - 不按标准配备人员或人员缺岗未及时补足的，未到岗到位，每缺1人扣1分。 |  |  |
|  |  |  | - 作业人员应按时到岗到位，上班时间穿反光安全服，佩戴工作证，工作时间严禁带小孩和穿拖鞋，严禁闲聊。未达到要求的，每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | - 加强队伍建设和思想政治工作，作业人员思想稳定，无上访和群访现象；每发现一次5人以下的群访或罢工的，每次扣2分；5人以上的每次扣5分。 |  |  |
|  |  |  | - 管理人员在巡查中发现工人严重违反规定的，招标人有权对工人进行处理或罚款，特别严重的开除，但公司必须上报处理意见。未达到要求的，每次扣1分。 |  |  |
| 2 | 道路、绿化及公共设施保洁 | 20 | 1、主干道普扫按道路保洁标准完成，未达到要求的，每次扣1分；发现保洁人员脱岗、不在岗的，每人次扣 1 分。 |  |  |
|  |  |  | 2、道路及人行道要达到无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无陈烟蒂塑料袋、无堆积物，人行道及店铺周边及时清洗，无明显油污，未达到要求的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 3、公交亭干净、无污垢，设施完好无牛皮藓，行道树、隔离带、窨井沟槽干净，道路上无明显杂草，未达到要求的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 4、果壳箱清理到位，外体无污渍，垃圾袋装，清理后加盖、关门，周边无散落垃圾，果壳箱损坏及时报修；垃圾桶小屋应保持经常性清洁、完整，宣传垃圾分类等资料张贴要整齐、干净，每日清运后要对垃圾桶小屋进行清扫，未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 5、绿化带干净整洁，保持绿化区域土地平整，无杂物，无枯枝烂叶、砖石、有色垃圾、煤饼、瓦砾、纸屑、果皮、酒瓶等，绿化区域除下的杂草、修剪的树枝应及时清理，未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 6、除恶劣天气外，机扫车每日机扫作业不少于2次；洒水车每日洒水作业不少于1次；人行道冲洗车每月冲洗作业不少于1次；公园广场冲洗（铺装）每周冲洗作业不少于1次。未达到要求的，每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 垃圾清运及中转站运维 | 20 | 1、垃圾桶摆放整齐、及时清洗，标识清楚，周边干净整洁，垃圾桶收运轻拿轻放，实行垃圾日产日清的，未达到要求的，每发现 1 处扣 1分。 |  |  |
|  |  |  | 2、垃圾清运不及时、不彻底，未按要求频次清运，垃圾桶内垃圾外溢、垃圾存放容器及临时收集点未定期消毒、发现垃圾桶损坏未及时维修或更换的，未做到的，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3、垃圾清运车保持干净整洁，按标准装卸垃圾、密封运输，避免二次污染，运输过程中出现抛、撒、滴、漏的，每次扣 2分；乱倒垃圾或污水的，每次扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 4、嵩溪路、西瀛大街、昌明路等3条道路按垃圾分类标准实现干湿分离收运的，确保全天候垃圾不外溢，不影响镇区风貌，并按照示范路标准实行撤桶运行方式。未按要求运行的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 5、安全生产第一，垃圾清运车辆不得超载超速，垃圾桶不得并桶，驾驶员不得酒后作业，以上内容被群众等投诉，上级部门查处的，每项每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 6、各村垃圾收集点10米范围内打扫干净，不得有建筑垃圾，不得焚烧垃圾，每月清运不少于1次，确保各村垃圾收集点内的地面及周边环境的整洁。未做到的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 7、未按规定要求配备车辆，每缺1辆扣1分；未按要求安装智慧环卫系统（包括但不限于GPS定位及视频监控的），每缺1项扣1分；车辆变更或调离作业区域未及时向市监管平台单位报备的，每次扣2分。车辆未按作业规范喷涂的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 8、按要求做好镇垃圾中转站的日常开放、出入计量、车辆调度、压缩作业、垃圾转运、环境污染防治和监控，站内设备设施的维保及维修，作业区及办公区的保洁等工作，未按要求运维的，每次扣2分。 |  |  |
| 4 | 垃圾分类 | 10 | 1、垃圾桶未按分类标识摆放的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 2、垃圾车未按要求分类收集运输的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3、儒雅洋垃圾中转站未按规定运行的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 4、餐厨垃圾收集运输及时规范，维护作业区环境整洁，未达到要求的，每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 公厕保洁 | 10 | 1、公厕应有专人保洁，文明用语，礼貌待人，佩戴上岗证，不与他人吵架。未做到的，每项每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 2、公厕免费24小时开放服务，保洁制度上墙，公厕内外设施、设备完好无损，图形符合标志按规定标准设置，设施、设备不全，损坏未及时修复，标志不规范的，每项每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 3、公厕的设施、设备及内外周边环境整洁卫生，无小广告，天棚四壁、窗台、门沿、管理房无积灰无蜘蛛网，便池（槽）、坑无尿碱迹，沟（槽）无堵塞，无蝇、无臭。未做到的，每项每处扣1分。 |  |  |
| 6 | 应急保洁 | 5 | 1、迎接各级各类视察、检查活动时，保障区域环境卫生保洁清运落实不力，出现明显有碍观瞻的问题或垃圾清运不及时每次扣 2分。 |  |  |
|  |  |  | 2、对上级下达的临时任务推诿应付，或拒不接受的每次扣 2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、根据工作需要及时完成下达的各种突击任务和突发性应急处置工作；（突发性时间从接到电话后半小时内赶到现场），不完成或超期完成的，每次扣2分。 |  |  |
| 7 | 安全文明作业 | 10 | 1、制定安全生产管理制度，编制安全事故应急预案，无制定安全生产制度或应急预案扣3分； |  |  |
|  |  |  | 2、配备具有安全上岗证书的专职安全生产管理员，建立安全管理台账，不达标的每项扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3、年内无重大事故和安全生产事故发生。发生安全生产责任事故此项考核分为0分，并由服务单位承担全部责任。 |  |  |
| 8 | 台账资料 | 10 | 1、作业单位应按管理部门要求上报每月工资银行流水、月度核拨清单、工作奖罚清单、社保缴费证明及其他资料。未达到要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 2、保洁公司应提供所有岗位人员信息、保洁路段的范围界址、垃圾清运作业线路等，需设置电子台账；如有调整及时报管理单位备案；未及时提供备案的每项扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 3、按规定对车辆作业情况进行记录、未完成月度车辆作业台账的扣1分，未完成全年车辆作业台帐的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 4、按规定做好道路保洁、垃圾桶清洗、公共区域及设施保洁、其他垃圾清运、中转站运行管理等台账资料，要求文字+图片，不达标的每项扣1分。 |  |  |
| 9 | 社会评价 | 5 | 1、接到投诉经核实确因工作质量不到位的，每个扣1分；对群众举报的问题未限期整改，报送情况不及时的每次扣 1分；被国家、省、市、区各级媒体曝光、领导批示及上级部门通报的每次扣 3 分。工作成效显著被国家、省、市、区肯定或领导批示表扬的，每次分别加1分。 |  |  |

考核得分：                                 签名：

附件二：

| 西周镇环卫服务满意度调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 为进一步提升市政环卫服务质量、提高市政环卫管理水平，真实反映环卫服务 |  |  |  |  |  |
| 的群众满意度，现诚邀广大市民朋友对市政环卫现状予以评价，以期有效的督促服 |  |  |  |  |  |
| 务单位提高服务能力、提升服务水平，共建美好家园。 |  |  |  |  |  |
| 衷心感谢您的参与！ |  |  |  |  |  |
| 1、您对目前镇区环境卫生总体满意度为：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 满意 |  |  |  |  |
| （B） | 比较满意 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不满意 |  |  |  |  |
| （E） | 非常不满意 |  |  |  |  |
| 2、您对城区主次干道卫生情况整体满意度为：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 满意 |  |  |  |  |
| （B） | 比较满意 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不满意 |  |  |  |  |
| （E） | 非常不满意 |  |  |  |  |
| 3、您对所在区域绿化带内卫生情况的满意度为：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 满意 |  |  |  |  |
| （B） | 比较满意 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不满意 |  |  |  |  |
| （E） | 非常不满意 |  |  |  |  |
| 4、您经常看到所在区域垃圾桶、果壳箱：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 干净 |  |  |  |  |
| （B） | 比较干净 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 比较脏 |  |  |  |  |
| （E） | 非常脏乱 |  |  |  |  |
| 5、您经常看到的垃圾小屋、公交候车亭等公共设施：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 干净 |  |  |  |  |
| （B） | 比较干净 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 比较脏 |  |  |  |  |
| （E） | 非常脏乱 |  |  |  |  |
| 6、您所在区域垃圾桶清理运输时效印象：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 非常及时 |  |  |  |  |
| （B） | 比较及时 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不及时 |  |  |  |  |
| （E） | 无规律、非常不及时 |  |  |  |  |
| 7、您所在区域垃圾桶周边垃圾满溢现象：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 未看到 |  |  |  |  |
| （B） | 偶尔看到 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 经常看到 |  |  |  |  |
| （E） | 每天都看到 |  |  |  |  |
| 8、各类洒水车、扫路车、垃圾清运车安全作业情况：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 非常规范 |  |  |  |  |
| （B） | 比较规范 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不规范 |  |  |  |  |
| （E） | 极不规范 |  |  |  |  |
| 9、您对公厕设施、卫生情况总体满意度为:( ) |  |  |  |  |  |
| （A） | 满意 |  |  |  |  |
| （B） | 比较满意 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 不满意 |  |  |  |  |
| （E） | 非常不满意 |  |  |  |  |
| 10、您是否看到环卫工人不穿反光衣、聚众聊天等行为：（ ） |  |  |  |  |  |
| （A） | 未看到 |  |  |  |  |
| （B） | 偶尔看到 |  |  |  |  |
| （C） | 一般 |  |  |  |  |
| （D） | 经常看到 |  |  |  |  |
| （E） | 每天都看到 |  |  |  |  |
| 11、您是否有其他关于环卫保洁的合理化建议：（ ） |  |  |  |  |  |

附件三：

西周镇道路保洁明细表

| 序号 | 区块 | 道路名称 | 中心线长度 (米) | 平均宽 (米) | 图斑面积(平方米) | 机械配置 | 保洁时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莲花片区 | 幸福路 | 131 | 9 | 1204 |  | 8 |
| 2 |  | 振业路 | 181 | 4 | 769 |  | 8 |
| 3 |  | 振奋路 | 170 | 5 | 853 |  | 8 |
| 4 |  | 樟溪路 | 194 | 7 | 1349 |  | 8 |
| 5 |  | 樟溪路支路 | 72 | 9 | 640 |  | 8 |
| 6 | 北部新区 | 纬四路 | 424 | 15 | 6498 | 配机械 | 8 |
| 7 |  | 产业大道 | 787 | 22 | 17098 | 配机械 | 8 |
| 8 |  | 昌明路新建段 | 1186 | 32 | 37952 | 配机械 | 8 |
| 9 |  | 昌明路 | 1568 | 31 | 46422 | 配机械 | 12 |
| 10 |  | 汇川路 | 2339 | 39 | 78192 | 配机械 | 8 |
| 11 |  | 长兴塘东侧道路 | 173 | 7 | 1256 |  | 8 |
| 12 |  | 永欣路 | 660 | 24 | 15906 | 配机械 | 8 |
| 13 |  | 广启路 | 340 | 24 | 8174 | 配机械 | 8 |
| 14 |  | 昌平路 | 640 | 30 | 19339 | 配机械 | 8 |
| 15 |  | 富源路 | 1703 | 16 | 27877 | 配机械 | 12 |
| 16 |  | 朝晖路 | 2290 | 10 | 23419 | 配机械 | 8 |
| 17 |  | 汇丰路 | 599 | 12 | 7003 | 配机械 | 8 |
| 18 |  | 昌盛路 | 252 | 23 | 5718 | 配机械 | 8 |
| 19 |  | 昌盛路新建段 | 1237 | 26 | 32162 | 配机械 | 8 |
| 20 |  | 鸿运路 | 363 | 20 | 7260 | 配机械 | 8 |
| 21 |  | 乐惠西侧道路（下沈港桥头-科镭新厂） | 800 | 7 | 5600 | 配机械 | 8 |
| 22 |  | 滨港社区 | 0 | 0 | 88498 |  | 8 |
| 23 |  | 蒙北新村 | 0 | 0 | 12816 |  | 8 |
| 24 |  | 新环卫中转站进场道路 | 362 | 7 | 2614 | 配机械 | 8 |
| 25 | 主城区 | 象西线南侧辅道 | 302 | 15 | 4630 | 配机械 | 8 |
| 26 |  | 弘文路 | 188 | 8 | 1585 | 配机械 | 12 |
| 27 |  | 环卫所门口路段 | 127 | 6 | 810 | 配机械 | 8 |
| 28 |  | 文靖巷 | 207 | 6 | 1142 |  | 8 |
| 29 |  | 振瀛路 | 720 | 24 | 17008 | 配机械 | 12 |
| 30 |  | 便民中心西侧小巷 | 60 | 4 | 240 |  | 8 |
| 31 |  | 老供电所门口小巷 | 90 | 4 | 360 |  | 8 |
| 32 |  | 振瀛路与康安路交叉口小巷 | 90 | 4 | 360 |  | 8 |
| 33 |  | 海山路 | 622 | 6 | 4004 |  | 8 |
| 34 |  | 镇安路 | 829 | 5 | 4120 |  | 8 |
| 35 |  | 方井路 | 291 | 5 | 1595 |  | 12 |
| 36 |  | 汇汉路 | 205 | 7 | 1402 |  | 12 |
| 37 |  | 贸盛路 | 220 | 20 | 4293 | 配机械 | 12 |
| 38 |  | 南山路 | 214 | 10 | 2120 |  | 8 |
| 39 |  | 文汇巷 | 151 | 5 | 759 |  | 8 |
| 40 |  | 聚丰巷 | 61 | 7 | 456 |  | 8 |
| 41 |  | 茅洋路 | 250 | 9 | 2250 |  | 8 |
| 42 |  | 崟港路 | 2390 | 10 | 23904 | 配机械 | 8 |
| 43 |  | 嵩溪路 | 3270 | 19 | 64066 | 配机械 | 12 |
| 44 |  | 西瀛大街 | 1697 | 17 | 29613 | 配机械 | 12 |
| 45 |  | 邮政北侧小巷 | 90 | 4 | 360 |  | 8 |
| 46 |  | 文化站东侧道路 | 92 | 4 | 717 | 配机械 | 12 |
| 47 |  | 文化站东侧散居楼 | 90 | 4 | 360 |  | 8 |
| 48 |  | 锦港路 | 463 | 8 | 3780 |  | 8 |
| 49 |  | 蒙泉路 | 365 | 5 | 1854 |  | 8 |
| 50 |  | 广瀛路 | 774 | 5 | 3616 |  | 8 |
| 51 |  | 树人路 | 548 | 4 | 2134 |  | 8 |
| 52 |  | 环城西路 | 649 | 10 | 6167 | 配机械 | 8 |
| 53 |  | 海山公园 | 0 | 0 | 2559 |  | 8 |
| 54 |  | 太平山游步道 | 0 | 0 | 2160 |  | 8 |
| 55 |  | 华翔电子东侧道路 | 640 | 4.5 | 2907 |  | 8 |
| 56 |  | 西前桥 | 25 | 6 | 150 | 配机械 | 8 |
| 57 |  | 大坑新桥 | 25 | 6 | 150 | 配机械 | 8 |
| 58 |  | 镇荣桥 | 25 | 10 | 250 | 配机械 | 8 |
| 59 |  | 区委桥 | 25 | 9 | 225 | 配机械 | 8 |
| 60 |  | 振华桥 | 20 | 5 | 100 | 配机械 | 8 |
| 61 |  | 联宜桥 | 20 | 5 | 100 | 配机械 | 8 |
| 62 |  | 镇定桥 | 30 | 10 | 300 | 配机械 | 8 |
| 63 |  | 振兴桥 | 30 | 10 | 300 | 配机械 | 8 |
| 64 | 下沈片区 | 弘翔路 | 671 | 11 | 7625 | 配机械 | 8 |
| 65 |  | 环城北路 | 156 | 8 | 1523 | 配机械 | 8 |
| 66 |  | 东郊路 | 174 | 9 | 1547 |  | 8 |
| 67 |  | 汇源路 | 184 | 6 | 1118 |  | 8 |
| 68 |  | 永康路 | 195 | 7 | 1365 |  | 8 |
| 69 |  | 育士路 | 128 | 6 | 799 |  | 8 |
| 70 |  | 协兴路 | 510 | 8 | 3966 |  | 8 |
| 71 |  | 幼儿园门口路段 | 91 | 15 | 1360 |  | 8 |
| 72 |  | 振兴路 | 1269 | 10 | 12369 |  | 8 |
| 73 |  | 港东路 | 1247 | 10 | 12437 |  | 8 |
| 74 |  | 港东路港边路段 | 341 | 7 | 2493 |  | 8 |
| 75 |  | 港西路 | 950 | 16 | 14100 | 配机械 | 8 |
| 76 |  | 老梅丹线 | 3873 | 16 | 58149 | 配机械 | 8 |
| 77 | 公园（铺装部分） | 公园1（东入口雕塑） |  |  | 806 |  | 8 |
| 78 |  | 公园2（退役军人服务站） |  |  | 666 |  | 8 |
| 79 |  | 公园3（党员服务中心） |  |  | 1357 |  | 8 |
| 80 |  | 公园4（老街） |  |  | 240 |  | 8 |
| 81 |  | 公园5（西周广场） |  |  | 2500 |  | 12 |
| 82 |  | 公园6（南入口门球场） |  |  | 1045 |  | 8 |
| 83 | 停车场 | 镇安路停车场 |  |  | 561 |  | 8 |
| 84 |  | 华翔山庄北停车场 |  |  | 504 |  | 8 |
| 85 |  | 汇汉路停车场 |  |  | 1436 |  | 8 |
| 86 |  | 茅洋路停车场 |  |  | 200 |  | 8 |
| 合计 |  |  | 42155 |  | 769691 |  |  |

附件四：

西周镇环卫市场化保洁服务项目机械作业里程数测量

| 序号 | 区块 | 道路 名称 | 长度 (米) | 机扫 趟数 | 洒水 趟数 | 机扫作业 |  | 洒水作业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日里程（米） | 年里程（KM） | 日里程（米） | 年里程（KM） |
| 1 | 北部新区 | 纬四路 | 424 | 2 | 1 | 1696 | 475 | 424 | 119 |
| 2 |  | 产业大道 | 787 | 2 | 1 | 3148 | 881 | 787 | 220 |
| 3 |  | 昌明路新建段 | 1186 | 2 | 1 | 4744 | 1328 | 1186 | 332 |
| 4 |  | 昌明路 | 1568 | 4 | 2 | 12544 | 3512 | 3136 | 878 |
| 5 |  | 汇川路 | 2339 | 4 | 2 | 18712 | 5239 | 4678 | 1310 |
| 6 |  | 永欣路 | 660 | 2 | 1 | 2640 | 739 | 660 | 185 |
| 7 |  | 广启路 | 340 | 2 | 1 | 1360 | 381 | 340 | 95 |
| 8 |  | 昌平路 | 640 | 2 | 1 | 2560 | 717 | 640 | 179 |
| 9 |  | 富源路 | 1703 | 2 | 1 | 6812 | 1907 | 1703 | 477 |
| 10 |  | 朝晖路 | 2290 | 2 | 1 | 9160 | 2565 | 2290 | 641 |
| 11 |  | 汇丰路 | 599 | 2 | 1 | 2396 | 671 | 599 | 168 |
| 12 |  | 昌盛路 | 252 | 2 | 1 | 1008 | 282 | 252 | 71 |
| 13 |  | 昌盛路新建段 | 1237 | 2 | 1 | 4948 | 1385 | 1237 | 346 |
| 14 |  | 鸿运路 | 363 | 2 | 1 | 1452 | 407 | 363 | 102 |
| 15 |  | 乐惠西侧道路（下沈港桥头-科镭新厂） | 800 | 2 | 1 | 3200 | 896 | 800 | 224 |
| 16 |  | 新环卫中转站进场道路 | 362 | 2 | 1 | 1448 | 405 | 362 | 101 |
| 17 | 主城区 | 象西线南侧辅道 | 302 | 2 | 1 | 1208 | 338 | 302 | 85 |
| 18 |  | 弘文路 | 188 | 2 | 1 | 752 | 211 | 188 | 53 |
| 19 |  | 环卫所门口路段 | 127 | 2 | 1 | 508 | 142 | 127 | 36 |
| 20 |  | 振瀛路 | 720 | 2 | 1 | 2880 | 806 | 720 | 202 |
| 21 |  | 贸盛路 | 220 | 2 | 1 | 880 | 246 | 220 | 62 |
| 22 |  | 崟港路 | 2390 | 2 | 1 | 9560 | 2677 | 2390 | 669 |
| 23 |  | 嵩溪路 | 3270 | 2 | 1 | 13080 | 3662 | 3270 | 916 |
| 24 |  | 西瀛大街 | 1697 | 2 | 1 | 6788 | 1901 | 1697 | 475 |
| 25 |  | 文化站东侧道路 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 环城西路 | 649 | 2 | 1 | 2596 | 727 | 649 | 182 |
| 27 |  | 西前桥 | 25 | 2 | 1 | 100 | 28 | 25 | 7 |
| 28 |  | 大坑新桥 | 25 | 2 | 1 | 100 | 28 | 25 | 7 |
| 29 |  | 镇荣桥 | 25 | 2 | 1 | 100 | 28 | 25 | 7 |
| 30 |  | 区委桥 | 25 | 2 | 1 | 100 | 28 | 25 | 7 |
| 31 |  | 振华桥 | 20 | 2 | 1 | 80 | 22 | 20 | 6 |
| 32 |  | 联宜桥 | 20 | 2 | 1 | 80 | 22 | 20 | 6 |
| 33 |  | 镇定桥 | 30 | 2 | 1 | 120 | 34 | 30 | 8 |
| 34 |  | 振兴桥 | 30 | 2 | 1 | 120 | 34 | 30 | 8 |
| 35 | 下沈片区 | 弘翔路 | 671 | 2 | 1 | 2684 | 752 | 671 | 188 |
| 36 |  | 环城北路 | 156 | 2 | 1 | 624 | 175 | 156 | 44 |
| 37 |  | 港西路 | 950 | 2 | 1 | 3800 | 1064 | 950 | 266 |
| 38 |  | 老梅丹线 | 3873 | 2 | 1 | 15492 | 4338 | 3873 | 1084 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 139480 | 39054 | 34870 | 9764 |

附件五：

西周镇人行道及公园广场冲洗范围

| 一、西周镇道路人行道冲洗清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 道路名称 | 人行道长度(米) |
| 1 |  | 崟港路 | 2390 |
| 2 |  | 嵩溪路 | 5240 |
| 3 |  | 西瀛大街 | 3400 |
| 4 |  | 昌明路南段 | 2350 |
| 5 |  | 锦港路 | 926 |
| 6 |  | 富源路 | 1110 |
| 7 |  | 朝晖路 | 620 |
| 8 |  | 象西线南侧辅道 | 302 |
| 9 |  | 振瀛路 | 1440 |
| 10 |  | 贸盛路 | 440 |
| 11 |  | 老梅丹线 | 1324 |
| 12 |  | 港西路 | 950 |
| 合计 |  |  | 20492 |
| 二、公园广场冲洗清单(铺装） |  |  |  |
| 序号 | 公园名称 |  | 面积（平方米） |
| 1 | 公园1（东入口雕塑） |  | 806 |
| 2 | 公园2（退役军人服务站） |  | 666 |
| 3 | 公园3（党员服务中心） |  | 1357 |
| 4 | 公园4（老街） |  | 240 |
| 5 | 公园5（西周广场） |  | 2500 |
| 6 | 公园6（南入口门球场） |  | 1045 |
| 合计 |  |  | 6614 |

附件六：

西周镇公厕点位明细表

| 序号 | 名称 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党服中心公厕 | 西周二桥(以北100米) | 巡回保洁 |
| 2 | 老车站公厕 | 镇安路6正西方向35米 | 专人保洁坐班制 |
| 3 | 新华书店公厕 | 嵩溪路156号东南方向22米 | 专人保洁坐班制 |
| 4 | 盛世昌明公厕 | 昌明路139号附近 | 专人保洁坐班制 |
| 5 | 西周广场公厕 | 康安路26象山县西周镇文化站 | 巡回保洁 |
| 6 | 老街公园公厕 | 西瀛大街324号西北方向160米 | 巡回保洁 |
| 7 | 渡头街厕所1 | 渡头街西北约232米 | 巡回保洁 |
| 8 | 渡头街厕所2 | 西周镇机电工业园象山蓝天光学模具公司(西南63米) | 巡回保洁 |
| 9 | 下沈厕所 | 迎宾东路26好又多购物(东南5米) | 巡回保洁 |
| 10 | 万金山公厕 | 象西线万金山村口驿站 | 巡回保洁 |
| 11 | 南入口公厕 | 泗西线725桥头北 | 巡回保洁 |
| 12 | 海山公园公厕 | 海山公园 | 巡回保洁 |

附件七：

西周镇绿地保洁面积明细表

| 序号 | 区块 | 路名 | 绿地面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部新区 | 产业大道 | 3695 |
| 2 |  | 昌明路北段 | 835 |
| 3 |  | 昌明路 | 2431 |
| 4 |  | 昌明路新建段 | 1826 |
| 5 |  | 汇川路 | 9331 |
| 6 |  | 朝晖路 | 4376 |
| 7 |  | 富源路 | 4855 |
| 8 |  | 汇丰路 | 3128 |
| 9 |  | 昌盛路 | 1562 |
| 10 |  | 汇川路东侧滨河绿地 | 4766 |
| 11 |  | 滨港社区 | 51676 |
| 12 |  | 蒙北新村 | 1472 |
| 13 |  | 派出所 | 1756 |
| 14 |  | 派出所门口 | 1135 |
| 15 |  | 人才公寓 | 3840 |
| 16 |  | 新环卫中转站 | 4725 |
| 17 |  | 沪港南侧 | 2900 |
| 18 | 主城区 | 嵩溪路 | 577 |
| 19 |  | 象西线南侧辅道 | 220 |
| 20 |  | 伊家山新村 | 1400 |
| 21 |  | 振瀛路 | 1233 |
| 22 |  | 华城悦园南侧地块 | 500 |
| 23 |  | 镇政府内 | 100 |
| 24 |  | 崟港路 | 508 |
| 25 |  | 退役军人服务站内 | 70 |
| 26 |  | 大长溪（夏叶段） | 2748 |
| 27 |  | 城管中队 | 18 |
| 28 |  | 便民服务中心 | 35 |
| 29 | 下沈片 | 城北路(西杭线) | 4790 |
| 30 |  | 弘翔路 | 6796 |
| 31 |  | 环城北路（支线） | 1238 |
| 32 |  | 华元木制品南侧道路 | 623 |
| 33 |  | 港西路 | 755 |
| 34 | 儒雅洋片 | 儒雅洋垃圾中转站 | 420 |
| 35 | 公园 | 公园1（东入口雕塑） | 962 |
| 36 |  | 公园2（退役军人服务站） | 2003 |
| 37 |  | 公园3（党员服务中心） | 1559 |
| 38 |  | 公园4（老街） | 120 |
| 39 |  | 公园5（西周广场） | 5146 |
| 40 |  | 公园6（南入口门球场） | 3088 |
| 41 |  | 公园7（海山公园） | 60 |
| 合计 |  |  | 139278 |

附件八：

（一）公共区域及设施保洁明细表（果壳箱）

| 序号 | 类别 | 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 社区学院 | 1 |
| 2 |  | 满堂红门口 | 1 |
| 3 |  | 地税门口 | 2 |
| 4 |  | 城管门口 | 2 |
| 5 |  | 老车站口 | 2 |
| 6 |  | 汇汉路口 | 2 |
| 7 |  | 贸盛路口 | 2 |
| 8 |  | 毛洋路口 | 2 |
| 9 |  | 上谢口 | 2 |
| 10 |  | 西周中学 | 2 |
| 11 |  | 冷库门口 | 2 |
| 12 |  | 725桥头 | 3 |
| 13 |  | 西八会所 | 1 |
| 14 |  | 华翔山庄 | 2 |
| 15 |  | 西瀛大街67号 | 1 |
| 16 |  | 西瀛大街79号 | 1 |
| 17 |  | 西瀛大街91号 | 1 |
| 18 |  | 西瀛大街108号 | 1 |
| 19 |  | 西瀛大街142号 | 1 |
| 20 |  | 西瀛大街160号 | 1 |
| 21 |  | 昌明路86号 | 1 |
| 22 |  | 昌明路131号 | 1 |
| 23 |  | 昌明路161号 | 1 |
| 24 |  | 昌盛路 | 26 |
| 25 |  | 鸿运路 | 15 |
| 26 |  | 农业银行门口 | 1 |
| 27 |  | 西周广场 | 6 |
| 28 |  | 党群中心 | 3 |
| 29 |  | 太平山游步道 | 6 |
| 30 |  | 海山公园 | 4 |
| 31 | 各村 | 华杰厂门口 | 2 |
| 32 |  | 静港（百贤） | 2 |
| 33 |  | 静港（荷欣） | 2 |
| 34 |  | 下沈卫生院 | 2 |
| 35 |  | 官山（八亩） | 1 |
| 36 |  | 八亩小溪坑 | 2 |
| 37 |  | 官山 | 1 |
| 38 |  | 杰岙樟婆溪 | 2 |
| 39 |  | 下赖晒场 | 2 |
| 40 |  | 杰岙桥头庙 | 2 |
| 41 |  | 杰岙（杰上） | 1 |
| 42 |  | 杰岙（杰下） | 1 |
| 43 |  | 赖岙 | 2 |
| 44 |  | 柴溪海山庵 | 2 |
| 45 |  | 柴溪眼窝前 | 2 |
| 46 |  | 柴溪（万金山） | 1 |
| 47 |  | 莲花 | 2 |
| 48 |  | 蚶岙 | 4 |
| 49 |  | 淡港（湖边） | 2 |
| 50 |  | 淡港（陈隘） | 2 |
| 51 |  | 儒雅洋 | 2 |
| 52 |  | 涧溪张（隔溪涨） | 1 |
| 53 |  | 儒雅洋（大竹园） | 2 |
| 54 |  | 溪林（箬岭） | 2 |
| 55 |  | 溪林（栲树岭） | 1 |
| 56 |  | 涧溪张（尖坑） | 1 |
| 57 |  | 涧溪张（防东） | 1 |
| 58 |  | 何婆岭头 | 2 |
| 59 |  | 黄泥桥 | 2 |
| 60 |  | 蒙溪(赖家) | 2 |
| 61 |  | 天寿寺岭脚 | 2 |
| 62 |  | 蒙溪(山顶岭) | 2 |
| 63 |  | 东岭头 | 1 |
| 64 |  | 芭蕉（下芭蕉） | 2 |
| 65 |  | 芭蕉（上芭蕉） | 2 |
| 66 |  | 蒙南（山后胡） | 1 |
| 67 |  | 蒙南（金竹坑） | 1 |
| 68 |  | 上张水库沿线 | 5 |
| 合计 |  |  | 165 |

（二）公共区域及设施保洁明细表（垃圾小屋）

| 序号 | 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华翔山庄门口 | 1 |
| 2 | 锦港路北 | 1 |
| 3 | 伊家山新村门口 | 1 |
| 4 | 锦港路南口 | 2 |
| 5 | 避风港 | 2 |
| 6 | 昌明路与镇安路交叉口 | 1 |
| 7 | 三江门口 | 1 |
| 8 | 农行门口 | 1 |
| 9 | 梅丹线修理店 | 1 |
| 10 | 梅丹线碧月快餐 | 1 |
| 11 | 党群中心 | 1 |
| 12 | 上谢路口 | 1 |
| 13 | 镇平路西与西瀛大街交叉口 | 1 |
| 14 | 沙泉新村 | 1 |
| 15 | 南山路口 | 1 |
| 16 | 市场西门 | 1 |
| 17 | 九洲大药房边 | 1 |
| 18 | 市场东门 | 2 |
| 19 | 西瀛大街老莱场边 | 3 |
| 20 | 汇汉路 | 1 |
| 21 | 镇安路口 | 1 |
| 22 | 镇安路老车站内停车场 | 1 |
| 23 | 小花坛周边 | 2 |
| 24 | 法院门口 | 1 |
| 25 | 环城西镇安路口 | 1 |
| 26 | 崟港路西前桥头 | 1 |
| 27 | 崟港路烟花专卖店 | 1 |
| 28 | 富源路2号对面 | 1 |
| 29 | 嵩溪路48-1对面 | 1 |
| 30 | 嵩溪北路底 | 1 |
| 合计 |  | 36 |

（三）公共区域及设施保洁明细表（公交亭）

| 序号 | 地名 | 候车亭 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社区学院 | 1 |
| 2 | 地税门口 | 2 |
| 3 | 城管门口 | 2 |
| 4 | 老车站口 | 2 |
| 5 | 汇汉路口 | 2 |
| 6 | 贸盛路口 | 2 |
| 7 | 毛洋路口 | 2 |
| 8 | 上谢口 | 2 |
| 9 | 西周中学 | 2 |
| 10 | 冷库门口 | 2 |
| 11 | 725桥头 | 2 |
| 12 | 西八会所 | 1 |
| 13 | 华翔山庄 | 2 |
| 14 | 土桥（土下） | 1 |
| 15 | 清溪（夏叶） | 1 |
| 16 | 清溪（新屋） | 1 |
| 17 | 蒙北（大岙） | 1 |
| 18 | 车岭 | 1 |
| 19 | 东海不锈钢厂 | 2 |
| 20 | 汇金路 | 1 |
| 21 | 鹏越汽修 | 1 |
| 22 | 华盛 | 2 |
| 23 | 华乐特 | 2 |
| 24 | 华翔幼儿园 | 2 |
| 25 | 汇川佳苑 | 2 |
| 26 | 威霖住宅 | 2 |
| 27 | 海螺水泥厂 | 2 |
| 28 | 弘翔路口 | 2 |
| 29 | 恒富厂 | 2 |
| 30 | 东普（寿丰） | 1 |
| 31 | 东普（东岙） | 1 |
| 32 | 下沈小学 | 2 |
| 33 | 下沈老车站 | 2 |
| 34 | 华杰厂门口 | 2 |
| 35 | 静港（百贤） | 2 |
| 36 | 静港（荷欣） | 2 |
| 37 | 下沈卫生院 | 2 |
| 38 | 官山（八亩） | 1 |
| 39 | 八亩小溪坑 | 2 |
| 40 | 官山村 | 1 |
| 41 | 杰岙樟婆溪 | 2 |
| 42 | 下赖晒场 | 2 |
| 43 | 杰岙桥头庙 | 2 |
| 44 | 杰岙（杰上） | 1 |
| 45 | 杰岙（杰下） | 1 |
| 46 | 赖岙村 | 2 |
| 47 | 柴溪海山庵 | 2 |
| 48 | 柴溪眼窝前 | 2 |
| 49 | 柴溪（万金山） | 1 |
| 50 | 航头 | 4 |
| 51 | 莲花 | 2 |
| 52 | 勤丰 | 1 |
| 53 | 蚶岙 | 4 |
| 54 | 港南（潘埠） | 2 |
| 55 | 淡港（湖边） | 2 |
| 56 | 儒雅洋 | 2 |
| 57 | 涧溪张（隔溪涨） | 1 |
| 58 | 儒雅洋（大竹园） | 2 |
| 59 | 溪林（箬岭） | 2 |
| 60 | 溪林（栲树岭） | 1 |
| 61 | 涧溪张（尖坑） | 1 |
| 62 | 涧溪张（防东） | 1 |
| 63 | 何婆岭头 | 2 |
| 64 | 黄泥桥 | 2 |
| 65 | 蒙溪(赖家) | 2 |
| 66 | 天寿寺岭脚 | 2 |
| 67 | 蒙溪(山顶岭) | 2 |
| 68 | 东岭头 | 1 |
| 69 | 芭蕉（下芭蕉） | 2 |
| 70 | 芭蕉（上芭蕉） | 2 |
| 71 | 蒙南（山后胡） | 1 |
| 72 | 蒙南（金竹坑） | 1 |
| 合计 |  | 124 |

附件九：

西周镇垃圾桶收运明细表

| 序号 | 片区 | 村庄或路段 | 收集点 | 桶数 | 收运方式 | 是否建成区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区片 | 东瀛（西前） | 3 | 13 | 点位收运 | 是 |
| 2 |  | 盛源（大坑） | 13 | 30 |  |  |
| 3 |  | 盛源（白月岙） | 6 | 17 |  |  |
| 4 |  | 寒山 | 3 | 12 |  |  |
| 5 |  | 土桥 | 19 | 71 |  |  |
| 6 |  | 清溪（夏叶） | 9 | 31 |  | 否 |
| 7 |  | 清溪（初坑） | 3 | 12 |  |  |
| 8 |  | 车岭（车岭、庆丰桥） | 1 | 13 | 集中收运 |  |
| 9 |  | 蒙北（大岙） | 1 | 2 | 点位收运 |  |
| 10 |  | 崟港路 | 14 | 50 |  | 是 |
| 11 |  | 嵩溪路（象西线以南） | 18 | 76 |  |  |
| 12 |  | 西瀛大街 | 11 | 59 |  |  |
| 13 |  | 昌明路（象西线以南） | 9 | 36 |  |  |
| 14 |  | 锦港路 | 6 | 29 |  |  |
| 15 |  | 振瀛路 | 5 | 30 |  |  |
| 16 |  | 康安路 | 2 | 8 |  |  |
| 17 |  | 树人路 | 1 | 2 |  |  |
| 18 |  | 茅洋路 | 2 | 6 |  |  |
| 19 |  | 西周菜场 | 2 | 28 |  |  |
| 20 |  | 镇安路 | 1 | 5 |  |  |
| 21 |  | 汇汉路 | 1 | 4 |  |  |
| 22 |  | 南山路 | 1 | 1 |  |  |
| 23 |  | 环城西路 | 5 | 12 |  |  |
| 24 |  | 上巴头 | 1 | 2 |  |  |
| 25 |  | 启蒙路 | 2 | 6 |  |  |
| 26 |  | 御香苑 | 1 | 9 |  |  |
| 27 |  | 老砖瓦厂 | 1 | 1 |  |  |
| 28 |  | 新环卫中转站 | 1 | 2 |  |  |
| 29 |  | 大唐电厂 | 1 | 32 | 集中收运 |  |
| 30 | 北部新区 | 嵩溪路（象西线以北） | 7 | 19 | 点位收运 |  |
| 31 |  | 昌明路（象西线以北） | 16 | 37 |  |  |
| 32 |  | 汇川路 | 7 | 41 |  |  |
| 33 |  | 汇丰路 | 4 | 7 |  |  |
| 34 |  | 汇金路 | 1 | 1 |  |  |
| 35 |  | 弘翔路 | 12 | 44 | 点位收运 | 是 |
| 36 |  | 富源路 | 11 | 40 |  |  |
| 37 |  | 朝晖路 | 13 | 39 |  |  |
| 38 |  | 象西线 | 2 | 2 |  |  |
| 39 |  | 小微企业 | 29 | 34 |  |  |
| 40 |  | 永欣路 | 1 | 2 |  |  |
| 41 |  | 滨港小区 | 14 | 60 |  |  |
| 42 | 下沈片区 | 梅丹线 | 45 | 118 |  |  |
| 43 |  | 振兴路 | 20 | 47 |  |  |
| 44 |  | 港东路 | 14 | 27 |  |  |
| 45 |  | 港西路 | 21 | 37 |  |  |
| 46 |  | 老东岙 | 1 | 2 |  |  |
| 47 |  | 静港村 | 6 | 25 |  |  |
| 48 |  | 下沈（利山） | 5 | 10 |  | 否 |
| 49 |  | 官山村 | 18 | 80 |  |  |
| 50 |  | 赖岙村 | 5 | 22 |  |  |
| 51 |  | 杰岙（杰下、杰上） | 1 | 15 | 集中收运 |  |
| 52 |  | 航头 | 1 | 18 |  |  |
| 53 |  | 牌头 | 1 | 49 |  |  |
| 54 |  | 柴溪（柴溪、万金山、蒋家岙） | 1 | 65 |  |  |
| 55 | 莲花片区 | 琴诗山（琴诗岙） | 5 | 13 | 点位收运 |  |
| 56 |  | 琴诗山（虎山） | 4 | 8 |  |  |
| 57 |  | 乌沙 | 4 | 18 |  |  |
| 58 |  | 文岙 | 1 | 20 | 集中收运 |  |
| 59 |  | 莲花 | 1 | 15 |  |  |
| 60 |  | 渡头街中转点 | 1 | 15 |  |  |
| 61 |  | 港南（杨岙） | 1 | 13 |  |  |
| 62 |  | 勤丰 | 1 | 12 |  |  |
| 63 |  | 蚶岙 | 1 | 12 |  |  |
| 64 |  | 渡头街 | 4 | 19 | 点位收运 |  |
| 65 |  | 淡港（湖边、陈隘） | 15 | 49 |  |  |
| 66 |  | 海申机电总厂 | 1 | 70 | 集中收运 |  |
| 67 | 儒雅洋片区 | 蒙溪（山顶林） | 3 | 3 |  |  |
| 68 |  | 蒙溪（赖家） | 2 | 3 |  |  |
| 69 |  | 儒雅洋 | 1 | 10 |  |  |
| 70 |  | 儒雅洋（大竹园） | 1 | 4 |  |  |
| 71 |  | 涧溪张（隔溪张） | 5 | 15 |  |  |
| 72 |  | 儒雅洋（西岙郑） | 1 | 2 | 集中收运 | 否 |
| 73 |  | 倪家 | 1 | 4 |  |  |
| 74 |  | 溪林（箬岭） | 1 | 12 |  |  |
| 75 |  | 溪林（栲树岭） | 1 | 2 |  |  |
| 76 |  | 涧溪张（尖东） | 2 | 8 |  |  |
| 77 |  | 伊家山老村 | 2 | 8 |  |  |
| 78 |  | 蒙南（金竹坑） | 1 | 2 |  |  |
| 79 |  | 蒙南（半坑于） | 1 | 1 |  |  |
| 80 |  | 蒙南（山后胡） | 1 | 6 |  |  |
| 81 |  | 芭蕉（上芭蕉） | 1 | 6 |  |  |
| 82 |  | 芭蕉（下芭蕉） | 1 | 8 |  |  |
| 83 |  | 横山 | 1 | 10 |  |  |
| 84 |  | 尖岭头 | 8 | 22 | 点位收运 | 是 |
| 85 | 其他 | 各村分类收集桶 | 36 | 72 |  | 否 |
| 合计 |  |  | 508 | 1902 | - | - |

附件十：

餐厨垃圾收运点位及桶数

| 序号 | 企业单位 | 收集点 | 桶数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 1 | 3 |
| 2 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 1 | 4 |
| 3 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 |  |  |
| 4 | 宁波华众塑料制品有限公司 | 1 | 2 |
| 5 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 1 | 1 |
| 6 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 1 | 2 |
| 7 | 小微企业 | 1 | 2 |
| 8 | 西周小学 | 1 | 2 |
| 9 | 西周中学 | 1 | 4 |
| 10 | 西周镇政府 | 1 | 2 |
| 11 | 海申机电总厂（象山） | 2 | 4 |
| 12 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 2 | 8 |
|  | 合计 | 13 | 34 |

附件十一：

西周镇道路快速保洁路段清单

| 序号 | 区块 | 道路名称 | 中心线长度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部新区 | 昌明路南段 | 1175 |
| 2 |  | 长兴塘东侧道路 | 173 |
| 3 |  | 昌平路 | 640 |
| 4 |  | 富源路 | 1703 |
| 5 |  | 朝晖路 | 2290 |
| 6 |  | 滨港社区 | 3000 |
| 7 | 主城区 | 象西线南侧辅道 | 302 |
| 8 |  | 弘文路 | 188 |
| 9 |  | 环卫所门口路段 | 127 |
| 10 |  | 振瀛路 | 720 |
| 11 |  | 海山路 | 622 |
| 12 |  | 镇安路 | 829 |
| 13 |  | 方井路 | 291 |
| 14 |  | 汇汉路 | 205 |
| 15 |  | 贸盛路 | 220 |
| 16 |  | 南山路 | 214 |
| 17 |  | 茅洋路 | 250 |
| 18 |  | 崟港路 | 2390 |
| 19 |  | 嵩溪路 | 3270 |
| 20 |  | 西瀛大街 | 1697 |
| 21 |  | 文化站东侧道路 | 92 |
| 22 |  | 文化站东侧散居楼 | 90 |
| 23 |  | 锦港路 | 463 |
| 24 |  | 环城西路 | 649 |
| 25 |  | 西前桥 | 25 |
| 26 |  | 大坑新桥 | 25 |
| 27 |  | 镇荣桥 | 25 |
| 28 |  | 区委桥 | 25 |
| 29 |  | 振华桥 | 20 |
| 30 |  | 联宜桥 | 20 |
| 31 |  | 镇定桥 | 30 |
| 32 |  | 振兴桥 | 30 |
| 33 |  | 老梅丹线 | 3873 |
| 合计 |  |  | 25673 |

附件十二：

西周镇各村垃圾集中收集点清单

| 序号 | 村名 |
| --- | --- |
| 1 | 柴溪 |
| 2 | 航头 |
| 3 | 牌头 |
| 4 | 杰岙 |
| 5 | 车岭 |
| 6 | 琴诗山（琴诗岙） |
| 7 | 文岙 |
| 8 | 渡头街 |
| 9 | 勤丰 |
| 10 | 莲花 |
| 11 | 蚶岙 |
| 12 | 港南（杨岙） |
| 13 | 滨港社区（伊家山） |
| 14 | 儒雅洋（大竹园） |
| 15 | 儒雅洋（西岙郑） |
| 16 | 涧溪张（尖坑） |
| 17 | 芭蕉（下芭蕉） |
| 18 | 蒙溪(山顶岭) |
| 19 | 蒙溪(赖家) |
| 20 | 蒙溪(倪家) |
| 21 | 溪林(箬岭) |
| 22 | 溪林(栲树岭) |
| 23 | 横山 |
| 24 | 蒙南（山后胡） |
| 25 | 蒙南（金竹坑） |
| 26 | 蒙南（半坑于） |

## 第五章 合同主要条款

合同主要条款

甲方（发包人）：                                 （以下简称甲方）

乙方（承包人）：                                 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》，象山县西周镇人民政府象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目（招标编号：          ）于2024年  月  日，在象山县公共资源交易中心进行政府采购招标活动，确定由乙方中标。

根据《中华人民共和国民法典》和政府采购结果，经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿的原则，就甲方委托乙方象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目一事，达成以下协议：

一、合同履行期限：

本合同自     年   月   日起生效至    年  月  日终止。

自合同生效之日起至2027年12月31日止（合同一年一签， 第一年自合同生效之日起至2025年12月31日止，后续合同采购人根据上一年度的合同履约、考核情况等决定是否续签）。

本合同为第    年度合同。

二、保洁范围及内容

道路保洁、绿地保洁、公共区域及设施保洁（包括但不限于镇区垃圾小屋清洗、果壳箱清洗、公交亭清洗及镇区公厕保洁）、生活垃圾清运、餐厨垃圾清运、其它垃圾清运（包括但不限于建筑装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾清运）、儒雅洋垃圾中转站运行管理、镇垃圾中转站运行管理（包括但不限于设备运行、垃圾外运、渗滤液外运）等工作

三、经费及付款方式：

本年度合同总金额（含税）为人民币（大写）           元，（¥：     元）。

注：第一年度服务期为2025年  月  日-2025年12月31日，合同总金额按一年中标价/365天*   （天）计取。

付款方式：

1、服务费按月支付，采购人根据每月考核及奖罚情况核定当月服务费，于次月支付当月服务费；每季度前2个月考核基数为每月服务费的50%，第3个月考核基数为每月服务费的100%。

2、采购人付款前，中标人应开具等额有效的正规发票递交至采购人处，由于发票问题造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。

注：第一年度服务期为合同签订日-2025年12月31日；如第一年度服务期为2025年1月14日，则第一年度服务费按一年中标价/365天×（365-13）天核定。

四、甲、乙双方的权利和义务

（一）、甲方的权利和义务

1、对乙方负责保洁管理的责任区域实行保洁质量检查考核，考核情况及时反馈乙方，对乙方在履约期间内的设施进行督促管理，如有损坏限期维修完整，及时督促要求乙方对清扫保洁后发生严重影响环境卫生现象的清除工作。

2、甲方有权对人流量大和卫生较差的区域进行重点考核。

3、乙方要求终止合同应提前二个月告知甲方，未经同意单方面终止合同，甲方有权没收乙方的履约保证金。

4、甲方应按合同条款及时核拨卫生保洁经费。

5、本合同期满，且在履约期间乙方没有发生任何违约行为的，乙方不打算继续履约下一年的卫生保洁，甲方将保证金（无息）予以全额退回。

6、由于乙方与上一年度保洁单位交接协商不妥，影响日常保洁工作无法正常运行，甲方有权终止合同。

（二）、乙方的权利和义务

1、在签订合同前，按采购文件规定向甲方缴纳一年合同总金额 1% 的履约保证金。

2、乙方严格按照象山县相关环境保洁的质量标准对划定的责任区域范围内的所有项目实行规范化的卫生保洁作业，确保卫生保洁质量。

3、乙方必须严格按要求配备足够的保洁人员，所有保洁人员及管理人员必须身体健康，能胜任日常保洁及管理工作。

4、乙方的卫生保洁人员必须按规定统一着装，服装及保洁车辆、作业工具由乙方自行解决，车辆能耗、维修等相关费用由乙方自理。

5、乙方应按保洁作业要求在规定的时间进行卫生保洁，及时做好清扫保洁后发生严重影响环境卫生现象的清除工作。

6、乙方保洁及管理人员必须遵纪守法，敬业爱岗，招标保洁范围内发生的保洁作业相关的一切事务，均由乙方负责。

7、乙方必须自觉接受，配合甲方有关工作指导及考核检查，并自觉做好县各项大型活动期间的环境保障和其它临时性、突击性工作（费用已包含在本合同中）。

8、乙方必须按甲方要求设立24小时值守的“双联”应急机制，完成各项应急处置工作任务和处理县长电话。

9、乙方保证所有聘用的人员年龄须符合招标文件要求。乙方用工应按国家规定签订规范劳动合同、工资待遇不得低于象山县保洁工人的最低工资标准，并给员工缴纳社保或意外保险等国家规定的各项保险。

10、乙方在合同履行期间，在不影响本区域保洁服务质量的情况下，通过增加机械设备等方式提高工作效率，需减少保洁工人人数的，必须事先经由甲方同意，设备添置的费用自行解决，保洁经费不予增加。

11、乙方应严格按照《浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》承担安全生产主体责任。保洁单位的法定代表人是本项目安全生产的第一责任人，应对本单位的安全生产负全部责任。对单位所发生的一切安全事故（包括由于作业受伤等引起的全部事故内容），全部责任由乙方自行承担，自主负责处理解决并承担相关费用。乙方的职工在法律规定的工伤认定范围内发生事故的应按工伤赔偿标准赔偿。

12、乙方应及时上报管理、人员安排等考核台帐等管理状况，投诉落实情况等必须及时以书面形式反馈。

五、其它事项约定

1、乙方必须与甲方签订安全生产责任书（详见本合同附件），责任书时效以保洁合同起止时间为准，并落实安全生产责任制度。

2、合同期内，因故致使本合同保洁项目面积、设施发生变更的，由采购人根据实际变更量，按中标综合单价进行增减，按实结算保洁服务费（已明确承包范围的除外），以联系单为准。

3、乙方应按投标文书中承诺内容执行各项工作，投标文书视作合同组成部分，未达到的甲方有权扣罚并责令乙方改正。

4、甲方一年一次对乙方在服务期内的安全事故进行统计，每发生一次的扣罚履约保证金5000元；如发生安全事故导致人身伤亡的，甲方有权解除服务合同，扣罚全部履约保证金，如履约保证金不足以补偿甲方损失的，甲方有权对不足部份向乙方追偿。

六、有下列情况之一的，甲方有权加重对乙方处罚，情节特别严重的终止合同的履行：

1、乙方在签定合同后一个月内未足额配备人员，或中途减少人员的；

2、考核时发现的情况及时反馈给作业单位，并限期改正，而未改正的；

3、被新闻媒体曝光批评，累计三次（含）以上；

4、因乙方管理不善致使保洁质量下降，使我县创建工作或重大活动受到严重影响的；

5、因乙方原因，造成重大安全生产责任事故的；

6、因乙方处置不当，形成群体性事件，造成不良影响和后果的；

7、乙方无力履行本合同的。

七、违约责任：

1、甲方无故不按时向乙方支付承保费用，乙方有权要求甲方按当月承保费的2%向乙方支付滞纳金。

2、由乙方原因导致合同终止，对甲方造成的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失自行承担。

2、由甲方原因导致合同终止，对乙方造成的损失由甲方负责赔偿，甲方的损失自行承担。

3、乙方不得将项目分包或整体转包给任何单位和个人，否则甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

八、未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。甲、乙双方对合同条款有争议的，由双方在采购文件框架内协商解决。无法协商的，向象山县人民法院提起诉讼。

九、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份。

十、本合同双方盖章签字后生效。

附件：采购文件中的采购需求作为合同附件。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

代表人：                         代表人：

电话：                           电话：

日期：                           日期：

附件1：

安全生产责任状

甲方：                                  （以下简称甲方）

乙方：                                   （以下简称乙方）

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，全面落实乙方安全生产责任，强化安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，维护环卫保洁工作和生活秩序，特签订安全生产责任状。

一、责任归属：日常管理及生产经营发生的一切安全事故，责任由乙方自行承担，甲方在事故处理中只起协助调解作用，不承担任何责任。

二、责任对象：乙方的法人代表是安全生产第一责任人，对该公司安全生产工作负全面责任。

三、责任目标

1、建立健全安全生产责任制，制定并落实各项安全生产的规章制度。

2．对所有符合参加人身意外伤害保险的人员统一进行参保（社会保险参保人员除外）；

3、对所管理车辆（包括非机动车）落实保险责任，建立车辆管理制度。

4．不发生重伤及以上人身伤亡事故；

5．年度人身轻伤事故率不超过本公司总人数的3%；

6．保证所辖职工宿舍区内不发生消防等安全事故；

7．不发生大面积传染病事件；

8．不发生5万元及以上的设备、机械事故；

9．驾驶员、安全员、特种作业人员全部持证上岗；

10．安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率达到100%；

11．每季度至少召开一次安全生产工作例会，研究解决安全生产中的重大问题；每季度至少组织一次全面及专项安全生产检查，并有检查记录凭证；

12．认真贯彻《安全生产法》并抓好宣传培训工作；

13．本责任状有效期与双方所签订保洁合同挂钩，随保洁合同时间起讫。

本责任状一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：         （公章）                   乙方：         （公章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

日期：         年      月      日         日期：         年      月      日

附件2：

落实“双联中心”工作相关制度（如有）

甲方：                                    （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

为落实加强社会应急联动制度建设，确保辖区内保洁应急联动工作快速启动和高效运转，做好乙方与甲方的工作联系，制定以下制度。

一、值班制度

1、乙方实行24小时值班制，值班人员应严格按照值班安排到岗到位。

2、如遇突发事件、重要电传应及时报告公司负责人，同时，要及时报告甲方。

3、值班人员要认真履行职责，认真填写《值班记录》，做到认真听、仔细记、及时办，将有关情况及时下达到应急处置队伍，力求做到“事事有着落，件件有回音”。

4、严格实行当面交接班制度，做到每日有记录，如无事则记“平安无事”。交班同志应将一日主要情况主动告知接班同志，并办理好交接手续。

5、值班人员应妥善保管值班记录，值班记录作为年度工作目标考核检查台帐资料的重要依据，列入档案管理。

二、接处警制度

1、乙方值班人员根据甲方的指令，按照自身职责分工，迅速组织力量到现场进行处置。

2、值班人员对 甲方的指令，应无条件接受，不得推诿、扯皮；对于一时性质不清、职责交叉的紧急求助，按“先受理，后移交”的原则先期处置，不得以任何理由、借口延误抢险和救助工作。

3、白天接警，应急值班人员自接到处置指令到到达现场（辖区范围内），时间不得超过20分钟；夜间接警，应急值班人员自接到处置指令到到达现场（辖区范围内），时间不得超过40分钟；辖区区以外根据实际情况以最快速度到达现场。

三、信息反馈报告制度

1、落实信息报送专人负责制，对不稳定因素、网上舆情、重大突发事件等信息要及上报甲方。

2、应急值班人员接到指令到达现场后，应立即向甲方报告。

3、若应急值班人员到达现场后，发现接到的警情非职责范围，应迅速将该警情退回，并说明退回理由。

甲方：               （公章）             乙方：         （公章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

日期：         年      月      日         日期：         年      月      日

附件3：

安全管理制度

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任，强化安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，维护环卫保洁工作和生活秩序，特制定以下制度：

1、建立安全台账，及时登记安全工作检查情况、落实情况，配备专职安全员，安全会议每半年召开一次。

2、重视消防安全，消防设施完全无损，应急措施落实到位，有应急预案。

3、严格遵守机械操作规程，做到安全操作无事故，操作人员须经过专业培训，持证上岗。

4、精心维护机械设备，经常对机件部位加注黄油，延长机器使用寿命。

5、保持场内外环境、设备整洁，物品摆放整齐，车辆停放整齐，安全用电无事故。

6、设施缺损，设备故障及特殊情况及时汇报，保持日常工作运行良好。

7、遵守安全法规，谨慎驾驶，规范操作，文明礼让，安全行车，严禁酒后驾驶。

8、特殊车辆作业需有专人在现场指挥，确保人身安全，需确保安全，避免中毒事故发生，自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣。

9、保持宿舍内外环境整洁、不得在宿舍区内的房间、走廊、消防通道、车库及公共场所堆放废品垃圾。

10、重视消防安全，消防通道保持通畅，消防设施完全无损，应急措施落实到位。

11、确保用电、用气安全，禁止宿舍区内私自安装各种电器和拉接电线。

12、禁止将各种危险、易燃、有毒、有害物质带入宿舍内隐藏使用，严禁饲养家禽、家畜及宠物。

13、禁止未经同意对房屋进行装修，破坏房屋原有结构，禁止损坏房屋内外设施设备。

甲方：          （公章）                  乙方：         （公章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

日期：         年      月      日         日期：         年      月      日

## 第六章  响应文件有关格式

### 一、价格文件的外包装封面格式

价格文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

### 二、价格文件封面格式

封面

象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目

采购编号：TXCG2024039

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

### 三、价格文件附件格式

附件一：

（一）开标一览表

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 一年投标报价：人民币 元（¥ 元） 三年投标报价：人民币 元（¥ 元） |
| 服务期限 |  |
| 投标人声明 | 若无，请写“/” |

注：1、本表“投标报价”应与“报价明细表”中“合计”一致。

2、投标总价指招标文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。

3、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 报价明细表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 保洁项目 | 作业量 |  | 投标综合单价 | 投标合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 道路保洁 | 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6 |  |  | 元 |
|  | 1.1.道路人工保洁（12小时） | m2 | 197078 | 元/m2 | 元 |
|  | 1.2.道路人工保洁（8小时） | m2 | 572613 | 元/m2 | 元 |
|  | 1.3.机扫作业 | 公里 | 39054 | 元/公里 | 元 |
|  | 1.4.洒水作业 | 公里 | 9764 | 元/公里 | 元 |
|  | 1.5.道路快速保洁 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 1.6.人行道及公园广场冲洗 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
| 2 | 绿地保洁 | m2 | 139278 | 元/m2 | 元 |
| 3 | 公共区域及设施保洁 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  | 元 |
|  | 3.1.公厕保洁 | 座 | 12 | 元/座 | 元 |
|  | 3.2镇区果壳箱清洗 | 个 | 96 | 元/个 | 元 |
|  | 3.3城市家具 | 个 | 10 | 元/个 | 元 |
|  | 3.4.垃圾小屋清洗 | 个 | 36 | 元/个 | 元 |
|  | 3.5.公交亭清洗 | 个 | 124 | 元/个 | 元 |
| 4 | 儒雅洋垃圾中转站运行管理 | 座 | 1 | 元/座 | 元 |
| 5 | 生活垃圾及餐厨垃圾清运 | 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5 |  |  | 元 |
|  | 5.1镇区主街巡回收集 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 5.2生活垃圾清运 | 桶 | 1902 | 元/桶 | 元 |
|  | 5.3餐厨垃圾清运 | 桶 | 34 | 元/桶 | 元 |
|  | 5.4中转站压缩作业 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 5.5垃圾桶更新费用（含餐厨垃圾桶） | 个 | 645 | 元/个 | 元 |
| 6 | 其它垃圾清运（包含建筑装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾清运） | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
| 7 | 垃圾中转站运行管理 | 7.1+7.2+7.3+7.4 |  |  | 元 |
|  | 7.1中转站运行 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 7.2生活垃圾外线清运 | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
|  | 7.3渗滤液外运 | 吨 | 1460 | 元/吨 | 元 |
|  | 7.4渗滤液处置 | 吨 | 1460 | 120元/吨 | 元 |
| 8 | GPS及视频监控安装运行费用（16辆） | 项 | 1 | 元/项 | 元 |
| 单年合计（1+2+3+4+5+6+7+8） |  | 大写：人民币 元/年，小写：¥ 元/年。 |  |  |  |
| 3年合计 |  | 大写：人民币 元，小写：¥ 元。 |  |  |  |

备注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- （岗位）工资福利测算表

| 成本项目 | 项目名称 | 构成内容 | 金额 | 总计（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资 | 基本工资 | 元 | 元/月×12个月 |  |
|  | 环卫岗位津贴 |  | 元/月×12个月 |  |
|  | 夏季高温费 | 元×4个月 | 元/年 |  |
|  | 法定节假日加班补贴 |  | 元/年 |  |
|  | 单休日加班费 |  | 元/年 |  |
| 福利保障 | 福利 | 过节费 |  |  |
|  |  | 体检 |  |  |
|  |  | 爱心早餐补贴 |  |  |
|  | 社会保障费 （缴费基数按照最新标准缴纳，投标时由投标人明确） | 基本养老保险 |  |  |
|  |  | 基本医疗保险 |  |  |
|  |  | 失业保险 |  |  |
|  |  | 生育保险 |  |  |
|  |  | 工伤保险 |  |  |
|  |  | 住房公积金 |  |  |
| 合计（年） |  |  |  |  |

说明：（1）投标报价不得缺项或低于宁波市人民政府公布的最新版的最低工资标准和《浙江省政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办〔2009〕190 号）的规定。

- 不同岗位的人员工资不一致的必须分开测算。

- 、人工工资费用测算

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 年工资 （元/人） | 工资小计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

说明：本表中的报价需提供明细的价格组成，可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

- 、车辆配置费用测算

| 序号 | 内容 | 车辆类型 | 数量 | 单价 （元/辆/年） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆购置/租赁折旧费用、车辆维修、燃油、年检费 |  |  |  |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |

说明：1、车辆类型指用于本项目投入的所有机械车辆的总称。投标人必须将每一类机械车辆的费用进行测算。

2、测算表格可根据实际调整。

（六）、生产资料费用测算

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |  |

注：投标人不得缺少以上生产资料，投标人可在以上基础上自行增加所需的生产资料。

附件二：

供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

### 四、技术商务文件的外包装封面格式

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

### 五、技术商务文件封面格式

正本/或副本

象山县西周镇环境综合治理及垃圾分类优化处理服务项目

采购编号：TXCG2024039

子    包：（如有多个子包）

（技术商务文件）

响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

### 六、技术商务文件附件格式

- 一、资格审查部分

- 1、资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

2、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________（单位名称）的________________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________（标项名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为___________（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日         期：

3、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

二、技术商务部分

附件一：

投标函

致象山县西周镇人民政府：

（供应商全称）  授权（授权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （采购编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部响应文件：

1、完全满足采购文件中全部实质性要求。

2、电子备份文件  份；电子备份文件密封包装，包装封面均加盖供应商公章。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

- 年       月        日

附件二：

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                         职务：

被授权人身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）：

附件三：

联合体协议书（如有）

格式自拟

附件四：

商务（服务）响应一览表

采购项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件五：

技术服务评分内容（格式自拟）

附件六：

供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

附件七：

企业业绩表

| 序号 | 服务名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件八：

拟投入人员配置情况表

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按要求提供相关证书复印件及社保证明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件九：

评分标准所需要的其他资料（格式自拟）

附件十：

采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他证明

### 七、电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日