2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采购编号：CSKC-GK202503

采购单位：常山县市政园林管理中心

采购代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

二〇二五年二月

目    录

第一章 公开招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章  招标内容及要求	26

第四章  拟签订的合同文本	36

第五章 评标原则及方法	44

第六章   投标文件格式	48

- 公开招标公告

项目概况 2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn) 获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CSKC-GK202503

项目名称：2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目

预算金额（元）：1000万元

最高限价（元）：1000万元

采购需求：

标项名称: 2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目

数量：1

简要规格描述：具体详见采购文件第三章

备注：

合同履约期限： 自合同签订之日起二年

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：网上下载。拟参加本项目采购活动的潜在供应商直接登录“政采云”平台（www.zcygov.cn）或点击浙江政府采购网本项目公告附件“潜在供应商--获取采购文件”链接跳转登录后，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择本项目并申请获取采购文件）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客--浏览采购文件”直接下载采购文件用于浏览。

售价（元）：0

提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2025年    月    日09时30分（北京时间）

2.投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

3.开标时间：2025年   月    日09时30分（北京时间）

4.开标地点：衢州市公共资源交易常山分中心(常山县紫港路2号常山县行政服务中心东边附属楼2楼）。同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标（电子交易）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowLEDges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：

本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常山县市政园林管理中心

联系人：严先生   联系电话：15757097312

地址：常山县市政园林管理中心

质疑联系人：严先生

联系电话：15757097312

2.采购代理机构信息

名 称：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司

地址：浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号

项目联系人：孔爱丽

项目联系方式：13567035102

质疑联系人：王俊

联系电话：0570-5021909

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李科长

联系方式：0570-5015373

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见采购文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“公开招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 采购文件答疑 | 潜在投标人认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内将质疑函以扫描件形式发送至283199225@qq.com，同时将要求答疑内容的盖章纸质文件（一式三份）邮寄至浙江省常山县浙西世贸城15号楼3338号孔爱丽（13567035102）收。电子邮件与纸质文件内容不一致的，以纸质文件为准。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 采购文件的澄清与修改 | 采购单位或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容在原公告发布媒体上以补充（更正）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制且发出时间距投标截止时间不足15日的，将顺延投标截止时间。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同或无法按照投标文件承诺的条件与采购人签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 详见公开招标公告 |
|  | 开标时间及地址 | 详见公开招标公告 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的（5人）专家组成。 |
|  | ▲投标文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1.投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 2.投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：283199225@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：283199225@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认投标人自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7.投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交。 |
|  | 履约保证金退还 | 履约保证金在项目完成并验收通过后退还（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网站 | 浙江政府采购网、常山县政府网 |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：283199225@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目由评标委员会推荐 1 名中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算），由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 本项目落实的政府采购政策 | 一、政府采购促进中小企业发展扶持政策 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2023〕3号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2023〕8号）规定，本项目对小型或微型企业执行价格扣除优惠政策（符合规定条件的监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）。具体措施为：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物或承接的服务报价给予10%的扣除、承建的工程项目报价给予5%的扣除；对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对于联合体或者大中型企业制造的货物或承接的服务报价给予6%的扣除、承建的工程项目报价给予2%的扣除。用扣除后的价格参加报价分评审，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.满足相关规定且有意享受价格扣除优惠政策的供应商，应当根据自身企业类型或所投产品制造商企业类型不同，按采购文件要求分别如实填写并提供证明材料供评审小组核实、认定，经评审小组认定填写内容错误或未提供所需证明材料的，不给予评标价格扣除。 3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受价格扣除优惠政策而中标（成交）获得政府采购合同的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。否则按提供虚假材料谋取中标（成交）处理。 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 二、政府采购节能环保政策（适用于货物采购项目） 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）规定，采购需求产品在《环境标志产品政府采购品目清单》范围内或在《节能产品政府采购品目清单》中属于未标注“★”的一般节能产品的，实施优先采购。供应商提供的产品属于节能、环保产品且按照采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》或《节能产品认证证书》的，将依据评审标准给予其相应得分。认证机构范围以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构名录为准。 ▲2.采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“ ★ ”的节能产品的，实施强制采购。供应商应当根据采购文件要求提供国家确定的认证机构（范围同上一条）出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效响应处理。 |
|  | 专门面向中小企业预留采购份额情况 | 本项目【（ ）是（√ ）非】预留（或部分预留）份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |
|  | 采购标的及对应的中小企业划型标准所属行业 | 1.项目属性:£货物类R服务类£工程类 2.本项目采购标的内容为2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），对应的中小企业划型标准所属行业均为 租赁和商务服务业 3.供应商可根据工业和信息化部中小企业局《中小企业规模类型自测小程序《中小企业规模类型自测小程序》（http://sme.miit.gov.cn/baosong/appweb/orgScale.html）结合本项目采购标的对应的中小企业划型标准所属行业和自身（或所投产品制造商）各项指标自测相关企业规模类型。 |
|  | 联合体投标 | 1.本项目【（）接受（√）不接受】大中型企业与小微企业组成联合体； 2.本项目【（）接受（√）不接受】其他形式的联合体。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标投标人的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（投标文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标投标人的法定代表 人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：投标人存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |
|  | 注意事项 | 由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，均应当准时在线参加，直至评审结束，且保证采购代理机构能够随时与其代表人取得联系。 |

### 一、总 则

- 1.适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县市政园林管理中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的2025-2026年度常山县城区市政设施养护维修项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

- 3.项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

- 4.合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

- 5.投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6.特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

- 1.招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 拟签订的合同文本

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

- 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- 3.投标文件的组成

3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.1.1资格文件的组成

（1）有效期内的营业执照原件扫描件；

（2）法定代表人身份证明【格式见附件】（投标人代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（投标人代表为授权委托人时提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

- （3）符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函【格式详见附件】；

- 注：资格文件应包含以上所有内容，投标人的提供资格文件不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

3.1.2商务技术文件（请附“投标人自评表”【格式见附件】，以便评审，具体内容可参考评分内容编制。）：

商务部分

（1）投标声明书【格式见附件】；

（2）投标人基本情况表【格式见附件】；

（3）偏离表【格式见附件】

（4）可参考评分内容编制；

（5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

技术部分

以上内容可参考评分内容编制,格式自拟。

3.1.3报价文件

（1）开标一览表【格式见附件】；

（2）《中小企业声明函》（若有，格式附后）；

（3）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）。

- 4.投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 5.投标报价

▲5.1本项目投标报价中应包括人工费、机械费、材料费、管理费、维护费、利润、税费（含企业所得税、增值税、印花税等国家规定的一切应缴税）、采购代理费及其他相关费用等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润。

5.2采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 6.投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

7.投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

8.投标保证金

8.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

- 1.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

- 2.投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

- 3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

（一）开标准备

投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

（二）开标程序

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购文件规定的时间内自行对投标文件进行解密。在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，完成解密；

2.投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，声明书扫描件以邮件的形式发送至代理邮箱；

3.由采购人代表或代理机构评审资格文件，若资格审查不符合招标采购文件要求，系统上告知其原因并由供应商签章确认。系统上公开投标人资格审查结果，资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审阶段；

4.评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，系统告知其原因并由供应商签章确认，其商务技术文件及报价文件不再进入评审阶段；

5.在系统上公开技术商务评审结果，如对商务技术部分评分结果有异议的，供应商应当在结果公布后10分钟内提出；相关异议（如有）将由评标委员会作澄清；

6.在系统上公开报价情况，供应商30分钟内在系统上完成报价确认。评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果；

8.评标委员会编写并签署评标报告，评标报告应当根据综合得分由高到低列明供应商排名情况，并推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人；

9.采购代理机构公布最终评审结果并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

10.开标会议结束。

特别说明：如“政采云”系统对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

- 1.组建评标委员会

评标专家确定方式：共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的（5人）专家组成。

- 2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 3.评标程序

- 3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

- 3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）政采云系统中填报的电子数据（例如政采云系统中填报的“开标一览表”内容）与电子加密响应文件相应内容不一致的，以电子加密响应文件内容为准，但相关法律法规或管理办法有明确规定的，从其规定。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

（8）为防止供应商串通投标，采购文件中明确规定参与同一标项的供应商存在以下情形的，投标无效:MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同;投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1.确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

- 1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

- 2.履约保证金

2.1合同签订前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3.解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

1.享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受财库【2020】46号文件规定的中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          的         采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于    租赁和商务服务业  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        的               采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

▲一、本项目最高限价

| 序号 | 内容 | 最高限价 |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区市政设施养护维修 | 860万元/二年 | 最高费率100% | 按实结算 |
| 2 | 城区路灯照明及景观亮化、喷泉 | 140万元/二年 |  | 总价包干 |
| 合计 | 1000万元 |  |  |  |
| 注：1.城区市政设施养护维修需求数量无法确定，采用折扣率报价，折扣范围（0%-100%），保留一位小数（如所报折扣率为95.6%），即合同结算价=采购人发布的审定预算单价*工程量*中标折扣率，工程量按实结算。 2.城区路灯照明及景观亮化、喷泉等内容采用总价包干，总价中含人员巡查及设备开停服务内容、设备检修等一切费用，投标报价不得高于最高限价。 |  |  |  |  |

二、项目概况：

1、城区市政设施养护维修：朝阳路、定阳南路（定阳桥至205国道交叉口）、天马路（南滨江路交叉口至205国道交叉口）、外港大道、夺煤路、金石路、建阳路、石城路等道路，以及城区金川大桥、常山大桥、富足山大桥、文峰桥、紫港大桥、徐村大桥等桥梁，包括雨污水、道路、桥涵等附属设施养护、维修、应急处置、微报修、园林绿化、仿古、亭台、楼阁、扶手凳子、木栈道等进行修复，应急处置、各类创建迎检测评活动保障工作等，具体详见与招标文件一起对外外放的预算及清单。

2、城区路灯照明及景观亮化、喷泉：城东片区、东明湖公园、文峰广场等PPP项目以外的所有市政管理的亮化设施以及文峰广场喷泉、心舟公园喷泉、配电箱及市政管理的专用变压器等巡查、维护和检修的一切费用，其中，采用总价包干的形式，投标时请根据实际项目情况进行报价，中标后不在调整。

三、服务范围及养护要求：

1、道路设施养护要求

（1）保持道路、人行道完好整洁、行车安全舒适，如混凝土路面出现破损、沉陷、拱起、严重破碎板、坑洞、板角断裂、露骨、错台、唧泥、裂缝、车辙、泛油、波浪、桥涵、桥面、桥台跳车；人行道铺面出现开裂、积水、松动、冒浆、纵横线不顺、侧石破损、倾覆，做到及时维修，出现破损及时修复；排水口、检查井应完好，坡度设置合理，表面无破损，车辆行驶无噪音。

（2）做好养护资料（工程量日报、月报、年报），路况巡视，整理出巡查记录报告，对在养护范围内发生的违章占道挖掘行为及时说服制止，并反映给采购人。

（3）对突发事件要及时妥善处理，做好防汛防台、抗旱、防雪抗冻等抢险工作，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况。

（4）及时向采购人和有关职能部门反映养护范围内一切影响道路、桥梁结构安全、畅通、整洁等方面的问题。

（5）协助调查、解决来电来信来访，并根据采购人的要求对各种情况进行认真及时处理，对养护范围内的设施及时维护。

（6）中标单位定期上报养护计划，经批准后实施。施工时遵照《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》做好安全措施，养护标准遵循《城市桥梁养护技术标准》、《城镇道路养护技术规范》，养护作业时必须统一工作服。养护完成后需经采购人现场验收确认。

（7）养护材料：养护所需材料，成品设备等均由中标单位自行解决，但必须同规格、同色彩、同质量，符合有关养护技术规格、规范要求。为便于道路抢险需要，中标单位需储备一定量的快速水泥（修复王）、冷补沥青。

（8）道路设施自修复合格后起质保期6个月，沥青路面坑洞修复及人为破坏除外。

2、桥梁设施养护要求

常山县城区内桥梁养护范围包括桥面系、上部结构、下部结构、附属设施养护维修、检查评定及建立档案资料等。上部结构：梁、拱、杆、索等；下部结构：支座、墩台、基础、挡墙等；附属设施：声屏障、标志标牌、绿化、照明设施等。养护内容包括如下：

（1）桥梁及其附属设施的经常性巡查；

（2）开展每年一次的常规定期检查、检测（应委托有资质单位进行常规检测）。

（3）桥梁声屏障、玻璃栏杆、结构装饰物保洁；

（4）日常养护、专项养护等为保证城市桥梁的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括桥梁维修（包括桥梁的主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护（含防汛防台、抗旱、防雪抗冻等配合采购人的联合行动）及养护运行等；

（5）设施档案资料、养护维修台账资料建立和规范化管理。

3、城区路灯照明及景观亮化、喷泉

（1）日常巡查管理工作:巡查管理人员应掌握基本的电工知识并具备有效的安全生产考核合格证书，检修人员需具备低压电工证书，至少1名检修人员具有高压电工证，具有较好的检修经验。养护巡查管理人员针对路灯设施开展日常巡查工作，巡查路灯存在的常见问题，安装检修等作业满足相关电气规范技术标准；设施完好率、亮灯率等参数指标达标；及时开展线路绝缘、接地装置阻值测量以及电流泄漏等检测；设备设施故障处理；台账资料整理、存档规范等，及时发现第三方在路灯设施附近开挖施工、接用电等情况，掌握现场设施数量状态。记录巡查问题，将问题汇总报告采购人审核。

（2）维护检修工作:中标单位根据巡查发现的问题、数字城管派单案件、12345热线或采购人交办的任务编制维修计划，经采购人同意后实施维修。实际维修工程量做好相关台账材料。

（3）外观效果要求：中标单位要熟悉养护范围内路灯及其附属设施位置、数量。①一般要求。巡查要求，及时发现灯具不亮，特别是大面积不亮，防止灯具数量丢失、灯杆歪斜、灯具脱落、线头裸露、配电箱门开，防止地埋灯被土、草覆盖遮挡;防止水底路灯灯具、各路灯线路、灯杆、配电箱产生带电危险;及时发现并制止私拉乱接偷电；根据季节变化及时调整启闭时间。

（4）专业要求：严格按照城市道路照明设计标准诸多规范标准作业、使用有质量合格证、出厂证明的阻燃防火材料。更换功能性照明光源(指路灯、高杆灯、庭院灯)，更换后照度不小于原有照度;所有更换灯具光源色温和原光源保持一致，更换灯杆形状、灯罩形状与原有保持一致。不得违规私自拼接改接线路。更换的光源、变压器、断路器、交流接触器定时器等设施质保期12个月。

（5）养护要求：养护范围内景观亮化、城区照明等相关设备设施的日常巡查、保洁养护、故障检修处理以及亮灯控制、时间调整等。

（6）喷泉养护内容：①、文峰广场中心喷泉（含潜水泵（型号：QS65-10-3）27台，水下电机：1.1kw6台，多媒体控制电脑及系统1套，艺术喷泉照明系统设备1台等）、入口处小喷泉、假山处叠泉、五匹马涌泉、静怡谷雾凇；②、心舟公园三台升泵，五处喷泉，雾凇、水雾电影；③、文峰桥头提升泵2台；④、常山大桥喷泉（含主控制柜 2200*800*600，GGD标准室内柜1台；喷泉控制柜 2200*800*600，GGD标准室内柜8台；喷泉专用潜水泵20台；通用控制计算机及台柜1套；二维数码机构 D50，不锈钢材质144台；数控喷头 DH50-20，不锈钢材质(外丝接口)144个等及其相关设施的日常巡查、保洁、养护、设备设施故障检修以及日常及节假日期间喷泉的开停等事项。

（7）喷泉养护标准：喷泉管道、水泵和高低压供配电设产品质量、日常巡查养护、安装检修等作业满足相关规范技术标准；设施完好率、喷泉运行值班保障率等参数指标达标；及时开展水泵及其高低压配电装置安全试验检测；设备设施故障处理，政府热线、市民电话、数字城管工单等事项处理及时，台账资料整理、存档规范等。

4、各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、抗旱、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性(如智慧城管案件、市民信访案件等)任务24小时值守工作等。

5、突发事件处理及防汛抗台、抗旱、防雪抗冻：

中标单位必须在接到采购人通知1个小时内成立不少于20人的应急抢险突击队，并赶到现场，否则采购人有权终止合同并扣除全部履约保证金，由此产生的法律责任和经损失由中标单位承担。

中标单位必须自备简易抢险工具和装备，确保人员、设备、材料三“落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从采购人的统一指挥和安排。应急设备如下：带动力排水泵：6寸以上配套水管不少于5台；大功率水泵车：600m3/h以上不少于1台(可租赁，需提供租赁协议）。其外设施设备按采购人要求，配备到位。

6、其他响应式要求

(1)在养护期间，新移交的城市道路、桥梁、排水管网以及上述工程的市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业。负责雾凇、喷泉、水幕电影等设施的开启与关闭。负责将采购人管理的电表、水表录入平台和日常管理。

(2)采购人在检查中发现中标单位巡查维修不到位的问题，按每处每次扣100元处理。

(3)未按照规范或者采购人要求期限完成维修的，每处每次500元处理。

(4)因中标单位巡查养护不到位被媒体曝光每次每处扣1000元。

(5）因以上原因造成人身财产损失的，每次扣罚1000元，另按责任认定范围赔偿相关损失。

(6）被采购人检查到未及时发现未经审批挖掘、占用城市道路，发现每次每处扣200元。

(7）养护机械、防护设施响应服务时间不得超过12小时。

（8）每月20日前上报下月养护计划及上月完成施工产值，否则不予支付工程款

四、服务标准：

- 1、《城市道路管理条例》

- 2、《城镇道路养护技术规范》

- 3、《城市桥梁养护技术标准》

- 4、《城市道路挖掘及修复技术规程》

- 5、《城市道路养护安全设施作业规程》

- 6、《城市道路照明设计标准》

- 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》

- 8、《LED城市道路照明应用技术要求》、

- 9、《低压配电设计规范》

- 10、《电缆线路施工及验收规范》

- 11、《电气工程施工质量验收规范》

- 12、《园林绿化工程施工及验收规范》

▲五、合同履行期限：自合同签订之日起二年；

六、保险：

- （1）中标人雇佣的管理人员及作业人员符合年龄条件的，必须依法签订书面劳动合同并为其缴纳社会保险。所需费用包含在投标报价中，由中标人承担。

- （2）建筑施工行业安全生产责任保险。中标人应当投保建筑施工行业安全生产责任保险，所需费用包含在投标报价中，由中标人承担。要求累计赔偿限额≥800万元，且：

- ①从业人员责任保障：每次事故赔偿限额≥500万元，每次事故每人人身伤亡赔偿限额≥50万元、每次事故每人医疗费用赔偿限额≥5万元。

- ②第三者责任保障：每次事故赔偿限额≥100万元，每次事故每人人身伤亡赔偿限额≥100万元、每次事故每人医疗费用赔偿限额≥10万元。

七、预算、清单中所提及的检测报告、认证证书等证明材料，在项目有使用需求时提前递交采购人确认，投标时无需提供。

▲八、1、供应商在响应时承诺中标（成交）后在常山县内配备不少于200m2养护基地，并提供不少于50m2仓库存放各类应急防汛防台、抗旱、防雪抗冻等设施及物质。2、承诺中标（成交）后项目负责人及信息资料员需常驻项目（该人员应是投标文件中的拟派人员），其中项目负责人及信息资料员需常驻的不少于22天/月，每人次一天扣除500元的履约保证金，信息资料员驻点采购人处办公，办公电脑等设施自行处理，负责建立健全日常养护作业记录、微报修处置及养护、维修工程量记录统计，按时上报相关养护工作周报、月报、季报、养护计划、养护工程量等采购人安排的其他工作。3、承诺中标后，配备巡查车一辆同时配备一名具有C1证的专职驾驶员。投标响应时提供承诺函，未提供承诺函的作符合性审查不通过处理。

▲九、投标人应具有有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的企业安全生产许可证，在投标文件（商务技术）中提供资质证书相关原件扫描件，未提供作符合性审查不通过处理。

十、付款方式：

支付方式：本合同签订后无预付备料款；

- 1、采用费率投标的：每季度根据考核评分结果及采购人委托的第三方审计公司出具的结算报告，支付审定价80%。项目验收合格后根据各季度结算总和，支付剩余工程款。

- 2、采用总价包干的根据考核按季度支付，每季度最高支付费用为总价包干部分服务总价的八分之一。

- 支付方式根据以下考核结果支付：

- 月度支付工程款=月度工程款×月度考核系数

（1）月度考核得分大于等于90分，月度考核系数为1；（例如：当月应支付50万元，考核系数为1，足额支付）。

（2）月度考核得分小于90分大于等于80分，每低1分（不足1分按1分计），月度考核系数扣减0.5%；（例如：当月应支付50万元，考核分数85分，考核系数为0.975，则实际支付为48.75万元）。

（3）月度考核得分小于80分大于等于70分，每低1分（不足1分按1分计），月度考核系数扣减1%；（例如：当月应支付50万元，考核分数75分，考核系数为0.90，则实际支付为45万元）。

（4）考核得分70分以下的，甲方有权解除合同；

（5）若因乙方工作不到位，发生责任性安全事故的，乙方应承担全部责任。

常山县市政园林管理中心市政设施养护维修考核评分细则

| 项目 |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本要求(25分) | 巡查管理（10分） | 建立定期巡查制度，并在一周内完成区域所有道路巡查，发现问题及时整改；制定季度大中修养护计划，并根据要求按时报日报、周报和月报。 | 未建立定期巡查制度的，扣2分；巡查次数未达到要求，每次扣1分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按要求制定维修计划并上报的每次扣1分；未按计划实施养护的每项扣2分。 |
|  | 建立巡查和责任制（10分） | 建立巡查和责任制度，巡查责任必须落实到个人，中心城区及重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。 | 未达到本条要求者，每处扣1分；常规问题未发现，每处扣0.5分；井盖缺失、路面严重下沉等高危隐患问题未及时上报的，每处扣2分。 |
|  | 档案资料（5分） | 城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。建立一桥一档，须有影像资料。 | 未按要求报送日报、周报、月报的，每次扣1分。 档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。 |
| 二、维修及时情况（30） | 车行道（10分） | 车行道坑槽面积在0.04m2以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、井座沉陷、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，10至15日内修复完毕，其中重点路段10日内修复完毕，其它路段15日内修复完毕。(如遇客观因素无法实施修复的征得区域负责人同意可顺延，但必须采取临时处理措施)。 | 凡未达到本条要求，一处每超期一天，每处扣1分。 |
|  | 人行道（10分） | 人行道方砖无松动、缺块、烂边、路沿石或嵌边石缺失等问题。发现上述问题，必须在2日内修复。 | 未达到本条要求，一处每超一天，每处扣1分。 |
|  | 井盖 （10分） | 雨水口、检查井产生断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动、 较大面积勾缝脱落或井盖、篦子残缺等损坏要求在发现之日起1日内完成。 | 未达到本条要求，一处每超期一天，每处扣1分。 |
| 三、设施维修质量情况（20） | 车行道（7分） | 车行道设施修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 | 每处扣1分。出现严重质量问题予以返修，否则，维修单元费用不予支付。 |
|  | 人行道（7分） | 人行道侧石表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 | 每米或每处扣0.5分 |
|  | 井盖 （6分） | 排水口、检查井应完好，坡度设置合理，表面无破损，车辆行驶无噪音；排水管道设施完好、畅通、管内无杂物。 | 每处扣1分。出现严重质量问题予以返修，否则，维修单元费用不予支付。 |
| 四、安全作业应急处置文明施工(15) | 安全作业文明施工（7分） | 做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。 | 未按要求在作业现场设置施工铭牌、交通安全警示标志、警示灯及水马等围挡设施的，发现一次扣0.5分；作业人员未穿着统一标志服，发现一次扣0.5分；施工中铣刨、切割等工序未采取有效防扬尘措施的，发现一次扣0.5分；维修完成养护期内未设置养护提示信息的，发现一次扣0.5分；维修结束后，未做到料完场地清，发现一次扣0.5分。沥青施工中道路铣刨后24小时内未恢复面层的，发现一次扣1分。 |
|  | 安全生产档案管理（8分） | 建立安全生产管理制度，落实设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练、突发事件处置台账等；定期组织专业培训。 | 安全生产管理制度、设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练情况、突发事件处置台账等，缺一项扣1分；未定期组织专业培训，特种岗位未持证上岗的，发现一次扣1分。无应急值班记录，每缺一项扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。 |
| 五、应急事件(5分) | 应急事件处理(5分) | 建立各类应急预案，加强 重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件。 | 未建立预案，扣5分；无安全保障措施，每处扣5分；应急事件未处理，出现一次扣3分；应急事件未向市政中心报告，一次扣1分。 |
| 六、投诉处理(5分) | 各类投诉处理（5分） | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决。处理率100%,记录详细规范。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达100%,问题未处理或处理不当，每次扣2分。 |

- 常山县市政园林管理中心城区路灯照明及景观亮化、喷泉考核评分细则（意见稿）

| 项目 |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员 情况（10分） | 人员到岗率（5分） | 运维人员满足要求，各岗位均在岗，人员变动、请假有汇报(5分) | 1.岗位缺失每次扣1分(请假除外)。 2.人员变动无汇报每次扣2分。 |
|  | 人员考勤（5分） | 人员按要求考勤，及时提供考勤记录(5 分 ) | 1.考勤记录缺失每次1 分。 2.出现迟到早退每次扣2 分 。 |
| 二、城区路灯照明及景观亮化运行情况(15分） | 城区路灯照明及景观亮化亮灯率（10分） | 亮灯率达95%,灯带亮灯率按长度统计，其它灯具亮灯率按盏数量统计。 | 每低1个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 按规定时间开、闭灯 | 违规一次扣1分，扣完,为止。 |
|  |  | 重大节假日、重大会展日、重大接待活动以及其他应急活动亮灯保障安全有序 | 不按时亮灯或集中出现不亮灯一次扣1分，扣完为止。 |
|  | 城区路灯照明及景观亮化其它事项（5分） | 出现媒体负面报道，经查事实确凿的 | 根据情节扣1~3分，扣完为止。 |
|  |  | 发现突发事件及时报告市政园林中心 | 超过1小时未报一次扣 1分，扣完为止 |
| 三、设施 安全 完好 情况（15分） | 设施完好情况（10分） | 灯具灯杆无明显锈蚀、残缺、破损、严重变 形或影响市容市貌现象，设施用电安全，不存在有安全隐患的其他损坏情况；户外配置箱、控制箱门锁好；电缆、电线绝缘良好， | 发现一处扣1分，扣完为止。 |
|  | 节假日设施整洁度（5分） | 五一节、国庆节、春节及重大活动，灯杆、 灯罩、专变、控制箱等公共照明设施必须全面保洁 | 违规一次扣0.5分，扣完为止。 |
| 四、故障处理 情况（20分） | 安全生产和文明施工（10分） | 安全生产和文明施工，在维修亮化设施中，应做到：①充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过路人的安全，采取有效措施。 | 违规一次扣2分，扣完为止。 |
|  |  | ①对历史建筑等载体上的亮化设施进行维护时，要做好保护载体的工作，杜绝损坏载体；②更换的灯具色温等参数要基本和原设一致。 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 维护材料品牌和检验资料应符合维护质量要求 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |
|  | 故障处理时间（10分） | 发生非正常亮灯、大面积熄灯、倒杆、灯具配电箱外壳带电、电器火灾等事故，维护单位应在30分钟内到达现场进行处理。 | 延时到场或事故处理超 过规定时限，一次扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 按规定建立专业维修队，配备必要的维修工 | 发现未落实扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 严禁白天亮灯检修，如特殊情况需白天亮灯检修的应报考核部门批准。 | 违规一次扣1分，扣完 为止。 |
| 交办事项处理及时 率（5分） | 交办事项处理 及时率 | 12345热线、数字城管工单按时办结及考核 部门通知的事项准时办结 | 违规一次扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 考核部门通知的一般性事项24小时内办结。 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |
| 喷泉等设施（20分） | 无故不按规定或通知时间播放喷泉的，每延时3分钟扣2 分，扣完为止。 |  | 每延时3分钟扣2 分，扣完为止。 |
|  | 1.无故拒演，每次扣20分。 |  | 每次扣20分。 |
|  | - 1.如因电话无人接听或拒接。每次扣20分。 - 2.相关设备日常巡查管理不到位的，导致不能正常开启的，每次扣5分。 - 3.私自拆移变更现有设施或损坏设施更换不及时或更换材料设备不满足质量要求的，每次扣10分。 - 4.常规性耗材的采购、易损设备无存量备份的，每次扣2分。 |  |  |
| 台账 情况（5分） | 建立健全维护台账资料，台账编制应符合规范（5分） |  | 未落实一次扣1分，扣完为止。 |
| 安全生产工作（10分） | 安全生产制度建设满足要求 (5分) |  | 未建立安全生产制度或发生安全生产事故1次扣5分。 |
|  | 安全教育培训满足要求( 5 分 ) |  | 无安全教育培训或无记录，扣5分。 |

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：

乙方：

为确保常山县城区等市政基础设施安全完好使用，经公开招投标由承揽该区块的市政基础设施的日常维修及管养工作。为更好的明确职责，根据《民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本日常维修、管养工作中的有关事项特订立本合同书，具体内容如下：

合同组成：

下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。组成本合同的多个文件的优先解释顺序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标（成交）通知书

4.乙方投标（响应）文件

5.采购文件澄清（修改）、更正文件

6.采购文件

一、合同维修、管养等工作区域范围及内容：

1、城区市政设施养护维修：朝阳路、定阳南路（定阳桥至205国道交叉口）、天马路（南滨江路交叉口至205国道交叉口）、外港大道、夺煤路、金石路、建阳路、石城路等道路，以及城区金川大桥、常山大桥、富足山大桥、文峰桥、紫港大桥、徐村大桥等桥梁，包括雨污水、道路、桥涵等附属设施养护、维修、应急处置、微报修、园林绿化、仿古、亭台、楼阁、扶手凳子、木栈道等进行修复，应急处置、各类创建迎检测评活动保障工作等，具体详见与招标文件一起对外外放的预算及清单。

2、城区路灯照明及景观亮化、喷泉：城东片区、东明湖公园、文峰广场等PPP项目以外的所有市政管理的亮化设施以及文峰广场喷泉、心舟公园喷泉、配电箱及市政管理的专用变压器等巡查、维护和检修的一切费用，其中，采用总价包干的形式，投标时请根据实际项目情况进行报价，中标后不在调整。

二、合同期限：

合同签订起二年，2025年  月  日至2026年  月  日。服务期满后由采购人在1个月内组织验收。

- 三、本合同价格形式：

| 序号 | 内容 | 合同价 （元） |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区市政设施养护维修 | 860万元/二年 | 合同费率 % | 按实结算 |
| 2 | 城区路灯照明及景观亮化、喷泉 | 万元/二年 |  | 总价包干 |
| 注：1.城区市政设施养护维修最终按实际工程量进行结算，即合同结算价=采购人发布的审定预算单价*工程量*中标折扣率。 2.城区路灯照明及景观亮化、喷泉等内容采用总价包干，总价中含人员巡查及设备开停服务内容、设备检修等一切费用，服务期内合同价不作调整。 |  |  |  |  |

四、甲方权利、职责与义务：

（一）甲方的权利：

1、按照上级主管部门的年度考核要求，每月审核乙方上报的月度养护计划,检查养护计划执行情况，审核乙方上报的月度养护工作量报表，并对每月养护情况进行考核；

2、对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐进行不定期的抽查;

3、对乙方合同养护的设施完好状况进行跟踪检测，发现危急状况有权要求乙方限期釆取应急措施；

4、若乙方未完成甲方指定养护作业或未遵守相关规范标准作业的，甲方有权对乙方做出相应处罚，情节严重的，甲方有权单方面终止合同并扣除全部履约保证金。

5、乙方委派的项目负责人、技术负责人、信息资料员须经甲方认可，若乙方委派的项目负责人、技术负责人、信息资料员不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换，乙方不得拒绝。

6、按照县人民政府或上级部门的指示，在特殊情况及重大事件发生时，甲方可要求乙方对设施进行特殊养护。

（二）甲方的职责与义务

1、按照本合同确定的设施养护范围内乙方实际完成的工程量落实养护经费，并依据对乙方的考核情况按时支付乙方相应的养护经费。

2、按照确定的养护经费制定年度、月度养护计划，安排日常养护工作。

五、乙方职责与义务：

1、乙方在实施和完成本合同的养护维修作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，自行负责办理养护作业涉及的有关部门手续，如果由于乙方违反上述任务规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

2、乙方应按照《城市道路养护技术规范》（CJJ36—2016）施工，并配备相应养护作业交通设施。根据合同的各项规定，精心组织养护，确保市政设施的完好，为确保养护作业质量，在养护片区内有项目部和临时材料堆放场地。

3、乙方应按投标文件委派项目负责人、技术负责人、施工员、安全员，以上人员必须在接到甲方通知后2个小时内到达施工现场（包含双休日、节假日），在1个月内有3次不到位的，甲方有权终止合同并扣除全部履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。以上人员一经确定必须保持相对稳定，如果需要更换，须事先与甲方协商，并经甲方同意。

4、乙方应建立完善的养护质量体系，除项目负责人或项目技术负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员及在养护范围内设有项目部，同时，乙方必须配备相应养护作业的机械设备,自有机械提供票据清单，租用机械提供租用协议（附票据清单）并现场确认，未达到要求的甲方有权终止合同。

5、为确保安全、文明施工，乙方在实施和完成合同内容的整个过程中，必须遵守《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全管理条例》以及养护维修技术规范相关质量标准，遵守甲方的管理与监督。避免重复开挖城市道路和白天随意在交通繁忙道路施工等不规范行为。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任（包含但不限于赔偿款项、诉讼费用、律师费用等损失）由乙方负责。

6、乙方养护人员必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，认真做好日常设施巡查，并做好相应巡查记录，同时要认真按巡查情况组织相应养护计划，并报请甲方确定后及时组织实施。在巡查中发现有擅自占用或者挖掘道路、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障等其他损坏道路的行为应予以制止并及时向甲方汇报。

7、乙方应按照《城市桥梁养护技术标准HJJ99-2017的要求，及时填报《城市桥梁日常巡检报表》和《检查维修记录卡》并半年装订成册后交予甲方保管。乙方应做好城区桥梁每年的常规定期检查，以目测为主，配备如照相机、现场辅助器材与设备等必要的量测仪器，并应对每座桥梁制定相应的一桥一养护方案（装订成册），提出合理可行的桥梁养护方案。

8、乙方应建立健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关的周报、月报、养护计划、养护工作量报表的市政设施技术状况评定表。养护期满后，乙方应将全部养护档案资料移交甲方一份。

9、甲方在一切合理的时间内均可对乙方养护范围内的设施的养护状况进行检查，乙方应为检查工作提供一切便利和协助。

- 六、养护内容及要求

1、道路设施养护要求

（1）保持道路、人行道完好整洁、行车安全舒适，如混凝土路面出现破损、沉陷、拱起、严重破碎板、坑洞、板角断裂、露骨、错台、唧泥、裂缝、车辙、泛油、波浪、桥涵、桥面、桥台跳车；人行道铺面出现开裂、积水、松动、冒浆、纵横线不顺、侧石破损、倾覆，做到及时维修，出现破损及时修复；排水口、检查井应完好，坡度设置合理，表面无破损，车辆行驶无噪音。

（2）做好养护资料（工程量日报、月报、年报），路况巡视，整理出巡查记录报告，对在养护范围内发生的违章占道挖掘行为及时说服制止，并反映给发包人。

（3）对突发事件要及时妥善处理，做好抗汛、抗旱、抗雪等抢险工作，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况。

（4）及时向发包人和有关职能部门反映养护范围内一切影响道路、桥梁结构安全、畅通、整洁等方面的问题。

（5）协助调查、解决来电来信来访，并根据招标单位的要求对各种情况进行认真及时处理，对养护范围内的设施及时维护。

（6）乙方在签订合同后在常山县内设立项目部办公室、仓库（按招标文件第三章招标内容及要求的第十条提供）。

（7）乙方定期上报养护计划，经批准后实施。施工时遵照《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》做好安全措施，养护标准遵循《城市桥梁养护技术标准》、《城镇道路养护技术规范》，养护作业时必须统一工作服。养护完成后需经甲方现场验收确认。道路养护班组不少于6组，每个班组养护作业人员不少于5人。

（8）养护材料：养护所需材料，成品设备等均由乙方自行解决，但必须同规格、同色彩、同质量，符合有关养护技术规格、规范要求。为便于道路抢险需要，乙方需储备一定量的快速水泥（修复王）、冷补沥青。

（9）道路设施自修复合格后起质保期6个月，沥青路面坑洞修复及人为破坏除外。

2、桥梁设施养护要求

常山县城区内桥梁养护范围包括桥面系、上部结构、下部结构、附属设施养护维修、检查评定及建立档案资料等。上部结构：梁、拱、杆、索等；下部结构：支座、墩台、基础、挡墙等；附属设施：声屏障、标志标牌、绿化、照明设施等。养护内容包括如下：

（1）桥梁及其附属设施的经常性巡查；

（2）开展每年一次的常规定期检查；

（3）桥梁声屏障、玻璃栏杆、结构装饰物保洁；

（4）日常养护、专项养护等为保证城市桥梁的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括桥梁维修（包括桥梁的主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护（含防汛、抗台、抗雪等配合发包人的联合行动）及养护运行等；

（5）设施档案资料、养护维修台账资料建立和规范化管理。

3、亮化设施养护要求

（1）日常巡查管理工作:巡查管理人员应掌握基本的电工知识并具备有效的安全生产考核合格证书，检修人员需具备低压电工证书，至少1名检修人员具有高压电工证，具有较好的检修经验。养护巡查管理人员针对路灯设施开展日常巡查工作，巡查路灯存在的常见问题，安装检修等作业满足相关电气规范技术标准；设施完好率、亮灯率等参数指标达标；及时开展线路绝缘、接地装置阻值测量以及电流泄漏等检测；设备设施故障处理；台账资料整理、存档规范等，及时发现第三方在路灯设施附近开挖施工、接用电等情况，掌握现场设施数量状态。记录巡查问题，将问题汇总报告采购人审核。

（2）维护检修工作:中标单位根据巡查发现的问题、数字城管派单案件、12345热线或采购人交办的任务编制维修计划，经采购人同意后实施维修。实际维修工程量做好相关台账材料。

（3）外观效果要求：乙方要熟悉养护范围内路灯及其附属设施位置、数量。①一般要求。巡查要求，及时发现灯具不亮，特别是大面积不亮，防止灯具数量丢失、灯杆歪斜、灯具脱落、线头裸露、配电箱门开，防止地埋灯被土、草覆盖遮挡;防止水底路灯灯具、各路灯线路、灯杆、配电箱产生带电危险;及时发现并制止私拉乱接偷电;根据季节变化及时调整启闭时间。

（4）专业要求：严格按照城市道路照明设计标准诸多规范标准作业、使用有质量合格证、出厂证明的阻燃防火材料。更换功能性照明光源(指路灯、高杆灯、庭院灯)，更换后照度不小于原有照度;所有更换灯具光源色温和原光源保持一致，更换灯杆形状、灯罩形状与原有保持一致。不得违规私自拼接改接线路。更换的光源、变压器、断路器、交流接触器定时器等设施质保期12个月。

（5）养护要求：养护范围内景观亮化、城区照明等相关设备设施的日常巡查、保洁养护、故障检修处理以及亮灯控制、时间调整等。

（6）喷泉养护内容：①、文峰广场中心喷泉（含潜水泵（型号：QS65-10-3）27台，水下电机：1.1kw6台，多媒体控制电脑及系统1套，艺术喷泉照明系统设备1台等）、入口处小喷泉、假山处叠泉、五匹马涌泉、静怡谷雾凇；②、心舟公园三台升泵，五处喷泉，雾凇、水雾电影；③、文峰桥头提升泵2台；④、常山大桥喷泉（含主控制柜 2200*800*600，GGD标准室内柜1台；喷泉控制柜 2200*800*600，GGD标准室内柜8台；喷泉专用潜水泵20台；通用控制计算机及台柜1套；二维数码机构 D50，不锈钢材质144台；数控喷头 DH50-20，不锈钢材质(外丝接口)144个等及其相关设施的日常巡查、保洁、养护、设备设施故障检修以及日常及节假日期间喷泉的开停等事项。

（7）喷泉养护标准：喷泉管道、水泵和高低压供配电设产品质量、日常巡查养护、安装检修等作业满足相关规范技术标准；设施完好率、喷泉运行值班保障率等参数指标达标；及时开展水泵及其高低压配电装置安全试验检测；设备设施故障处理，政府热线、市民电话、数字城管工单等事项处理及时，台账资料整理、存档规范等。

4、各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性(如智慧城管案件、市民信访案件等)任务24小时值守工作等，应急经费按实计算。

5、中标单位必须自备简易抢险工具和装备，确保人员、设备、材料三“落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从采购人的统一指挥和安排。应急设备如下：带动力排水泵：6寸以上配套水管不少于5台；大功率水泵车：600m3/h以上不少于1台(可租赁，需提供租赁协议）。其外设施设备按采购人要求，配备到位。

6、其他响应式要求

(1)在养护期间，新移交的城市道路、桥梁、排水管网以及上述工程的市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业。负责雾凇、喷泉、水幕电影等设施的开启与关闭。负责将采购人管理的电表、水表录入平台和日常管理。

(2)项目负责人及信息资料员需常驻项目（该人员应是投标文件中的拟派人员），其中项目负责人不少于22天/月，信息资料员驻点采购人处办公，负责建立健全日常养护作业记录、微报修处置及养护、维修工程量记录统计，按时上报相关养护工作周报、月报、季报、养护计划、养护工程量等。

(3)发包人在检查中发现乙方巡查维修不到位的问题，按每处每次扣100元处理。

(4)未按照规范或者甲方要求期限完成维修的，每处每次500元处理。

(5)因乙方巡查养护不到位被媒体曝光每次每处扣1000元。

(6）因以上原因造成人身财产损失的，每次扣罚1000元，另按责任认定范围赔偿相关损失。

(7）被发包人检查到未及时发现未经审批挖掘、占用城市道路，发现每次每处扣200元。

(8）养护机械、防护设施响应服务时间不得超过12小时。

七、突发事件处理及防汛抗台、抗旱、防雪抗冻：

1、乙方必须在接到甲方通知1个小时内成立不少于20人的应急抢险突击队，并赶到现场，否则甲方有权终止合同并扣除全部履约保证金，由此产生的法律责任和经损失由乙方承担。

2、乙方必须自备简易抢险工具和装备，确保人员、设备、材料三“落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

应急设备如下：带动力排水泵：6寸以上配套水管不少于5台；大功率水泵车：600m3/h以上不少于1台(可租赁，需提供租赁协议）。其外设施设备按甲方要求，配备到位。

- 大型活动配合：

- 乙方有义务配合甲方做好大型活动的服务及安全保障工作，重大活动期间和节假日应加强市政设施的巡查频率，确保市政设施完好和交通畅通。

九、工程价款结算：

1、清单内的项目工程量按实计结算；

2、不在清单内的项目工程量按实结算，单价确定；

（1）参考造价管理部门颁布的《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政设施养护维修预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》及省、市等有关补充规定、用人工费材料价按衢州市造价信息2024年第12期及浙江造价信息2024年第12期。

（2）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×中标折扣率

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

十、付款方式：

支付方式：本合同签订后无预付备料款；

- 1、采用费率投标的：每季度根据考核评分结果及采购人委托的第三方审计公司出具的结算报告，支付审定价80%。项目验收合格后根据各季度结算总和，支付剩余工程款。

- 2、采用总价包干的根据考核按季度支付，每季度最高支付费用为总价包干部分服务总价的八分之一。

- 支付方式根据以下考核结果支付：

- 月度支付工程款=月度工程款×月度考核系数

（1）月度考核得分大于等于90分，月度考核系数为1；（例如：当月应支付50万元，考核系数为1，足额支付）。

（2）月度考核得分小于90分大于等于80分，每低1分（不足1分按1分计），月度考核系数扣减0.5%；（例如：当月应支付50万元，考核分数85分，考核系数为0.975，则实际支付为48.75万元）。

（3）月度考核得分小于80分大于等于70分，每低1分（不足1分按1分计），月度考核系数扣减1%；（例如：当月应支付50万元，考核分数75分，考核系数为0.90，则实际支付为45万元）。

（4）考核得分70分以下的，甲方有权解除合同；

（5）若因乙方工作不到位，发生责任性安全事故的，乙方应承担全部责任。

十一、安全责任：

乙方必须时刻做好合同区域范围内的道路、人行道、窨井及市政设施的巡查工作，发现的问题，乙方应及时做好现场安全围护工作。因乙方巡查、问题处理不及时而导致发生安全事件，由乙方负责。

十一、合同终止

有下列情形之一的，本合同自行解除：

1、未经甲方同意，乙方擅自转包、分包他人的；

3、若在合同期限内，乙方有严重违纪违法及合同违约行为，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切后果和损失由乙方承担。

十二、其他约定：

1、本合同属性为市政设施零星维修、管养合同，甲方有权根据需求对维修量、维修项目进行增减。

2、为确保本市政设施零星维修工程的施工质量、标准、进度，乙方施工人员必须无条件随时接受甲方负责人的监督检查。乙方不得以任何借口推诿、延迟或未按规定时限完成维修任务；如有发生该情况，按1000元/起计扣，在履约保证金中扣除。以上情况三月之内累计出现三次以上，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切后果和损失由乙方承担。

3、乙方必须时刻接受采购人的监督。

4、以上合同如遇未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决或签订补充合同。

- 十三、履约保证金：

- 人民币：        元（履约保证金扣除后及时补足）。银行、保险公司出具的保函形式提交，验收合格后无违约行为（无息）退还。

- 十四、争议解决：

- 双方在履行合同过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，双方均可向         提起诉讼/        提请仲裁。

十五、本合同一式柒份，双方各执叁份，代理公司存档壹份，经双方签字盖章后生效，合同期满后，自动终止。

以下无正文！

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1.评标专家确定方式：共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的（5人）专家组成。

2.在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3.评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，商务技术分70分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

- 3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

| 报价分（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城区市政设施养护维修报价分 | 26分 | 最高费率100%，所有有效投标报价中的最低报价为评标基准价；报价得分=（评标基准价/投标报价）×26，最多保留小数2位。 |
| 城区路灯照明及景观亮化、喷泉报价分 | 4分 | 所有有效投标报价中的最低报价为评标基准价；报价得分=（评标基准价/投标报价）×4，最多保留小数2位。 |

- 3.2 商务技术分（70分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（4分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），具有市政设施养护项目业绩每提供一个得1分，本项最高得2分。证明材料：提供合同及中标通知书扫描件。 | 0-2分 |
| 2 | 项目负责人 | - 拟派项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具备安全考核证书（B证）得1分； - 证明材料：提供相关证明材料原件扫描件，投标单位为其缴纳近3个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-1分 |
|  |  | - 拟派项目负责人自2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来具有市政设施养护项目业绩每提供一个得1分，本项最高得1分； - 证明材料：提供合同及中标通知书扫描件，合同或中标通知书未能体现项目负责人信息，开具业主证明，格式自拟。 | 0-1分 |
| 技术部分（66分） |  |  |  |
| 1 | 日常养护方案 | 对我县市政管养范围内道路现状、使用标准和条件有比较详尽的了解，根据实际情况制定完善的养护方案；实施方案内容全面0-4分； - 科学合理、切实可行的得2-4分；实施方案不够全面，针对性不强的得0-2分； | 0-4分 |
|  |  | 根据绿化、养护工作的特殊性合理安排人员、物资和设施设备等方案0-4分； 养护工作的特殊性合理安排人员、物资和设施设备有合理的储备得2-4分；养护工作的特殊性安排人员、物资和设施设备不合理的得0-2分； | 0-4分 |
|  |  | - 对道路、人行道、管网等养护合理的流程和操作规范0-4分； - 对道路、人行道、管网等养护合理的流程和操作规范的得3-4分；对道路、人行道、管网等养护有较为合理的流程和操作规范的得2-3分对道路、人行道、管网等养护不合理的流程和操作规范的得0-2分。 | 0-4分 |
| 2 | 项目重难点分析及解决措施 | - 根据投标人针对的项目重难点分析及解决措施进行综合评审，本项最高6分。 - ①对项目重难点的剖析精准、全面的得1-3分，对项目重难点剖析片面、缺乏专业性的得0-1分。投标文件中提供以下资料和说明以供评审：养护重难点处的现场实景照片，说明其所处地理位置、目前存在问题或隐患、重难点阐述。本项最高3分； - ②针对重难点提出的解决措施合理、有效可行的得2-3分，针对重难点提出的解决措施较为合理、有一定可行性的得 1-2分，针对重难点提出的解决措施缺乏针对性和可行性的得 0-1分；本项最高3分。 | 0-6分 |
| 3 | 质量、安全、文明管理措施 | 根据编制的日常维护安全、文明生产管理制度和质量管理措施，由专家进行打分0-4分；根据编制的质量、安全、文明施工保证措施方案较好2-4分，一般的或差的0-2分； | 0-4分 |
| 4 | 资料台账 | 根据编制的市政设施养护资料台账管理制度的先进性、合理性案，由专家进行打分0-2分；编制的合理性好的1-2分，一般的或差的0-1分。 | 0-2分 |
| 4 | 技术措施 | 根据编制的市政设施修复技术措施的先进性、合理性案，由专家进行打分0-4分；编制的修复技术措施方案合理性好的2-4分，一般的或差的0-2分 | 0-4分 |
| 5 | 拟投入实施车辆、设备情况 | 根据投标人拟投入本项目车辆是否具有沥青路面热再生修复车、登高高度14m以上路灯登高检修车、钢轮压路机、管道疏通清洗车、管道CCTV检测机器人、管道潜望镜、工程黄皮卡类货车、沥青铣刨机、30kw以上功率的发电机组等养护与应急车辆与设备进行综合打分，专家根据提供的车辆照片、行驶证、发票等证明材料进行评审： 投入的设备全部满足本项目需求的得1-2分； 投入的设备一般满足项目需求的得0-1分； 投入的设备不满足本项目需求不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人拟投入本项目防汛防台、防雪抗冻等设备的情况、设备清单、发票或照片进行评审； 拟投入的设备满足本项目需求（有证明材料并齐全）的得1-3分； 拟投入的设备一般满足项目需求（证明材料不齐全）的得0-1分； 投入的设备不满足本项目需求（无证明材料）不得分； | 0-3分 |
| 6 | 防汛防灾计划 | 对我县汛期、台风、雨雪天气等特点有较为清楚地了解，能根据各阶段的特点作合理出应急预案；对易淹易涝点周边设施有比较清楚地了解并作出合理应急预案；进行打分（0-4分）。 应急预案详细、可行，对周边设施了解的2-4分，一般的0-2分； | 0-4分 |
|  |  | 养护人员是否有防汛及极端天气的巡查、值班等相关经验，能否根据天气状况对重点地段的应急情况做出基本的判断和安排；进行打分（0-4分）方案详细、可行的2-4分，一般的0-2分； | 0-4分 |
|  |  | 巡查、值班制度是否合理，人员、设施设备安排是否合理；进行打分（0-3分）。人员、设施、设备齐全、可行的2-3分，一般的0-2分； | 0-3分 |
| 7 | 应急抢修计划 | - 有应急抢修操作流程和预案，以保障应急队伍能按指令及时做出反应；0-4分；方案完善全面，操作性强，重点突出能保证处理各种保障应急事件的得3-4分；方案全面，但未能体现保证处理各种保障应急事件的得2-3分，方案不够完善全面的得0-2分。 | 0-4分 |
|  |  | 人员、物资安排、设备机具配备方案0-4分； 配置切合项目实际，科学合理，保障性强的得3-4分；配置安排到位，但可行性、保障性不明的得2-3分；配置不切合实际，保障不到位的得0-2分。 | 0-4分 |
| 8 | 协同配合措施 | 包含针对合同交接过渡期（含合同始、止）两个交接期交接的措施方案及针对本项目主动参与到城市管理，与交警、执法、环卫等部门之间衔接的措施方案，针对本项目建立健全养护数字化管理系统0-4分。方案全面、有切实可行的与各管理部门衔接的计划措施、重点突出的，数字化系统切实可行的得3-4分；与各管理部门有衔接措施但效果不明，数字化系统空泛的的得1-3分；与各管理部门衔接措施不全面的，无数字化系统的得0-1分。 | 0-4分 |
| 9 | 亮化、喷泉等养护方案 | 根据现有的夜景亮化、喷泉制定养护方案，日常巡查计划、设备维护、故障处理、应急预案、备品备件配置等。内容提供完整、方案描述全面的得3-4分，内容提供基本完整、方案基本全面的得1-3分，内容提供有欠缺、方案不够全面的得0-1分，未提供的不得分。 | 0-4分 |
| 10 | 桥梁检测方案 | 根据本项目检测内容提供服务方案，人员安排及经验、检测仪器设备、质量控制、安全措施等。内容提供完整、方案描述全面的得3-4分，内容提供基本完整、方案基本全面的得1-3分，内容提供有欠缺、方案不够全面的得0-1分，未提供的不得分。 | 0-4分 |
| 11 | 合理性建议 | 针对创建文明城市工作、协助采购人完善水表、电表等类似的信息平台辅助方案，制定合理的创文工作方案或建议0-2分。方案或建议合理1-2分，一般或差的得0-1分。 | 0-2分 |

- 四、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

- 第六章   投标文件格式

- 投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：                          （盖章）

投标人地址：

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加    （项目编号：  ）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 符合参加政府采购活动应当具备的资格条件的承诺函

常山县市政园林管理中心 ：

我方参与          项目【招标编号：          】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 投标人自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 投标声明书

常山县市政园林管理中心 ：

根据贵方为            （项目编号：      ）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日    期：

- 偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有偏离（包括正偏离或负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

▲承诺函

常山县市政园林管理中心：

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司：

如有幸成为本项目的中标供应商，我单位承诺：

1、我司承诺中标（成交）后在常山县内配备不少于200m2养护基地，并提供不少于50m2仓库存放各类应急防汛防台、抗旱、防雪抗冻等设施及物质。

- 2、我司承诺中标（成交）后项目负责人及信息资料员需常驻项目（该人员应是投标文件中的拟派人员），其中项目负责人及信息资料员需常驻的不少于22天/月，每人次一天扣除500元的履约保证金，信息资料员驻点采购人处办公，办公电脑等设施自行处理，负责建立健全日常养护作业记录、微报修处置及养护、维修工程量记录统计，按时上报相关养护工作周报、月报、季报、养护计划、养护工程量等采购人安排的其他工作。

- 3、我司承诺中标后，配备巡查车一辆同时配备一名具有C1证的专职驾驶员。

我单位对上述承诺事宜负责，如无法按以上承诺完成本项目的，我单位同意按提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

不欠薪保证书

常山县市政园林管理中心：

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司：

本公司就    （项目名称）    项目，向业主及政府有关部门郑重作如下不欠薪承诺：

一、本单位确保在本项目在服务实施期内，全员实施劳动合同制度、记工考勤卡制度和其他法律规定的相关劳动用工管理制度。

二、本单位确保依法支付所有招用人员的工资，不发生欠薪情况，确保所有员工工资全部按时发放到位。

三、本单位确保积极配合有关部门做好投诉、举报等的调查处理工作。

如本单位不履行上述承诺，发生由欠薪所引发的农民工向业主或政府相关部门投诉、上访等群体性事件，由本公司承担全部责任，并由政府有关部门按规定严肃处理。本承诺书由承诺单位法人代表签字并盖公司章，作为合同的组成部分。

投标单位(盖章)：

年    月     日

投标人项目业绩一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 规 模 | 实施时间 | 委托单位/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

项目组人员配备情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历及专业 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、拟派项目组人员须满足采购文件。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 城区市政设施养护维修 | 小写： %（如95.6%保留一位小数） 大写： |
|  | 城区路灯照明及景观亮化、喷泉 | 小写： 元 大写： 元 |
| 二 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起二年 |
| 三 | 项目负责人 |  |

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 政府采购活动现场确认声明书

衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由       （单位）负责人          （姓名）合法授权           参加          （编号：     ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年     月     日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件回传至代理机构283199225@qq.com