- 定海区白虎山路92号房屋加固改造工程

- 竞争性磋商文件（电子）

项目编号：ZHCG2025-11

项目名称：定海区白虎山路92号房屋加固改造工程

采购单位：浙江省海洋生态环境监测中心

代理机构：浙江自贸区中昊工程管理有限公司

日    期：二〇二五年四月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

前附表

一、总 则

二、磋商文件

三、磋商响应文件的编制

四、磋商

五、响应文件评审

六、定标

七、合同授予

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 定海区白虎山路92号房屋加固改造工程的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日14:15（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHCG2025-11

项目名称：定海区白虎山路92号房屋加固改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：300000

最高限价（元）：272222

采购需求：

标项名称：定海区白虎山路92号房屋加固改造工程 
  单位：项

预算金额（元）：300000

简要规格描述：详见采购需求

备注：

合同履约期限：

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：1、企业具备建设行政主管部门核发的特种工程（结构补强分项）专业承包不分等级且企业安全生产许可证在有效期内。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年   月   日      （北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年   月   日     （北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=cOAFyAi%2FAFQfXCYs4FADPQ%3D%3D

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（4）为支持和促进中小企业发展，舟山市财政局出台了政府采购信用融资政策，具体详见采购文件。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人名称：浙江省海洋生态环境监测中心

地址：舟山市新城体育路20号

项目联系人（询问）：王先生     项目联系方式（询问）：0580-2023304

质疑联系人：王女士             质疑联系方式：0580-2051821

2.采购代理机构名称:浙江自贸区中昊工程管理有限公司

地址：舟山市定海区临城街道百川道9号海洋科学城A12号楼910室

项目联系人（询问）：夏珍飞      项目联系方式（询问）：0580-2119100

质疑联系人：丁洁                联系电话：0580-2119100

3、同级政府采购监督管理部门名称：

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：0580-2282591

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 采购需求

一、招标内容

本工程为定海区白虎山路92号房屋加固改造工程，位于舟山市定海区白虎山路92号，建设单位为浙江省海洋生态环境监测中心，工程内容包括白虎山路92号A幢、B幢的屋面、内墙、天棚、B幢一层外墙圈梁部位的拆除等改造。

二、招标范围

本工程施工图范围内的所有内容等。

- 工期：50日历天。

- 四、质量：合格

五、付款方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%，待竣工验收合格后支付合同价款的50%，结算审核后支付合同价款的10%。

六、质量要求

- 1、工程质量必须符合国家的有关质量验收标准，达到合格要求。

- 2、按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）等进行施工和验收。

- 3、中标供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任。

- ▲七、人员要求：项目负责人需具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格（在投标文件中附证书复印件并加盖公章）

- 八、施工要求

- 1、加强对施工人员的安全教育，施工人员必须有安全保障，实施全程安全监管，施工区域应有标准提示牌。

- 2、由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用等。

- 3、施工人员资料必须报备采购人审核。

- 4、注重文明施工。施工人员施工必须服从采购人人员安排，文明施工，尘埃控制及遮挡必须到位。

- 5、施工期间及质保期内，由于设备安装问题造成采购人或者第三方损失，由中标单位负责。

- 6、施工人员要求：必须严格遵守国家法律法规施工规范要求、工种安排全面、合理。

- 7、供应商必须保质保量按期完成施工任务,供应商应采取相关的施工组织和技术措施，确保按时完成施工任务。

- 8、中标单位有责任为采购人等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

- 9、垃圾清运由供应商自行负责处理，倾倒至政府规定合法地点，运距自行考虑。

- 10、合理安排施工进度。

- 11、施工材料优先考虑节能环保材料。

九、其他要求

1、预留金为8000元。

2、质保期：1年。

第三章   供应商须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定海区白虎山路92号房屋加固改造工程 | 采购编号 | ZHCG2025-11 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 |  |  |
| 3 | 项目预算 | 项目预算：300000元；最高限价：272222元 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如供应商需进行现场踏勘的，须跟招标人进行协商。但供应商不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。 |  |  |
| 5 | 工期 | 50日历天 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从磋商开始之日起） |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |  |  |
| 9 | 资金结算 | 1、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%，待竣工验收合格后支付合同价款的50%，结算审核后支付合同价款的10%。 2、中标人须在采购人支付款项前提供与支付金额相等的正规发票。 |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | - 1、本项目投标应以人民币报价； - 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 3、投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额。 - 4、本项目的招标服务费由中标方支付：参考国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的工程类招标费率标准，以中标价为基数打七折向中标人收取招标服务费，低于7000元，按7000元收取。 - 支付方式及时间为：中标通知书发出后一次性支付给招标代理机构。 户名:浙江自贸区中昊工程管理有限公司 账户:33001706235050001511 开户行:建行舟山定海支行 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 12 | 磋商响应文件的组成 | 本项目实行电子投标。 磋商响应文件由资格证明部分、商务技术部分及报价部分三部分组成。 |  |  |
| 13 | 投标文件 的密封要求 | 1、投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 2、投标人邮寄递交的备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |
| 14 | 磋商响应文件 提交 | 本次投标投标人可递交电子备份投标文件，但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式为：邮寄或电子邮箱。（备份文件的后缀名为.bfbs） 2.1邮寄地址：舟山市定海区临城街道百川道9号A12，910（海洋科学城） 收件人：夏珍飞，电话：0580-2119100 2.2邮箱：215927045@qq.com 3、邮寄备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：（此条款仅针对邮寄的备份文件） 5.1未按规定密封或标记的投标文件； 5.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 5.3超过规定时间送达的。 |  |  |
| 15 | 磋商响应文件提交截止时间 | 详见采购公告 |  |  |
| 16 | 相关政策 | þ专门面向中小企业采购项目。 ¨未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 ¨预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |  |  |
| 17 | 不良信用记录查询 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 （1）信用信息查询的截止时点：投标截止日； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； （4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将拒绝其参与政府采购活动； （5）行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 （6）若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |
| 18 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |  |  |
| 19 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |  |
| 20 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |  |
| 21 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 - 在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。 （2）方案讲解演示方式：采用第 种方式。 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境（如配置耳麦、摄像头、谷歌极速浏览器）。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为舟山市公共资源交易中心（舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边））评标室，讲解演示所用电脑、VGA接口等设备由投标人自备。 方式三：视频演示部分，投标人需提供 U 盘一份并按书面备份文件的要求单独密封提交，以中文配音、声音清晰，能在 WINDOWS 最新操作系统下用较为普及的软件自动播放，解说时间控制在15 分钟以内。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |  |
| 22 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |  |  |
| 23 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |  |  |
| 24 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：建筑业 |  |  |

- 一  总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于定海区白虎山路92号房屋加固改造工程的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动；

2.采购单位、招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

3.采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

4.“供应商”“投标人”系指向采购人提交磋商响应文件的单位或个人。

5.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

10.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

本次采购以最高限价272222元作为上限价。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（竞争性磋商文件另有规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

▲（八）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.根据浙财采监【2013】24号的规定，在商务、技术或资格审查时，不得将属母公司（总机构）或同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等作为该供应商资信文件予以确认或审查通过。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）踏勘现场和投标费用

1．供应商可以对项目实施现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的自身费用。

2．招标人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被供应商利用的资料，招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3．经招标人允许，供应商可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

4．无论投标结果如何，供应商自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（十）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2、投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购供应商质疑函范本，详见格式。

- 二  竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部分组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

其他有关补充文件

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前5天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

- 三、磋商响应文件的编制

- 响应文件的编制

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）响应文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）磋商响应文件的语言及计量

1、磋商响应文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）响应报价

1、响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2、响应报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应缴纳的税金等一切费用。

3、响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）磋商响应文件的有效期

1、自投标截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2.投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还可按磋商文件要求邮寄或邮件发送到指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、邮寄的备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（磋商小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、符合性审查

1.1在商务文件评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1.1.1磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签字、盖章的；

1.1.2响应文件组成内容不齐全或内容虚假的；

1.1.3磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的；（经磋商小组认定并符合本竞争性磋商文件规定的情形除外）

1.1.4磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.1.5工期（服务期）、投标有效期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

1.1.6不响应竞争性磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.1.7投标响应文件未按磋商文件要求响应标有“▲”的条款的资料和材料的；

1.1.9除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.1.9.1不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

1.1.9.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；

1.1.9.3不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

1.1.9.4不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

1.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

1.2.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

1.2.2明显不符合磋商文件标明的质量标准，或者磋商文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

1.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

1.3在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

1.3.1未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

1.3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价出现明显低于其他符合性通过投标人的报价，且不能提供其报价合理性的证明。

1.3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

2、以下情形视为未提交有效投标文件被视为无效响应：

2.1仅提交备份投标文件的；

2.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的；

2.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。

3、法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

（八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、磋商

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加；

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

## 注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

3、磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

4、磋商小组所有成员集中与单一响应人进行磋商；

5、在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 响应文件评审

- （一）组建磋商小组

本项目磋商小组由3 人组成。

（二）评标程序

1投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，招标代理机构或采购人对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2实质审查与比较

2.1磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商，各供应商在线答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在合理期限内通过电子系统提交至磋商小组，作为响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

如果供应商在满足竞争性磋商文件规定要求的基础上（除价格外）提供其他优惠条件，仅作为磋商的参考依据，不作为最终确定成交供应商的必要条件。

磋商小组对供应商磋商响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据磋商响应文件（含补充文件）本身的内容，不依据在最终报价程序后的任何外来证明。

磋商小组根据参加磋商供应商的情况和对磋商文件的响应程度，分别以轮次（第一轮、第二轮）与供应商进行协商磋商，磋商轮次最多不得超过2轮。首次报价在磋商响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内在线提供。

最终报价在磋商结束后要求参加磋商的供应商在规定的时间内在线提供，各供应商事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提供最终报价，作自动放弃投标处理。最终报价不得超出前一次报价。

2.3各响应人的报价得分根据评分标准计算。

2.4磋商小组按评标原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 当投标文件中的开标一览表投标总价与政采云系统中的开标一览表投标总价不一致，以投标文件中的开标一览表为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）磋商原则和磋商办法

1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.磋商办法。本项目采用综合评分法，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

（二）根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，且合格供应商符合法定数量时。如发生上述两种情况的采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 八、合同授予

（一）签订合同

中标人应自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 九、政府采购政策

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.1在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、信贷政策

2.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

2.3注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

- 第四章  磋商办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出有效响应人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人。得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发出成交通知书并发布采购结果公告。

三、综合评估分计分方法

满足磋商文件要求且响应价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应人的价格分按下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/响应人报价）×价格权重×100。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 |
| 商务技术部分 | 70 |
| 合计 | 100 |

- 评标内容及标准

| 类别 | 评审 项目 | 评分 类别 | 评分标准 电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，不予给分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 | 报价分 （30分） | 客观分 | 满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |
| 商务部分（24分） | 企业业绩 （3分） | 客观分 | 从2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，否则不得分。 |
|  | 项目团队（21分） | 客观分 | 项目负责人具有建筑专业高级及以上职称得3分，具有建筑专业中级职称得1分，其他不得分。本项最高得3分。 - 注：提供证书及证明其为本单位在职人员的开标前三个月中任一个月在投标单位的社保缴费证明，以上资料提供的复印件须加盖公章，否则不予得分。 |
|  |  | 客观分 | - 人员配备中（除项目负责人）单独配备安全员，具有安全员上岗证书或C类安全考核证书或安全生产管理人员证书的得2分。 - 注：提供证书及证明其为本单位在职人员的开标前三个月中任一个月在投标单位的社保缴费证明，以上资料提供的复印件须加盖公章，否则不予得分。 |
|  |  | 客观分 | - 本项目其他组成人员中（除项目负责人及安全员）持有有效期内的施工员、质量员（质检员）、材料员、电工证书，以上证书每提供一本得1分，此项最高4分。（此项同一个人均不重复得分） - 注：提供证书及证明其为本单位在职人员的开标前三个月中任一个月在投标单位的社保缴费证明，以上资料提供的复印件须加盖公章，否则不予得分。 |
|  |  | 客观分 | - 本项目其他组成人员中（除项目负责人）具有建筑专业初级职称的得1分，具有建筑专业中级职称的得2分，具有建筑专业高级职称的得3分，此项最高得12分；（此项同一个人均不重复得分） - 注：提供证书及证明其为本单位在职人员的开标前三个月中任一个月在投标单位的社保缴费证明，以上资料提供的复印件须加盖公章，否则不予得分。 |
| 技术部分(46分) | 实施方案（33分） | 主观分 | 根据投标人针对本项目要求的理解及分析，能够准确了解项目现状、加固目标、实施内容进行评审： 针对性强，科学合理的得5分； 针对性一般但较为科学合理的得3分； 总体方案较差、针对性一般的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 主观分 | 针对本项目的施工技术和组织措施进行评审: 施工技术措施、施工组织设计内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位，针对工程关键部位的施工工艺及方法具有科学性、先进性，能够最大程度保证建筑物结构安全性的得6分； 内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施，施工工艺及方法符合基本施工需要的得4分； 施工技术措施内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位，施工工艺及方法不清晰或存在不合理性 得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 主观分 | 施工质量及施工材料质量的控制措施进行评审： 1、具有施工质量目标、施工现场质量管理及质量责任制度方案； 方案完整合理符合实施需要，具有先进性及可实施性的得5分； 方案内容基本完善，细节考虑存在一定不足的得3分； 方案考虑不足、不完整，具有明显欠缺的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2、具有施工材料质量的控制措施 措施完整合理符合实施需要，具有先进性及可实施性的得5分； 措施内容基本完善，细节考虑存在一定不足的得3分； 措施考虑不足、不完整，具有明显欠缺的得2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 主观分 | 劳动力计划安排： 根据施工类别、进度要求，劳动力投入计划合理性评价。各工种配置合理且人员数量有保证的得4分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性一般的得3分； 各工种配置有所欠缺或人员数量保证性欠缺的得1分； 其他未体现工种配置说明或人员数量完全不能保证施工要求的不得分。 |
|  |  | 主观分 | 根据安全、文明施工及环保、消防、降噪等的措施的科学性、合理性、合规性进行评审： 施工保证措施科学、合理、到位，完全针对施工环境需要采取的安全、文明施工技术和组织措施的得5分； 施工保证措施基本针对施工环境需要采取的施工技术和组织措施的得3分； 施工保证措施不合理，方案无针对性，缺乏科学、合理性的得2分。 未提供的不得分。 |
|  |  | 主观分 | 检验与验收方案： 方案完整合理符合实施需要，具有先进性及可实施性的得3分； 方案内容基本完善，细节考虑存在一定不足的得2分； 方案考虑不足、不完整，具有明显欠缺的得1分。 未提供的不得分。 |
|  | 施工设备（6分） | 主观分 | 根据投标人针对本项目施工设备的配置进行评审： 配置情况数量充足、种类齐全，科学合理满足施工需要得6分； 配置情况科学合理但有欠缺的得4分； 配置情况较为科学合理但有欠缺且数量种类不充足齐全的得2分； 未提供的不得分。 |
|  | 售后服务（4分） | 主观分 | 在质保期内，投标人的售后服务及承诺，包括售后服务人员配置、设备设施配置、响应时间及方式等进行评审： 内容完全符合采购文件及实际情况且内容清晰、完整、详实的得4分； 内容基本符合采购文件及实际情况且内容较清晰、较完整、较详实的得2分； 内容与采购文件及实际情况有偏离且内容模糊、缺失、简单的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 应急方案(3分） | 主观分 | 风险防控、突发事件的安全应急措施及处理方案： ①有明确的应急情况分析、风险防控方案及应急处置方案，根据合理性评价。0-1分； ②有专业应急处置团队及明确的应急处置时间响应计划，根据合理性评价。0-1分。 ③提供施工对周边使用建筑的安全影响评估及解决措施，根据合理性评价。0-1分。 未提供的不得分。 |

五、评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。评审报告由磋商小组起草，按少数服从多数的原则通过，全体成员在评审报告上签字认可。

第五章 合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

定海区白虎山路92号房屋加固改造工程施工合同

甲方: 浙江省海洋生态环境监测中心

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称: 定海区白虎山路92号房屋加固改造工程。

2、工程地点: 定海。

3、招标范围：包括白虎山路92号A幢、B幢的屋面、内墙、天棚、B幢一层外墙圈梁部位的拆除等改造。

4、合同工期: 50 日历天。

5、质量标准：工程质量符合  合格   标准。

二、承包方式及价格

1、承包方式:包工包料。

2、合同价格:（大写）                           元（￥              元）人民币。

3、合同价格形式：本合同价款采用固定总价，不可调总价承包合同方式。在合同执行期内，预留金根据甲方要求实施，如未实际发生，在结算时扣除。

三、付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%，待竣工验收合格后支付合同价款的50%，结算审核后支付合同价款的10%。

四、施工要求及竣工验收

1、乙方应根据合同要求按时、按质、按量完成工程任务。隐蔽工程需经甲方验收合格后方可进入下一个工序。

2、工程竣工后，乙方应在3日内通知甲方进行竣工验收。

3、乙方必须在工期内按照规范完成工程内容，严格遵守安全生产规章制度。

五、双方责任

(一)乙方责任

1、乙方必须严格按照合同约定的工期进行施工,甲方若有特殊原因需变更的,应及时下达给乙方变更通知单。

2、甲方如发现施工过程中乙方的产品制作,安装质量达不到国家规定的合格标准的(包括实际产品与封样和取样不符的),乙方应无条件返工至合格。由此产生的工期不顺延、费用不再增加。由此产生的一切损失均有乙方自己承担。

3、乙方在未交付使用前有义务保护本单位施工项目以及其他单位施工完成项目、产品完整、完好性。

4、施工中如出现伤亡事故和其他经济损失等一切费用由乙方负责,甲方不负连带责任。

5、工程具备竣工验收条件后,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料。

6、乙方施工完毕后应做到工完料清,否则甲方有权安排其他人员进行清理,由此而发生的一切费用均在乙方合同价款支付中进行扣除。

(二)甲方责任

1、甲方有义务对乙方在施工过程中提供电力电源,并与乙方合作协调工程中遇到的问题。

2、甲方有义务对乙方施工内容进行监管和提出自己的不同意见和更改原设计方案。

六、违约责任

因乙方自身原因，不能按合同约定时间竣工，承包人应承担违约责任，逾期竣工的，每天向发包人支付合同价千分之三的工期违约金；并必须承担由此给甲方造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

七、质量保修责任

1、质保期： 1年 。（自验收合格之日起计）

2、保修的内容，双方约定如下： 本合同范围内的所有工程内容的保修 。

3、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到维修通知（包括电话预约）48小时内派人维修（如遇特殊情况，由甲乙双方协商而定），如不在约定期限内进行维修，甲方可以安排其他单位进行维修。

4、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院。

十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执 贰 份。本项目招标文件、投标文件作为合同组成部分，与合同具备同等法律效力。

4、本合同附件为《工程安全生产协议书》。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同附件：

工程安全生产协议书

甲方：浙江省海洋生态环境监测中心

乙方：

为了加强安全生产监督管理，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障人员和财产安全，确保施工的顺利进行，根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商，意见一致，双方自愿签订工程施工安全协议，并作为 定海区白虎山路92号房屋加固改造工程 施工合同的必要补充条款，与合同主体具有同等的法律效力：

第一条 甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条 甲方承担的安全责任、权利

1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、和安全生产规章制度以及操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

2、甲方有权制止乙方人员违纪违章作业。

3、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第三条 乙方的责任、权利

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等安全事故负完全责任，乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方是工程施工安全生产的直接责任人，必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

3、乙方根据甲方施工要求，组织实施本承包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，指定安全员，负责操作中的安全检查，特殊工种工作人员必须持证上岗。

4、乙方应为所有乙方施工人员办理人身意外伤害保险，若未办理，在施工过程中发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任，与甲方无涉。

5、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，同时禁止无关人员进入施工现场；若在现场作业时管理不严，造成对他人的伤害或被相关部门处罚，一切责任都由乙方自负。

6、乙方使用自备和租赁的机具须符合技术标准，各种设施、设备，必须经过年检、符合国际验收合格手续，擅自使用不符合技术标准的机具或使用未经检验的设施、设备而造成安全事故的，经济、法律责任均由乙方承担。

7、乙方在施工中要严把质量关，按甲方要求进行施工。如因质量问题造成安全事故由乙方承担全部经济及法律责任。

第四条  本协议作为主合同的组成部分，与主合同同时生效，同时终止。

第五条  本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自盖章签字之日起生效。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

甲方代表签字：                             乙方代表签字：

年  月   日

- 磋商响应文件格式

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部分组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料扫描件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。有▲标识的条款为必须提交的资料。

▲1、资格响应部份：

1.1营业执照复印件；

提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”

1.1.1特定行业（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业）供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书进行投标。如涉及人员业绩、荣誉、知识产权、项目案例是使用总公司及其下属分公司的，还须在授权书里包含上述内容。（如是）

1.2资质证书及安全生产许可证书复印件；

1.3投标函（格式见附件）；

1.4法定代表人身份证复印件；

1.5享受预留份额政策相关证明文件（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；（格式见附件）

1.5.1中小企业声明函；

1.5.2监狱企业声明函；

1.5.3残疾人福利性单位声明函。

注：证明材料均需加盖签章。

- 2、商务及技术部分：

2.1供应商自评表；（格式见附件）

2.2投标人基本情况表及投标人情况介绍（格式见附件）：投标人情况介绍包括企业的核心技术特点、经济实力、企业资质证书、奖励等；（如有）

2.3项目类似业绩一览表；（格式见附件）

2.4项目主要实施人员情况表；（格式见附件）

▲2.5商务条款响应表；（格式见附件）

2.6按评分标准依序提供相关材料、方案；

2.7政府采购活动现场确认声明书；（格式见附件）（本表在解密后,尽快填写完整发215927045@qq.com邮箱）

3、报价文件：

▲3.1开标一览表；（格式见附件）

▲3.2投标报价明细表；（格式见附件）

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，格式自拟）

- 一、电子投标文件封面

项目名称

响应文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

时    间： 年  月  日

- 二、备份电子投标文件包装封面（邮寄备份文件时提供）

项目名称

备份投标文件

投标人名称：                           （公章）

在 年 月 日之前不得启封

三、初次报价一览表格式:

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |  |

注：1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

四、投标报价明细表格式:

投标报价明细表

项目名称：                                                         单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预留金 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 投标总价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |  |  |  |  |

注：1、要求细化以上各项费用的构成，根据实际需要可增删项目。

2、预留金必须按8000元报价，如不符，作无效标处理。（按实际发生并经采购人批准的金额结算）

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

五、享受预留份额政策相关证明文件（三选一）

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于                   （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入(x) | 元 | 6000≤X<80000 | 300≤X<6000 | X<300 |
|  | 资产总额（y） | 元 | 5000≤y<80000 | 300≤y<5000 | y<300 |

注：

1）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件中所涉及指标1、从业人员；2、营业收入；3、资产总额等内容根据划分标准，标准内如未涉及的可不填写。

2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3）中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

4）中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（二）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：    ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：   年   月   日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、投标函格式:

投 标 函

致： （采购人）    ：

我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、其他

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（签字或盖章）:___________              日期:_____年___月___日

七、供应商自评表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的投标人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的只需填写证明材料所在页码。

八、投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

招标编号：                项目名称：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、项目类似业绩一览表格式

类似业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同时间 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同扫描件（如有）。

投标人名称：                （加盖公章）

日期：    年   月   日

十、项目主要实施人员情况表格式

# 项目主要实施人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

附：相关证明材料，如职称、资格证书，荣誉证书等（如有）。

注：项目负责人需具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格（在投标文件中附证书复印件并加盖公章）

投标人名称：                （加盖公章）

日期：    年   月   日

十一、商务条款响应表格式

商务条款响应表

招标编号：                       项目名称：

| 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 工期：50日历天 |  |  |
|  | 资金结算方式： 1、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%，待竣工验收合格后支付合同价款的50%，结算审核后支付合同价款的10%。 2、中标人须在采购人支付款项前提供与支付金额相等的正规发票。 |  |  |
|  | 投标有效期：不少于90日历天 |  |  |
|  | 合同条款要求 |  |  |
|  | 报价内容涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
|  | 其他商务条款偏离情况 |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人名称：            （加盖公章）

日期：    年   月   日

十二、政府采购活动现场确认声明书

浙江自贸区中昊工程管理有限公司：

本人         （法定代表人）参加《                》（编号：        ）现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与        （供应商名称）之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商：(盖章)

年   月   日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件回传至代理机构215927045@qq.com，无需放入投标文件中。

十三、 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..