玉环市政府采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：BY-YHZFCG-2025-07

采购项目：玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）

采 购 人：玉环市楚门镇人民政府

台州邦元工程咨询有限公司

2025年05月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 竞争性磋商公告

项目概况

玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年05月  日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目基本情况

项目编号：BY-YHZFCG-2025-07

项目名称：玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）

采购方式：竞争性磋商

采购人采购预算金额（元）：2900337（966779元/年）

最高限价（元）：2900337（966779元/年）

采购需求：具体详见竞争性磋商采购文件第四章项目需求

数量：3

单位：年

简要规格描述：本项目位于玉环市楚门镇环保路及以北区域，主要内容为绿地绿化养护、行道树养护、草花种植、绿地及游步道保洁。绿地绿化养护及保洁约91222m2、行道树养护约1751株、草花种植约120000株、前王河（楚门镇市民广场前面）游步道保洁约3000m2。其中B区块绿地绿化养护区域为环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、前王河（楚门镇市民广场前面）、三联村天字号、泽坎线东面靠城区一侧（环保路至清港交界）、东门工业区、楚门镇红照路全线（含入城口）、环保桥下绿地（南侧及北侧）、市民广场一期、二期、文兴小学前面路段（包含停车场）；B区块行道树养护区域为直塘路（胡新宾馆至直塘头红绿灯）、环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、楚柚路（环保路口至种子仓库）、红照路全线、文兴小学前面路段、前王河（楚门镇市民广场前面）河道周边。（具体范围及要求详见竞争性磋商采购文件第四章项目需求及采购人预算书）

合同履约期限：本次采购承包服务期限为三年。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重

- 大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）采购文件

时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间前，均可获取采购文件

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：（1）尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请；

（2）竞争性磋商公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

（3）采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商磋商响应文件。

售价：0元

## 四、磋商响应文件提交（上传）

截止时间：2025年05月  日14：00（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

## 五、磋商响应文件开启

开启时间：2025年05月  日14：00（北京时间）

地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开标

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用资格后审，请拟磋商供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致磋商响应文件被拒绝的，责任自负。

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（3）供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。磋商响应文件提交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。供应商仅递交了“备份磋商响应文件”的，响应无效，终止磋商。

（5）供应商如需要递交“备份磋商响应文件”，可在磋商响应文件提交截止时间前将“备份磋商响应文件”发送至指定邮箱(360197242@qq.com)，“备份磋商响应文件”应当标注磋商供应商名称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉环市楚门镇人民政府

地址：玉环市楚门镇昌业北路112号

项目联系人（询问）：孔先生

项目联系方式（询问）：0576-87460080

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0576-87442451

2.采购代理机构信息

名    称：台州邦元工程咨询有限公司

地址：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室

项目联系人（询问）：张仙花

项目联系方式（询问）：13967677682

质疑联系人：牟海妲

质疑联系方式：0576-87217575

3.同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局政府采购监督管理科

地址：玉环市广陵路130号财政大楼5楼

传真：0576-87250185

联系人 ：李主任

监督投诉电话：0576-87250185

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块） |
| 2 | 项目编号 | BY-YHZFCG-2025-07 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 采购人采购预算金额为2900337元（966779元/年），超出采购人采购预算金额的报价,其磋商响应文件视为无效，终止磋商。 |
| 6 | 采购人 | 玉环市楚门镇人民政府 |
| 7 | 采购代理机构 | 台州邦元工程咨询有限公司 |
| 8 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9 | 供应商 资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 是否接受联合体磋商 | 不接受 接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 12 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 □ 允许 |
| 13 | 磋商货币 | 人民币 |
| 14 | 磋商语言 | 中文 |
| 15 | 磋商响应文件 说明 | 1、磋商响应文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、磋商响应文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 3、磋商响应文件的签章：电子签章。 4、磋商响应文件的形式：☑电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 5、磋商响应文件份数：（1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交。 （2）“备份磋商响应文件”：一份。 6、磋商响应文件的上传和递交： （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.供应商应在磋商响应文件提交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效，终止磋商。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，供应商如需递交“备份磋商响应文件”的，可在磋商响应文件提交截止时间前将“备份磋商响应文件”发送至指定邮箱(360197242@qq.com)，“备份磋商响应文件”应当标注磋商供应商名称。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效，终止磋商。 7、电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 （3）磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效，终止磋商。 （4）磋商响应文件提交截止时间后，在磋商响应有效期内，供应商不能撤销磋商响应文件。 8、成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）磋商响应有效期内撤销磋商响应文件的。 |
| 16 | 样品 | 不需要 □需要 |
| 17 | 磋商保证金 | 无 |
| 18 | 履约担保 | 不需要 需要 |
| 19 | 磋商响应文件获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（磋商时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：磋商响应文件递交截止时间前截止。 |
| 20 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2025年05月 日下午14:00截止(北京时间)。 |
| 22 | 磋商响应文件 递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 23 | 磋商时间 及地点 | 磋商时间：2025年05月 日下午14:00(北京时间) 磋商地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开标 |
| 24 | 竞争性磋商小组的组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 供应商信用查询 | 1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、供应商信用信息查询截止时点：本项目磋商响应文件提交截止时间。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其响应无效，终止磋商。 |
| 26 | 磋商响应文件 留档备案 | 成交供应商需在成交确认后7个工作日内，邮寄5套纸质磋商响应文件（与“电子加密磋商响应文件”保持一致）至采购代理机构（台州邦元工程咨询有限公司：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室小邱收，电话0576-87217575）。 |
| 27 | 合同备案 | - 1、成交供应商须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 - 2、成交供应商与采购人签订合同后须将合同原件交给采购代理机构备案。 - 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
| 28 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位提交成果文件、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 29 | 免责声明 | 1、磋商供应商自行承担磋商过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、磋商供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商磋商费用。 2、成交供应商在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 30 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 31 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 32 | 解释权 | 构成本磋商采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法及评审标准、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购代理机构或采购人负责解释。 |
| 33 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的CA锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 3.解密成功后将附件16政府采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱360197242@qq.com。 4.中小企业声明函及政府采购活动现场确认声明书声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 |

特别说明：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政府采购已推广应用“政采贷”、“政采保”等服务，供应商可以银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函、银行转账（或电汇）等方式缴纳至采购人指定账户。

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商采购文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织本次磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商采购文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、供应商所标产品除磋商采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书；（附件3）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交）；（附件4）

（3）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）；（附件14）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件15）

（6）提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书、资格证书及相关证明文件（磋商供应商特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描件加盖单位电子公章放入电子磋商响应文件中（如已实行电子证书，提供电子证书扫描件并加盖单位电子公章）。

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商自评表（附件2）；

（2）供应商情况介绍（附件5）；

（3）项目组织实施方案(附件6、附件7、附件8、附件9)；

（4）技术、商务偏离表（附件10）；

（5）证书一览表（附件11）；

（6）类似项目实施情况一览表（附件12）；

（7）项目方案（现状调查、重点难点分析和合理化建议，绿化养护及保洁方案，抗寒、抗旱、防台防洪应急预案，草花种植方案及养护措施）、养护工人及保洁人员培训计划、质量保证及后续服务等详细情况（根据评分标准编制）；

（8）供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描件加盖单位电子公章放入电子磋商响应文件中（如已实行电子证书，提供电子证书扫描件并加盖单位电子公章）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应包括完成本项目在承包区域内提供养护管理及保洁服务所需的养护及保洁费用、人员工资、自然灾害应急处理、补苗、作业工具、垃圾清运、水费、电费、突击检查及节假日加班费、办公费用、社保福利、劳保费、机械费、机械年审、路桥费、燃油费、设备维修费、设备摊销费、设备租赁费、安全生产、文明施工、管理费、利润、税金、采购代理服务费、采购文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等全部费用。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写，磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### ▲（6）本项目最高限价为2900337元（966779元/年），超出最高限价的报价，其磋商响应文件视为无效，终止磋商。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商采购文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按磋商采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务技术文件”或“报价文件”、 “磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

（3）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商采购文件要求提交。

（4）介质存储的数据电文形式的备份电子磋商响应文件：电子邮件，注明磋商供应商名称。

（5）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）▲在磋商响应文件提交截止时间前，磋商供应商应按磋商采购文件规定的时间、形式上传电子磋商响应文件至政采云平台采购项目中。在磋商响应文件提交截止时间后上传提交磋商响应文件的，将被政采云平台拒绝。

（2）采购代理机构工作人员将做好邮件形式备份电子磋商响应文件签收手续，明确电子磋商响应文件的提交时间、磋商响应文件的份数、提交人等信息。

（3）因供应商备份文件格式不对、传输未到指定邮箱等情况，采购代理机构概不负责。

（4）如因故推迟磋商响应文件提交截止时间的，采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

（5）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自提交磋商响应文件的截止之日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以政采云平台以书面形式进行。

- 3、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 三、磋商

### （一）磋商程序

1、 磋商程序

- 1）到开标时间后，采购组织机构将通过政采云平台向各供应商发出“电子加密磋商文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行登录政采云平台完成“电子加密磋商文件”的在线解密。

- 2）解密结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。审查内容见公告。

2、通过资格审查视作具备磋商资格，审查不合格的磋商响应文件将不进入后续详细评审。

3、磋商小组根据磋商采购文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被否决。

4、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容在政采云平台以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字（签章），但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（CA电子公章）。

5、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式（或经电子签章的政采云平台上传文件，下同），并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商采购文件作出的实质性变动是磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以政采云平台书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其供应商代表签字或者加盖公章。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，统一进行最后报价，最后报价不得高于首次报价（磋商小组另有决议的除外）。供应商超过最终报价提交时间的，政采云平台以首次报价为准。

11、宣布评分结果以及最终报价

宣布评分结果以及最终报价在政采云电子招投标开标及评审程序中进行。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

1、未提交电子磋商响应文件的；

2、供应商仅提交备份电子磋商响应文件的；

3、采用电子投标的，电子磋商响应文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件开标、评标的情形除外）；

4、磋商响应文件未有效授权的；

5、供应商未按磋商采购文件规定参加磋商的；

6、未按规定要求盖章和签字（包括CA签章）的；

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；关于不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商；

8、未按规定要求递交资格文件、商务技术文件、报价文件的磋商响应文件的；

9、同一供应商最终报价具有选择性（即出现二个及以上总报价的）；

10、符合磋商采购文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；

11、报价超出磋商采购文件中规定的采购人采购预算金额或者最高限价的；

12、提供虚假材料谋取成交的；

13、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

14、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

15、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16、不同供应商的电子磋商响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

17、上传的电子磋商响应文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

18、不同供应商的磋商响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

19、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

20、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

21、不符合法律、法规和磋商采购文件规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商采购文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日历天内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、不按照磋商采购文件要求提交履约担保（如有）、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理服务费

本项目采购代理服务费根据成交价参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定的服务收费标准计取，采购代理服务费已包含在总报价中，由成交供应商向采购代理机构支付，成交供应商在领取成交通知书时须支付采购代理服务费。采购代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：台州邦元工程咨询有限公司

开户帐号：201000266086442

采购代理服务费收费标准

| 成交金额 费率 服务类型 | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下部分 | 1.5% |
| 100-500万元 | 0.8% |

备注：在计算时，本项目采购代理服务费按差额定律累进法计算。

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。报价分20分，商务与技术文件评分80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分（20分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后报价)×20%×100 。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 （3分） |  | 企业体系认证证书（3分）： （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 （2）供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （3）供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
| 2 | 项目业绩（2分） |  | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类园林绿化养护项目业绩（不包含园林绿化工程施工项目中的绿化养护业绩）的，每个有效业绩得1分，本项最高得2分。同一项目业绩续签合同（续签服务期必须满一年及以上）的，按同等有效业绩计算。 注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 拟投入本项目的服务人员配置情况（15分） |  | 项目负责人实力（4分）： - （1）项目负责人具有风景园林或园林相关专业高级及以上职称的得2分，具有风景园林或园林相关专业中级职称的得1分，本项最高得2分； - 注：须同时提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件及供应商本单位为其缴纳的自2025年01月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。 - （2）项目负责人以项目负责人身份从事过园林绿化养护项目工作，具备相应工作经验的得2分，没有相应工作经验的不得分。 - 注：须提供能体现评分因素的合同原件扫描件，否则不得分。若提供的合同无法直接认定项目特征或项目负责人身份的，还须提供能体现项目特征或项目负责人身份的证明材料原件扫描件或复印件加盖业主公章的原件扫描件为依据，否则不得分。 | 4 |
|  |  |  | 拟投入本项目的其他服务人员（除项目负责人外）配置情况（11分）： ①具有绿化工或园林绿化工或园林绿化养护工或花卉工或花卉园艺工证书的每个得1.5分，最高得6分； ②项目技术负责人具有风景园林或园林相关专业中级及以上职称证书的得2分； ③安全员具有安全员上岗证或安全生产考核合格证书（C类证书）的得1.5分； ④电工具有电工上岗证的得1.5分。 注：须同时提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件及供应商本单位为其缴纳的自2025年01月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。 | 11 |
| 4 | 拟投入本项目设备配置情况 （10分） |  | 拟投入本项目设备配置情况（10分）： ①小型自卸车或工程车2辆及以上的得3分，1辆的得1.5分； ②草坪机3台及以上的得2分，2台的得1分； ③绿篱机3台及以上的得2分，2台的得1分； ④有园林高压喷药机3台及以上的得2分，2台的得1分； ⑤有不少于3把长油锯、3把短油锯的得1分。 注：以上设备须为供应商自有设备，提供购买发票的扫描件，车辆还需提供行驶证原件扫描件，否则不得分。若提供的资料不能体现评分因素的，还须提供能体现评分因素的相关证明材料，否则不得分。 | 10 |
| 5 | 项目负责人承诺 （2分） |  | 本项目项目负责人承诺：每天向甲方汇报工作，接到甲方通知后承诺半小时内到达甲方指定的地点的得2分，不承诺本项不得分。 | 2 |
| 6 | 项目方案（35分） | 现状调查、重点难点分析和合理化建议 （8分） | 根据供应商对本项目的现状调查情况，项目概况及现状理解程度和掌握程度，描述是否准确、全面、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目的重点、难点和关键点分析精准度、全面性等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提出的解决措施是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）解决措施全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得4分； （2）解决措施较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得3.5-3.9分； （3）解决措施基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得2-3分； （4）解决措施简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 绿化养护及保洁方案（18分） | 根据供应商针对本项目提供的绿化养护方案是否科学合理，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 - （1）方案科学合理，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； - （2）方案较为科学合理，内容较为详尽、齐全，结构较为完整，条理较为清晰，具有一定有针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，内容基本齐全，结构基本完整，条理基本清晰，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，合理性、条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； - （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的绿地保洁作业实施方案是否科学合理，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4分； （2）方案较为科学合理，内容较为详尽、齐全，结构较为完整，条理较为清晰，具有一定有针对性和可操作性，较为符合项目需求的得3.5-3.9分； （3）方案基本科学合理，内容基本齐全，结构基本完整，条理基本清晰，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （4）方案简单，合理性、条理性一般，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； - （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提出的安全管理目标（最高得1分）是否清晰、明确，文明绿化养护管理措施（最高得1分）、绿地保洁管理措施（最高得1分）、环境保护措施（最高得1分）是否详尽、到位等进行综合评分。 | 4 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的绿化养护安全保证体系（最高得1.5分）和安全管理制度（最高得1.5分）是否健全、合理、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 | 3 |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提供的绿地保洁安全保证体系（最高得1分）和安全管理制度（最高得1分）是否健全、合理、针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 | 2 |
|  |  | 抗寒、抗旱、防台防洪应急预案（5分） | 根据供应商针对本项目提供的抗寒、抗旱、防台防洪等应急预案是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 - （1）应急预案全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得5分； - （2）应急预案较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； - （3）应急预案基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）应急预案简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
|  |  | 草花种植方案及养护措施 （4分） | - 根据供应商针对本项目提出草花种植方案是否详尽、科学、合理、可行，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提出的草花养护措施是否科学、合理、可行，是否具有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
| 7 | 养护工人及保洁人员培训计划 （5分） |  | 根据供应商针对本项目制定的养护工人及保洁人员培训计划是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合打分。 - （1）培训计划全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得5分； - （2）培训计划较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； - （3）培训计划基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）培训计划简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
| 8 | 质量保证及后续服务（8分） |  | 根据供应商针对本项目提供的服务质量管理体系是否完善、科学、合理、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  |  | 根据供应商提供的服务质量承诺情况，针对本项目各项工作要求是否作出具体承诺方案等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目承诺的突发事件、恶劣天气现场应急响应时间：供应商承诺1小时响应的得2分；超过1小时，本项不得分。 | 2 |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目设立的常驻服务机构情况，是否具有高效快速服务能力，与采购人日常配合是否能高效落实等进行综合打分（最高得2分）。 （要求供应商自身具有独立承担服务能力，任何分包、转包、合作形式的服务方式不得分。） | 2 |
| 9 | 磋商报价得分 （20分） |  | 取磋商合格供应商的最后报价最低价为基准价。基准价为20分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后报价）×20%×100（小数点后保留2位小数）。 | 20 |

# 第四章 项目需求

- 一、磋商项目一览表

本次磋商共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元/年） | 三年的采购人采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块） | 本项目位于玉环市楚门镇环保路及以北区域，主要内容为绿地绿化养护、行道树养护、草花种植、绿地及游步道保洁。绿地绿化养护及保洁约91222m2、行道树养护约1751株、草花种植约120000株、前王河（楚门镇市民广场前面）游步道保洁约3000m2。其中B区块绿地绿化养护区域为环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、前王河（楚门镇市民广场前面）、三联村天字号、泽坎线东面靠城区一侧（环保路至清港交界）、东门工业区、楚门镇红照路全线（含入城口）、环保桥下绿地（南侧及北侧）、市民广场一期、二期、文兴小学前面路段（包含停车场）；B区块行道树养护区域为直塘路（胡新宾馆至直塘头红绿灯）、环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、楚柚路（环保路口至种子仓库）、红照路全线、文兴小学前面路段、前王河（楚门镇市民广场前面）河道周边。 | 3 | 年 | 966779 | 2900337 | 草花种植苗木数量为暂估数量，草花种植苗木数量结算时按实调整。 |

二、采购内容

（一）绿化养护及保洁管理范围及时间

1、每年具体的绿化养护及保洁范围、面积（养护数量）和绿化养护级别详见采购人预算书。

2、本次采购承包服务期限为三年。

（二）绿化养护及保洁管理标准、工作内容与考核要求

1、承包服务期内，成交供应商应精心组织、精心管护，保质保量完成绿化养护及保洁任务。绿化养护及保洁内容包括除草、松土、施肥、浇水、病虫害防治、抗旱防涝、防冻保暖、缺株补植、清除死树和枯枝、整形修剪与防台抗风支撑、树干刷白、草坪切边、立架加固、抗灾抢险、安全保护措施、绿地及游步道保洁等一切养护管理工作（含养护管理所需材料）。

2、园林绿地绿化养护服务日常养护要求

（1）养护标准要求为二级管养。

（2）绿化养护服务日常养护要求保证每天至少有8人及以上在班作业（08:00-17:00）（男性工人年龄要求70周岁以内、女性工人年龄要求65周岁以内），同时建立养护工作记录、台账及施工图片资料，每月台账报业主审核。病虫害防治与修剪等大型或技术性工作由成交供应商统一安排足够养护人员根据工作要求进行实施。

3、林地绿化养护要求

（1）病虫害防治：一年至少3次（其中上半年春季时2次、下半年1次）；蛀虫根据实际不定期防治。

（2）林地面除草：一年4次，每一季度各1次。

（3）修剪：根据实际情况适时修剪，1-2 次/年。

（4）施肥：2次/年，夏初和夏末各一次。

4、绿地保洁及游步道保洁要求：

（1）绿地保洁及游步道保洁内容包含绿地及游步道内的所有垃圾、修剪的枯枝及树上悬挂的杂物及时清理，要求做好绿地及游步道内的所有垃圾清理工作，垃圾做到日产日清，无杂物，无污染物，无卫生死角，无就地焚烧现象；清理物由成交供应商自行处置，采用封闭方式运输，堆放场地成交供应商自行解决，运输过程中不得“抛、洒、滴、漏”。

（2）绿地保洁及游步道保洁要求保证每天至少有5人及以上在班作业（08:00-17:00）（男性工人年龄要求70周岁以内、女性工人年龄要求 65周岁以内），同时建立保洁工作记录、台账及施工图片资料，每月台账报采购人审核。

（3）绿地及游步道内所属果壳箱每日清理一次，垃圾做到日产日清，无就地焚烧现象，果壳箱每三天清洗一次。

（4）成交供应商不得将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上。成交供应商若发现道路保洁承包单位将周边道路垃圾倾倒至绿地及保洁区域范围内的，可证明其倾倒行为的，提供相关证据并上报采购人；无法提供相关证据的，绿地及游步道保洁区域范围内所产生的清理物及垃圾全部由成交供应商进行清理。

5、重大节日及重大活动期间，成交供应商有义务按照上级统一要求，认真做好管养工作。

6、养护管理期内，由玉环市楚门镇人民政府接管的未列入养护管理的新建及改造绿地，根据采购人需求，可直接由最接近该地域的成交供应商负责养护管理，增加管养部分养护费用=合同总价/采购人采购预算总价（三年的采购人采购预算金额）*预算单价计算。

7、养护管理期内，养护过程中如台风、大雨、高空作业等造成的安全责任及管养过程中其他所有的安全责任均由养护管理承包方负责。

8、绿化养护及保洁管理与考核要求按《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》（合同附件2）、《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则》（合同附件3）、《台州市园林绿化养护管理技术规程》等要求执行。

（三）人员、机械设施要求

▲（1）人员配置要求：要求配置服务人员不得少于13人【其中绿化养护人员（含管理人员）不少于8人，环卫保洁人员不少于5人】。

▲（2）设备配置要求：登高车不少于1辆，洒水车核定载质量总吨数不少于10吨，自卸车（或工程车）不少于3辆，草坪机不少于3台，绿篱机不少于3台，园林高压喷药机不少于3台，长油锯不少于3把，短油锯不少于3把，清运车不少于1辆（必须使用全封闭车辆，运输过程不得“抛、洒、滴、漏”）。

（3）成交供应商在服务期内所投入车辆必须符合当地的环保使用要求。

（4）成交供应商必须在本项目服务期开始执行之日起一个月内按要求配齐车辆、设备，可以为自有或租赁（具体以磋商承诺为准），若为自有车辆、设备的，则必须是成交供应商或成交供应商法定代表人名下的车辆、设备。

（5）成交供应商应针对本项目组建完善的项目部，履行本项目的管理和作业质量监管工作，配齐合格管理人员；按约定的标准定岗位、定人员、定职责，各部门一线员工由成交供应商自行合理调配，另外配备有专业资格的安全员、绿化工、电工等。

（6）成交供应商须在签订合同后10个工作日内在玉环市楚门镇设立针对本项目的服务点或服务机构。

▲注：1）供应商在磋商响应文件中未承诺人员及设备按照项目需求配置的不废标，若成交，成交供应商投入本项目机械设施、工具及各类型车辆设备的整体配置标准不得低于竞争性磋商采购文件及磋商响应承诺的配置标准。

- 2）成交供应商投入本项目的养护及保洁人员、机械设施、工具及车辆设备必须满足现场需求，如实施过程中出现无法满足现场（包括因特殊天气或特殊情况等因素引起的养护及保洁人员、机械设施、工具及车辆设备增加），成交供应商必须无条件及时配备，费用已包含在合同价内，由成交供应商自行承担。

3）若养护过程中绿地养护面积增加或减少，绿地人均养护面积按不得超过12000平方米的标准调整绿地养护人员数量。

（四）承包经费(包括绿化养护及保洁费用)的预算及拨付

（1）养护地段的级别划定：养护标准要求为二级管养。

（2）绿化养护及保洁费用的预算核定：玉环市楚门镇人民政府参照近年来年园林绿化养护及保洁管理实际发生费用，以及绿地级别标准，对绿化养护及保洁费用、人员工资、监督管理费、农药肥料、园林机械、用具费用、修剪及垃圾清运、缺损补植、抗台应急、管理利润、《浙江省园林绿化养护预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑项目预算定额》（2018 版）、市场调查价等进行测算，对园林绿化养护及保洁管理费实行最高限价。考虑园林绿化养护及保洁管理项目的特殊性，绿化养护及保洁费单价包括业主管理、绿化及设施的意外或人为损坏（不包括已审批园林绿化许可事项或已查处损坏绿化案件）、台风、洪水淹没三天以内等非承包人或非发包人原因造成的修复费用。已审批园林绿化许可事项或已查处损坏绿化案件而造成的绿化修复费用按实结算。

（3）绿化养护及保洁管理的考核：严格执行二级督查制度，建立规范合理的处罚机制，由玉环市楚门镇人民政府负责监管考核，按照根据《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》（合同附件2）、《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则》（合同附件3）等，对成交供应商的绿化养护及保洁管理工作实施监督、检查和考核，并对其违约行为进行处理。

1）、采购方相关职能部门组成的考核小组将负责对绿化养护及保洁质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每月月末综合考评一次。如需成交供应商配合的将提前一小时通知该单位派员参加。

2）、成交供应商实行责任督查。成交供应商应建立日常巡查组，发现问题及时整改，切实按照《园林绿化市场化养护管理技术要求》做好各项绿化养护管理工作，及时完成玉环市楚门镇人民政府交办的任务，并将检查情况存档备查。

3）、玉环市楚门镇人民政府日常督查。玉环市楚门镇人民政府成立日常督察组分片负责，实行项目负责人岗位责任制，对各承包绿化养护及保洁范围随机进行日常巡查及督查，对发现的问题及时进行记录并通过交办件形式督促承包单位及时进行整改，按照《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则》以及《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》进行抽查考核，按照《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则》处罚标准进行相应的处罚扣款，同时根据《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》在月考核评分时进行汇总计分。玉环市楚门镇人民政府可组织人员随机进行日常管理考核，按照《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》进行日常考核，一并计入日常考核分。

4）、月末集中考核。由玉环市楚门镇人民政府相关人员组成考核组，按照《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》要求进行考核评分。考核分数起评满分为各100分；达标分为90分（含），低于90分为不达标，低于70分为不合格。每月评分不达标的，将按照处罚标准进行相应的处罚。罚款从每月承包经费中扣除。

1.以达标分（90分（含）以上）为标准，绿化养护及保洁考核月评分在达标分以下（90分—80分），每下降0.1分扣除100元,以此类推。绿化养护及保洁质量较差，绿化养护及保洁考核月评分下降达到10分以上【低于80分以下（80分—70分）】的，每下降0.1分扣除150元，以此类推。

2.绿化养护及保洁考核月考核分数低于70分为“不合格”，直接扣除月绿化养护及保洁承包经费的50%。

5）、采购人有权委托第三方监管单位，代采购人履行对成交供应商履约行为的监督管理职能，包括作业监管、质量检查、安全生产、文明养护作业、综合评价、评分、扣减承包费、核查人员到岗、机械投入和养护架构情况等，成交供应商必须无条件服从。（若不符合磋商响应时条件，可随时终止合同。）

(4）承包经费的拨付：承包经费按月计算支付款项，成交供应商每月根据实际绿化养护及保洁承包经费和草花种植费用结算款（当月如有产生草花种植费用，上报的草花种植项目须实施完成并通过采购人验收，且苗木数量及费用结算款须经采购人书面确认后方可上报）申报承包经费款项，采购人根据实际完成情况、月考核结果以及违约情况，于次月25日前结算上个月的实际承包经费支付款项（成交供应商月考核应扣款及各类违规行为应扣款在每月款项支付时扣回）。【实际绿化养护及保洁范围和工作量如无重大出入时，绿化养护及保洁每月承包经费=（合同总价-采购人预算书中每年草花种植部分费用*合同结算率*3（年））/36（个月），双方如发现实际绿化养护及保洁工作量与合同约定有重大出入的，由异议方提出举证，双方认可后，养护及保洁承包经费根据实际绿化养护及保洁工作量结算；实际工作量如无重大出入的，绿化养护及保洁承包经费不予以调整。在服务承包期限内采购人有权根据实际绿化养护及保洁情况增加或减少绿化养护及保洁范围和工作量，绿化养护及保洁范围和工作量有变化时，变化后的绿化养护及保洁范围和工作量以书面文件形式发送给成交供应商（绿化养护及保洁承包经费根据实际绿化养护及保洁工作量结算）。】

（五）监督管理

（1）强化组织管理。园林绿化养护及保洁管理工作由玉环市楚门镇人民政府具体负责绿化养护及保洁采购、日常监管、检查验收、经费初审等事宜。根据楚门镇绿化现状，合理划分养护区块，组织竞争性磋商采购确定成交供应商，与成交供应商签订采购合同；并要严格实行督查制度，加强对绿化养护及保洁管理工作的监督、检查和考核，切实提高绿化养护及保洁管理水平。

（2）加强技术指导。成交供应商要根据签订的采购合同，精心组织，落实人员，明确、细化管理标准和技术指标。玉环市楚门镇人民政府要加强对成交供应商的技术指导，督促成交供应商按照标准及时做好各项养护及保洁管理工作，提高养护及保洁管理水平。

（3）严格考核处罚。玉环市楚门镇人民政府日常巡查人员及考核组在进行检查考核时必须严格按照相关要求进行考核打分，对日常巡查中发现的扣分项需拍照留档，作为扣分依据。对于月考核分数连续二次（或年累计三次）低于70分的以及成交供应商在承包服务期间私自转包的以及其他行为给采购人造成严重不良影响的，采购人有权立即终止采购合同，并在采购人处记入黑名单。

（六）其他要求

因采购人需要，养护范围内的草花种植由成交供应商负责实施完成，成交供应商不得拒绝施工，采购人预算书中的草花种植苗木数量为每年暂估数量，成交供应商须按采购人要求分季种植草花，实际苗木数量按实结算。成交供应商务必请专业团队进行深化设计（草花品种建议按采购人预算书中的苗木清单进行配置，在争取采购人同意的情况下可以调整草花用苗品种、高度、蓬径、种植密度等，更换时应及时计量并签证），成交供应商在接到采购人草花种植的通知后应在7日内向采购人提交草花种植深化设计方案（必须包含草花种植数量及效果图等），方案经采购人认可后方可实施，深化设计费用已包含在合同价中，不再另行计取，草花种植费用根据种植品种按实结算，结算单价及结算方式详见采购人预算书，草花种植中搭配的点缀时令花卉可根据季节变化进行更换，更换时应及时计量并签证；草花种植按采购人要求及指令完成施工，质量目标达到合格标准（养护服务期内成活率100%），项目验收完成后应及时计量并确认。草花种植部分结算方法：

1、采购人预算书上已有列项的项目按采购人预算书单价*合同结算率进行结算，合同结算率=合同总价/采购人采购预算总价（三年的采购人采购预算金额），其中草花种植单价包含深化方案设计费用、种植及养护费用、增值税、利润等其他费用；若采购人预算书上无单价的，苗木单价按施工期台州造价信息中苗木单价*合同结算率计算（成交供应商应通过查询台州造价信息等手段提出单价，经采购人确定后计入），均无参考单价的按市场价（成交供应商应通过市场调查等手段提出单价，经采购人确定后计入）；

2、草花种植项目实施完成并通过采购人验收后，根据采购人书面确认的苗木数量及费用结算款在每月款项支付中一并结算。

3、死株挖除及清运包含在养护费用中，不得单独计算费用。

三、报价要求

1、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价（按三年进行总报价）。

2、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

四、其他要求

1、遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好养护管理及绿地保洁等保障工作。

2、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同。

（2）执行《中华人民共和国民法典》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

（3）用工年龄按照国家《中华人民共和国民法典》律法规相关规定执行。

（4）必须按国家规定为员工提供社保。

（5）必须为参与本项目的服务人员购买人身意外伤害保险，必须重视安全服务工作。合同承包服务期限内，成交供应商的服务人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由成交供应商负责处理与承担责任。

附件：

合同附件1  绿化养护及保洁范围、面积（养护数量）和绿化养护级别

合同附件2  玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表

合同附件3  玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                        所在地：

- 甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

第一条  合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.合同附件（附件1、附件2、附件3）。

7.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

第二条  项目概况

项目名称：               。

项目地点：               。

第三条  绿化养护及保洁范围和绿化养护及保洁内容

3.1绿化养护及保洁范围： 本项目位于玉环市楚门镇环保路及以北区域，主要内容为绿地绿化养护、行道树养护、草花种植、绿地及游步道保洁。绿地绿化养护及保洁约91222m2、行道树养护约1751株、草花种植约120000株、前王河（楚门镇市民广场前面）游步道保洁约3000m2。其中B区块绿地绿化养护区域为环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、前王河（楚门镇市民广场前面）、三联村天字号、泽坎线东面靠城区一侧（环保路至清港交界）、东门工业区、楚门镇红照路全线（含入城口）、环保桥下绿地（南侧及北侧）、市民广场一期、二期、文兴小学前面路段（包含停车场）；B区块行道树养护区域为直塘路（胡新宾馆至直塘头红绿灯）、环保路（方向盘厂至应家小区）、昌业路（环保路至前排桥）、楚柚路（环保路口至种子仓库）、红照路全线、文兴小学前面路段、前王河（楚门镇市民广场前面）河道周边。（具体范围详见竞争性磋商采购文件第四章项目需求及采购人预算书）

3.2绿化养护及保洁内容：

■ 去除枯死植株         ■ 植物补植          ■ 树木扶正

■ 病虫害防治和监测         ■ 浇灌排水          ■ 土壤施肥

■ 中耕除草          ■ 草花种植及养护         ■ 地被覆盖

■ 植物（树木、绿篱、草坪等）修剪       ■ 养护及保洁产生的垃圾收集清运

■ 植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等） ■ 绿化树木的巡逻管理

■ 绿地保洁及游步道保洁

■ 其它养护及保洁内容：根据项目内容详见竞争性磋商采购文件第四章项目需求及磋商响应文件。

- 3.3绿化养护及保洁工作量的确认：

绿化养护及保洁范围和工作量由甲方、乙方在订立合同后确定。

（1）双方如发现实际绿化养护及保洁范工作量与合同约定有重大出入的，由异议方提出举证，双方认可后，绿化养护及保洁承包经费根据实际绿化养护及保洁工作量结算。实际工作量如无重大出入，绿化养护及保洁承包经费不予以调整。

（2）在服务期内甲方有权根据实际绿化养护及保洁情况增加或减少绿化养护及保洁范围和工作量，绿化养护及保洁范围和工作量有变化时，变化后的绿化养护及保洁范围和工作量以书面文件形式发送给乙方（绿化养护及保洁承包经费根据实际绿化养护及保洁工作量结算），乙方收到文件后7天内对实际绿化养护及保洁工作量进行确认，在约定时间内不组织计量的，视为认可甲方提供的绿化养护及保洁范围和工作量。

3.4对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的养护及保洁工作，甲方不予计量。

第四条  养护及保洁期限

本次采购承包服务期限为3年，服务期限为   年  月  日至   年  月   日止。

第五条  绿化养护及保洁质量和考核

5.1绿化养护及保洁质量

（1）乙方的绿化养护质量，必须达到台州市园林绿化养护管理技术规程规定的要求。同时必须抓好以下几点：

1)、绿地内大树支撑良好，养护到位，成活率高，有较好的保护措施。

2)、绿地内无死株、无病株、无缺株（大树除外）。植株长势良好，生长健壮，无倾斜和倒地现象。草坪应保证有较好的纯度和平整度，做到无杂草、无坑洼、无病虫害、无板结、无黄土裸露现象，保证草坪长势良好。

3)、本次养护要求每年施肥两次以上，每年施肥总量0.075kg/m2，要求选用硫基复合肥及尿素（用量各占50%），其中硫基复合肥选用品牌要求（选用其中一个）：45%硫基山东艳阳天复合肥、45%硫基嘉施利（根动力）复合肥、45%山东合力泰硫基复合肥，出入库必须经甲方确认并办理相关手续。

4)、乔灌木进行定期修剪整形。乔木类要注意树形的培养，花灌木类加强造型，条栽灌木边侧和顶部均应剪平，边角要分明清晰，突出立体感，草坪修剪结合实际情况适时进行，并做到工完场清，文明作业。

5)、保证夏季高温和冬季干旱季节不缺水，并适时进行叶面喷施，保证植物生长能够获得足够的水分。

6)、针对病虫害的生长发育特征，在各个季节做好监测工作，贯彻“以防为主，综合治理”的方针，确保全年无重大病虫害疫情发生。

7)、做好绿地内的除草工作，保证绿地内无杂草。

8)、做好养护绿地内的养护生产的垃圾及枯枝枯叶等的保洁工作，同时所需的垃圾处理堆放场由乙方自行解决。

9)、乙方每次除虫、施肥、整形修剪等管养工作前上报甲方，并经甲方批准后实施。实施后需经甲方验收认可，否则，甲方有权不予认可。

10)、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及树木支撑措施，如有损失，原则要求在一天内做好恢复原状工作，特殊情况不得超过二天。如因养护管理措施不当造成死株或损失，由乙方无偿补种高一档规格、品种的全冠苗木。

11)、树木在养护管理期间，安排日常管养巡查人员，做好日常养护记录，建立绿化养护技术档案。及时发现并阻止有损绿化生长的行为，乙方未发现的由乙方负责赔偿，因养护管理措施不当造成死株的由乙方无偿补种高一档规格、品种的全冠苗木。

12)、及时完成甲方交代的其它有关养护事务，因未及时完成而造成损失的由乙方负责赔偿。

13)、工人统一着装上岗。

（2）绿地保洁及游步道保洁质量，必须达到保洁行业的标准、规范及甲方考核要求。同时必须抓好以下几点：

1）绿地保洁及游步道保洁内容包含绿地及游步道内的所有垃圾、修剪的枯枝及树上悬挂的杂物及时清理，要求做好绿地及游步道内的所有垃圾清理工作，垃圾做到日产日清，无杂物，无污染物，无卫生死角，无就地焚烧现象；清理物由乙方自行处置，采用封闭方式运输，堆放场地乙方自行解决，运输过程中不得“抛、洒、滴、漏”。

2）绿地保洁及游步道保洁要求保证每天至少有5人及以上在班作业（08:00-17:00）（男性工人年龄要求70周岁以内、女性工人年龄要求65周岁以内），同时建立保洁工作记录、台账及施工图片资料，每月台账甲方审核。

3）绿地及游步道内所属果壳箱每日清理一次，垃圾做到日产日清，无就地焚烧现象，果壳箱每三天清洗一次。

4）乙方不得将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上。乙方若发现道路保洁承包单位将周边道路垃圾倾倒至绿地及保洁区域范围内的，可证明其倾倒行为的，提供相关证据并上报甲方；无法提供相关证据的，绿地及游步道保洁区域范围内所产生的清理物及垃圾全部由乙方进行清理。

5.2绿化养护及保洁考核

（1）乙方应认真按照园林绿化及保洁行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护及保洁，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现绿化养护及保洁质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准、处罚措施，双方约定如下：在承包服务期间，甲方每月定期根据“玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表” 对乙方绿化养护及保洁情况进行检查考核。每次考核成绩在90分（含）以上为达标分，全额拨付月养护及保洁经费；以达标分【90分（含）以上】为标准，绿化养护及保洁考核月评分在达标分以下（90分—80分），每下降0.1分扣除100元,以此类推；绿化养护及保洁质量较差，绿化养护及保洁考核月评分下降达到10分以上【低于80分以下（80分—70分）】的，每下降0.1分扣除150元，以此类推；70分以下为不合格，扣除月养护及保洁经费的50%。在每次定期检查中月考核分数连续二次（或年累计三次）不合格（低于70分）的，甲方可单方面终止合同，并在甲方处记入黑名单。

甲方除定期进行检查和考核外，还进行不定期的日常检查及抽查，根据 “玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则”和乙方的以下行为，可另作单独扣款。（“玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则”和以下扣款如有重叠的，以扣款较高者为准。

1）、乙方存在因管理不力造成对名贵树种错误修剪、病虫害防治不力等严重影响树木生长、形象的行为，甲方可视影响程度处树木总价值1-10%的罚款，由此造成的死亡乙方全额赔偿。

2）、乙方存在以下行为之一的，甲方可对乙方处以当月养护及保洁合同款0.5-2%的扣减款，情节严重的可加倍：

a)在半个月内的连续检查中，甲方已发现并明确指出为错误作业的仍重复出现三次。

b)在半个月内的连续检查中，绿化作业垃圾当天未清理或清理不彻底。

c)在规定的整改时间内未完成整改项目（因不可抗力原因而无法完成的除外）。

d)因管理不到位造成区域内发生较严重病虫害疫情。

e)在市级及以上检查中因公司管理原因被点名批评的。

f)经查证属实存在有违职业操守而引起群众较大反响的行为。

3）、乙方存在以下行为之一的，甲方可对乙方处以以下罚款：

a）乙方不得将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上，如检查发现有将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上的，每发现一次扣除5000元。乙方若发现道路保洁承包单位将周边道路垃圾倾倒至绿地及游步道保洁区域范围内的，可证明其倾倒行为的，提供相关证据并上报甲方；无法提供相关证据的，绿地及游步道保洁区域范围内所产生的清理物及垃圾全部由乙方进行清理，否则按照根据《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表》及《玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则》相关内容进行扣分扣款。

b）有民众投诉、媒体曝光、上级检查考核通报的影响环境卫生事件,经核实是由乙方或作业人员责任引起的将予以处罚,处罚额度为每发现一次并核实扣月度规定支付总额的10%。

（4）因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由乙方无偿补种修复。若乙方认为造成绿化树木、花卉死亡或者损坏的责任不在乙方，由乙方承担举证责任。

第六条  双方一般权利和义务

6.1甲方代表

（1）甲方指定             为甲方代表，代表甲方履行本合同义务。

（2）除甲方代表外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权。

（3）乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表的指令应以书面或电子形式发出。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面或电子形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担。

（4）甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担。

（5）在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换甲方代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

6.2乙方代表

（1）乙方任命          为乙方代表，代表乙方履行本合同义务。

（2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

（3）乙方代表按照本合同的约定及甲方代表依据合同发出的指令组织绿化养护及保洁工作。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表提交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的追加合同价款；责任在乙方的，由乙方承担费用，并赔偿甲方损失。

（4）乙方如需要更换乙方代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方。后任乙方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

（5）乙方代表不称职时，甲方可以与乙方协商，建议撤换；收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方须按甲方要求，以称职人员替代。

6.3甲方工作

（1）将绿化养护区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

（2）提供绿化养护范围内的园林景观设计图纸、以及养护场地内的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。

（3）组织召开绿化养护及保洁作业要求交底会。

（4）在乙方开展绿化养护及保洁工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员（包括绿化养护及保洁范围内的游客）的关系。

（5）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。

（6）按合同约定向乙方支付承包经费费用。

（7）甲方应做的其他工作:无。

6.4乙方工作

（1）根据本合同约定，在合同签订后15天内，制定承包服务期内相应的总体绿化养护及保洁管理方案，报请甲方代表审核批准，作为实施依据。甲方代表收到乙方方案后，应于15天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

（2）建立完善的绿化养护及保洁班组，制定岗位职责以及各岗位规范、操作规程、绿化养护及保洁制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方审批备案。

（3）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好绿化养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

（4）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（5）开展绿化养护及保洁工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的承包区域，处理好绿化养护及保洁工作与游客的关系。所有垃圾须堆放于甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

（6）承包服务期间，做好绿化养护及保洁范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但甲方须在乙方进场前，将绿化养护及保洁范围内的地下管线、地下构筑物的情况向乙方进行交底。

（7）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（8）负责绿化养护及保洁工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，绿化养护及保洁工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

（9）建立和健全绿化养护及保洁管理档案，对绿化养护及保洁管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。承包服务期满，将绿化养护及保洁管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

（10）乙方应做的其他工作：无。

第七条  绿化养护、保洁方案及调整

7.1乙方必须按甲方代表确认的绿化养护及保洁管理方案和绿化养护及保洁计划组织绿化养护及保洁，接受甲方代表对绿化养护及保洁质量的检查、监督和考核。

7.2涉及重大活动或其他原因，甲方代表认为确有必要暂停绿化养护及保洁工作或调整绿化养护及保洁方案时，应当以书面形式要求乙方绿化养护及保洁人员调整绿化养护及保洁时间或更改绿化养护及保洁措施。乙方应遵从甲方要求。除双方另有约定外，因该项调整导致的费用增加由甲方承担。

7.3未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整绿化养护及保洁时间或更改绿化养护及保洁措施。

第八条  安全防护及事故处理

8.1一般要求

（1）乙方在承包服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方必须为参与本项目的服务人员购买人身意外伤害保险，必须重视安全服务工作。合同承包服务期限内，乙方的服务人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由乙方负责处理与承担责任。

（3）乙方应对其在绿化养护及保洁场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（4）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行绿化养护及保洁工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

8.2安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛、保洁等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证绿化养护及保洁范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对绿化养护及保洁范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

8.3环境保护

（1）绿化养护及保洁期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。绿化养护及保洁范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）绿化养护及保洁期间，在枯水季节，乙方应按合同约定的范围和内容，清理水体淤泥，挖出的淤泥应堆放于甲方指定位置。

（4）绿化养护及保洁期间，乙方应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌；但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，亦不能擅自改变堤岸形状、走向。

8.4事故处理

（1）绿化养护及保洁期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九条  合同价款与支付
　　9.1合同价款及调整

（1）本项目双方约定合同价款为          （大写：人民币         元）。

（2）合同价款的计算如下：按成交价。双方确认的计算每年合同价款的采购人预算书，作为合同附件。

（3）双方约定，合同价款的调整因素、调整方法如下：1）绿化养护及保洁部分：如有绿化养护及保洁面积（或养护数量）增加或减少合同结算价按合同价比例调整，增加或减少绿化养护及保洁部分承包经费费用按【合同总价/采购人采购预算总价（三年的采购人采购预算金额）】*预算单价计算；2）草花种植部分采购人预算书中的草花种植苗木数量为每年暂估数量，实际苗木数量按实结算。草花种植部分结算方法：①采购人预算书上已有列项的项目按采购人预算书单价*合同结算率进行结算，合同结算率=合同总价/采购人采购预算总价（三年的采购人采购预算金额），其中草花种植单价包含深化方案设计费用、种植及养护费用、增值税、利润等其他费用；若采购人预算书上无单价的，苗木单价按施工期台州造价信息中苗木单价*合同结算率计算（乙方应通过查询台州造价信息等手段提出单价，经甲方确定后计入），均无参考单价的按市场价（乙方应通过市场调查等手段提出单价，经甲方确定后计入）；②草花种植项目实施完成并通过甲方验收后，根据甲方书面确认的苗木数量及费用结算款在每月款项支付中一并结算；③死株挖除及清运包含在养护费用中，不得单独计算费用。

（4）因乙方自身原因导致的绿化养护及保洁变更或者绿化养护及保洁补救措施，乙方无权要求追加合同价款。

（5）根据每月考核情况，调整每月的承包经费，每月考核后的绿化养护及保洁承包经费（承包经费扣除月考核应扣款及各类违规行为应扣款）与草花种植费用结算款（当月如有产生草花种植费用，上报的草花种植项目须实施完成并通过采购人验收，且苗木数量及费用结算款须经采购人书面确认后方可上报）之和为本项目每月承包经费结算款。

9.2合同价款的支付方式

双方约定，本合同养护价款支付方式如下：

a．合同订立后  /  天内，甲方支付0元作为预付款。

b．承包服务期间，进度款支付方式为：承包经费按月计算支付款项，乙方每月根据实际绿化养护及保洁承包经费和草花种植费用结算款（当月如有产生草花种植费用，上报的草花种植项目须实施完成并通过甲方验收，且苗木数量及费用结算款须经甲方书面确认后方可上报）申报承包经费款项，甲方据实际完成情况、月考核结果以及违约情况，于次月25日前结算上个月的实际承包经费支付款项（乙方月考核应扣款及各类违规行为应扣款在每月款项支付时扣回）。【实际养护及保洁范围和工作量如无重大出入时，绿化养护及保洁每月承包经费=（合同总价-采购人预算书中每年草花种植部分费用*合同结算率*3（年））/36（个月），双方如发现实际工作量与合同约定有重大出入的，由异议方提出举证，双方认可后，养护及保洁承包经费根据实际养护及保洁工作量结算；实际工作量如无重大出入的，绿化养护及保洁承包经费不予以调整。在服务承包期限内甲方有权根据实际养护及保洁情况增加或减少养护及保洁范围和工作量，养护及保洁范围和工作量有变化时，变化后的养护及保洁范围和工作量以书面文件形式发送给乙方（养护及保洁承包经费根据实际养护及保洁工作量结算）】

c．养护期满后，养护尾款的支付方式为：上述每月承包经费（月承包经费扣除各项应扣款）之和就是本项目结算款，在服务期满后15天内结清尾款。

注：乙方收款时，须向甲方开具所收取费用的全额增值税发票。

9.3承包经费的支付与绿化养护及保洁质量挂钩。双方约定按照以下方式核减合同价款：根据每月实际完成情况、月考核结果以及违约情况，调整每月的承包经费，每月承包经费为月承包经费扣除各项应扣款。

如乙方绿化养护及保洁质量有明显下降，甲方以书面形式通知乙方十天后仍未明显改观，甲方有权雇佣第三方人员进行整改，而所需一切费用从乙方承包经费合同款中扣除。如遇台风、暴雨等紧急突发事件，而乙方未能及时采取有效措施，甲方有权雇佣第三方人员实施有关工作，一切费用从乙方承包经费合同款中扣除。

9.4按照本合同第9.1条第（3）款确定的增减合同价款，应与承包经费进度款同期调整支付。

第十条  绿化养护及保洁所需机械、材料、器具设备

10.1乙方自行准备的机械、材料、器具设备

（1）除双方另有约定外，乙方应自行配置绿化养护及保洁管理所需要的交通工具以及其他养护及保洁所需机械、材料、器具设备。乙方配置的绿化养护及保洁所需机械、材料、器具设备的清单如下：  /   。

（2）乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达绿化养护及保洁场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到合同约定标准时，须承担违约责任。

（3）乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。
　　（4）甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

（5）乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

10.2甲方提供的材料、设备

（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由甲方提供：

a．甲方提供材料、设备的名录：无。

b．甲方提供材料、设备的时间：无 。

（2）甲方提供材料、设备的，在所供材料、设备送达绿化养护及保洁场地前24小时通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

（3）甲方提供的材料、设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。甲方未通知乙方清点的，乙方不负责材料、设备的保管，丢失或损坏的责任由甲方承担。

（4）因甲方提供的材料、设备不合格，导致的损失由甲方承担。

第十一条  违约责任

11.1甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定，逾期支付承包经费款项，应每天按照逾期付款金额的  /  %向乙方支付违约金。甲方逾期付款超过  /  天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。

（2）甲方未按合同约定提供相关图纸、资料、绿化养护及保洁所需用水、电的接驳点，应承担以下违约责任：  / 。

（3）因甲方原因，造成绿化养护及保洁范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。

（4）甲方应承担的其他违约责任：  / 。

11.2乙方违约责任

（1）因乙方原因，绿化养护及保洁质量未达到合同约定的质量标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整绿化养护及保洁方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）未经甲方同意，乙方擅自将承包的项目进行分包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（4）发生下列情况之一者，甲方可单方面终止合同，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任：

- A、存在转包行为的。

- B、对于月考核分数连续二次(或年累计三次)低于70分的以及其他行为给甲方造成严重不良影响的。

- C、设备或人员没有按合同规定到位的。

- D、不服从甲方指令的。

- E、绿地人均养护面积超过12000平方米，且不整改。

- F、养护过程中连续发生伤亡事故。

- G、养护期内因管理不当，被省级媒体连续曝光2次，或被国家级媒体曝光1次。

- H、因管理不当，直接影响我市的有关国家、省、市级创建等重大活动。

I、绿化作业连续三次未整改或整改不彻底，造成严重影响，或造成较大经济损失的。

第十二条  履约保证金：无。

第十三条 转包或分包

13.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

13.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

13.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第十四条 不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 解决争议的方法

15.1如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：依法向玉环市人民法院提起诉讼。

第十六条 其他约定：/。

第十七条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

4. 本合同一式八份。甲、乙双方各执三份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、成交供应商磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人                                       法定代表人

或委托代理人（签字）：                           或委托代理人（签字）：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

附件1  绿化养护及保洁范围、面积（养护数量）和绿化养护级别

每年具体的绿化养护及保洁范围、面积（养护数量）和绿化养护级别详见采购人预算书

附件2

玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理月考核评分表

| 序号 | 评分栏目 | 要 求 | 评 分 标 准 |  | 考核情况 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成活率 | 原有树木保存率98％以上 | 按月累计，以一个百分点扣1分 |  |  |  |  |
| 2 | 植物养护管理 | 1、生长茂盛 | 好的不扣分，较好扣1分，一般扣3分，差的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、绿地无黄土裸露、无积水现象 | 每发现一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、无人为破坏 | 每发现一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 4、整形树、花灌木及时修剪，有品位 | 好的不扣分，较好扣1分，一般扣3分，差的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 5、大树等乔木无枯枝、损伤枝，病枝及时修剪、抹芽；支撑良好 | 每发现一处扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 6、无死株、病株、缺株 | 每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 7、草坪及时修剪、平整度好；马尼拉高度不超过5cm | 好的不扣分，较好扣1分，一般扣4分，差的扣6分 |  |  |  |  |
|  |  | 8、草坪杂草每平方米不多于3棵；花灌木：杂草高度不超过花灌木 | 每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 9、无明显病虫害 | 每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 绿地保洁、游步道保洁及保洁范围维护 | 1、绿地保洁、游步道保洁时间要求为每日08：00至17：00，遇重大节假日与重要会议保洁时间适当延长，保洁人员按时到岗，不得擅自离岗。 | 保洁人员未按时到岗，擅自离岗的，每发现一次扣0.5分/人；遇重大节假日与重要会议未按甲方要求延长保洁时间的，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |
|  |  | 2、做好绿地及游步道内的所有垃圾清理工作，垃圾做到日产日清，无杂物，无污染物，无卫生死角，无就地焚烧现象。 | - 1、垃圾未做到日产日清的，每发现一次扣1分； - 2、有杂物，污染物，卫生死角的，每发现一处扣0.5分； - 3、有就地焚烧现象的，每发现一次扣2分； |  |  |  |  |
|  |  | 3、所有垃圾、修剪的枯枝及树上悬挂的杂物及时清理，清理物由成交供应商自行处置，采用封闭方式运输，堆放场地乙方自行解决，运输过程中不得“抛、洒、滴、漏”。 | 每发现一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 4、绿地及游步道内所属果壳箱每日清理一次，垃圾做到日产日清，无就地焚烧现象，果壳箱每三天清洗一次。 | 每发现一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  | 5、不得将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上。若发现道路保洁承包单位将周边道路垃圾倾倒至绿地及游步道保洁区域范围内的，无法提供相关证据的，绿地及游步道保洁区域范围内所产生的清理物及垃圾全部由乙方进行清理。 | 每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
| 4 | 管理制度 | 1、养护管理落实责任制 | 好的不扣分，较好扣0.5分，一般扣1分，差的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、养护工人穿统一制服（有明显反光标志） | 发现一人未穿扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、工作有台帐，卫生、清洁、养护制度健全 | 好的不扣分，较好扣0.5分，一般扣1分，差的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 4、对上月度提出的整改意见落实良好 | 好的不扣分，较好扣1分，一般扣2分，差的扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | 5、做好安全文明施工，对发现有安全隐患的树木、设施或作业现场做好安全防护措施。 | 每出现一次安全责任事故扣3分；对发现有安全隐患的树木、设施或作业现场而未做安全防护措施，每次扣1分，有严重安全隐患而未做安全防护措施的每次扣3分；设置不规范，每次扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、加强绿化及园林设施巡查。对未经批准，擅自占用、改变绿地或擅自砍伐、移植、修剪树木等破坏绿化行为的要及时制止并上报； | 24小时内未制止或上报的，每起扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、在公园绿地内晾晒衣物、停放车辆、攀折枝条、倾倒垃圾杂物、损坏设施等破坏绿化的现象及时制止或处置，并及时上报。 | 未处置或上报的每发现一起扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 5 | 施肥情况 | 施肥计划合理，施肥次数充足，施肥量合理 | 好的不扣分，较好扣1分，一般扣3分，差的扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 交办件处置 | 按时处置并完成日常巡查交办件、数字城管案卷、信访件等交办事项 | 未按时处置完成的每件扣1分，因绿化养护或保洁不到位被市级及以上部门通报每件扣3分，被媒体曝光或市民投诉造成不良影响的每件扣5分。 |  |  |  |  |
| 7 | 印象分 | 检查人员平时对以上各要点的随机检查，并做好记录 | 上述要求若发现一处不达标，扣1分 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 绿化养护及保洁人员服务人员到位到岗情况及机械设备到位情况 | 实际安排的绿化养护及保洁人员少于合同约定的，每发现一次扣1分/人；实际安排的机械设备少于合同约定的，每发现一次酌情扣0.5-2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 涉及到的其它直接扣分项 | 因养护管理或防灾措施不到位造成某绿地或道路树木集中死亡或严重生长不良，乔木或球类超过10株、灌木超过10㎡，草坪地被超过100㎡的，每处加扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生安全责任事故造成人员重伤、死亡或直接经济损失在5万元以上的，每起加扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重大节日、庆典、“迎检”等活动要求进行的突击性任务因未及时完成受到上级有关部门批评或扣分的每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交办件未及时办理而受到相关部门通报的每起扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按磋商时承诺的养护工人培训计划对养护工人进行培训的，每少一次扣2分。 |  |  |  |  |
| 甲方签字 |  |  | 总 得 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |

注：总得分70分以下为不合格，扣分时需在备注栏注明理由；大树成活率不列入每次的考评计分。

附件3

玉环市楚门镇人民政府绿化养护及保洁管理抽查考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修剪 抹芽 | 1、按照《台州市园林绿化养护管理技术规程》做好修剪工作，修剪及时，无窜枝，控制好绿篱高度，不得影响交通视线，并妥善处理树与线、树与屋等矛盾。 2、根据花灌木品种生长习性进行修剪、抹芽，修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面，球面修剪光滑密实，无明显空洞、干枝。灌木不得出现单枝（芽）超出10cm未剪现象。 3、根据树种确定抹芽次数及抹芽部位。抹芽需及时，芽长不超过10cm，抹芽时不允许拉伤树皮。 4、过长茎蔓抑制到位，残花枯藤清理干净。 5、春季采取相关措施，抑制柳絮生长。 | 1、枝条影响行人、行车，影响线、屋，拖而不决，每处最高扣300元。 2、修剪不及时或修剪不平整，每处扣100-300元。 3、错误修剪名贵树种，严重影响树木生长、形象的行为，每株最高处树木总价值20%罚款，造成死亡全额赔偿。 4、抹芽不及时每处（株）扣100元。 5、茎蔓抑制不到位，枯藤清理不及时，每处扣100元。 6、柳絮抑制不到位，每处扣100元。 |
| 2 | 草坪 | 草坪生长茂盛，无明显杂草，草坪边缘线清晰，高羊茅、黑麦草高度不得超过8cm；马尼拉等其他草坪高度不超过5cm。 | 未达要求每处扣200元。 |
| 3 | 草花 管理 | 时令草花精心养护，做到四季有花，图案美观，花量饱满，花色丰富，景观效果良好。无缺株倒伏，无枯枝残花。 | 未达要求每处扣200-400元。 |
| 4 | 除草 | 绿地无明显杂草，杂草每平方米不多于5棵，且高度不得超过10cm；花灌木间杂草高度不得超过花灌木。 | 未达要求每处扣100元，每平方米杂草超过10株，且高度超过10cm，每处扣200元。 |
| 5 | 病虫害防治 | 及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报。用药配比正确，操作安全,喷药均匀，不发生药害事故。 | 1、防治不及时每处扣100-300元，造成死亡全额赔偿。 2、造成严重疫情的从重处罚。 |
| 6 | 施肥 | 年施肥根据植物特性不同而不同，但不少于2次。根据苗木品种等实际情况有针对性地选择肥料种类，保证植株生长发育的良好势头。 | 未施肥或施肥不到位的，每次最高扣年总养护款的5%。 |
| 7 | 日常 管理 | 1、每半年松土一次，做树穴一次，草坪切边一次。 2、及时清理树干钉子、铁丝、绳等物品。 3、做到绿地内无死株、无缺株。 4、严禁养护车辆停放在绿地上。 | 1、未松土和切边或松土和切边不规范，每处扣200元。 2、未定期清理钉等物品每处扣100-300元。 3、因乙方养护原因造成死株的由乙方无偿补种高一档规格的全冠苗木，补植未达到原有规格扣除等同树木价值的费用。 4、养护车辆停放在绿地上发现一次扣300元。 |
| 8 | 绿化 补植 | 1、绿化补植工作要严格按照工期、品种、规格、经费等方面要求进行，确保补植工作保质保量完成。 2、补植产生的垃圾（包括植物）当日清理，保持整洁。 3、因养护管理措施不当造成死株的由乙方无偿补种同一档规格、品种的全冠苗木。 | 1、无故拖延工期，根据影响程度扣除1-10%补植款。 2、擅自更换补植品种或规格，更改部分不予计费。 3、验收不合格的要求及时返工，不予返工的，此次补植工作全部不予计费，造成损失的赔偿损失。 4、补植垃圾未及时清理，每处扣150元。 |
| 9 | 绿地保洁及游步道保洁 | 1、做好绿地及游步道内的所有垃圾清理工作，垃圾做到日产日清，无杂物，无污染物，无卫生死角，无就地焚烧现象。 2、所有垃圾、修剪的枯枝及树上悬挂的杂物及时清理，清理物由成交供应商自行处置，采用封闭方式运输，堆放场地乙方自行解决，运输过程中不得“抛、洒、滴、漏”。 3、绿地及游步道内所属果壳箱每日清理一次，垃圾做到日产日清，无就地焚烧现象，果壳箱每三天清洗一次。 4、不得将绿地及游步道保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上。若发现道路保洁承包单位将周边道路垃圾倾倒至绿地及游步道保洁区域范围内的，无法提供相关证据的，绿地及游步道保洁区域范围内所产生的清理物及垃圾全部由乙方进行清理。 | 1、清理物未日产日清，存在未当天清理等现象，每发现一处扣100元；就地焚烧现象的每发现一次扣除2000元。 2、运输过程中未采用封闭方式运输，导致垃圾“抛、洒、滴、漏”，每发现一次扣300元。 3、果壳箱未每日清理一次、每三天清洗一次的每发现一处扣100元； 4、如检查发现有将绿地及保洁区域范围内的清理物倾倒至周边道路上的，每发现一次扣除5000元。 |
| 10 | 应对灾害天气 | 1、夏季及时做好抗旱、浇水工作，保证干旱季节树木不缺水，不发生死亡。冬季易冻害的树木及时涂白和保暖。 2、抗击台风等灾害性天气应对措施得力、及时，对危树及时采取梳枝、加固等措施，台风期间合理安排值班人员并组织巡查，及时清理影响交通树木。 3、遇灾害性天气及时组织自救工作，要求在三天内做好恢复原状工作，特殊情况不得超过七天。树木支撑规范、统一、完整。 | 1抗旱、防寒措施不得力，每处最高扣树木价值的15%，造成损失或死亡的赔偿损失。 2、支撑（包括景观支撑）不力或支撑损坏未及时更换的，每处扣150元，造成死亡的全额赔偿。 3、值班、巡查、自救工作消极怠工，进展缓慢，发现一次扣200-1000元，造成损失赔偿损失。 |
| 11 | 制度 建设 | 1、管理制度完善，养护管理人员到位。日巡查制度完善，养护计划明确。 2、做好养护工作台账记录。 | 1、如检查发现实际安排服务人员少于磋商响应文件承诺的，每核实一次缺1人扣除2000元，缺2人扣除4000元，以此类推。 2、制度和养护计划不完善，每次扣200元。 3、养护未记录，缺少一次扣100元。 |
| 12 | 安全 工作 | 1、养护单位要建立安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，确保养护安全无事故。 2、养护作业人员必须穿着统一工作服，行道树修剪等高空作业设置必要的安全防护措施（如反光桶、警示牌、安全帽等）,做到文明、安全作业。 3、冬季管理中严禁管理人员发生吸烟、用火等不安全行为，以防发生火灾，同时对绿地中用火人员进行劝导。 | 1、如在养护工作时间发生伤亡事故，根据严重程度最高可扣除当季养护经费。连续发生可终止合同。 2、未着工作服或未设安全标志，每人（每次）扣50元。 3、防火工作未到位每人每次扣200元，发生火灾的赔偿相应损失。 |
| 13 | 其他 工作 | 管理到位，不影响我镇的有关省级、国家级创建等重大活动，无点名批评和媒体曝光，养护及保洁工作无群众投诉。 | 1、因管理不当，直接影响我镇的省级、国家级创建等重大活动，一次性扣除当季养护费，严重可终止合同。 2、受到县督查室或上级领导点名批评，根据事实和情节每次扣300-1000元。被局《督查通报》通报的问题每个问题扣100-400元。 3、被市媒体曝光经查实的，每次扣200-1000元，被省级媒体曝光的每次扣1000-2000元。被省级媒体连续曝光2次，或被国家级媒体曝光1次，可终止合同。 4、群众每次投诉查实的每次扣100-600元。 |
| 14 |  | 养护负责人或现场管理人应按时参加由甲方召集的工作例会、专项养护等会议，不得无故迟到、缺席。 | 1、无故迟到10分钟以内一次扣100元，迟到10分钟以上的扣150元。 2、无故缺席每次扣200元。 |
| 15 |  | 要求上交的绿化统计报表、养护资料应在规定时间内及时报送。 | 未及时报送每次扣100-200元。 |
| 16 |  | 根据甲方的要求，在规定时间内整改存在的问题，及时完成交办的其它有关养护事务。 | 未及时完成，根据事件和影响程度每次扣200-1000元，连续未完成的加倍处罚。 |
| 17 |  | 养护工作不得分包或变相承包 | 一经发现可终止合同 |

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1：

玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

1、磋商声明书（附件3）

- 2、授权委托书（附件4）

- 3、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）（附件14）

- 4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 5、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件15）

- 6、提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书、资格证书及相关证明文件（磋商供应商特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

第二部分：商务与技术部分

1、供应商自评表（附件2）

2、供应商情况介绍（附件5）

3、项目组织实施方案(附件6、附件7、附件8、附件9)

4、技术、商务偏离表（附件10）

5、证书一览表（附件11）

6、类似项目实施情况一览表（附件12）

7、项目方案（现状调查、重点难点分析和合理化建议，绿化养护及保洁方案，抗寒、抗旱、防台防洪应急预案，草花种植方案及养护措施）、养护工人及保洁人员培训计划、质量保证及后续服务等详细情况（根据评分标准编制）；

8、供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件13）

下列内容如有可提供：

2、针对报价供应商认为其他需要说明的。

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

附件2：

供应商自评表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 评分项目 |  | 评 分 细 则 | 自评 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 （3分） |  | 企业体系认证证书（3分）： （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 （2）供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （3）供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件，未提供的不得分。 |  |  |
| 2 | 项目业绩（2分） |  | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类园林绿化养护项目业绩（不包含园林绿化工程施工项目中的绿化养护业绩）的，每个有效业绩得1分，本项最高得2分。同一项目业绩续签合同（续签服务期必须满一年及以上）的，按同等有效业绩计算。 注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 拟投入本项目的服务人员配置情况（15分） |  | 项目负责人实力（4分）： - （1）项目负责人具有风景园林或园林相关专业高级及以上职称的得2分，具有风景园林或园林相关专业中级职称的得1分，本项最高得2分； - 注：须同时提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件及供应商本单位为其缴纳的自2025年01月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。 - （2）项目负责人以项目负责人身份从事过园林绿化养护项目工作，具备相应工作经验的得2分，没有相应工作经验的不得分。 - 注：须提供能体现评分因素的合同原件扫描件，否则不得分。若提供的合同无法直接认定项目特征或项目负责人身份的，还须提供能体现项目特征或项目负责人身份的证明材料原件扫描件或复印件加盖业主公章的原件扫描件为依据，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  | 拟投入本项目的其他服务人员（除项目负责人外）配置情况（11分）： ①具有绿化工或园林绿化工或园林绿化养护工或花卉工或花卉园艺工证书的每个得1.5分，最高得6分； ②项目技术负责人具有风景园林或园林相关专业中级及以上职称证书的得2分； ③安全员具有安全员上岗证或安全生产考核合格证书（C类证书）的得1.5分； ④电工具有电工上岗证的得1.5分。 注：须同时提供能体现评分因素的相关证书原件扫描件及供应商本单位为其缴纳的自2025年01月份以来连续3个月的人员社保缴纳证明材料原件扫描件，两者缺一不可，否则不得分。 |  |  |
| 4 | 拟投入本项目设备配置情况 （10分） |  | 拟投入本项目设备配置情况（10分）： ①小型自卸车或工程车2辆及以上的得3分，1辆的得1.5分； ②草坪机3台及以上的得2分，2台的得1分； ③绿篱机3台及以上的得2分，2台的得1分； ④有园林高压喷药机3台及以上的得2分，2台的得1分； ⑤有不少于3把长油锯、3把短油锯的得1分。 注：以上设备须为供应商自有设备，提供购买发票的扫描件，车辆还需提供行驶证原件扫描件，否则不得分。若提供的资料不能体现评分因素的，还须提供能体现评分因素的相关证明材料，否则不得分。 |  |  |
| 5 | 项目负责人承诺 （2分） |  | 本项目项目负责人承诺：每天向甲方汇报工作，接到甲方通知后承诺半小时内到达甲方指定的地点的得2分，不承诺本项不得分。 |  |  |
| 6 | 项目方案（35分） | 现状调查、重点难点分析和合理化建议 （8分） | 根据供应商对本项目的现状调查情况，项目概况及现状理解程度和掌握程度，描述是否准确、全面、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目的重点、难点和关键点分析精准度、全面性等进行综合打分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提出的解决措施是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）解决措施全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得4分； （2）解决措施较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得3.5-3.9分； （3）解决措施基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得2-3分； （4）解决措施简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得0.5-1分； （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 绿化养护及保洁方案（18分） | 根据供应商针对本项目提供的绿化养护方案是否科学合理，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 - （1）方案科学合理，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得5分； - （2）方案较为科学合理，内容较为详尽、齐全，结构较为完整，条理较为清晰，具有一定有针对性和可操作性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； （3）方案基本科学合理，内容基本齐全，结构基本完整，条理基本清晰，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （4）方案简单，合理性、条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； - （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的绿地保洁作业实施方案是否科学合理，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4分； （2）方案较为科学合理，内容较为详尽、齐全，结构较为完整，条理较为清晰，具有一定有针对性和可操作性，较为符合项目需求的得3.5-3.9分； （3）方案基本科学合理，内容基本齐全，结构基本完整，条理基本清晰，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （4）方案简单，合理性、条理性一般，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； - （5）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提出的安全管理目标（最高得1分）是否清晰、明确，文明绿化养护管理措施（最高得1分）、绿地保洁管理措施（最高得1分）、环境保护措施（最高得1分）是否详尽、到位等进行综合评分。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目提供的绿化养护安全保证体系（最高得1.5分）和安全管理制度（最高得1.5分）是否健全、合理、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 |  |  |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提供的绿地保洁安全保证体系（最高得1分）和安全管理制度（最高得1分）是否健全、合理、针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 |  |  |
|  |  | 抗寒、抗旱、防台防洪应急预案（5分） | 根据供应商针对本项目提供的抗寒、抗旱、防台防洪等应急预案是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合评分。 - （1）应急预案全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得5分； - （2）应急预案较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； - （3）应急预案基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）应急预案简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 草花种植方案及养护措施 （4分） | - 根据供应商针对本项目提出草花种植方案是否详尽、科学、合理、可行，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  |  | - 根据供应商针对本项目提出的草花养护措施是否科学、合理、可行，是否具有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
| 7 | 养护工人及保洁人员培训计划 （5分） |  | 根据供应商针对本项目制定的养护工人及保洁人员培训计划是否科学、合理、可行、有针对性，是否符合项目需求等进行综合打分。 - （1）培训计划全面、详尽、科学、合理、可行，具有针对性，完全符合项目需求的得5分； - （2）培训计划较为全面、详尽、科学、合理、可行，具有一定针对性，较为符合项目需求的得4.5-4.9分； - （3）培训计划基本科学、合理、可行，内容基本完整，具有一定针对性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）培训计划简单，合理性、可行性一般，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 8 | 质量保证及后续服务（8分） |  | 根据供应商针对本项目提供的服务质量管理体系是否完善、科学、合理、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的服务质量承诺情况，针对本项目各项工作要求是否作出具体承诺方案等进行综合打分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目承诺的突发事件、恶劣天气现场应急响应时间：供应商承诺1小时响应的得2分；超过1小时，本项不得分。 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商针对本项目设立的常驻服务机构情况，是否具有高效快速服务能力，与采购人日常配合是否能高效落实等进行综合打分（最高得2分）。 （要求供应商自身具有独立承担服务能力，任何分包、转包、合作形式的服务方式不得分。） |  |  |

## 附件3：

## 磋商声明书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（事业单位），经营地址:       。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块）（BY-YHZFCG-2025-07）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：      年  月   日

## 附件4：

## 授权委托书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5：

## 供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件6：

## 项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员身份证及证书原件扫描件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或劳动合同或聘用合同或聘书等。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件7：

## 项目负责人资格情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件8：

针对本项目投入设备清单

项目名称：                                                    项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件9：

针对本项目投入车辆清单

项目名称：                                                    项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件10：

技术、商务偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：磋商供应商若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。磋商供应商应对照磋商采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。如磋商供应商无偏离的可不填写本偏离表或在本页表格上写“无”，视为完全响应本次磋商采购文件。

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件11：

证书一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书原件扫描件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

## 附件12：

## 类似项目实施情况一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件13：

## 首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 承包服务期限 | 一年报价 （元人民币） | 三年总报价 （元人民币） | 采购人采购预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市楚门镇城区绿化养护及保洁项目（B区块） | 3年 | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 2900337元（966779元/年） |

填报要求：

1.总报价应包括完成本项目在承包区域内提供养护管理及保洁服务所需的养护及保洁费用、人员工资、自然灾害应急处理、补苗、作业工具、垃圾清运、水费、电费、突击检查及节假日加班费、办公费用、社保福利、劳保费、机械费、机械年审、路桥费、燃油费、设备维修费、设备摊销费、设备租赁费、安全生产、文明施工、管理费、利润、税金、采购代理服务费、采购文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件14：

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.              （标的名称） ，属于            （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为              （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、填写要求：①“单位名称”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“采购人”填写，不得缺漏；②“项目名称”、“标的名称”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“项目名称”填写，不得缺漏；③“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“本项目所属行业”填写，不得缺漏；④从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；⑤中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；⑥供应商提供的《中小企业声明函》未按以上要求填写的，中小企业声明函无效。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准规定

工信部联企业【2011】300 号

| 序号 | 行业 | 原则 | 具体规定 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 500 万元及以上的 | 营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 50 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 50 万元以下的 |  |
| 2 | 工业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的 |  |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以 上的 | 营业收入资产总额 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上 的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的 |  |
| 4 | 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的 |  |
| 5 | 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的 |  |
| 7 | 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 8 | 邮政业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 9 | 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 11 | 信息传输 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业。 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业； | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业。 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |  |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |  |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下的 |  |

该附件可供供应商参考。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     (采购人)单位的    （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件15：

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我公司参与              （项目名称）（项目编号为         ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件16：

政府采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购代理机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

磋商供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月  日