公开招标采购文件

项目编号：TZCCC-【2025】-041号

项目名称：商用密码应用建设项目

采购单位：台州市自然资源和规划信息中心（盖章）

联系人：范女士        联系电话：0576-88511300

代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：李灵芝  联系电话：0576-88517785

二〇二五年五月

目    录

第一章  公开招标采购公告…………………………………………3

第二章  招标需求……………………………………………………5

第三章  供应商须知…………………………………………………17

第四章  评标办法及评分标准………………………………………25

第五章  合同主要条款………………………………………………33

第六章  投标文件格式………………………………………………37

- 第一章  公开招标采购公告

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就商用密码应用建设项目进行公开招标采购，欢迎能提供本国货物、服务的供应商前来投标：

- 项目编号：TZCCC-【2025】-041号

- 二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高投标限价（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码应用建设项目 | 详见第二章招标需求 | 1 | 项 | 40 | 40 | 3个月 |

四、合格供应商的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）项目供应商的特定条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目非专门面向中小企业采购。

（五）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

（七）公益一类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与承接政府购买服务。

五、采购文件的获取：

1、获取时间：发布之日起至开标截止时间

2、获取方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

六、投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2025年6月  日09时30分。

开标时间：2025年6月  日09时30分。

投标递交及开标地点：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场1幢3楼开标室。

七、相关注意事项：

1、投标文件须到现场递交，建议各供应商提前到达投标现场。

2、如因上述原因造成的一切后果由投标单位自行负责。

八、其他：

1、采购代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

联系人：李灵芝

联系电话：0576-88517785

地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场1幢6楼

2、采购人名称：台州市自然资源和规划信息中心

采购单位联系人：范女士

联系电话：

地址：浙江省台州市市府大道468号

台州市建设咨询有限公司

2025年05月

第二章  招标需求

## 第一部分 标的

## 一、采购内容一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用密码应用建设项目 | 1 | 项 | 详见第二部分技术要求 | 400000 | 最高限价：400000元； 类型：服务项目。 |

## 第二部分 技术要求

- 一、项目背景

密码技术是网络安全的基础和核心，是解决网络与信息安全问题最有效、最可靠、最经济的手段，商用密码技术作为国家自主可控的核心技术，在维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益、保障政务信息化建设中发挥着不可替代的重要作用。

自然资源是关乎民生的重要领域，随着数字化改革在自然资源领域的不断深入应用，为落实数字化改革要求，本项目要求对台州市国土空间基础信息平台系统提供应用系统密码改造，以满足三级商用密码应用安全性评估，具体内容包括云上和本地的应用系统密码改造，云上改造充分复用台州市统一密码服务平台相关密码资源，通过指导应用适配改造、提供密码应用服务接入等方式实现目标系统国产密码应用改造；本地改造部署相关密码设备，实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全，保障系统业务开展的安全性、合法性、合规性。

- 二、建设目标

- 遵循《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》的相关要求，贯彻落实《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）密码应用与安全性评估要求，依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等相关标准，通过本项目的建设，最终使台州市国土空间基础信息平台系统达到符合通过商用密码应用安全性评估要求，评估分数需超过60分。

- 三、总体要求

通过构建台州市国土空间基础信息平台系统的商用密码支撑系统，为台州市国土空间基础信息平台系统提供统一、正确的商用密码算法实现和商用密码技术基础服务，逐步形成以应用为支点，统一商用密码技术应用的商用密码应用体系；通过云上和本地的应用系统密码改造，保障系统业务开展的安全性、合法性、合规性，推动商用密码技术全面合规应用。

根据国家标准文件《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）对商用密码应用安全的检测要求，不同安全保护等级的信息系统中密码技术应用要求也不同，台州市国土空间基础信息平台系统等保定级为三级，密码应用方案需按照第三级应用标准进行总体要求设计和实施。

- 四、建设内容

通过部署符合国家密码管理局要求的IPSec/SSL VPN综合安全网关、身份认证网关、签名验签服务器、服务器密码机、智能密码钥匙（UKey）、国密浏览器等密码产品，实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全，为包括台州市国土空间基础信息平台在内的系统本地建设统一的密码安全保障系统。

编制满足商用密码安全性测试评估要求的应用系统密评改造方案，充分复用台州市统一密码服务平台相关密码资源，通过指导应用适配改造、提供密码应用服务接入等方式，进行台州市国土空间基础信息平台云上系统对接联调，实现密码应用改造，提供全覆盖、多方位、多场景、多应用的密码服务，保障系统业务开展的安全性、合法性、合规性。

本项目建设清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN综合安全网关 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全/身份认证网关 | 台 | 1 |  |
| 3 | 签名验签服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 服务器密码机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 国密浏览器 | 套 | 10 |  |
| 6 | 智能密码钥匙（UKey） | 个 | 10 |  |
| 7 | 数字证书 | 项 | 1 | 包含个人数字证书15张、国密SSL站点证书2张，国密设备证书4张，证书有效期三年。 |
| 8 | 商用密码技术设计和应用方案编制、密评协助、数据分类分级等服务。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 应用系统对接联调服务 | 项 | 1 | 针对台州市统一密码服务平台完成应用系统对接联调工作 |

本项目采购内容包括采购清单中所有内容的提供、安装调试、产品验收、培训、质保期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、辅助材料和其他费用等均计入针对采购人的报价中，不得额外收费。

- 五、详细建设和技术指标要求

- 技术参数中，标▲项为关键指标项，不满足作无效投标处理，标★项为重要指标项。产品具体指标上应满足如下要求：

## 5.1采购硬件产品类技术

## 1、VPN综合安全网关

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | CPU和操作系统等关键部件需符合国家安全可靠测评要求，高度≥2U，≥4个千兆电口或光口，内存≥8G，硬盘≥2T。 |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 支持国密算法套件，并兼容国际算法套件。支持SSL3.0、TLSv1.0/v1.1/v1.2/v1.3，同时支持国密标准SSL协议GMTLSv1.1。 |
|  | ★支持HTTP代理、支持FTP代理、SMTP/SMTPS代理、POP3/POP3S代理，可实现支持基于VPN隧道的应用代理，实现深层次的通信数据过滤。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持虚子网，允许子网冲突，避免因子网冲突引起故障。 |
|  | 支持路由和透明工作模式，支持添加策略路由、静态路由，支持网桥功能，支持组播转发，支持链路均衡、链路备份。 |
|  | ★支持使用国密浏览器访问，无需安装国密客户端或插件、控件。（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | ★客户端支持windows、linux、Android、IOS等多种操作系统。（需提供产品功能截图） |
|  | ★支持用户名/口令、USBKEY、证书等多种认证方式。 |
|  | 支持多域认证功能，可基于虚拟门户设置LDAP认证服务器。（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 支持主备和双活高可用模式。 |
| 性能要求 | SSL国密吞吐≥600Mbps，SSL最大并发连接数≥50000，SSL每秒新建连接数≥3000；IPSec国密吞吐≥600Mbps，IPSec VPN隧道数≥1000。 |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0023《IPSec VPN网关产品规范》、GM/T 0025《SSL VPN网关产品规范》、GM/T 0026《安全认证网关产品规范》、GM/T0018-2012《密码设备应用接口规范》，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |
|  | ★产品具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》。所投产品应具备公安部计算机信息质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（需提供相关资质证明） |

#### 2、安全/身份认证网关

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | CPU和操作系统等关键部件需符合国家安全可靠测评要求，高度≥2U，≥4个千兆电口或光口，内存≥32G，硬盘≥1T。 |
| 功能要求 | 支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支 持 多种密钥套件。 |
|  | 支持基于角色的细粒度访问控制和动态授权机制。 |
|  | 支持 HTTPS、TCPS、FTPS、UDPS 等安全加密协议。 |
|  | ★支持多网关身份互信，登录互信中的其他网关无需再次认证（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 |
|  | ★支持加密传输，客户端到网关之间的通信链路可以配置是否加密，支持国密SSL加密传输。（需提供产品功能截图） |
|  | ★支持多种认证方式：包括UKEY证书认证、协同签名、静态口令+验证码等认证方式。 |
|  | 支持将用户证书信息包括扩展项信息传送给应用系统进行单点跳转访问，传递形式支持Cookie/Header两种方式。 |
|  | ★支持负载均衡，在不借助于第三方负载均衡设备的前提下实现自身负载功能。（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 支持对系统硬件资源使用率的实时监控：支持显示CPU利用率、IP地址和设备型号等，通过图形界面方式动态实时监测系统CPU资源、存储空间、系统内存的使用情况以及各网络接口的网络流量监测。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持三权管理：支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理；管理员所有操作都可以在WEB界面操作 |
|  | 支持本地审计功能：系统支持对用户日常访问业务系统的行为进行集中审计功能，管理员可以登录系统进行查看、审计，同时支持根据不同条件精确定位相关审计信息 |
| 性能要求 | 新建连接速度（次/秒）≥2800；最大并发连接数≥20000；加密吞吐率（Mbps）≥600；每秒认证数（TPS）≥3000；最大在线用户数≥3000。 |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》符合GM/T 0026《安全认证网关产品规范》、GM/T0018-2012《密码设备应用接口规范》，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |
|  | ★产品具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》，所投产品应具备公安部计算机信息质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（需提供相关资质证明） |

#### 3、签名验签服务器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | CPU和操作系统等关键部件需符合国家安全可靠测评要求，高度≥2U，≥2个千兆电口或光口，内存≥32G，硬盘≥1T |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 可以制作数字签名，支持数据原文制作数字签名，签名结构符合多种格式标准。 |
|  | 可以验证数字签名，支持验证多种格式签名结果，验证签名过程中，对制作签名证书进行完整验证。 |
|  | ★支持授权签名功能，用户通过签名数据身份转换技术，调用证书进行身份的授权和提供数字签名服务。(提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告或专利证明文件) |
|  | 支持对大数据量的数字签名。(提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告或专利证明文件) |
|  | 支持数据加密/解密功能：实现对各类电子数据的数据加密功能，支持非对称加密、对称加密以及数字信封加密等。 |
|  | ★证书支持5种以上文件格式的导入和使用。（需提供产品功能截图） |
|  | 提供第三方CA证书导入和管理功能，包括证书的导入管理、证书导出管理和证书备份和恢复管理。 |
|  | 支持 Windows、Linux、AIX 等主流应用平台；支持 Java、COM、C 等应用集成接口。 |
|  | ★具有监控功能：分为业务监控和系统监控两种。（需提供产品功能截图） |
|  | 支持任务管理功能，能够查看审计日志导出任务，并显示当前全部任务运行完成的百分比，用户可以对已完成的任务中的日志进行下载和删除任务等管理操作。 |
|  | 支持三权管理功能，采用权限访问控制机制，实现了对管理员的管理。管理体系实现了三权分立的管理模式，管理员划分为安全保密管理员、系统管理员和安全审计员三个角色。 |
| 性能要求 | SM2签名速率≥5000次/秒，SM2验签速率≥5000次/秒；SM2制作信封≥3000次/秒，SM2解密信封≥3000次/秒。 |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》符合GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |
|  | ★产品具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》。所投产品应具备公安部计算机信息质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（需提供相关资质证明） |

#### 4、服务器密码机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | CPU和操作系统等关键部件需符合国家安全可靠测评要求，高度≥2U，≥2个千兆电口或光口，内存≥8G，硬盘≥128G。 |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 可提供对称算法加解密、非对称算法加密、解密、签名、验证，消息鉴别码产生与验证等密码服务。 |
|  | 采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性。 |
|  | 支持密钥安全产生、安装、存储、使用、销毁以及备份恢复全生命周期的管理。 |
|  | ★支持密钥管理服务，采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系，保证密钥的安全。 |
|  | 设备内可存储1024对SM2密钥、384对RSA密钥对及1024个对称密钥，密钥存储数量支持定制扩容。 |
|  | ★支持密钥批处理功能，支持批量生成或删除密钥对。（需提供产品功能截图） |
|  | ★支持可选择备份版本，产生密钥备份文件，支持多版本备份与恢复。（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 支持CS/WEB管理方式，并支持SSL协议确保通信的机密性 |
|  | ★支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全。（需提供产品功能截图） |
|  | ★支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护。（需提供产品功能截图） |
|  | ★支持多方协同签名、多方协同解密功能。（提供第三方检测报告证明） |
|  | ★支持设备运行状态监控，支持监控CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU温度、电源风扇转速等。（提供产品功能截图证明） |
|  | ★支持双机热备，对外可提供高稳定、高性能的服务；支持多机并行、负载均衡功能，提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务运算。（提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 性能要求 | SM4算法加解密≥1000Mbps，SM2密钥加密≥2600次/秒，SM2密钥解密≥3400次/秒，SM2密钥签名≥12000次/秒，SM2密钥验签≥4300次/秒，SM3杂凑运算≥1000Mbps |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》符合GM/T 0030《服务器密码机技术规范》,满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |
|  | ★产品具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》。所投产品应具备公安部计算机信息质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（需提供相关资质证明） |

#### 5、国密浏览器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 支持国产系列操作系统，如麒麟、中科方德、UOS、万里红等。 |
|  | 支持中间件兼容性要求，包括对东方通、金蝶、宝兰德、中创等国产应用中间件。 |
|  | 支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现。 |
|  | 支持对国密网关、证书、插件、key、业务系统等环节的适配联调工作 |
|  | 在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议。 |
|  | 提供HTTPS/SSL传输协议中根证书的与集成和证书的导入导出功能。 |
|  | 可按应用设置选用Chrome内核、IE内核，并可按应用设置IE内核版本，实现对现有业务系统的兼容性适配，支持IE/Chrome内核的自动切换与Cookie共享。 |
|  | 支持客户端自动升级，支持插件、U盾驱动自动升级，支持后台管控。 |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |

#### 6、智能密码钥匙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储。 |
|  | 支持通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证。 |
|  | EEPROM：≥30万次；FLASH：≥10万次。 |
|  | USBKey容量≥64K字节。 |
| 资质保障 | ★产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。（需提供相关资质证明） |

#### 7、个人数字证书

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 |
|  | 支持可标识个人网上身份。 |
|  | 个人数字证书的鉴别由第三方CA独立完成。 |
|  | 支持存放介质：智能密码钥匙、密码设备等。 |
|  | 支持自定义证书扩展域管理。 |
| 资质保障 | ★数字证书签发机构（第三方CA）需具备《电子认证服务许可证》、《电子认证服务使用密码许可证》、《电子政务电子认证服务机构资质》。（需提供相关资质证明） |

#### 8、国密设备证书

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供SM2证书，支持SM2/SM3/SM4国产密码算法。 |
|  | 证书可用于标识单位名称、设备名称、设备编号、内网IP等。 |
|  | 证书内容包括个证书支持吊销列表人的公钥、个人信息以及数字签名。 |
| 资质保障 | ★证书签发机构符合国密局和工信部的合规性要求，具有国家密码管理局《电子认证服务使用密码许可证》、工业和信息化部《电子认证服务许可证》资质（需提供相关资质证明） |

#### 5.2采购服务类技术指标

#### 1、商用密码应用咨询及技术服务

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 现状调研 | 从四个技术层面和四个管理层面进行调研，交付《调研报告》。 |
| 密码应用方案 | 根据调研结果，结合被测信息系统的约束条件、便捷性、易用性、性能等多方面，因地制宜的设计密码应用技术；根据调研报告和技术设计，编制密码应用方案，直至通过评审和相关责任单位的认可，交付《密码应用方案》。 |
| 密码技术应用 | 基于密码应用方案编制相关的实施方案，支撑并完成信息系统的密码技术的应用改造。 |
| 评估辅助 | 密码应用安全性评估实地测评时，支撑并协助信息系统所属的责任单位通过密评（包含不限于协助或指导采集证据、答疑）。 |

#### 2、云上应用系统密码改造服务

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 密码应用方案编制服务 | - ★应具备台州市信创/政务云应用系统密评改造方案编制经验，可协助完成密码应用方案编制工作。（提供相关证明材料） |
|  | - 方案应结合应用系统现状，分析安全风险点，对标GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关标准，涵盖物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个层面采用密码技术措施，面向目标系统的安全密钥管理等。 |
|  | - ★方案应依托台州市数据局统建的密码服务平台和台州市政务云密码应用情况，选取合适的密码技术、密码服务以及工程实施方案，以满足相关密码应用要求。 |
| 应用系统对接联调服务 | - 应熟悉统一密码服务平台，可协助完成应用系统对接联调工作； |
| 密码测评辅助工作 | - 辅助完成密码应用方案通过商用密码安全性测试评估。 |
|  | - 辅助应用系统完成通过商用密码安全性测试评估。 |
| 加解密服务（含完整性保护） | - 利用台州市政务云平台已部署的密码服务平台，为台州市政务云上的台州市国土空间基础信息平台系统提供数据加解密、签名验签、完整性保护等功能。具体需求如下： - 1.提供加解密服务的性能参数如下： - SM2加密速率≥80Mbps - SM2解密速率≥50Mbps - SM4加密速率≥400Mbps - SM4加密速率≥420Mbps - 2.提供密码加解密服务的VSM支持集群内自动同步功能：支持VSM自动组成集群，集群内数据自动同步，各VSM保持状态一致，提供高可用的密码服务，保障业务的连续性（提供服务能力的第三方证明材料）。 - 3.提供加解密服务的VSM支持弹性伸缩功能：支持单机纵向伸缩，集群横向伸缩，充分利用密码资源，便于业务扩展（提供服务能力的第三方证明材料）。 - 4.提供加解密服务的VSM支持对称算法：SM4；支持非对称算法：SM2；支持杂凑算法：SM3。 |
| 密钥管理服务 | - 利用台州市政务云平台已部署的密码服务平台，为台州政务云上的台州市国土空间基础信息平台系统提供密钥管理服务。具体需求如下： - 1.提供密钥管理服务的性能参数如下： - 支持管理的对称密钥数量≥10000 - 支持每秒处理能力≥100TPS - 并发处理能力≥300TPS - 2.支持密钥及其策略更新，可设置多种密钥更新策略，如主动更新、定时更新等服务；更新的密钥采用密钥多版本管理，同一个密钥（标识）可支持多个版本的密钥使用（提供功能证明材料）。 - 3.支持业务调用接口或管理界面销毁密钥服务，支持密钥的实时销毁、批量销毁服务；支持制定密钥销毁计划服务，密钥按计划销毁（提供功能证明材料）。 - 4.支持两段式密钥导入机制，用户可以方便的导入其他源产生的密钥（提供功能证明材料）。 |
| 软件密码模块 | - 利用台州市政务云平台已部署的密码服务平台，为台州市政务云上的台州市国土空间基础信息平台系统提供终端侧数据加解密、签名验签、完整性保护等功能。具体需求如下： - 1.提供软件密码模块的性能参数如下： - 支持SM2协同签名算法≥50次/秒 - 支持杂凑、对称算法加解密速率≥400mbps - 2.支持 Android、iOS、Windows、Linux等不同环境的操作系统； - 3.支持非对称密码算法 SM2/SM9、杂凑算法 SM3、对称密码算法 SM4算法； - 4.支持基于密钥分割的 SM2 算法，提供协同签名功能。 |

#### 六、其他要求

1. 项目质量要求

投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

投标人保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

投标人必须对本项目的完整性负责，根据项目的实际需求，如有实现完善需求方案的配置，而在招标文件中未体现的请补充。

作为完整的配置方案，必须不遗漏、不重复，包括所有必须的软件、配件、接口。

2. 项目质保要求

提供三年硬件免费质保服务，数字证书三年免费质保服务，一年软件免费质保服务。

3. 售后技术服务要求

投标人确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护。

（1）质保期要求：投标人应提供硬件和数字证书三年原厂质保服务、软件一年原厂质保服务，中标后须提供原厂服务的承诺函，无法提供的采购人有权拒签合同或不予验收，并由中标方人承担所造成的损失。

（2）服务体系要求：投标人具有成熟的运维服务体系，并依托其现有的服务网络、服务平台搭建统一的运维服务体系，联合此次项目建设所涉及的软硬件产品厂商共建安全可靠服务体系，统一对用户提供运维服务。

（3）售后服务响应要求：系统故障处理：中标人提供验收后7*24 小时支持（电话、邮件、传真、远程、现场），能保证故障响应30分钟，到达现场服务响应时间小于4小时，4小时内确定故障，如果故障不能在24小时内排除，需要提供解决方案。质保期结束前，需要投标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容等报告给采购人。所有服务费用包含在本次报价中。在投标方案中有完整的服务方案。服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式，服务响应时间与以上相同。设备提供终身维修服务，质保期外当系统设备出现故障时，维修、更换故障设备按低于当时市场价格收取费用。

▲4.知识产权：本项目所涉及的软硬件产品的使用权均属于采购人，本项目建设过程中形成的成果所有权和使用权均属于采购人。未经采购人同意，供应商不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供本次服务项目内的任何形式的数据、代码或软件，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。各投标单位必须在投标文件中对此予以响应。

#### 七、▲实施周期及地点

1、实施周期

本项目实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：合同签订后10个工作日内确定项目实施方案、项目管理、项目测试/验收的方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；

第二阶段：合同签订后1个月内完成本地商用密码应用支撑系统的部署、1个月内完成台州市国土空间基础信息平台系统云上商用密码应用改造，并与台州市统一密码服务平台集成调通，实现招标文件中描述的密码功能应用，经测试运行，通过采购人组织初步验收确认合格，投入试运行；

第三阶段：投入试运行后正常运行1个月，并完成本项目的培训任务，建立完善的系统运维体系，经正式验收合格，正式交付使用。

2、实施地点：采购人指定地点。

#### 八、验收要求

1、由采购人自行验收或委托验收。

2、采购人按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）相关规定组织验收。

#### 第三部分 商务要求

| ## 序号 | ## 内容名称 | ## 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | 1.▲报价应包括完成本项目服务工作所需的人力物力成本、管理费、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用及招标文件规定的其他费用。 2.▲本次报价币种为人民币。 3.▲填报单价及总价。 |
|  | 签订合同 | 1.本项目合同甲方为台州市自然资源和规划信息中心，乙方为中标人。 2.合同款由甲方支付给乙方。 |
|  | 转包或分包 | 1.▲本项目不得转包：合同乙方不得将本合同标的转包由其他供应商承担。 2.▲本项目部分内容允许分包，要求如下： （1）分包内容为本项目的非主体、非关键性工作； （2）分包金额不超过合同金额的30%； （3）分包供应商应具有完成项目内容的相应能力； （4）除招标文件约定允许分包的内容外，合同乙方不得擅自将其他合同标的分包给其他供应商承担。 说明：投标人拟在中标后分包以上允许分包内容或分包金额的，应在投标文件中明确分包内容及对应分包供应商。 3.▲如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
|  | 付款条件 | 付款次数; 约定支付条件; 付款条件. 合同生效以及具备实施条件后; 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同总价50%的合同预付款。. 项目终验合格后; 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付剩余合同总价50%的合同款。. 说明：（1）在签订合同时，如合同乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。 （2）预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款：待台州市国土空间基础信息平台升级改造项目整体终验合格，且满足支付条件后，合同甲方收到乙方提交的正规票据（符合合同甲方财务管理要求）后7个工作日内支付至合同乙方账户。 |
|  | 服务期限及地点 | 1.服务期限：详见第二部分技术要求。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
|  | 项目验收 | 1.合同乙方应保质保量按时按约完成项目合同规定的各项工作，并于完成时按要求递交相关成果及佐证材料等。 2.完成项目内容后，合同乙方应及时向合同甲方发出书面验收申请，合同甲方在收到合同乙方书面验收申请后，组织实施验收和履约评价。 3.合同甲方将对合同乙方的项目质量进行客观评估。验收小组完成验收后出具验收（评审）意见。 4.对验收通过的项目，合同甲方将按照合同如期支付合同款。 5.对验收未通过的项目，将按合同约定要求供应商限期整改。对无法整改或整改后仍未达到合同要求的项目，将按验收不通过处理。 6.验收组织、验收方式、验收程序按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）规定执行。 |
|  | 其他内容 | 详见招标文件的“第四章 采购合同”。 |

说明：投标人应对商务要求进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

#### 第四部分 政府采购政策要求

#### 一、采购本国货物

▲本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

二、支持绿色发展

1.节能产品的强制采购政策

【说明：本项目不涉及强制节能产品】

2.节能产品、环境标志产品的优先采购 政策

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm。

【说明：本项目不涉及节能产品、环境标志产品】

3.修缮、装修类项目采购建材的，供应商应按招标文件和合同规定的绿色建筑和绿色建材性能、指标进行采购。【说明：本项目不涉及建材】

4.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

三、支持创新发展

1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。【说明：本项目不涉及】

2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。【说明：本项目不涉及】

第三章  供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：商用密码应用建设项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求 采购单位：台州市自然资源和规划信息中心 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 本项目招标代理服务费4000元由成交供应商支付，请各供应商报价时综合考虑。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 5 | 现场踏勘： 无 |
| 7 | 质疑与答复：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 书面质疑接收人：徐瑜 联系电话：0576-88517786 书面质疑接收地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场1幢6楼 |
| 8 | 投标文件组成：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各需正本 1 份、副本 4 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 13 | 中标公告：采购人确认后2个工作日内，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金: 无。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金 |
| 18 | 付款方式：详见合同条款 |
| 19 | 投标文件递交要求： 1.供应商下列人员经采购人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：供应商法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件和本项目授权委托书原件参加开标会议，如为法定代表人参加的无需本项目授权委托书。 |
| 20 | 1.项目属性： 服务类 。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：商用密码应用建设项目，所属行业：（十六）其他未列明行业。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 （注：未提供以上材料的，均不给予小微企业认定） |
| 21 | 投标文件有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和采购组织机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本采购文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

（二）定义

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的采购代理机构；

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

3.供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.成交供应商：是指经评标委员会评审确定的对采购文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商；

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有，供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工（如有特别说明的除外）。

▲2、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.技术咨询合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在公告信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的要求

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

供应商接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件组成

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

（7）需要说明的其他资料（如有）。

2、商务与技术文件的组成

（1）供应商基本情况表（附件6）；

（2）技术方案；

（3）项目负责人资格情况表（附件7）；

（4）项目实施人员一览表（附件8）；

（5）服务条款响应表（附件9）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件10）；

（7）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件；附件11）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料（如有）。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表（附件12）；

（2）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件13）；

（3）针对报价供应商认为其他需要说明的。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、人力物力成本、管理费、招标代理费、会务费、餐费、住宿费、编制、印刷、咨询费、项目所产生的相关费用、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由供应商在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。成交供应商投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

本项目不设置投标保证金

（七）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2. 供应商应按报价文件、商务与技术文件、资格证明文件分别编制并单独装订成册（各需正本一份，副本四份）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。如投标文件封面未注明正副本，则由工作人员或评标委员会成员随机抽取一本作为正本。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（八）投标文件的递交、修改和撤回

1. 投标文件的报价文件、商务与技术文件、资格证明文件应分开密封在不同的档案袋中。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格证明文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于采购最高限价的。

（4）综合单价报价高于综合单价最高限价的。

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

1、采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标、评标及定标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、供应商或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按供应商签到的先后顺序当场拆封资格证明文件，评标委员会先对资格证明文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因；

6、按先后顺序当场拆封商务与技术文件，评标委员会对商务与技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因；

7、按顺序当场拆封报价文件书，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购人认为有必要宣读的其他内容；

8、采购人做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9、评标委员会对报价文件书进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

10、评标委员会进行资质后审，确定预中标供应商，编写评标报告；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标（详见第四章评标办法及评分标准）

六、定标

（一）确定成交供应商

本项目确定二名中标候选供应商。采购人应确定排名第一的中标候选供应商为成交供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者谈判文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为成交供应商。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以采购文件和投标文件为评标的基本依据，并按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与供应商接触。

二、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标文件存在虚假材料的；

（七）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

（八）实质性要求（采购文件中打“▲”内容）不响应的；

（九）商务条款不响应的；

（十）投标文件有效期不足的；

（十一）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十二）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和采购文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、政府采购政策落实

（一）政府采购政策：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供、《中小企业声明函》（见附件13），供应商未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业采购政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购采购政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件13），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购政策。

（二）政府采购政策优惠措施：

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予10%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

八、评标程序

（一）资格审查

投标文件拆封后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，并公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：供应商未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.投标（报价）文件相关承诺要求内容。 |
| 联合体投标 | 本次不接受联合体投标。 |
| 资质 | / |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，并公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足采购文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

- （三）商务与技术及价格评审（100分）

项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行。评标委员会成员按商务与技术文件的评分标准，在分值范围内各自打分。商务与技术文件分按照评标委员会成员的评分结果取平均值，为供应商的商务与技术文件得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

- 评分标准

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似成功案例，每个项目得1分，最高得2分。（提供合同复印件加盖公章，须提供合同重要页面，能够体现项目内容） | 2 |
| 投标人能力 | 投标供应商具有信息技术服务管理体系认证得1分； 投标供应商具有信息安全管理体系认证得1分； 投标供应商具有信息安全集成二级资质及以上得1分； 投标供应商具有数据安全能力成熟度认证证书二级及以上得1分； 投标供应商具有政务云信息安全等级保护三级及以上证书得1分； 注：需提供有效期内证书复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 5 |
| 产品基本要求 | 根据投标的产品（硬件产品类和技术服务类）基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。招标参数表中带“★”条款为本项目关键性指标要求；其余为非关键性指标。 带“★”关键性指标每一个不满足扣2分，非关键性指标每一个不满足扣1分，本项扣完为止。关键性指标的响应或正偏离，必须提供证明材料，否则评审时不予认可。 | 30 |
| 技术解决方案 | 投标人根据台州市自然资源和规划局信息系统的实际情况，从计算平台（物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全）、业务应用、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等维度提出的密码应用要求，设计总体适用的密码应用技术方案。方案内容是否完备、准确且合理可行等由评标委员会进行打分。 整体方案内容详实明确，安排科学合理的得6分； 整体方案内容基本详实明确，安排基本科学合理的得5分； 整体方案内容一般，仅简单提及的得4分； 缺项得0分。 | 6 |
| 组织实施方案 | 根据本项目的特点提出合理的施工进度计划和保证工期控制措施方案等进行打分。 整体计划安排内容详实明确，安排科学合理的得4分； 整体计划安排内容基本详实明确，安排基本科学合理的得3分； 整体计划安排内容一般，仅简单提及的得2分； 缺项得0分。 | 4 |
|  | 根据本项目的特点提出合理的项目施工方案、质量保证措施、安全文明施工措施、应急措施等进行打分。 项目施工方案阐述详细全面，质量保证措施、安全文明施工措施等内容完整、能有效保障项目完成质量的得4分； 项目施工方案阐述基本合理，质量保证措施、安全文明施工措施等有提及但内容不完整的得3分； 项目施工方案简单，内容有欠缺，基本符合项目需求的得2分； 缺项得0分。 | 4 |
| 集成方案 | 根据投标人针对本项目提供的集成服务方案（包括但不限于集成安排、调试方案）的完整详细性、针对性、可行性进行分档打分。 方案描述清晰、合理、可执行性强的得4分； 方案描述较清晰、较合理、可执行性较强的得3分； 方案描述较笼统、可执行性较差的得2分； 缺项得0分。 | 4 |
| 密码应用方案 | 根据投标人针对本项目提供的密码应用方案（包括但不限于系统基本情况、密码应用需求分析、支撑平台方案、业务系统密码应用方案）的完整详细性、针对性、可行性进行分档打分。 方案描述清晰、合理、可执行性强的得4分； 方案描述较清晰、较合理、可执行性较强的得3分； 方案描述较笼统、可执行性较差的得2分； 缺项得0分。 | 4 |
| 项目组成员 | 拟投入项目负责人:具有高级工程师（信息技术）证书的得2分，具备一级建造师（机电工程）证书、信息系统项目管理师（高级）证书、信息安全工程师证书每具有一个得1分，最高得3分。 注：提供项目负责人的相应证书复印件及近3个月内任意一个月的本单位社保缴纳证明复印件，否则不得分。 | 5 |
|  | 拟派本项目技术负责人：具备信息系统项目管理师（高级）证书、智能化系统集成项目经理（高级）证书、大数据技术应用（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书每具有一个得1分，最高得3分。 注：提供项目技术负责人的相应证书复印件及近3个月内任意一个月的本单位社保缴纳证明复印件，否则不得分。 | 3 |
|  | 项目成员(不含项目负责人、技术负责人):团队成员应具备信息安全工程师、高级综合布线工程师、弱电系统工程师（高级）、信息系统项目管理师（高级）、数据库系统工程师，每具有一个得1分，最高得4分(一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。) 注：提供有效证书复印件及上述人员近3个月内任意一个月的本单位社保缴纳证明复印件，否则不得分。 | 4 |
| 售后服务方案情况 | 针对售后服务的响应时间、服务内容、服务团队、保障措施、售后服务网点便捷情况等方面编制售后服务方案，根据售后服务方案，由评委进行打分。 针对本项目，服务方案措施明确，人员配备充足，服务响应时间短的得4分； 针对本项目服务方案措施比较明确，人员配置一般，服务响应时间一般的得3分； 投标人服务承诺片面，无具体的服务人员，服务响应时间长的得2分； 缺项得0分。 | 4 |
|  | 售后负责人具备数据中心机房运维与管理工程师（高级）证书的得1分 | 1 |
| 培训方案 | 根据投标人的培训师资、培训内容、培训方式等方面进行综合比较由评标委员会进行打分。 师资完善，培训内容全面，培训方式多样得4分； 师资较完善，培训内容较全面，培训方式较多样得3分； 师资不完善，培训内容不全面，培训方式匮乏得2分； 缺项得0分。 | 4 |
| 价格得分 | 满足投标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 20 |

注：1、商务与技术文件内容缺项的，该项得0分。

2.评审要求

（1）评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）对于投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

评标总得分的确定：

供应商的总得分＝商务与技术文件得分+报价文件得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按供应商总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。若出现总得分相同时，按商务与技术文件得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第五章 合同主要条款

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 商用密码应用建设项目

项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方按照关于商用密码应用建设项目（项目编号：TZCCC-【2025】-041号）公开招标的成交结果，签署本合同。

一、服务内容

具体服务内容详见本项目招标文件。

二、合同金额

本合同总金额为（大写）：__________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关成果。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.本项目所涉及的软硬件产品的使用权均属于甲方，本项目建设过程中形成的成果所有权和使用权均属于甲方。未经甲方同意，乙方不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供本次服务项目内的任何形式的数据、代码或软件，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

2.乙方保证，其根据本合同提供的产品及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如果任何人对甲方使用该产品或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、诉讼费和与诉讼相关的费用。

3.双方同意保守在缔结和履行合同过程中获知的对方保密信息，除一方履行合同义务的必要或法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。

4.针对本项目定制产生的数据的所有权归甲方所有。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、服务质量保证期和服务质量保证金

1.本项目无需提供质保金。

2.服务质量保证期：  个月。（满足招标文件要求）

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：自合同签订之日至完成商用密码应用建设并通过商用密码应用安全性评估，且评估分数超过60分止。

2. 履行方式：按招标文件要求完成项目内容。

3. 履行地点：台州市。

八、网络与信息安全要求

1.乙方应对核心运维（服务）人员开展背景审查，并提供盖章说明。

2.乙方应建立网络与信息(数据)安全管理制度，明确管理要求和职责，并有效落实到每个运维(服务)人员。

3.乙方应规范网络与信息安全方面的运维与操作，若由于不当操作引起的网络与信息安 全事件，造成数据丢失等安全问题，甲方有权对乙方进行追责。

4.未经甲方同意，乙方不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供本次服务项目内的任 何数据。

5.保密协议和运维（服务）人员保密承诺书另行签订。

九、款项支付

1.第一次付款：合同签订生效以及具备实施条件后，甲方向乙方支付合同总价50%的合同预付款。

2.第二次付款：项目验收合格并通过商用密码应用安全性评估，且评估分数超过60分，同时，台州市国土空间基础信息平台升级改造项目整体终验合格后，满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同剩余总价50%的合同款。

注：上述支付条件在乙方向甲方提交相应等额发票后，30 日内按甲方流程支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、考核服务

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，按照招标文件要求组织实施验收和履约评价。验收小组完成验收后应出具验收书。

通过本项目建设，台州市国土空间基础信息平台升级改造项目通过商用密码应用安全性评估，且评估分数超过60分，台州市国土空间基础信息平台升级改造项目终验完成。

十三、违约责任

1.乙方提供的产品与服务质量必须达到合格。凡项目执行过程中发现的不符合约定要求的问题，乙方必须无偿返工直至符合约定要求，承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

1     多

2.乙方负责所提供产品的安全责任，如出现系统漏洞等安全问题被市公安局及以上级别单位通报，且未及时修复而影响正常业务办理，则每次扣减1%合同金额作为赔偿，如款项已支付完毕，乙方应当向甲方支付 1%合同金额作为赔偿。

3.乙方负责所提供产品必须使用正版软硬件，如被发现使用盗版软硬件，须扣减1%合同金额作为赔偿，并承担相应连带责任。如果出现使用盗版软硬件情形的，除承担赔偿责任之外，还应当承担更换正版软硬件的责任。如果被正版软件运营商或硬件厂商等索赔的，乙方有义务积极的出面处理，并承担最终的赔偿责任。

4.项目结束时最终验收不合格，甲方有权单方解除本合同。乙方应在收到甲方通知后 5 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 0.5 %支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所

在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执二份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定(授权)代表人：                       法定(授权)代表人：

签字日期：                               签字日期：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六章 投标文件格式

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；附件2）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件3）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件4）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件5）；

（7）需要说明的其他资料（如有）。

附件1

投标声明书

台州市自然资源和规划信息中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（              招标项目名称                ）（编号为           ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件2

授权委托书

台州市自然资源和规划信息中心：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	                           项目（编号为           ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

台州市自然资源和规划信息中心：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件4

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

台州市自然资源和规划信息中心：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件5

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

台州市自然资源和规划信息中心：

若我单位有幸成为商用密码应用建设项目（编号为TZCCC-【2025】-    号）的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商基本情况表（附件6）；

（2）技术方案；

（3）项目负责人资格情况表（附件7）；

（4）项目实施人员一览表（附件8）；

（5）服务条款响应表（附件9）；

- （6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件10）；

- （7）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件；附件11）；

- （8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料（如有）。

附件6

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 企业获得其他资质认证情况 |  | 资质名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9

服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期） |  |  |  |
| 2 | （付款方式） |  |  |  |
| 3 | （知识产权） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、供应商若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、供应商拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。供应商可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书或其他证明材料。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：：

附件11

同类业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖供应商公章）。

2.供应商可按此表格式复制。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）开标一览表（附件12）；

（2）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（附件13）；

（3）针对报价供应商认为其他需要说明的。

附件12

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价 | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、人力物力成本、管理费、会务费、招标代理费、餐费、住宿费、编制、印刷、咨询费、项目所产生的相关费用、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由供应商在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加台州市自然资源和规划信息中心的商用密码应用建设项目（编号为TZCCC-【2025】-    号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （商用密码应用建设项目），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市自然资源和规划信息中心的 商用密码应用建设项目  （编号为TZCCC-【2025】-    号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期  ：