新源县美丽乡村基础设施提升改造项目-新源县

肖尔布拉克镇旗舰中医馆服务提升改造项目

实

施

方

案

新源县肖尔布拉克镇人民政府

二〇二五年一月

新源县美丽乡村基础设施提升改造项目-新源县肖尔布拉克镇旗舰中医馆服务提升改造项目实施方案

一、项目基本情况

（一）项目区概况

- 新源县肖尔布拉克镇旗舰中医馆地处新疆“酒乡”，东邻塔勒德镇及新疆建设兵团农四师七十二团，西邻公安农场、喀拉布拉镇，北隔巩乃斯河与尼勒克县相望，服务人口近30000人。肖尔布拉克镇卫生院旗舰中医馆是我县首批建设的基层中医馆项目。致力于为一方百姓提供安全、有效、经济、便捷的中医药服务，广受青睐。

- 肖尔布拉克镇卫生院旗舰中医馆，是由原来的肖尔布拉克卫生院旧院改建，投资660万元，面积1100平方米，2023年 6月正式投入使用。现旗舰中医馆有3名中医医师，中医主治医师1人、中医技师3人、护士3人、心电B超、放射、检验各1名。设有名医工作室1间、治未病中心1间，中草药300余种。拥有蜡疗机、微波、中频、疼痛治疗仪、多功能电脑经络治疗仪等中医理疗设备。开展普通针刺，电针、拔罐、艾灸、穴位注射、微波、电动牵引、蜡疗、药物贴敷、熏蒸、中药涂擦等20余种中医服务项目；

- 旗舰中医馆在服务理念、行为规范、环境形象等方面充分体现中医药文化特色，使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。破解制约发展瓶颈、拓展医疗服务空间、形成七十二团与肖镇“兵地融合”发展新格局。

（二）项目建设的意义及必要性

2023年冬季采暖由伊犁酒业提供，2024年因酒业供暖设施更换地点无法继续为旗舰中医馆供暖。后我院领导班子与肖尔布拉克镇党委沟通是否能解决供暖问题，肖尔布拉克镇党委回复，政府采暖已由伊犁酒业集中供暖改为自行电采暖，功率有限无法为旗舰中医馆供暖。

根据国家中医药管理局要求大力发展乡镇卫生院中医药服务，提升乡镇卫生院中医药服务能力和中医药参与公共卫生服务的能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。为更好提升基层中医适宜技术服务能力，我院围绕国家基层试验区8大板块计划进一步完善我院中医馆建设。肖尔布拉克镇旗舰中医馆改造完后将极大改善我镇全域内群众就医问题。实施肖尔布拉克镇旗舰中医馆服务提升改造项目十分必要。

二、项目建设方案

（一）项目建设内容

对肖尔布拉克镇旗舰中医馆1300平方米安装空气能电采暖设备一套，设备用房等配套设施。同时对相应的管网、线路等其他配套设施进行维修改造。项目建设地点：新源县肖尔布拉克镇肖尔布拉克新村。

（二）投资估算

项目估算投资15万元，全额申请援疆资金。

（三）项目实施进度

1.项目建设前期准备阶段（2025年2月前），完成招投标工作；

2.项目建设实施阶段（2025年3月前），完成建设工作；

3.项目建设收尾阶段（2025年4月前），邀请相关部门进行验收，做好维护工作。

三、效益分析

项目实施后，可有效提高清洁能源使用效率，减少大气污染，同时可大幅改善基层为民办事、服务群众的条件，对全面凝聚人心，铸牢中华民族共同体意识，促进肖尔布拉克村和谐稳定发展具有积极作用。

四、结论

项目实施后，社会效益显著，可有效提升基层凝聚群众、服务群众、教育群众、引导群众的能力，能进一步改善村民就医条件，增强和提高居民生活质量、幸福指数、健康水平，党组织的凝聚力。通过评估论证，该项目切实可行。

新源县肖尔布拉克镇人民政府

二〇二五年一月二日